|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. ___________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

- Planavimo dokumento pavadinimas: Apie 1,08 ha teritorijos prie Lengvenio gatvės detalusis planas.

- Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: Lengvenio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:1529), Lengvenio g. 15 (kadastro Nr. 0101/0101:1528), Lengvenio g. 17 (kadastro Nr. 0101/0101:1527), Lengvenio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0101:1526), Lengvenio g. 21 (kadastro Nr. 0101/0101:1525), Lengvenio g. 23 (kadastro Nr. 0101/0101:1524), Lengvenio g. 25 (kadastro Nr. 0101/0101:1523), Lengvenio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0101:1520), Lengvenio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0101:1518), Lengvenio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0101:1513), žemės sklypai (kadastro Nr. 0101/0101:1186,
Nr. 0101/0101:1530, Nr. 0101/0101:1932, Nr. 0101/0101:1185) ir gretima teritorija.

- Planuojamos teritorijos plotas: ~ 1,08 ha.

- Kvartalo ribos: vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 10 d., planuojama teritorija atitinka kvartalo apibrėžimą. Vakarų pusėje teritoriją riboja Butauto gatvė, Šiaurės pusėje – Lengvenio gatvė, Rytų pusėje – Dausprungo gatvė ir tuo pačiu su antropogeninis komponentas (detaliuoju planu (registro Nr. T00084301) suplanuota teritorija), Pietų pusėje – antropogeninis komponentas (detaliuoju planu (registro Nr. T00060006) suplanuota teritorija).

- Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.

- Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

- Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

- Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

- Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: planuojamoje teritorijoje nustatyti gatvių raudonąsias linijas ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

- Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vertinti nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

- Papildomi reglamentai: nenustatomi.

- Tyrimai ir galimybių studijos: pagal institucijų planavimo sąlygas.

- SPAV reikalingumas: nustatomas pagal institucijų sąlygas arba teisės aktų nustatyta tvarka.

- Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

- Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

- Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

- Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

- Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

- Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje

- Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

- Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.