|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. ___________d. įsakymu Nr. |  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. ____________________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Apie 28,9 ha teritorijos buvusiame Užukampio kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: sklypas Nr. 4.

3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,31 ha.

31. Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti)  teritorija: Vytautavos, K. Ostrogiškio gatvėmis ir Liepų alėja apribotas kvartalas.

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.

5. Rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320, Vilnius.

7. Planavimo pagrindas: Socialinių paslaugų skyriaus klausimais posėdžio protokolas Nr. A17-249/22(3.1.16E-AD)) ir 2022-06-02 Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo turto skyriaus pavedimas A121-13484/22(2.1.19-AD23).

8. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: padalinti sklypą Nr. 4 į kelis sklypus, suformuoti savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti buvusiame Vaidegių kaime žemės sklypą prie pastato (registro Nr. 10/324043) ir nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

9. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

10. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

11. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

12. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

16. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

17. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

18. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

19. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.