|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 202 m. ________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Apie 175 ha teritorijos Vingio parke detalusis planas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0052:0215, Nr. 0101/0052:0420, Nr. 0101/0052:0171, Nr. 0101/0052:0041, Nr. 0101/0052:0130) ir laisva valstybinė žemė (pažymėta pridedamoje schemoje).

3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 175 ha.

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.

5. Planavimo iniciatorius: -

6. Rengėjas: pasirenka planavimo organizatorius.

7. Planavimo pagrindas: 2024-12-05 vicemero pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolas Nr. 28-487/24(1.2.13E-TAR), 5 klausimas.

8. Planuojamos teritorijos kvartalo riba: planuojama teritorija yra kvartalas, kurį riboja Neries upė, Geležinio Vilko ir M. K. Čiurlionio gatvės.

9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: kompleksiškai suplanuoti teritoriją, esant poreikiui paversti miško žemę kitomis naudmenomis, patikslinti valstybinių miškų riba ir numatyti žemės ir (ar) joje esančio kito nekilnojamojo turto paėmimą visuomenės poreikiams, planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

10. Papildomi planavimo uždaviniai:

- įvertinti planuojamos teritorijos kraštovaizdį, gamtos ir nekilnojamojo turto paveldą, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą ir kt.;

- detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;

- suformuoti ir suplanuoti laisvą valstybinę žemę;

- suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų, dviračių takų ryšių sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

- numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

- išsaugoti kraštovaizdžio savitumą;

- prireikus numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes;

- prireikus numatyti sprendinius gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti, naudoti ir pažinti;

- prireikus patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo ir kt. teritorijų ribas;

- prireikus nurodyti teritorijas, kuriose numatoma miško žemę paversti kitomis naudmenomis;

- prireikus numatyti priemones želdynų apsaugai ir naudojimui;

- prireikus nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

- prireikus ir esant galimybei įvertinti vertingąsias gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savybes;

- prireikus įvertinti poveikį buveinių apsaugai svarbiai teritorijai;

- atlikti reikalingas analizes, tyrimus ir vertinimus bei pateikti papildomą informaciją, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti ir (ar) įgyvendinti;

- vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

10.  Papildomi reglamentai:

  - numatomų susisiekimo komunikacijų, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų išdėstymas;

  - prireikus – aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir (ar) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai;

  - prireikus – viešųjų erdvių, poilsio, sporto, kitų aikštelių išdėstymas;

  - prireikus – automobilių saugyklų išdėstymas;

  - prireikus – konkrečios Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

  - prireikus – biologinės įvairovės ir ekosistemų teikiamoms paslaugoms palaikyti, aplinkos kokybei gerinti skirti sprendimai ir jų įgyvendinimo priemonės;

  - prireikus – teritorijos, kuriose numatoma miško žemę paversti kitomis naudmenomis;

  - prireikus – atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas;

  - prireikus – kraštovaizdžio savitumui išsaugoti svarbių gamtinių elementų, saugotinų želdinių ir (ar) jų grupių išdėstymas;

  - prireikus – planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir (ar) numatomų inžinerinių tinklų išdėstymas.

11. Tyrimai ir galimybių studijos:

- parengti planuojamos teritorijos topografinį planą;

- planuojamos teritorijos dalyse, kuriose planuojamas užstatymas, atlikti medžių taksaciją (pagal poreikį ir arboristinį vertinimą);

- atlikti kitus tyrimus bei studijas pagal institucijų sąlygas ir teisės aktus;

- prireikus ir esant galimybei - įvertinti nekilnojamojo kultūros paveldo vertingąsias savybes;

- atlikti hidrologinius tyrimus dėl galimybės atkurti buvusius tvenkinius.

12. SPAV reikalingumas: nustatomas atliekant SPAV atranką.

13. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: rengiama

14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

15. Esamos būklės įvertinimo stadija: atliekama.

16. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

17. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

18. Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacijos 3D formatu ir maketo parengimas: Įvertinus esamą būklę ir parengus detaliojo plano sprendinius, sprendinių konkretizavimo stadijoje vyriausiajam architektui įvertinus poreikį, pateikti formuojamų urbanistinių struktūrų maketą ir (ar) 3D modelį, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti.

19. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

20. Informacinio (-ių) stendo (-ų) vieta (-os) ir stendo (-ų) matmenys: informacinių stendų vietos nurodytos tvirtinamoje miesto plano ištraukoje. Informacinio stendo dydis nemažesnis kaip 2 kv. m ploto.

21. Planavimo terminai: kol galioja teritorijų planavimo sąlygos.

22. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“)

23. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.