VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO IKI 2015 METŲ 

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITA UŽ 2007-2012 METUS


TURINYS 
	
	BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos už 2007-2012 metus parengusių specialistų sąrašas
	3

	1.
	Įvadas
	4

	2.
	Miesto išorės struktūra
	4

	
	2.1
	Išorės ryšiai
	4

	
	2.2
	Koordinuota miesto ir priemiesčio plėtra
	4

	3.
	Miesto vidinė struktūra
	6

	
	3.1
	Miesto struktūros modelis
	7

	
	3.2
	Miesto teritorijos funkcinis zonavimas
	9

	
	3.3
	Miesto savitumas
	9

	
	3.4
	Sostinės įvaizdis ir jos funkcijų užtikrinimo principai
	10

	
	3.5
	Miesto centrų sistema
	10

	
	3.6
	Miesto urbanistinės struktūros optimizavimas
	12

	4.
	specialiosios Bendrojo plano temos
	14

	
	4.1
	Gyvenamosios teritorijos
	14

	
	4.2
	Darbo vietos
	19

	
	4.3
	Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistema 
	21

	
	
	4.3.1
	Gamtinio karkaso apsaugos reglamentai 
	22

	
	
	4.3.2
	Miškai ir miškingos teritorijos 
	22

	
	
	4.3.3
	Saugomos gamtinės teritorijos 
	23

	
	
	4.3.4
	Želdynai
	23

	
	4.4
	Kultūros vertybės
	25

	
	4.5
	Socialinė aplinka ir kultūra 
	28

	
	4.6
	Aukštybinių pastatų statyba
	37

	
	4.7
	Didžiųjų prekybos centrų statyba
	41

	
	4.8
	Susisiekimo sistema
	42

	
	4.9
	Inžinerinė infrastruktūra
	67

	
	
	4.9.1
	Geriamojo vandens gavyba, vandentiekio ir nuotekų tinklai
	67

	
	
	4.9.2
	Lietaus nuotekų tinklai
	72

	
	
	4.9.3
	Elektros energijos tiekimas
	75

	
	
	4.9.4
	Šilumos tiekimas
	78

	
	
	4.9.5
	Gamtinių dujų tiekimas
	81

	
	
	4.9.6
	Buitinės atliekos
	83

	5.
	PLĖTROS PRIORITETAI
	85

	6.
	sprendinių įgyvendinimAS
	93

	
	6.1
	BP sprendinių įgyvendinimui reikalingų TP dokumentų rengimas
	93

	
	6.2
	Pageidavimai keisti BP sprendinius
	98

	7.
	MONITORINGO ATASKAITOS APIBENDRINTOS IŠVADOS
	102

	8.
	PRIEDAI
	113

	
	1 priedas. Teritorijų planavimo dokumentų registras 2012 m.
	113

	
	2 priedas. 2012 m. pageidavimai keisti BP sprendinius, leisti dalinti sklypus arba keisti jų paskirtį
	123

	
	3 priedas. Vilniaus miesto savivaldybės (MPD) registro statybos leidimai 2012 m.
	126

	
	4 priedas. Infostatyba registro statybos leidimai 2012 m.
	148

	
	5 priedas. Statybos leidimų skaičius 2012 m.
	162

	
	6 priedas. Statybos leidimų skaičius seniūnijose 2007-2012 m.
	162

	
	7 priedas. Gyvenamųjų namų renovacija 2007-2012 m.
	163


BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) ATASKAITOS UŽ 2007-2012 METUS PARENGUSIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Linas Sinkevičius – SĮ „Vilniaus planas“ direktoriaus pavaduotojas – vyr. architektas, projekto vadovas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 279;

Mindaugas Grabauskas – Bendrojo plano Miesto struktūros ir savitumo temos vadovas, architektas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 280;

Audronė Alūzienė – Bendrojo plano Socialinės aplinkos ir kultūros temos vadovė, architektė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 129;
Vidualdas Valeika – Bendrojo plano Susisiekimo sistemos temos vadovas, inžinierius, kvalifikacijos atestatas Nr. 3534;
Eduardas Aloyzas Povilaitis – Bendrojo plano Inžinerinės infrastruktūros temos vadovas, inžinierius, kvalifikacijos atestatas Nr. 7675;
Ingrida Tomaševičienė – Bendrojo plano Inžinerinės infrastruktūros temos dalies (Šilumos tiekimas) rengėja, inžinierė, kvalifikacijos atestatas Nr. 24190;
Gintaras Kalvelis – SĮ „Vilniaus planas“ GIS duomenų administratrorius.
1. Įvadas

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2015 metų patvirtinti 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1–1519.

Vilniaus miesto bendrasis planas (toliau – BP) apibrėžė miesto teritorinės plėtros gaires iki 2015 metų. Jame nurodytos Vilniaus miesto vystymosi kryptys, plėtros prioritetai.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą, patvirtinus BP, vykdoma šių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena (monitoringas), priežiūra ir kontrolė.
BP monitoringas pradėtas vykdyti 2009 m. Nuo to laikotarpio parengtos ir Vilniaus miesto savivaldybės taryboje patvirtintos trys BP monitoringo ataskaitos:

· už 2007-2009 metus – patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1671;

· už 2007-2010 metus – patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-258;

· už 2007-2011 metus – patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-873.
Kiekviena parengta ataskaita apima visą laikotarpį po BP patvirtinimo tam, kad joje būtų galima matyti visus BP realizacijos pokyčius, įvykusius ne tik per vienerius metus, bet ir per visą laikotarpį po BP patvirtinimo.

Ši BP monitoringo ataskaita (toliau – ataskaita) už 2007-2012 metus – ketvirtoji. Joje, kaip ir ankstesnėse, prisilaikoma patvirtinto BP aiškinamojo rašto struktūros ir formuluočių.
2.
Miesto Išorės struktūra
2.1 Išorės ryšiai
BP sprendiniuose numatytų pagrindinių priemonių, gerinančių miesto išorės ryšius realizavimas:
1) didinama integracija į europinių ir šalies transporto koridorių sistemą – laipsniška IXB koridoriaus realizacija su greitkeliu ir europinės vėžės geležinkelio atšaka nuo Vilniaus iki Kauno;
2) palaipsniui realizuojamas miesto apvažiavimų tinklas tranzitiniams srautams rytų-vakarų kryptimis – tiesiami Vilniaus vakarinis ir pietinis aplinkkeliai, rekonstruota Vilniaus-Kauno automagistralės atkarpa Grigiškėse;

3)  už miesto ribų nerealizuojamas naujas įvažiavimas į miestą iš vakarų krypties, per Pilaitės gyvenamąjį rajoną (2009 m. patvirtinto Vilniaus rajono bendrojo plano sprendiniuose ši jungtis dešimties metų laikotarpiui nenumatyta);

4) dėl žinybinių ir turtinių nesutarimų, rinkos nuosmukio nevyksta Vilniaus tarptautinio oro uosto plėtra, neparengti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai.
2.2 Koordinuota miesto ir priemiesčio plėtra

Bendrojo plano sprendiniuose siekiant darnios miesto ir priemiestinių teritorijų plėtros buvo numatytas veiksmų ir planų tarp valstybės, apskrities ir savivaldybių koordinavimas. Tai ypač svarbu miesto prioritetinės plėtros kryptyse (Pilaitės, Ukmergės, Nemėžio, Riešės-Molėtų, Lentvario-Trakų), vystant socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą ir viešąjį transportą, įgyvendinat sostinės išorės infrastruktūros (tarptautinių ryšių korodoriai, logistikos centrai) plėtros projektus, formuojant miesto ir užmiesčio paslaugų centrų sistemą (žr. 2.2-1 pav.). Tačiau, esant nepakankamam koordinavimui administruojančiose institucijose tai nepilnai pavyko (naujo reprezentacinio patekimo į miestą iš vakarų krypties (Sudervė) per Pilaitės gyvenamąjį rajoną Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose, 2009-09-30 patvirtintuose Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323, atsisakyta, nors šis sprendinys fiksuotas ne tik LR teritorijos, bet ir Vilniaus apskrities teritorijos bendruosiuose planuose). Šis įvažiavimas taip pat neįtrauktas į LR Susisiekimo ministerijos planus.
[image: image49.jpg]Sutartiniai zenklai

Vidutinis gyventojy amzius
-3

[ 34-40

[ 4150

| BHE

I ss-c0



[image: image50.jpg]e Pastatyta

==m=m==r Suprojektuota, numatoma statyti

=ws=1 Suprojektuota, nefinansuojama



[image: image51.jpg]e Pastatyta

==m=m==r Suprojektuota, numatoma statyti

=ws=1 Suprojektuota, nefinansuojama



[image: image52.jpg]Pastatyta

mmmmmss=t Suprojektuota, nefinansuojama



[image: image53.jpg]Pastatyta

mmmms==si Suprojektuota, numatoma statyti




[image: image1]
2.2-1 pav. Vilniaus miesto ir priemiestinių teritorijų integracija

	Išvada. Vilniaus miesto vakarinėje dalyje būtina išsaugoti galimybę ateityje realizuoti naują įvažiavimą į miestą nuo Vilniaus – Kauno automagistralės pro Sudervę iki Pilaitės pr. (teritorijoje už miesto ribų išsaugant reikiamus koridorius) ir koordinuoti planavimo darbus su Vilniaus rajono savivaldybės administracija.


	Miesto išorinės struktūros raidos išvados:

Teigiamos tendencijos:
1. Auga integracija į europinių ir šalies transporto koridorių sistemą – laipsniškai realizuojamas IXB transporto koridorius;
2. Palaipsniui realizuojamas miesto apvažiavimų tinklas.
Neigiamos tendencijos:

1. Už miesto ribų nerealizuojamas ir net neplanuojamas naujas įvažiavimas į miestą iš vakarų krypties, per Pilaitės gyvenamąjį rajoną;
2. Nevykstanti Vilniaus oro uosto plėtra, neapsisprendžiama dėl Lietuvos oro uostų strategijos.


3.
Miesto vidinė struktūra
Patvirtinus BP, 2007-2012 m. (per 6 metus) iš viso parengti 1349 teritorijų planavimo dokumentai (toliau – TPD), kurie išsidėstę ne tik prioritetinės plėtros teritorijose, bet, kaip ir ankstesniais planavimo laikotarpiais, dispersiškai pasklidę po visą savivaldybės teritoriją (žr. 3-1 pav.). Iš 1349 TPD, parengta 11 specialiųjų planų, 42 koncepcijos ir likusieji (96 proc.) – detalieji planai ir, pastaraisiais metais TPD registre registruojami, įvairūs sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai (į parengtų specialiųjų planų skaičių neįtrauktas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, nors jie ir prilyginti vietovės lygmens specialiojo terirtorijų planavimo dokumentų statusui, skaičius). Vien 2012 m. tokių sklypų planų bei sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų įtraukta į registrą 255 (iš 419). 2007-2012 m. tokie dokumentai sudaro 31 proc. nuo visų parengtų TPD.
[image: image54.jpg]— Pastatyta

==s=w==:  Suprojektuota, numatoma statyti

Pastaba: Sialymai pakeisti BP sprendinius:

Sialoma atsisakyti planuojamy
silumos tinkly

Sialoma alternatyvi trasa vietoje
vakarinio aplinkkelio trasos
Sialoma ,planucjamus Silumos
tinklus® keisti | ,perspektyvinius*

csccces

ssscsss



[image: image2.jpg]



3-1 pav. 2007-2012 m. parengti TPD

3.1 Miesto struktūros modelis

Vilniaus miestas pagal miesto problemų diferenciaciją, gyvenimo kokybės skirtumus ir aplinkos savitumą atskirose miesto zonose suskirstytas į tris miesto struktūros zonas: centrinę, vidurinę ir periferinę. Dalis periferinės zonos yra miesto ribose, dalis yra kaimyninių savivaldybių teritorijoje. BP numatyta siekti, kad natūraliais funkciniais ryšiais su miestu susijusi periferinė zona būtų vystoma vieningai.
Vienas iš Vilniaus urbanistinės struktūros ypatumų – miestas dispersiškas. Jame mažas gyventojų tankis (39 gyv./ha tankis urbanizuotose teritorijose). Šis rodiklis tolygiai mažėjo (2000 m. buvo apie 48 gyv/ha) Vilniaus užstatytų teritorijų gyventojų tankumas ženkliai mažesnis nei analogiškų pagal statusą ir gyventojų skaičių europos miestų – Rygos (64 gyv/ha), Prahos (71 gyv/ha). Toks amerikietiškų miestų tankiams artimas rodiklis rodo didelius miesto infrastruktūros poreikius ir kaštus. Jau 7 km nuo centro nėra 30 gyv./ha tankio, minimaliai reikalingo, kad atsipirktų kuriama infrastruktūra (žr. 3.1-1 pav.). Todėl Bendrasis planas nustatė tolesnius miesto vystymo principus pagal decentralizuotos koncentracijos modelį, kuris buvo vienintelis įmanomas struktūrizuojant dispersišką miesto audinį, sukuriant galimybes toliau plėtoti infrastruktūros sistemas ir taip suteikti miestiečiams kokybiškas gyvenimo sąlygas. Pagal tokį modelį vystosi ir kiti mažo tankio miestai – netgi Berlynas ir Stokholmas.
	[image: image3.jpg]150,004

100,004

gyventoiy/ha

50,

3
621 11628140504

13 5 7 9 11 13 15
Atstumas nuo miesto centro (km)






3.1-1 pav. Vidutinis Vilniaus miesto gyventojų tankumas

Visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje (401 km2), su ne tik urbanizuotomis teritorijomis, gyventojų tankis 2012 m. pradžioje siekė tik 13,3 gyv./ha (gyventojų skaičiaus pokyčius 2007-2013 m. žr. 3.1.1 lentelėje).
4.1.1 lentelė. Gyventojų skaičius 2007-2013 m. pradžioje
	
	Gyventojų skaičius (metų pradžioje)
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Vilniaus miesto savivaldybės teritorija
	541732
	541596
	542969
	543191
	536127
	533279
	537152


Šaltinis: Statistikos departamentas, 2013 m.
Dar vienas Vilniaus urbanistinės struktūros ypatumų – vidurinėje miesto struktūros zonoje senstantys gyventojai (vidutinis amžiaus vidurkis – 51-65 metai). Tai ypač būdinga sovietinės statybos „miegamiesiems“ rajonams (Lazdynai, Karoliniškės, Viršuliškės ir kt.) (žr. 3.1-2 pav.). Vidurinės zonos gyventojų senėjimo priežastis – pakankamai didelės senos statybos daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacinės išlaidos, gyvenamųjų rajonų kompleksinės renovacijos poreikis (iki šiol kompleksinė gyvenamųjų rajonų renovacija nėra prasidėjusi). Dėl to jaunesnio amžiaus žmonės linkę statytis naują būstą periferinėje zonoje (ne tik miesto, bet ir kaimyninių savivaldybių teritorijoje) dėl palankesnių žemės, nekilnojamojo turto kainų, mažesnių būsto eksploatacinių išlaidų.
[image: image55.jpg]Q —— rasaya



[image: image4.jpg]Sutartiniai Zenklai

Vidutinis gyventojy amzius

o3

T ae-q0

T 41-50 Y
s 65
[ ss- 50





3.1-2 pav. Vidutinis Vilniaus miesto gyventojų amžius

	Išvada. Miesto struktūros modelis išliko nepakitęs, nes neįvyko kardinalių transformacijų, sudarančių prielaidas jo revizijai ir restruktūrizacijai, tačiau iki šiol neprasidėjusi kompleksinė gyvenamųjų rajonų renovacija, didelės senos statybos būsto eksploatacinės išlaidos daro gyvenamosios statybos rajonus nepatraukliais, verčia jaunesnio amžiaus žmones ieškoti būsto periferijoje, kur neišvystyta socialinė, inžinerinė infrastruktūra.


3.2 Miesto teritorijos funkcinis zonavimas

BP sprendiniuose Vilniaus miesto funkcinės zonos sugrupuotos į urbanizuojamų ir neurbanizuojamų teritorijų funkcinių zonų grupes:
· Urbanizuojamos teritorijos;

· Neurbanizuojamose teritorijos.

Urbanizuojamos teritorijos. Urbanizuojamų teritorijų kokybinius parametrus nustato kompleksiškas požiūris į bendrą urbanistinę (funkcinę ir erdvinę) rajonų ar kvartalų sandarą, galinčią užtikrinti geras gyvenimo sąlygas ir konkurencingą verslo aplinką, suderinančias saugojimo ir plėtros interesus. Per 6 metų laikotarpį miesto savivaldybėje parengta pakankamai daug tokių kompleksiškų urbanistinių projektų. Juose nustatyti teritorijos naudojimo ir statybinės veiklos parametrus nusakantys reglamentai veikia išduodant sąlygas ir rengiant žemesniųjų lygmenų TPD šioms teritorijoms. Bet ne visoms miesto dalims šie parametrai yra nustatyti, o tam dažnai trukdo ir specialiųjų (paminklosauginių, gamtinių) apribojimų nesuformulavimas ar dviprasmiškas traktavimas (Vilniaus senamiesčio ir kitų kultūrinių draustinių apsaugos buferinėje veiklos zonoje parametrai, gamtinės ir urbanizuojamos aplinkos sąlyčio nustatymo specialieji planai ir jų reglamentai). Tais atvejais, kai rengiami pavienių sklypų detalieji planai nenagrinėjant BP pažymėto „nagrinėjamo rajono“ urbanistinės struktūros, dažnai negalima teigiamai vertinti šių sprendinių urbanistinės kokybės bei poveikio aplinkai.
Neurbanizuojamos teritorijos. Jose BP sprendiniuose nenumatomas naujų urbanistinių vienetų kūrimas. Tačiau būtent šiose teritorijose pateikiama daugiausia privačios žemės savininkų reikalavimų (prašymų) pakeisti BP sprendinius. Šiuos pageidavimus galima suskirstyti į 3 kategorijas:
· tuos, kuriuos patenkinus būtų suardyta miesto ar rajonų urbanistinė struktūra (užstatomų teritorijų ir gamtinių elementų bei jungčių pusiausvyra);

· tuos, kurių pageidavimų įgyvendinimas dar ekonomiškai nepribrendęs: BP sprendiniuose numatyta galimybė plėtrai miesto vystymui palankesnėse zonose, kurių plotas 3 kartus didesnis nei yra realus skaičiuojamasis optimistinis tų teritorijų poreikis (dispersinei plėtrai savivaldybė nepritarė, aprobuodama Vilniaus miesto plėtros koncepciją iki 2025 metų);
· tuos, kur plėtra nenumatyta dėl perspektyvinio lėktuvų kilimo-tūpimo tako.

	Išvada. Vilniaus miesto savivaldybės tvirtinamuose detaliuosiuose planuose, koncepcijose, schemose, projektiniuose pasiūlymuose miesto teritorijos funkcinis zonavimas detalizuojamas iš esmės prisilaikant BP sprendinių ir jokių esminių pokyčių neįvyko. Fizinių ir juridinių asmenų pateikti pageidavimai vykdyti norimą veiklą sklypuose ne visada susiję su poreikiu keisti BP sprendinius, o tie, kuriems patenkinti būtų reikalingas BP sprendinių keitimas, negali būti realizuojami, kadangi deformuotų miesto ar rajonų urbanistinę struktūrą, užkirstų galimybę išsaugoti plėtros rezervus ateičiai bei dezintegruotų ir taip ribotus išteklius būtinos infrastruktūros plėtrai.


3.3 Miesto savitumas
Vilniaus BP buvo įvardinti esminiai miesto ir artimiausios jo aplinkos savitumo bruožai ir jų išsaugojimo principai. Tačiau miesto savitumas gali būti iškreiptas ar net gali pilnai prarasti turimą vertę dėl netinkamų užstatymo realizacijų, klaidų formuojant tūrinę – erdvinę miesto struktūrą. Kompleksiškai sprendžiami urbanistiniai uždaviniai duoda pagrindo šį savitumą išsaugoti ir paryškinti. BP nustatyti pagrindiniai miesto savitumo bruožai toliau detalizuoti ir tikslinti žemesniųjų lygmenų TPD. Parengti pagrindiniai TPD, kurie sprendžia miesto savitumo išasaugojimo ir savitos aplinkos tolesnio kūrimo uždavinius: Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano koncepcija ir jos papildymas (aprobuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimu Nr. 1-550), dešiniajame Neries krante formuojamos „urbanistinės kalvos“ parametrų nustatymas (koncepcijos aprobuotos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-04-01 sprendimu Nr. 1-949 ir 2009-07-15 sprendimu Nr. 1-1133). Būtina ir toliau kurti savitumą identifikuojančius bei išaiškinančius dokumentus, kurie nurodytų labiausiai priimtinus būdus formuoti miesto užstatymą taip, kad nebūtų prarasta Vilniaus miesto savitumą atspindinti urbanistinių – gamtinių komponentų darna.

Gamtinės aplinkos (išskirta kaip „neurbanizuojamos teritorijos“) – integralios miesto sudedamosios dalies išsaugojimas, BP sprendiniuose papildomai apribojo galimo nepageidaujamo urbanizuojamų sistemų susijungimo galimybes, taip išlaikant miesto ir jo apylinkių savitumo bruožus.
	Išvada. Prisilaikant BP sprendinių vykdomos miesto savitumą išsaugančios ir paryškinančios priemonės. Reikalinga tęsti miesto identiteto mokslinius tyrimus ir rengti urbanistines studijas, kurios nustatytų aiškesnius naujos plėtros kriterijus atskiriems rajonams savitos miesto struktūros kontekste.


3.4 Sostinės įvaizdis ir jos funkcijų užtikrinimo principai
Miesto istorinėje centrinėje dalyje – senamiestyje, Naujamiesčio šiaurinėje dalyje per 6 metų laikotarpį naujų pokyčių, reprezentuojančių miesto istorijos, kultūros ir politikos raidą ir sostinei būdingas funkcijas, neįvyko. Naujojoje centro dalyje dešiniajame Neries krante bandoma kurti naujus kultūrinius, komercinius, administracinius Europos valstybės sostinės atributus. Tačiau tarptautiniu mastu brandi iniciatyva pastatyti multifunkcinį kultūros centrą (Ermitažo muziejų) naujajame centre stringa. Taip pat nėra pokyčių dėl naujo konferencijų centro, planuoto Sporto rūmų komplekse, atsiradimo. Atnaujintas LITEXPO konferencijų centras (bendras konferencijų salių plotas – 4100 kv.m). Baigiami pastatyti Valdovų rūmai.
	Išvada. Kol kas nepavyksta įgyvendinti visų stambių visuomeninių objektų (kultūrinių, sporto, rekreacinių, konferencijų) svarbiausiose funkcine bei kompozicine prasme miesto vietose, taip siekiant skatinti naujas kultūrines iniciatyvas, didinti viešųjų erdvių patrauklumą, miesto žinomumą bei pagerinti Vilniaus tarptautinį įvaizdį.


3.5 Miesto centrų sistema

Miesto centrai – miesto funkcijų koncentracijos, struktūriniai bei kompoziciniai mazgai, kuriuose sutelkiami paslaugų bei aptarnavimo objektai, darbo vietos, o jų gyvybingumui užtikrinti kuriamos ir išsaugomos gyvenamosios teritorijos, išskyrus specializuotus centrus.

Miesto centrai BP sprendiniuose suformuoti šiose funkcinėse zonose:

· Senamiestis (saugomas kaip svarbiausias miesto centro elementas);

· miesto centras, svarbiausi lokalūs centrai;

· rajonų centrai ir kitos mišrios didelio tankio teritorijos.

Saugant ir vystant policentrišką Vilniaus miesto urbanistinę struktūrą, pagrindiniai vykę pokyčiai susiję su planuota pagrindinio miesto centro plėtra dešiniajame Neries krante, Šnipiškėse ir T. Narbuto gatvės aplinkoje Žvėryne.

Kiti BP sprendiniuose numatyti daugiafunkciniai centrai nesivystė, arba pokyčiai buvo nežymūs:

· silpnai vyko pagrindinio centro augimui adekvati lokalių centrų (šiaurės vakarų centras, Narbuto g. centras, Naujoji Vilnia, Grigiškės) tolesnė plėtra papildant juos centrui būdingomis funkcijomis, paslaugų infrastruktūra;

· nepakankamais tempais vyko linijinių centrų kūrimas bei tolesnis vystymas pagrindinėmis išorės ryšių kryptimis – Ukmergės g., Savanorių pr., Dariaus ir Girėno g. trasose pritraukiant centrui būdingas funkcijas, paslaugų infrastruktūrą, skatinant pramoninių ir sandėliavimo teritorijų konversiją pritraukiant į centrų teritorijas gyventojus;

· nebuvo konkrečių žingsnių kuriant naujai užstatomų periferinių miesto teritorijų lokalius centrus, išskyrus Salininkų teritorijoje numatytą formuoti centrą (2010 m. patvirtintas DP).

Esamų specializuotų centrų plėtra ir modernizavimas vyko Ozo gatvės aplinkoje (pramogų ir paslaugų kompleksas „Ozas“) ir integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) Vilniaus Santaros slėnyje (į jį patenka Santariškės ir Visoriai) bei Vilniaus Saulėtekio slėnyje (Antakalnyje).
Vilniaus Santaros slėnyje, kurį sudaro Visorių mokslininkų miestelis ir Santariškių medicinos miestelis bei netoliese esančios teritorijos, pradėtas mokslinių tyrimų centrų su eksperimentine gamyba realizavimas. Vilniaus Santaros slėnio iniciatoriai yra 11 mokslo ir studijų institucijų, daugiau nei 30 verslo įmonių, 6 medicinos praktikos įstaigos ir asocijuotos struktūros bei verslo paramos organizacijos. Slėnyje pagrindinis verslo plėtros centras yra Visorių informacinių technologijų parkas (VITP), kuriame dirba apie 700 IT specialistų.
Vilniaus Santaros slėnio veiklos kryptys:
· Biotechnologija;
· inovatyvios medicinos technologijos;
· molekulinė medicina ir biofarmacija;
· ekosistemos ir darnus vystymasis;
· informatika ir komunikacijų technologijos.
Didžiausias žinių ekonomikos plėtros potencialas išliko Vilniaus Saulėtekio slėnyje, kur yra didžiausia mokslo ir studijų institucijų koncentracija Baltijos valstybėse:
· 2 universitetai, tyrimų centrai, laboratorijos;
· 20 000 studentų ir profesorių;
· Verslo inkubatorius;
· 62 ha plėtrai (viso 156 ha).
Vilniaus Saulėtekio slėnyje:
· įgyvendintas mokslo ir technologijų parko projektas;
· inicijuojamas tyrimų centrų įgyvendinimas;
· baigiama statyti VU biblioteka;
· pradėta VGTU administracinio korpuso statyba;
Vilniaus saulėtekio slėnio veiklos kryptys:

· lazeriai ir šviesos technologijos;

· medžiagotyra ir nanotechnologija;

· puslaidininkių fizika, elektronika ir organinė elektronika;

· civilinė inžinerija (aprėpianti pastatų, automobilių kelių ir geležinkelių tyrimą, projektavimą ir technologijas bei geotechniką).

Be minėtų pokyčių vystant integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus, ruošiamasi sukurti dar vieną aukštas technologijas vystančioms įmonėms patrauklią verslo, inovacijų ir investicijų apliunką teritoriją Vismaliukuose (parengta Vismaliukų inovacinės investicinės zonos galimybių studija).
	Išvados:
1. Miesto centrų sistemoje kokybiniai pokyčiai vyksta pagrindinio miesto centro ir Ozo g. aplinkoje.
2. Įvyko teigiami pokyčiai, vystant integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius) – Vilniaus Santaros slėnį ir Vilniaus Saulėtekio slėnį, taip pat ruošiantis sukurti aukštas technologijas vystančioms įmonėms patrauklią verslo, inovacijų ir investicijų aplinką Vismaliukuose.
3. Vystant naujai įsisavinamas teritorijas ir modernizuojant senąsias (ypač gyvenamąsias teritorijas) nebuvo sukurti investiciniai modeliai, sudarantys sąlygas vystyti periferinius centrus ir įpareigojantys teritorijas vystyti kompleksiškai, neapsiribojant tik parduodamų sklypų planavimu ir realizavimu.


3.6 Miesto urbanistinės struktūros optimizavimas


BP sprendiniuose nurodytoms urbanizuojamoms teritorijoms numatytos struktūros optimizavimo priemonės (saugojimas, modernizavimas (vidinė plėtra), konversija, nauja plėtra, rezervuojamos teritorijos). Buvo numatytos kompleksinės urbanistinės priemonės rengiant BP sprendiniuose identifikuotų nagrinėjamų rajonų koncepcijas ir urbanistinių parametrų studijas.

Iki šiol dar ne visoms BP nurodytoms saugomoms teritorijoms parengti teritorijų specialieji teritorijų planavimo dokumentai – specialieji ar detalieji planai. Todėl šiuo metu jose galioja bendrojo plano sprendiniai tiek, kiek neprieštarauja šių teritorijų specialiesiems apsaugos reglamentams, kuriuos apibrėžia tik įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose nustatyta bendro pobūdžio tekstinių apribojimų sistema.

Patvirtinus BP, toliau rengti atskirų teritorijų plėtros urbanistiniai pasiūlymai atspindėjo miesto poreikius ir ekonominėmis galimybėmis pagrįstus lūkesčius. Jie tampa ir toliau privalo tapti išeities duomenimis (detalesniais urbanistiniais įpareigojimais) rengiant urbanistines sąlygas sekančio lygmens TPD. Būtina atskirti specialiąsias sąlygas išduodančių institucijų kompetencijos ribas nuo urbanistinių sąlygų konteksto, kad jų sąlygose būtų nurodyti tik specialūs reikalavimai, liečiantys konkrečius žinybinius interesus ir skirti tik nustatytiems urbanistiniams sprendiniams įgyvendinti.

BP sprendiniai numatė sodininkų bendrijų teritorijų konversiją į individualių gyvenamųjų namų teritorijas. Ši konversija siūlyta tam, kad būtų skatinama (miesto savivaldybei remiant) kompleksiškai suplanuotų (parengiant detaliuosius ar specialiuosius planus) sodų teritorijų inžinerinės bei susisiekimo infrastruktūros plėtra. BP sprendiniuose nebuvo numatyta remti sodininkų bendrijų teritorijų, esančių lėktuvų triukšmo zonoje, konversijos ir jų infrastruktūros plėtros. Nepaisant to, šiose teritorijose gyvenamųjų namų statyba yra toleruojama ir toliau vystoma (žr. 4.1-1 pav.).
BP sprendiniuse numatytų rezervuoti teritorijų visuomenės poreikiams (komunikaciniams koridoriams inžinerinei ir susisiekimo frastruktūrai) išsaugojimas užtikrinamas patikslinus jų išdėstymą nagrinėjamų rajonų koncepcijose ir urbanistinių parametrų studijose ir įteisinant jų naudojimo apribojimus detaliaisiais planais.

BP sprendiniai numatė užstatymo tankinimo galimybes mieste. Kartu nustatyti ir ribiniai užstatymo intensyvumo UI parametrai visoms miesto funkcinėms zonoms.
Išnagrinėjus esamus UI rodiklius mieste, aikvaizdu, kad yra puikios galimybės vykdyti konversiją, tobulinti užstatytų teritorijų struktūrą (ypač Naujamiestyje), kadangi užstatymo formavimo ribiniai rodikliai yra nepasiekti (žr. 3.6-1 pav.). Siektini rodikliai centrinė miesto dalyje – 1,6-2,5; gyvenamuosiuose rajonuose, Naujamiestyje – 1,2-1,6.

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]o 0,01-0,39
[ 0,40-0,80
o 0,81-1,20
B 1,21-1,60
W 1,61-2,50
I 2,51 - 18,45






3.6-1 pav. Esamas užstatymo intensyvumas (UI)
Įvertinus, kad pagal BP sprendinius numatyta apie 3000 ha naujos plėtros teritorijų, juos realizavus, mieste galėtų „tilpti“ 1,132 mln. gyventojų (t.y. – urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose galimas 2 kartus didesnis gyventojų skaičius, nei yra dabar). Todėl nedidėjant gyventojų skaičiui, pirmaeilis uždavinys yra ne naujų teritorijų įsisavinimas, branginantis miesto infrastruktūrą, bet esamų užstatytų teritorijų efektyvesnis panaudojimas, atgaivinimas, konversija, panaudojant ten jau esančią infrastruktūrą.
	Miesto vidinės struktūros raidos išvados:

Teigiamos tendencijos:
1. Sėkmingai plėtojami atskiri miesto centrų sistemos elementai – lokalūs daugiafunkciniai ir specializuoti centrai Dešiniajame Neries krante, Žvėryne, Ozo g., Saulėtekio al. aplinkoje, Visoriuose – Santariškėse ir pan.;
2. Išsaugotos galimybės ir toliau vystyti miestą kaip daugiacentrę urbanistinę struktūrą pagal decentralizuotos koncentracijos principą;

3. Išsaugotas ir praturtintas miesto savitumas;
4. Prasidedantys neefektyviai naudojamų teritorijų konversijos, sovietinių rajonų renovacijos procesai.
Neigiamos tendencijos:

1. Didėjanti chaotiška dispersinė gyventojų sklaida ir dėl to augantis mobilumas, didėja visų rūšių infrastruktūros kaštai;
2. Vis didėja plėtros valdymo ir realizavimo instrumentų trūkumas; stokojama ekonominių galimybių spręsti aktualiausias miesto vystymo problemas;
3. Išlieka pernelyg lėti konversijos, atnaujinimo ir modernizavimo tempai, privatūs vystytojai orientuojasi į lengviau realizuojamus išorinės plėtros nei į konversinius projektus.


4. Specialiosios bendrojo plano temos

4.1 Gyvenamosios teritorijos
BP sprendiniai parengti įvertinus prognozę, kad būsto naudingas plotas, tenkantis 1 gyventojui, iki 2015 m. išaugs nuo 23,3 iki 28,2 kv.m. Prognozuota, kad miesto gyvenamasis fondas padidės iki 16266 tūkst. kv.m. Planuota kasmet pastatyti apie 336 tūkst. kv.m naudingo ploto. Iš viso gyvenamosios statybos plėtrai numatyta panaudoti 1516 ha miesto teritorijos: 1067 ha – mažaaukštei individualiai statybai (su pradėtomis realizuoti teritorijomis) ir 449 ha – daugiabutei statybai.

Pagal LR Statistikos departamento duomenis, per 2007-2012 m. pastatytų butų naudingas plotas gyvenamuosiuose pastatuose padidėjo 1822,3 tūkst. m2 (žr. 4.1.1 lentelę). T.y.: vidutiniškai per metus pastatytų butų naudingo ploto padidėjimas buvo 304 tūkst. m2 (tik nuo 2010 m. šis rodiklis stipriai sumažėjo – apie 3,5 karto, 2011 m. – vėl pradėjo augti). Todėl apibendrintai galima konstatuoti, kad per 6 metų laikotarpį gyvenamojo ploto augimo prognozės pasitvirtino.

Tačiau pagal to paties informacijos šaltinio duomenis, gyvenamojo fondo pokyčiai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje per šį laikotarpį praktiškai beveik nepasikeitė: gyvenamasis fondas 2006 m. pabaigoje siekė 13409,5 tūkst. m2, o 2012 m. pabaigoje – 14414,6 tūkst. m2 (t.y. – padidėjo tik 1005,1 tūkst. m2 (žr. 4.1.2 lentelę). Todėl šį rodiklį reikėtų vertinti kritiškai, nes pagal Statistikos departemento nuorodą, gyvenamojo fondo duomenys palyginami iki 2008 m. Nuo 2009 m. pasikeitė informacijos šaltinis, naudojami valstybės įmonės Registrų centro duomenys.
4.1.1 lentelė. Pastatytų butų naudingas plotas, tūkst. m2
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Gyvenamieji pastatai
	481,2
	455,1
	442,8
	126,0
	135,8
	181,4


Šaltinis: Statistikos departamentas, 2012 m.
4.1.2 lentelė. Gyvenamasis fondas ir butų skaičius metų pabaigoje, tūkst. m2 / vnt. / proc.
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Gyvenamasis fondas
	13409,5
	13736,0
	14043,0
	13694,6
	13835,0
	14136,3
	14414,6

	Butų skaičius
	
	
	
	
	232206
	235040
	236972

	Butų skaičius 1-2 butų namuose
	
	
	
	
	16573
	16174
	16696

	Butų dalis 1-2 butų namuose, proc.
	
	
	
	
	7,13
	6,88
	7,05


Šaltinis: Statistikos departamentas, 2012 m., su pastaba: gyvenamojo fondo duomenys palyginami iki 2008 m. Nuo 2009 m. pasikeitė informacijos šaltinis, naudojami valstybės įmonės Registrų centro duomenys.

Pagal statybos leidimų, išduotų 2007-2012 m., skaičių, gyvenamųjų namų jau suprojektuota ir leista statyti tiek, kad juos pastačius, būtų galima apgyvendinti apie 45 tūkst. gyventojų, nors pagal optimistines prognozes, tokio gyventojų skaičiaus prieaugis sostinėje galimas geriausiu atveju po 20 metų (žr. 4.1.3 lentelę). T.y.: leista statyti 19428 butus, kuriuose, imant esamą vidutinį šeimos dydį 2,3 asmenis, galėtų apsigyvendinti apie 45 tūkst. gyventojų. Šie skaičiai rodo faktiškai egzistuojantį gyventojų siekį gerinti savo būsto būklę bei gyvenimo sąlygas, ir būtent šie faktoriai, o ne gyventojų skaičiaus prieaugis yra pagrindinis gyvenamosios statybos sektoriaus plėtros potencialas.
Išduotų statybos leidimų apimtys būsto rinkos krizės salygomis drastiškai pakito. 2010 m. lyginant su 2009 m. 4 kartus krito pradedamo statyti būsto apimtys, individualių namų statybos apimtys viršijo butų daugiabučiuose statybos apimtis. Tokius pokyčius pirmiausia sąlygojo nutrūkęs būsto statybos kreditavimas ir sumažėjęs gyventojų optimizmas dėl savo ateities pajamų. Individualios statybos namų statybos apimtys krito mažiau, kadangi šie dažniau nei butai statomi ūkio būdu iš sukauptų lėšų. Kitas esminis pokytis – krizės sąlygomis sustiprėjo gyventojų migracija į kolektyvinius sodus, kur pigesnė žemė ar jos įsigyti visai nėra poreikio – sklypo paveldėjimo atveju. Tuo būdu naujos plėtros projektai, nors ir dažniausia siūlydami geresnę gyvenimo kokybę, realizavosi daug vangiau nei stichinė sodų konversija, kelianti žymiai didesnes socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtros problemas. 2007-2012 m. laikotarpiu net 43,2 proc. statybos leidimų naujiems gyvenamiesiems namams išduota būtent sodų bendrijų teritorijose (žr. 4.1.3 lentelę).
4.1.3 lentelė. Leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti (nuo 2007-01-01 iki 2012-12-31)
	Eil. Nr.
	Seniūnija
	Leidimų statybai skaičius
	Iš jų sodų bendrijose
	Butų skaičius*

	1
	Antakalnio
	910
	508
	1331

	2
	Šeškinės
	39
	30
	44

	3
	Šnipiškių
	18
	0
	1080

	4
	Fabijoniškių
	54
	2
	457

	5
	Grigiškių
	58
	12
	139

	6
	Justiniškių
	31
	0
	370

	7
	Karoliniškių
	2
	0
	0

	8
	Lazdynų
	40
	0
	1132

	9
	Naujamiesčio
	23
	0
	1151

	10
	Naujininkų
	324
	162
	595

	11
	Naujosios Vilnios
	984
	413
	1205

	12
	Pašilaičių
	139
	2
	2962

	13
	Panerių
	480
	34
	509

	14
	Pilaitės
	205
	43
	1287

	15
	Rasų
	79
	11
	117

	16
	Senamiesčio
	28
	0
	639

	17
	Verkių
	1176
	799
	1972

	18
	Vilkpėdės
	17
	0
	30

	19
	Viršuliškių
	4
	0
	138

	20
	Žirmūnų
	9
	0
	215

	21
	Žvėryno
	47
	0
	165

	
	IŠ VISO:
	4667
	2016
	19428


* seniūnijų duomenys be 2012 m. dėl pasikeitusios apskaitos

Šaltinis: MPD ir Infostatyba (nuo 2012 m. vidurio) statybos leidimų registras.

4.1.4 lentelė. Baigtų statyti gyvenamųjų pastatų skaičius

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Gyvenamieji pastatai

   Iš jų:
	340
	303
	351
	419
	511
	473
	659
	901
	915
	967
	642
	628
	603

	   Daugiabučiai pastatai
	61
	48
	68
	65
	70
	51
	76
	111
	84
	76
	10
	17
	22

	   1-2 butų pastatai
	279
	255
	283
	354
	441
	422
	583
	790
	831
	891
	632
	611
	581


Šaltinis: Statistikos departamentas
4.1.5 lentelė. Baigtų statyti butų skaičius

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Gyvenamieji pastatai

   Iš jų:
	2065
	1755
	2502
	2608
	3867
	2888
	4242
	5492
	5590
	4344
	1062
	855
	1905

	   Daugiabučiai pastatai
	1780
	1497
	2208
	2247
	3404
	2443
	3634
	4651
	4695
	3395
	387
	198
	1251

	   1-2 butų pastatai
	285
	258
	294
	361
	463
	445
	608
	841
	895
	949
	675
	657
	654


Šaltinis: Statistikos departamentas
[image: image56.jpg]Sutartiniai zenklai

Miesto riba
Uzstatytos teritorijos
1 sodininky bendrijy teritorijos
I18duot imai statybai
@ 002007 02
@ ki 2007.02
" Perspektyviausios teritorijos plétrai
BP 2015 prioritetai
' prioritetines iSorinés pletros teritorijos

[ miesto atnajinimas, renovacija



[image: image7.jpg]



4.1-1 pav. Leidimų gyvenamiesiems namams statyti ir rekonstruoti sklaida 2007-2012 m.


Gyvenamosios statybos plėtrai reikalingi didžiausi teritoriniai poreikiai. Todėl per 6 metų laikotarpį didžiąją dalį visų naujai parengtų TPD sudarė dokumentai, įteisinę statybinius reglamentus gyvenamajai statybai.

Per 2007-2012 m. laikotarpį įvyko kai kurie teigiami pokyčiai socialinio būsto statybos srityje: 2008 m. suprojektuoti 3 žemės sklypai socialinio būsto statybai Linksmojoje g., 2009 m. – juose suprojektuoti 3 gyvenamieji namai (virš 10000 m2 gyvenamojo ploto). 2009-2010 m. lėšų socialinio būsto fondo plėtrai neskirta, o 2011 m. atlikta darbų Linksmojoje g. už 1876,7 tūkst. Lt.
Būsto renovacijos mažos apimtys Vilniuje atspindi bendras Lietuvos būsto renovacijos tendencijas. Jeigu nuo 2004 iki 2007 m. Valstybės parama daugiabučių namų modernizacijai buvo 30 proc., tai nuo 2007-02-22 ši parama padidėjo iki 50 proc., ir tai leido smarkiai suaktyvėti renovacijos apimtims. Tačiau šias renovacijos suaktyvėjimo tendencijas sustabdė finansinis sunkmetis, kai valstybei pritrūkus lėšų paramai, sustojo programos įgyvendinimas. 2009-08-26 LRV patvirtino naują daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, pagal kurią bandoma įdiegti naują finansavimo modelį, kuris dar nėra pilnai sukurtas. Atitinkamai ir Vilniaus miesto savivaldybė dar neturi galimybių vykdyti daugiabučių namų modernizacijos programos be aiškios teisinės bazės.
Per visą 2007-2012 m. laikotarpį Savivaldybės iniciatyva paskatino daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją Žirmūnuose. Kituose rajonuose – vykdomi pavienių namų renovacijos projektai (žr. 4.1.6 lentelę ir 7 priedą). Kaip matyti iš lentelės, Žirmūnuose atnaujinta 30 namų, Baltupiuose – 17, Antakalnyje – 11, Lazdynuose – 7, Senamiestyje – 6 namai. Kitur – atnaujintų namų skaičius minimalus.
2012 m. Vilniaus mieste pasinaudojus Vyriausybės vykdoma programa pagal iniciatyvą JESSICA buvo renovuotas vienas daugiabutis gyvenamasis namas Keramikų g. 12, Antakalnio seniūnijoje. Tai – trijų aukštų, 16 butų, 736,54 m2 gyvenamojo ploto namas.

4.1.6 lentelė. 2007-2012 m. atnaujinti daugiabučiai namai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą LRV 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213

	Rajonas, adresas (gatvė, namo Nr.)
	Atnaujintų namų skaičius

	Antakalnis
	11

	Antakalnio g.: 64, 69/1
	2

	Oginskio g.: 19
	1

	Smėlio g.: 16, 23, 27
	3

	B.Sruogos g.: 36
	1

	Šilo g.: 3, 27
	2

	Tverečiaus g.: 4
	1

	Žirgo g. 1
	1

	Keramikų g. 12
	1

	Baltupiai
	17

	Baltupio g.: 49, 51, 53, 55, 57, 59
	6

	Didlaukio g.: 14, 16, 17, 24, 33, 37, 42, 43, 44, 54, 78
	11

	Grigiškės
	2

	Šviesos g.: 10, 14
	2

	Jeruzalė
	1

	Ateities g. 5A
	1

	Karoliniškės
	1

	Jankausko g.: 1
	1

	Lazdynai
	7

	Architektų g.: 25, 55, 77, 91, 104, 106, 132
	7

	Naujamiestis
	4

	Raseinių g.: 8, 10
	2

	Tumo-Vaižganto g.: 9
	1

	M.Valančiaus g.: 3
	1

	Naujininkai
	1

	Panevėžio g.: 29
	1

	Senamiestis
	6

	Jogailos g.: 12
	1

	Pylimo g.: 42
	1

	Rūdninkų g.: 16
	1

	Tilto g.: 7
	1

	Trakų g.: 15
	1

	Užupio g.: 17
	1

	Šnipiškės
	2

	Juozapavičiaus g.: 26
	1

	Giedraičių g.: 71
	1

	Vilkpėdė
	2

	Skroblų g.: 3, 11
	2

	Viršuliškės
	1

	Viršuliškių g.: 77
	1

	Žirmūnai
	30

	Žirmūnų g.: 17, 19, 30, 35, 61, 65, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 97, 100, 101, 103, 105, 126/128, 131
	21

	Tuskulėnų g.: 28
	1

	Minties g.: 4, 6
	2

	Šeimyniškių g.: 30, 34, 36, 38
	4

	Rinktinės g.: 19, 40
	2

	Žvėrynas
	2

	Blindžių g.: 31
	1

	Vykinto g.: 27
	1

	IŠ VISO
	87


Šaltinis: Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, 2012 m.

	Išvados:

Teigiamos tendencijos:

1. Būsto rinka krizės sąlygomis išliko gyvybinga;

2. Daugiabutė statyba koncentravosi užstatytose ir prioritetinėse naujos plėtros teritorijose;

3. Prasidėjo konversijos procesai Naujamiestyje;

4. Vyko Pilaitės šiaurinės dalies plėtra;
5. Savivaldybės iniciatyva paskatino daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją Žirmūnuose;

6. Parengti tipiniai renovacijos projektai.
Neigiamos tendencijos:

1. Stringa konversijos tempai ir apimtys;

2. Individualių gyvenamųjų namų statyba koncentruojasi priemiestinėje zonoje – ypač buvusių kolektyvinių sodų teritorijoje;

3. Nesant valstybės institucijų apsisprendimo dėl šalies oro uostų plėtros strategijos, toliau vyksta sodo namų rekonstrukcija į gyvenamuosius oro uosto triukšmo zonose (esamoje ir perspektyvinėje);
4. Išlieka lėti renovacijos tempai, nevyksta kompleksinė rajonų renovacija.


4.2 Darbo vietos
BP sprendiniai numatė palankias sąlygas tolesnei paslaugų, aptarnavimo, administravimo, tarpininikavimo, žinių ekonomikos, gamybos sektorių darbo vietų kūrimui. Darbo vietos gali būti kuriamos visose urbanizuojamose miesto teritorijose. Verslo ir gamybos teritorijos fiziškai sumažėjo rengiant detaliojo planavimo dokumentus, nes aptariamu laikotarpiu investuotojai orientavosi į maksimalią pridėtinę vertę kuriančią gyvenamųjų teritorijų plėtrą (vakarinės miesto greito eismo gatvės prieigose ir kt zonose). Dėl tos pačios priežasties nesivystė ir BP sprendiniuose numatytos integruotos darbo vietų teritorijos arba galimybės joms atsirasti visose urbanizuojamose funkcinėse zonose pagal BP rekomenduotą jų procentinę struktūrą.
Plyno lauko investicijoms buvo numatyta galimybė konsoliduoti teritorijas pietinėje miesto dalyje Kuprijoniškėse, už perspektyvinio lėktuvų pakilimo tako (tarp Liepkalnio gatvės ir geležinkelio į Lydą) ir kitose miesto teritorijose, kur numatyta pakankamos apimties verslo, gamybos ir pramonės funkcinė zona, su sąlyga, kad nebus daromas neigiamas poveikis greta esančioms teritorijoms. Šiam tikslui parengti ir patvirtinti TPD prie Lentvario numatytoje teritorijoje pramonei; Kuprioniškėse, nustatant proporcijas tarp galimos gyvenamosios ir pramoninės teritorijos.
Vertinant statybos leidimus 2007-2012 m., numatyta įvairių paslaugų objektų sklaida daugiausiai apima intensyviau užstatytas miesto teritorijas (žr. 4.2-1 pav.). Tiktai pramonės ir sandėliavimo objektai statyti ir periferinėje miesto pietinėje dalyje, kur pagal BP sprendinius ir buvo numatytos pramonės ir gamybos plėtrai skirtos teritorijos (žr. 4.2-2 pav.).
[image: image57.jpg]Rlesq,“MNgtal ((

v Al
¢ e
Avizieniai - Maisiagala g i
x | !
i |
AL \ '

Y ”
Sudervé { 'll-
,.5\_’,\
~ AT -
O.At
5 0

il
’_\_\ ; A . 3
ho . N9 H
a %\ e
X {1
'\_‘"‘"k_ ] '\\‘



[image: image8.jpg]



4.2-1 pav. Leidimai statyti paslaugų objektus 2007-2012 m.
Pagrindinių gamybai, logistikai ir sandėliavimui numatytų objektų plėtra vyko pietinėje miesto dalyje tam numatytose zonose – Aukštuosiuose Paneriuose, Kirtimuose. Nepaisant BP sprendiniuose numatytos konversijos, šie objektai taip pat statyti ir Žemuosiuose Paneriuose – apie Savanorių pr. Nepaisant turimo potencialo toliau stagnavo Naujosios Vilnios pramoninė zona.
[image: image58.png]fao000  oliniy shaifus gimaziose
ki ko g okyklse

14197
12919 | 20470 24460

20082009 ra. 20092010 . . 2010-2011 1. m. 20112012 ..




[image: image9.jpg]



4.2-2 pav. Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus 2007-2012 m.

	Išvados:

Teigiamos tendencijos:

1. Paslaugų objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją;

2. Nepaisant krizės, pradėtas paslaugų objektų įgyvendinimas konversinėse zonose (prie Lakūnų g., Savanorių pr., Naujojoje Vilnioje);

3. Tęsėsi paslaugų objektų plėtra vakarų centre (Pilaitės pr.);

4. Pagrindinė pramonės ir sandėliavimo objektų plėtra vyko BP nustatytose teritorijose (Aukštieji Paneriai, Kirtimai).
Neigiamos tendencijos:

1. Stringa konversijos tempai ir apimtys;

2. Darbo vietų ir aptarnavimo objektų plėtra sovietinės statybos „miegamuosiuose rajonuose“ lieka pernelyg vangi;

3. Tebesitęsia kitų (smulkesnių) verslui numatytų teritorijų mažėjimas;

4. Kilus nekilnojamojo turto krizei, sulėtėjo didžiųjų konversijų zonų rekonstrukcija (Savanorių pr., Naujamiestis);

5. Pramoninės zonos Naujojoje Vilnioje potencialas išlieka nepanaudotas;

6. Iki šiol nepradėtos įsisavinti BP numatytos naujos teritorijos verslo ir gamybos zonų plėtrai (Lentvario zona, Kuprijoniškės, Pupinė).
Būtinos priemonės, skatinačios darbo vietų ir paslaugų kūrimąsi monofunkciniuose gyvenamuosiuose rajonuose bei sudarančios sąlygas neefektyviai naudojamų teritorijų konversijai.

Būtina skatinti esamų pramoninių zonų efektyvų panaudojimą ar konversiją atsižvelgiant į BP numatytus prioritetus.


4.3 Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistema

Vilniaus kraštovaizdžio morfologinė įvairovė, gamtinių vertybių gausa suteikia unikalias sąlygas darniai miesto plėtrai, tačiau diktuoja aiškius apsaugos reikalavimus. BP sprendiniuose išryškinti du pagrindiniai tikslai miesto žaliųjų teritorijų tvarkyme:

· darni gamtinių ir technogeninių elementų Vilniuje sąveika, formuojant, išsaugant ir tinkamai naudojant gamtinio karkaso teritorijas;

· gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas, plėtojant hierarchinę želdynų sistemą – „žaliąją infrastruktūrą“.

4.3.1 lentelė. Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistemos realizacija.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	Išlaikyti subalansuotus Neries ir Vilnios slėnių kraštovaizdžio erdvinius parametrus (reguliuojant užstatymo intensyvumą ir stiprinant gamtinį įvaizdį)
	Vykdoma. Planuojant teritorijas erdviniai parametrai yra išlaikomi

	Stiprinti (įteisinti) gamtinio karkaso struktūras pagrindinėje miesto dalyje ir priemiestyje
	Vykdoma. Nuo 2008 m. pradėti formuoti ir įregistruoti sklypai atskiriesiems želdynams įrengti

	Sukurti ir nuosekliai vykdyti miesto miškų programą, orientuotą į poilsio miškų formavimą
	Nevykdoma. Iki šiol egzistuoja valstybinės reikšmės miškų mieste teisinio statuso klausimas, norint juos pritaikyti miestiečių poilsiui (Vingio, Jamonto parkai ir kt.)

	Formuoti miesto urbanistinėje struktūroje integralų želdynų tinklą, susiejantį saugomas, gamtinio karkaso ir gyvenamąsias teritorijas; formuoti urbanizuotų masyvų „žaliąsias perskyras“
	Vykdoma. Nuo 2008 m. formuojami ir įregistruojami sklypai atskiriesiems želdynams įrengti.

	Plėtoti „žaliąją infrastruktūrą“: įtvirtinti normatyvinių želdynų parametrus naujos plėtros teritorijose, įrengti želdynus (gerinti jų kokybę) susiformavusiose miesto rajonuose
	Vykdoma. Derinant detaliuosius planus reikalaujama įteisinti priklausomųjų želdynų normas pagal AM įsakymą D 1-694. Atnaujinami želdiniai susiformavusiose želdynų teritorijose

	Skatinti ir išsaugoti ekologišką žemdirbystę, parengti tokių teritorijų atrankos specialųjį planą, nustatant diferencijuotus naudojimo reglamentus
	Nevykdoma.


4.3.1 Gamtinio karkaso apsaugos reglamentai
4.3.1.1 lentelė. Veiklos reglamentavimas probleminėse zonose, kurios yra urbanizuotų ir gamtinių elementų sandūrose
	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.


	Išskirtos šešios gamtinio karkaso ir urbanizuotų teritorijų sąveikos zonos Neries ir Vilnios slėniuose. Šioms zonoms nustatyti reglamentai, apibūdinantys tvarkymo tikslus, priemones ir apribojimus
	Vykdoma.
· Parengta prieplaukų ir žiemos uosto išdėstymo schema;

· Įrengiamas pramogų parkas prie Siemens arenos;

· Parengtas senvagės ežerėlių DP;
· Projektuojamas parkas ties Vileišio g. Antakalnyje nuo Šilo tilto iki M.Daukšos vid. mokyklos;

· 2010 m. parengtas Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio SP; parengtas draustinio sutvarkymo techninis projektas (Saugomų teritorijų tarnybos užsakymu);
· Parengti Vilnios krantinės nuo intako į Nerį iki Markučių kompleksinio tvarkymo ir pritaikymo projektiniai pasiūlymai

	Priemiestyje nustatytos gamtinės migracijos koridorių įtakos zonos: Vokės, Sudervės upių Gilužio ežero ir jo intakų, bevardžio Rudaminos intako (Platiniškės-Pasieniai), Nemėžos, Murlės, bevardžio Rudaminos intako (Kirtimai-Kalviškės) slėniai. Plėtra teritorijose, įeinančiose ar besiribojančiose su šiomis zonomis, gali būti planuojama tiktai parengus viso slėnio apsaugos ir pakrančių panaudojimo poilsiui TP dokumentus
	Vykdoma tik dalinai.

· Viso slėnio apsaugos ir pakrančių panaudojimo poilsiui TP dokumentai neparengti;

· 2012 m. parengtas Vokės slėnio SP;

· Rengiami DP, apimantys dalį gamtinės migracijos koridorių įtakos zonų (rytinėje miesto dalyje – tarp Minsko kelio ir Naujosios Vilnios, kitose zonose)

	Užmiestyje nustatyti miesto struktūrai ekologiniu ir rekreacniu požiūriu svarbūs migraciniai koridoriai – upių slėnių tęsiniai, Vilniaus ir Trakų rajonuose (Sudervės, Riešės, Vokės, Nemėžos ir Rudaminos upių slėnių atkarpos)
	Nevykdoma. Negali būti vykdoma tik Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu (būtinas bendras darbas su Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybėmis)

	Numatytoms urbanizuoti gamtinio karkaso teritorijoms Pavilionių – Bajorų ir Pupinės – Kuprijoniškių zonose turi būti parengti gamtinio karkaso teritorijų naudojimo ir apribojimų specialieji planai
	Nevykdoma


4.3.2 Miškai ir miškingos teritorijos
Miškai Vilniuje sudaro apie 36 proc. miesto ploto ir 80 proc. visų saugomų teritorijų. Atlikdami apsaugines, stabilizacines ir kompensacines funkcijas, jie palaiko miesto ekologinį balansą. Nors ir gyvybingi, geros rūšinės sudėties, miškai menkai pritaikyti miestiečių poilsio reikmėms.

Bendrajame plane miškų masyvai bei juose įsiterpę ne miško paskirties žemės sklypai (mažesni, nei 5 ha) apjungti į miškų ir miškingų teritorijų funkcines zonas. Maži miško ploteliai (0,1 ~1 ha dydžio), esantys besiformuojančiose ir naujos plėtros teritorijose bendrajame plane neparodyti (kaip Valstybiniai miškai jie užfiksuoti specialiajame plane – miesto miškotvarkos projekte). Jų statusas nustatomas žemesnio lygmens ar rūšies teritorijų planavimo dokumentuose.

BP realizacijos eigoje jokių pokyčių neįvyko.
4.3.3 Saugomos gamtinės teritorijos

Miesto saugomų gamtinių teritorijų sistemą sudarantys draustiniai, regioniniai parkai, saugomi gamtiniai ir kultūros paveldo objektai nurodyti pagrindiniame brėžinyje.


Esamuose draustiniuose išskirtos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ buveinių teritorijos įtrauktos į miesto saugomų teritorijų (ST) sistemą.
4.3.3.1 lentelė. Saugomų gamtinių sistemų realizacija.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	Išskirtos ypatingos rekreacinės Pavilnių ir Verkių regioninių parkų teritorijos (Lyglaukiuose, Kučkuriškėse, Verkiuose, Gulbino ir Balsio ež. pakrantėse) tvarkomos kaip pagrindiniai arba rajoniniai miesto želdynai, nužymėti jų naudojimo principai. Reikalinga jų detalizacija parengiant SP
	Įvykdyta.

Parengti ir 2009 m. patvirtinti abiejų regioninių parkų ir jų zonų ribų planai, taip pat tvarkymo planai

	Išlikusiose vertingo kraštovaizdžio teritorijose siūloma įsteigti savivaldybės saugomas teritorijas – Vokės slėnio kraštovaizdžio draustinį bei Verbų etnokultūrinį draustinį
	Vykdoma.
· 2011 m. parengtas teritorijos, kurioje numatyta steigti Verbų etnokultūrinį kraštovaizdžio draustinį SP – siūlomo draustinio riba sumažinta apie 2/3.

· 2012 m. parengtas Vokės slėnio kraštovaizdžio draustinio SP


4.3.4 Želdynai
BP sprendiniai numato padidinti miesto želdynų plotą iki 6,5 proc. miesto teritorijos.
4.3.4.1 lentelė. Želdynų realizacija.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	Palaipsniui transformuoti ir pritaikyti rekreacijai apie 2 proc. miesto miškų
	Vykdoma. Jamonto parkas, Vingio parkas, Spalvotų šaltinių parkas

	Įrengti želdynus upių, ežerų pakrantėse ir slėniuose - agrariniuose plotuose
	Vykdoma. Formuojami sklypai atskiriesiems želdynams įrengti Neries pakrantėse nuo Žvėryno pėsčiųjų tilto iki Valakupių tilto

	Įrengti želdynus gyvenamuosiuose rajonuose pagal gyvenamųjų teritorijų želdynų normavimo principus
	Dalinai vykdoma. Formuojami sklypai gyvenamuosiuose rajonuose atskiriesiems želdynams įrengti

	Neries pakrantėse formuoti miesto „žaliąją jungtį“ tarp Valakupių ir Lazdynų tiltų
	Vykdoma. Formuojami sklypai atskiriesiems želdynams įrengti Neries pakrantėse nuo Žvėryno pėsčiųjų tilto iki Valakupių tilto

	Įrengti viešuosius želdynus upių ir kitų vandens telkinių pakrantėse
	Dalinai vykdoma. Neries pakrantėje formuojami sklypai atskiriesiems želdynams įrengti.

	Įrengti miško parką ir želdyną Neries paslėny tarp Liepkalnio ir Burbiškių
	Nevykdoma.

	Tvarkyti pažeistas gamtines teritorijas gamtinio karkaso ir urbanizacijos paribiuose
	Nevykdoma.


	Integruoti saugomas miesto teritorijas: įrengti rekreacines zonas, eksponuoti gamtos ir kultūros vertybes
	Vykdoma. Parengti ir 2009 m. patvirtinti abiejų regioninių parkų ir jų zonų ribų planai, taip pat tvarkymo planai

	Įrengti pagrindinius želdynus: Kalnų bei Vingio parkus, Pramogų parką Ozo-Kalvarijų g., Kairėnų bot. sodo pagrindinę dalį
	Vykdoma:
· Rekonstruota Vingio parko centrinė dalis,

· Rekonstruota Kairėnų botanikos sodo pagrindinė dalis ir istoriniai statiniai,
· 2012 m. įrengtas Ozo parkas (apie 9 ha dydžio)

	Įrengti rajoninius želdynus: „žaliąją jungtį“ palei Šiaurinę g., Lūžių, Ozo (dalį), Karoliniškių, Sausio 13-osios, Fabijoniškių (dalį) ir Pilaitės (dalį) parkus; Jamonto, Pasakų parkų pradinį etapą
	Vykdoma:
· Lūžių parke formuojamas sklypas atskirąjam želdynui įrengti ir želdinama teritorija,
· 2012 m. įrengtas Ozo parkas;
· Sausio 13-osios parke atnaujinti želdiniai;

· Jamonto parke formuojams bendro naudojimo sklypas; parengti pritaikymo rekreacijai ir aktyviam poilsiui projektiniai pasiūlymai;
- Pasakų parkas įrengtas.
Nevykdomas „žaliosios jungties“ palei Šiaurinę g. įrengimas

	Plėtoti atskirų bendruomenių kapines (Verkių, Vaidotų, Pavilnio, Strielčiukų, Liepkalnio stačiatikių
	Vykdoma:

· 2010 m. praplėstos Liepkalnio stačiatikių kapinės;
· 2012 m. parengtas Teritorijos prie Žirnių g. 13 (šalia karaimų ir totorių kapinių) detalusis planas karaimų ir totorių kapiniėms praplėsti

	Įrengti vietinius želdynus esamuose gyvenamuosiuose rajonuose: Ukmergės-Linkmenų g. ir Šnipiškių parkus, Medeinos g., Gabijos g., Laisvės pr.-I.Šeiniaus g., Čiobiškio g., Lazdynų šlaitų parkus ir kt
	Vykdoma. Formuojami sklypai atskiriesiems želdynams įrengti Ukmergės-Linkmenų g., Medeinos – Gabijos g., Laisvės pr. – I. Šeiniaus g. (parengti projektiniai pasiūlymai), Lazdynų šlaitų parke ir kt.

	Įrengti vietinius želdynus (apie 75 ha) naujos plėtros teritorijose
	Nevykdoma. Situacija komplikuota, nes rengiant DP privatiems sklypams, yra reglamentuojamas priklausomojo želdyno plotas pačiam sklypui. Norint įrengti vietinius želdynus naujos plėtros teritorijose jiems reikalingi bendro naudojimo teritorijos sklypai.


	Išvados:

Teigiamos tendencijos:
1. Stiprėja teisinė želdynų apsauga – parengti TPD, inventorizuojami bendramiestiniai, rajoniniai ir esami vietiniai želdynai (formuojami želdynų sklypai);
2. Pradėtos reprezentacinių ir rekreacinių miesto želdynų rekonstrukcijos.
Neigiamos tendencijos:

1. Didėja spaudimas statyti neužstatomose (tarp jų ir želdynų) teritorijose;

2. Nėra teisinio mechanizmo suformuoti ir įrengti vietinius želdynus naujos plėtros teritoriose;
3. Pernelyg vangiai kuriami ir tvarkomi gyventojų artimosios aplinkos (kvartalų) želdynai;
4. Nerengiami slėnių apsaugos ir pakrančių panaudojimo TP dokumentai.


4.4 Kultūros vertybės
BP sprendiniuose prioritetiniai Vilniaus miesto nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorinės apsaugos objektai yra numatyti šie: Senamiestis – Pasaulio paveldo vietovė, istoriniai priemiesčiai, bažnyčių ir vienuolynų kompleksai, dvarų sodybos ir istoriniai želdynai, dominuojančio medžio architektūros paveldo teritorijos. Jų atžvilgiu yra dalinai vykdomos BP sprendiniuose numatytos priemonės ir planai.
Buvo rengiami nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentai, atlikti moksliniai tyrimai, rengiami TPD, programos, projektiniai pasiūlymai ir techniniai projektai, vykdomi tvarkybos darbai.

4.4.1 lentelė. Kultūros vertybių apsaugos atgaivinimo ir tvarkybos prioritetų realizacija.

	Numatyti prioritetai BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	Patikslinti Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą
	Nevykdoma. Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento tikslinimas – Kultūros ministerijos kompetencija.

	Vilniaus Aukštutinės ir Žemutinės pilių pastatų komplekso tvarkyba, atkuriant Valdovų rūmus, jų aplinką, išryškinant gynybinę sistemą bei atkuriant renesansinio sodo įvaizdį
	Dalinai vykdoma. Baigiami pastatyti Valdovų rūmai.

	Vilniaus miesto gynybinių sienų ir bokštų-vartų sistemos atgaivinimas ir išryškinimas, siekiant atskirų objektų galimo atkūrimo
	Dalinai vykdoma:
· Parengta Vilniaus miesto gynybinės sienos paveldotvarkos programa. Atlikti istoriniai ir architektūriniai tyrimai; 
· Parengtas gynybinės sienos atkarpos Šv. Dvasios gatvėje tvarkybos projektas. Darbai pradėti, bet dėl lėšų trūkumo sustabdyti.

	Bernardinių ir Dominikonų vienuolynų restauravimas ir pritaikymas
	Vykdoma:
· Bernardinių vienuolynas restauruotas ir pritaikytas komercinei įstaigai;

· Dominikonų vienuolyne vyksta parengiamieji paveldo tvarkybos darbai (rūsių valymas ir kt.). Vyksta projektavimas

	Radvilų rūmų komplekso (Vilniaus ir Liejyklos gatvių sankirtoje) atkūrimas pritaikant Lietuvos dailės muziejui
	Nevykdoma.

	Žemutinės pilies aplinkos želdynų tvarkymas
	Nevykdoma.

	Kūdrų parko tvarkymas
	Dalinai vykdoma. Parengti pirminiai projektiniai pasiūlymai; 2011 m. suorganizuotas konkursas Misionierių sodų projektiniams pasiūlymams parengti (geriausiai suplanavimo idėjai išreikšti), apimantis ir Kūdrų parką

	Sereikiškių parko su Bernardinų sodu tvarkymas
	Dalinai vykdoma. Parengtas techninis projektas, pradėtas realizuoti

	Kalnų parko tvarkymas, išryškinant Kreivosios pilies vietą, Trijų kryžių aplinką
	Nevykdoma.

	Istorinių vienuolynų sodų tvarkymas: Bazilijonų, Bernardinų, Bonifratrų ir kt.
	Vykdoma:
· Parengtas Bernardinų sodo tvarkybos (kartu su Sereikiškių parku) techninis projektas, išduotas statybą leidžiantis dokumentas;

· Bazilijonų ir Bonifratrų soduose vykdomi tvarkybos darbai

	Parengti ir įgyvendinti eismo reguliavimo Senamiestyje programą, kurioje būtų sprendžiamos turistinio transporto, autobusų ir automobilių parkavimo problemos
	Dalinai vykdoma: 

· Atliekama paieška automobilių parkavimo vietų kūrimui Vilniaus senamiestyje ir jo artimoje aplinkoje;

· Atliekami parengiamieji darbai TPD rengti;
· Planuojamose parkavimo aikštelių įrengimo vietose bus atliekami archeologiniai tyrimai

	Tuskulėnų dvaro sodybos restauravimas ir atgaivinimas
	Įvykdyta. Tuskulėnų dvaro sodyba restauruota ir pritaikyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro administracijai ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui.

	Sapiegų rūmų restauravimas ir pritaikymas viešajai paskirčiai
	Vykdoma. Parengtas techninis projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas

	Senamiesčio apžvalgos vietų įrengimas
	Nevykdoma. Neįrengta nei viena nauja apžvalgos aikštelė.

	Šv. Kotrynos bažnyčios restauravimas (II-as etapas)
	Įvykdyta. Vyksta kultūriniai renginiai.

	Kultūrinio turizmo trasų parengimas Senamiestyje, Verkių ir Pavilnio regioniniuose parkuose
	Vykdoma. 2009 m. patvirtintuose Verkių ir Pavilnio regioninių parkų tvarkymo planuose numatytos kultūrinio turizmo trasos ir rekreacinė turistinė infrastruktūra

	Bernardinų ir Rasų kapinių tvarkyba
	Vykdoma. Bernardinų ir Rasų kapinės sistemingai ir kompleksiškai tvarkomos. Parengtas Rasų kapinių centrinės koplyčios restauravimo projektas, gautas statybą leidžiantis kokumentas

	Sluškų rūmų tvarkyba
	Vykdoma. Išduotas leidimas statybai.

	Bernardinų bažnyčios restauravimas
	Vykdoma. Bernardinų bažnyčia restauruojama.

	Pilies, Sereikiškių, Bernardinų ir kt. Senamiesčio istorinių želdinių tvarkyba
	Dalinai vykdoma. Parengtas 24 senamiesčio skverų, aikščių ir želdynų projektinių pasiūlymų I etapas

	Bazilijonų bažnyčios ir vienuolyno restauravimas ir atgaivinimas
	Vykdoma. Bazilijonų bažnyčia ir vienuolynas restauruojami.

	Pranciškonų bažnyčios restauravimas
	Vykdoma. Pranciškonų bažnyčia restauruojama.

	Šnipiškių vertingiausių medinių pastatų tvarkyba
	Dalinai vykdoma. Atliekami fotogrametriniai apmatavimai ir fotofiksacija.

	Sapiegų sodo atkūrimas
	Vykdoma. Sutvarkyti Sapiegų sodo tvora ir vartai

	Žvėryno vertingiausių medinių pastatų tvarkyba
	Dalinai vykdoma. Atliekami fotogrametriniai apmatavimai ir fotofiksacija.

	Antakalnio vertingiausių medinių pastatų tvarkyba
	Dalinai vykdoma. Atliekami fotogrametriniai apmatavimai ir fotofiksacija.


4.4.2 lentelė. Reikalingi dokumentai BP sprendiniams įgyvendinti (kultūros vertybių apsaugos atgaivinimas ir tvarkyba).

	Reikalingi dokumentai BP įgyvendinti
	Realizuota 2007-2012 m.

	Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Vykdoma. Parengtas Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos SP (patvirtintas 2010-10-18 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-512); rengiamas Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos SP – paveldotvarkos projektas.

	Siūlomo Naujamiesčio urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma.

	Siūlomo Žvėryno urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Vykdoma. [image: image59.png][poo S mokiniy shafius prasinese rokyKlose
ok skati okykiose Sueluse

20082009 ra. 2009-2010 7. . 2010-2011 1. m. 20112012 ..




Rengiamas Vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV70 teritorijos Žvėryne nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas bei paveldotvarkos projektas.

	Siūlomo Šnipiškių urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Įvykdyta. Parengtas Vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV70 teritorijos Šnipiškėse nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas bei paveldotvarkos projektas (patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2009-06-19 sprendimu Nr. 1-1083)

	Siūlomo Paupio ir Užupio urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma.

	Siūlomo Antakalnio urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma.

	Pilaitės dvaro sodybos fragmentai (LA413/814, IP907). Teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma.

	Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas (G379K). Teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma.

	Buv. Vaidotų kaimo gyvenvietės fragmentas. Teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma.

	Siūlomo Vilniaus Verbų etnokultūros draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Įvykdyta. SP parengtas (patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2011-02-18 sprendimu Nr. 1-2008)

	Siūlomo Vokės kraštovaizdžio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Įvykdyta. SP parengtas 2012 m.

	Nebuvo įtraukta. Kairėnų dvaro teritorijos specialusis planas
	Įvykdyta. SP parengtas (patvirtintas 2008-09-15 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-446)

	Nebuvo įtraukta. Sapiegų rūmų apsaugos specialusis planas
	Įvykdyta. SP parengtas (patvirtintas 2010-04-19 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-232)

	Nebuvo įtraukta. Trakų Vokės dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas
	Įvykdyta. 2011 m. parengti Trakų Vokės dvaro ansamblio sutvarkymo galimybių studija bei Trakų Vokės dvaro sodybos teritorijos ir apsaugos zonos ribų SP


	Išvados:

Teigiamos tendencijos:
1. Vyksta prioritetinių kultūros vertybių, istorinių želdynų restauravimas;

2. Rengiami nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentai, projektai ir atskirų objektų vertės pokyčiams nustatyti atlikti tyrimai;

3. Rengiami kultūros vertybių teritorijų planavimo dokumentai (ribų planai ir paveldotvarkos projektai).
Neigiamos tendencijos:

1. Paveldosaugos sistemoje vyrauja skirtingi požiūriai į paveldosaugos misiją (neleisti ir drausti, ar saugoti naudojant);
2. Iki šiol neparengti sisteminiai nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, vertinimo kriterijus nusakantys dokumentai, kurie nedviprasmiškai reglamentuotų veiklas konkrečiose nekilnojamųjų kultūros vertybių poveikio zonose ir teritorijose (šių dokumentų parengimas - LRV atsakomybė). 


4.5 Socialinė aplinka ir kultūra

Visuomeninės erdvės, viešosios socialinės paslaugos gerai funkcionuoja tik kompaktiškai užstatytoje teritorijoje, rajonuose kur gyvena įvairių socialinių sluoksnių, skirtingo amžiaus ir skirtingas pajamas gaunančios visuomenės grupės, todėl skatinama įvairių socialinių sluoksnių integracija, mažinama socialinė atskirtis.

· Nuosekliai kuriamos visuomeninės erdvės užstatytoje aplinkoje ir naujuose gyvenamųjų namų kvartaluose:

· Jurgos Ivanauskaitės skveras;

· Tibeto skveras (Malūnų g.);
· Žaliojo obuolio skveras (Prie Vivulskio g.);
· „T.Ševčenkos skveras“ (alėja tarp Arklių ir Visų Šventųjų g.) – projektas įgyvendinamas;
· Geto aikštė (tarp Mėsinių ir Dysnos gatvių) – rengiamas techninis projektas;
· Skveras tarp Aušros-Bazilijonų ir Arklių-Bazilijonų gatvių sankirtų – parengti projektiniai pasiūlymai;
· Aktyvaus poilsio ir sporto trasos sutvarkymas nuo Verkių parko iki Vingio parko. (I etapas: teritorija tarp Šilo tilto ir M. Daukšos mokyklos, rengiamas techninis projektas);
· Skveras „Bajorų kalvose“;
· Vilniaus pramogų parkas (VPP) Ozo g. Būsimieji ir jau esami pastatai su visiškai nauja infrastruktūra praturtina Vilniaus miestą šiuolaikiniais pramogoms, darbui, gyvenimui bei komercijai skirtais projektais. Bendras plotas 600.000 m2;
· Pučkorių atodangos tvarkymas (2011 m. tech. projektas, 2012 m. įgyvendinimo pradžia);
· Teritorijos tarp Šilo tilto ir M. Daukšos mokyklos sutvarkymas. Aktyvaus poilsio ir sporto trasos parengimas (tech. projektas 2012 m.);
· 2012 m. pradėtas Bernardinų sodo tvarkymas – sodo restauravimo ir atkūrimo projektas paruoštas vadovaujantis XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios istorine ikonografine medžiaga, atspindint šios teritorijos raidą ir išsaugant vertingiausius želdinius;
· 2012 m. atidarytas naujas Ozo parkas;
· Tvarkomas šalia Karoliniškių ir Žvėryno seniūnijų esantis Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis.

Miesto centrinėje dalyje BP numatoma pastatyti naujus kultūros objektus, gerinančius kultūrinę aplinką mieste ir baigti svarbiausių esamų kultūros, švietimo objektų rekonstrukciją.

4.5.1 lentelė. Kultūros objektų realizacija.

	Numatyta BP
	Įvykdymas 2007-2012 m.

	Daugiafunkcinis kultūros centras
	Nevykdoma.

	Simfoninės muzikos salė
	Nevykdoma.

	Tarptautinių konferencijų centras
	Nevykdoma.

	A.Gudaičio galerija
	Nevykdoma.

	Valdovų rūmai
	Įvykdyta.

	Nacionalinė galerija
	Įvykdyta.

	„Menų spaustuvė“ – kūrybinių industrijų kvartalas
	Įvykdyta.

	Lietuvos technikos muziejus
	Įvykdyta. Rekonstrukcija baigta, pilnai vykdoma veikla

	„Tymo kvartalas“ – dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių vieta
	Vykdoma. Neįrengta dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių vieta – nepastatyti pastatai dailiųjų amatų mokymo centrui Maironio g.

	Kultūros objektų kūrimas artimojoje gyventojų aplinkoje
	Vykdoma. Atsidarė meno galerijos: „Actus magnus“- (Piles g.36), „ŠOFAR“ žydų kultūros ir informacijos centre (Mėsinių g.3), „Viktorijos galerija“ (Klaipėdos g.), „Pilies galerija“ (Pilies g.).

Planuojama statyti Modernaus meno centrą dešiniajame Neries krante (verslininkų Butkų iniciatyva)

	Kiekvienoje seniūnijoje numatoma įkurti informacinius-kultūros centrus
	Vykdoma. Seniūnijų informacijos centrai veikia Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 18-koje filialų

	Numatoma steigti informacinius centrus esamų bibliotekų bazėje
	Vykdoma. Vilniaus m. savivaldybės centrinėje bibliotekoje (filialuose) veikia 17 viešosios interneto prieigos centrų (juose 2010 m. registruoti 5978 vartotojai, juose kompiuterinio raštingumo apmokyti 2816 Vilniaus gyventojų, suteiktos konsultacijos naudojimosi internetu: 24296). Palyginti su 2009 m., 2010 m. bibliotekų lankytojų skaičius išaugo 42717.

	Nebuvo įtraukta. Kultūros ir meno inkubatorių „Fluxus ministerija“, „Kultflux menų platforma“ įsteigimas
	Įvykdyta. 2008 m. Neries krantinėje prie Mindaugo tilto ir Energetikos muziejaus pradėjo veiklą Kultflux menų platforma“, 2010 m. Gedimino pr. – „Fluxus ministerija“.


4.5.2 lentelė. Švietimo objektų realizacija.

	Numatyta BP
	Įvykdymas 2007-2012 m.

	Rezervuoti teritorijas bendruomenės centrų, mokyklų ir vaikų darželių statybai perspektyvinėse plėtros teritorijose: Gineitiškėse, Pilaitėje, Ukmergės gatvės šiaurinės dalies aplinkoje, Bajoruose, Pupojuose, Trakų Vokėje, Gulbinuose, Nemėžyje-Rokantiškėse;
	Dalinai vykdoma:

· rengiant teritorijų planavimo dokumentus rezervuojamos teritorijos;

· parengti projektai mokyklų renovacijai.

	Statyti mokyklas (viso 7):
	

	- užstatytose teritorijose, kur trūksta švietimo objektų (Balsiuose, Tarandėje, Žirmūnuose);
	Vykdoma.

Pastatyta Balsių mokykla (2011 m.)

	- prioritetinėse miesto plėtros teritorijose (Pilaitėje, Ukmergės gatvės šiaurinės dalies aplinkoje, Bajoruose, Nemėžyje-Rokantiškėse).
	Nevykdoma.

Taip pat reikalinga numatyti Gabijos gimnazijos (Pašilaičių g. 13) bei Žvėryno gimnazijos (Žalioji g. 4) priestatų statybą.(2012 m. )

	Statyti vaikų darželius (viso 9) užstatytose teritorijose, kur trūsta šių objektų (Balsiuose, Tarandėje, Pilaitėje, Žirmūnuose).
	Dalinai vykdoma. Pilaitėje pastatytas pirmasis naujas vaikų darželis po 18 nepriklausomos Lietuvos metų.
Atsirado naujų privačių vaikų darželių. Nuo 2011 m. rugsėjo iki 2012 m. pavasario įsteigta 380 naujų vietų, artimiausiu metu planuojama dar 300 vietų – per metus pasiekta, kad mieste darželius galės lankyti 680 darželinukų daugiau, nei ankstesniais metais (2012 m. rugsėjį darželiuose planuojama 14 naujų grupių ir dar 7 – iki metų pabaigos. Naujos grupės planuojamos Antakalnyje, Baltupiuose, Justiniškėse, Karoliniškėse, Lazdynuose, Naujininkuose, Viršuliškėse).

Parengtas Perkūnkiemio vaikų darželio projektas, planuojamas taikyti kaip kartotinis.

Labiausiai ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūksta Pilaitėje, Santariškėse ir Perkūnkiemyje.


Vilnaus mieste bendrojo lavinimo mokyklose mokinių skaičius: 2007-2008 mokslo metais – 75458, 2008-2009 m. m. – 72408, 2009-2010 m. m. – 69989, 2010-2011 m. m. – 62724 mokiniai (t.y. – nuo 2007 m. bendras mokinių skaičius sumažėjo 12,7 tūkst.).

2010–2011 mokslo metais Vilniaus miesto gimnazijose mokėsi 12885 mokiniai, vidurinėse mokyklose – 29461, pagrindinėse mokyklose – 11002, jaunimo mokyklose – 197, specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose ir klasėse – 483, pradinėse mokyklose – 4487, mokyklose-darželiuose – 1673, suaugusiųjų mokyklose, mokymo centruose ir klasėse – 2536 mokiniai.

2010–2011 mokslo metais 8 mokyklos Vilniaus mieste dirbo dviem pamainomis (iš jų: 1 mokykla-darželis, 5 vidurinės, 2 gimnazijos).

4.5-1 pav. Mokinių skaičiaus kitimas vidurinėse mokyklose ir gimnazijose
[image: image60.jpg]B

s

Vilniaus miesto BP sprendiniy jgyvendinimo
stebésena (monitoringas) 2007-2012 m.

GYVENTOJY PAGEIDAVIMAI KEISTI BP

&

SPRENDINIUS 2012 M.

Pageidavimo eiles Nr. 2012 m.

T(®1)

2 (82)

Keisti naudojima gyvenamaj (vienbugiu,
dvibugiy gyvenamujy namy statybos)

3 (83)

Asisakyli Kernaves g_ tesinio, numatyto BP

4(84)

5 (85)

Keisti naudojima gyvenamaj (vienbugiu,
dvibugiu gyvenamujy namy statybos)

6 (86)

Rengfi detaluj, keiciant Zemes paskirt]

7 @7)

% (88)

9(89)

Keisti naudojima gyvenamaj (vienbugiu,
dvibugiy gyvenamujy namy statybos) prie
Gavaigiu (Pakiuones)g. Tikslinti Zeldynams
skirtos teritorijos ribas

S| Vilniaus planas®, 2013 m,





4.5-2 pav. Mokinių skaičiaus kitimas pradinėse mokyklose ir mokyklose-darželiuose

[image: image61.emf]44

38,4

31,6

35,1

35,9

47,8

50,9

45,4

33,9

25,6

8,2

10,7

23

31

38,5

0

10

20

30

40

50

60

1980 1993 1998 2005 2011

procentas

Pėsčiomis, dviračiais Visuomeniniu transportu Lengvuoju automobiliu


2011-2012 mokslo metais Savivaldybės mokyklose mokosi 60985 mokiniai, iš jų: 46402 – lietuvių mokomąja kalba, 4879 – lenkų mokomąja kalba, 8764 – rusų mokomąja kalba mokyklose, 78 – anglų mokomąja kalba (tarptautinio bakalaureato klasėse), 181 – baltarusių mokomąja kalba, 275 – lietuvių, idiš ir ivrito mokomąja kalba mokyklose.
2011-2012 mokslo metais Vilniuje veikė 24 gimnazijos ir 42 vidurinės mokyklos.

Mokinių skaičius 2011-2012 mokslo metais: 14197 – gimnazijose, 24460 – vidurinėse mokyklose, 4086 – pagrindinėse mokyklose, 8690 – progimnazijose, 4247 – pradinėse mokyklose, 1785 – mokyklose-darželiuose.

Esant ryškiai mokinių skaičiaus mažėjimo tendencijai mieste, mokinių skaičius įvairių tipų mokyklose keitėsi skirtingai: vidurinėse ir pradinėse mokyklose mažėjo, gimnazijose didėjo, mokyklose darželiuose per paskutinius ketverius metus beveik nekito (žr. diagramas). 

Specialiojo ugdymo programas įgyvendina penkios Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, keturios specialiosios mokyklos ir du specialiojo ugdymo centrai. Specialiosiose mokyklose ir bendrosios paskirties mokyklų specialiosiose klasėse ugdomi 494 mokiniai.

2011–2012 mokslo metais Vilniaus mieste veikia dvi suaugusiųjų gimnazijos, vienas suaugusiųjų mokymo centras, dvi suaugusiųjų vidurinės mokyklos, vienas jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo konsultacinis centras nuteistųjų ir asmenų, kuriems laikinai apribota laisvė mokymui.

Apibendrinus mokinių pasiskirstymą bendrojo lavinimo mokyklose, galima teigti, kad švietimo įstaigų tinklas nėra efektyvus, nes ugdymo įstaigose netolygiai pasiskirstę mokinių srautai. Pagal mokyklų vadovų pateiktas statistines ataskaitas 2011 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės mokyklose mokėsi 60985 mokiniai. Pagal mokyklų patalpų projektinį pajėgumą mokyklose galėtų mokytis 64070 mokinių. Tuščios mokymosi vietos atsirado dėl nuolat mažėjančio mokinių skaičiaus. Nepriimant sprendimų dėl mokyklų pertvarkos, atskiros Vilniaus mokyklos išnyks.
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrasis planas patvirtintas Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-446, 2012-02-08.
Vilniuje 2012 m. vasarą buvo suremontuotos 37 švietimo įstaigos.
Mokyklų pakanka pagal gyventojų skaičių, bet nepakanka pagal teritorinę sklaidą – trūksta apie 11 mokyklų priemiestinėje zonoje (žr. 4.5-3 pav.).
[image: image10.jpg]@
L]
=
]
=
=





4.5-3 pav. Švietimo infrastruktūros būklė – mokyklos ir jų norminės pasiekiamumo zonos
Vaikų darželių trūksta tiek pagal gyventojų skaičių, tiek pagal jų sklaidą – optimalus vietų vaikų darželyje skaičius 1000 gyventojų – 65-70, o esamas – apie 40 (žr. 4.5-4 pav.).

Šiuo metu valstybinius vaikų darželius Vilniuje lanko 25,4 tūkst. vaikų, privačius – apie 1,1 tūkst. darželinukų. Nuo 2011 m. rugsėjo privačius darželius pradėjo lankyti beveik 550 vaikų daugiau nei 2010 m. 2009-2010 m. vaikų darželiuose sukurta 460 papildomų vietų, o 2011-2012 m. – 920 papildomų vietų.

4.5.3 lentelė. Vaikų vietos darželiuose 2012 m.

	Metų pradžioje eilėje buvo
	6000

	Priimta
	4500

	Nepateko
	1500


[image: image11.jpg]



4.5-4 pav. Švietimo infrastruktūros būklė – vaikų darželiai ir jų norminės pasiekiamumo zonos
Tęsiasi sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimas. Visame mieste ir naujai planuojamose išorės plėtros teritorijose pagal poreikį numatoma pirminės sveikatos priežiūros objektų plėtra. Statomas naujas vaikų ligoninės korpusas Santariškėse vietoj netinkamo rekonstruoti. 2007 m. atidarytas Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės B korpusas (statyba truko 20 metų). Tęsiama Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus pastato statyba, operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai.

Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius nuo 338 (2007 m.) padidėjo iki 378 (2009 m.), privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius nuo 213 (2007 m.) padidėjo iki 242 (2009 m.).
2011 m. atnaujinta M. Marcinkevičiaus ligoninė, kuri per 3 metus įgyvendino 2 ES paramos projektus daugiau nei už 10 mln. Lt. Gydymo įstaiga renovavo dalį pastatų ir inžinerinių sistemų, pagerindama jų charakteristikas, taip pat įgyvendino ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos pastatų plėtros ir stacionarinių paslaugų optimizavimo projektą. Įgyvendinus projektus, pasiektas vienas svarbiausių tikslų – ligoninėje pagerintas energijos vartojimo efektyvumas. Projekto įgyvendinimui skirta 4 mln. Lt. Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtrai, priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriaus paslaugų gerinimui M. Marcinkevičiaus ligoninei skirta per 5,4 mln. Lt iš ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų. Atlikta Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus rekonstrukcija, įrengiant šiuolaikinius standartus atitinkančias pacientų stebėjimo palatas. Rekonstravus beveik 1000 m2 ligoninės patalpų, įrengti palaikomojo gydymo ir slaugos skyriai, patalpos, kuriose teikiamos reabilitacijos paslaugos, įsigyta nauja medicininė įranga ir greitosios medicinos pagalbos automobilis. Reanimacijos, klinikinės laboratorijos, rentgeno kabineto ir kt. medicinos paskirties patalpų įrengimui 1,5 mln. Lt skyrė Vilniaus miesto savivaldybė. Planuojama, kad renovuotose patalpose pagerėjusią paslaugų kokybę ir prieinamumą įvertins apie 8 tūkst. pacientų per metus.
Atsižvelgiant į planuojamų teritorijų socialinės sandaros specifiką pagal poreikį plėtojama socialinių paslaugų infrastruktūra: laikino gyvenimo įstaigos, dienos globos centrai, pensionatai, socialinės reabilitacijos tarnybos. Vaikų globos namų skaičius padidėjo nuo 11 (2007 m.) iki 13 (2009 m.). Tačiau sumažėjo senelių globos namų skaičius – nuo 5 (2007 m.) iki 4 (2009 m.), globos namų suaugusiems neįgaliesiems - nuo 3 (2007 m.) iki 2 (2009 m.).
BP sprendiniuose numatoma rekonstruoti, plėsti ir vystyti pagrindinius miesto sporto centrus (branduolius) Žirmūnuose, Viršuliškėse, Verkiuose, Vilkpėdėje, Žvėryne, Antakalnyje, Šeškinėje, N.Vilnioje, Fabijoniškėse, Pilaitėje. Numatoma išsaugoti ir kartu naudoti bendruomenės poreikiams esamus mokyklų stadionus. Atnaujintas daugiafunkcinis sporto, paslaugų ir sveikatingumo kompleksas „SEB arena“, kuriame įrengta 15 dengtų ir 4 atviri teniso aikštynai, virtualus golfo aikštynas ir kt. Galutinai įrengta universali arena „Sportima“ su tarptautinius standartus atitinkančia futbolo aikšte. (Ąžuolyno g.). Mieste veikia 11 universalių sporto klubų (sportuoja apie 50 tūkst. vilniečių).
2010 m. pabaigoje Savivaldybėje pasirašytos sutartys dėl trijų socialinių projektų įgyvendinimo. Tai reiškia, kad Vilniuje bus plečiamas socialinių paslaugų įstaigų tinklas ir gerinamas socialinių paslaugų prieinamumas gyventojams. Socialinės paramos centras, pensionas „Vilties namai“ ir Motinos ir vaiko pensionas pasirašė finansavimo sutartis, kuriomis remiantis, šių trijų biudžetinių įstaigų socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektams bus skirta apie 8,8 mln. Lt.
Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimui skirta per 3,2 mln. Lt Už šias lėšas A. Kojelavičiaus gatvėje ketinama įkurti 28 vietų savarankiško gyvenimo namus, kuriuose bus apgyvendinami psichikos negalią turintys asmenys. Taip pat už šias lėšas planuojamas ir dienos centras, kuriame vienu metu socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas galės gauti 30 neįgaliųjų.
Pensiono „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro įkūrimui skirta 3,7 mln. Lt. Už šiuos pinigus bus rekonstruotas pastatas Kojelavičiaus g. ir įkurtas pensiono „Vilties namai“ naujas padalinys. Savarankiško gyvenimo namus įsigys 34 asmenys, turintys proto negalią. Taip pat ten įsikurs ir naujas, 15 vietų Trumpalaikės globos centras ligoniams, turintiems vidutinę ar sunkią proto bei kompleksinę negalią.
Grupinio gyvenimo namų vaikams, šeimos paramos centro ir krizių centro motinoms ir vaikams įkūrimui skirta beveik 2 mln. Lt. Tokio centro įkūrimas paskatins socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių lengvesnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką.
Projekto metu bus rekonstruotas pastatas Kojelavičiaus g. 129, įrengta pastato infrastruktūra, inžineriniai tinklai ir patalpos 3 padaliniams, kuriose socialinės rizikos šeimų nariai saugioje aplinkoje gaus trumpalaikės socialinės globos, įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikinos nakvynės paslaugas, padėsiančias jiems įveikti socialinę atskirtį, išspręsti krizę šeimoje nulėmusias problemas, sugrįžti į visuomenę ir darbo rinką, vaikams – į šeimą. Vienu metu paslaugomis galės naudotis 31 asmuo.
4.5.4 lentelė. Sporto objektų realizacija

	Numatyta BP
	Įvykdymas 2007-2012 m.

	Nacionalinis „Žalgirio“ futbolo stadionas su daugiafunkciniu kultūros ir pramogų centru Rinktinės gatvėje
	Dalinai vykdoma. Parengtas detalusis planas ir projektiniai pasiūlymai.

	Nacionalinis universalios paskirties stadionas su futbolo ir lengvosios atletikos treniruočių aikštynais, lengvosios atletikos maniežu, sporto mokykla ir komerciniu centru Ozo gatvėje
	Statyba sustabdyta.

	Nacionalinis plaukimo baseinas Erfurto gatvėje
	Dalinai vykdoma:

· objektas dalinai rekonstruotas;
· parengta baseino rekonstrukcijos ir valdymo galimybių studija;
· rengiamas teritorijos detalusis planas (apimantis ir bažnyčios teritoriją)

	VPU specializuotas lengvosios atletikos centras J.I.Kraševskio gatvėje
	Nevykdoma

	Specializuotas sporto kompleksas (baseinas, universali sporto salė, kerlingo centras ir kiti aikštynai) Lietuvos Olimpinio sporto centro teritorijoje Šeškinėje prie Ąžuolyno gatvės
	Įvykdyta

	Numatoma išsaugoti ir kartu naudoti bendruomenės poreikiams esamus mokyklų stadionus.
	Vykdoma. Įrengtos sporto aikštelės prie 18 miesto mokyklų

	Nebuvo įtraukta. Stadionas Naujojoje Vilnioje
	Dalinai vykdoma. N.Vilnioje numatytas 17 ha sklypas stadiono statyboms. Rengiami dokumentai stadiono statyboms

	Nebuvo įtraukta. Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ sporto bazės rekonstrukcija
	Įvykdyta. 

	Nebuvo įtraukta. Stadionas Žirnių gatvėje.
	Vykdoma. 2010 m. pradėtas rengti teritorijos detalusis planas

	Nebuvo įtraukta. Mokyklų stadionų ir aikštynų viešo naudojimo programa (Bendra Savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos programa)
	Vykdoma. 

2011 m. įrengtas Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos sporto aikštelių kompleksas. 

2011 m. atnaujinta Simono Daukanto progimnazijo sporto aikųtelė
2012 m. planuojama įrengti Senvagės vidurinės mokyklos sporto aikštynus.

2012 m. įrengta Vilniaus Fabijoniškių vidurinės mokyklos dirbtinės dangos pilnų matmenų futbolo aikštė (68 x 105 m), kuri atitinka 2-iejų FIFA/UEFA žvaigždučių reikalavimus.

Įrenginėjamas Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos sporto aikštynas – krepšinio, futbolo aikštelės, bėgimo takai ir kt. LR Švietimo ir mokslo ministerijos lėšos – 800 tūkst. Lt, Savivaldybės lėšos – 200 tūkst. Lt.

Privačiomis lėšomis yra renovuojama ir jau įrengta dirbtinės dangos 68×105 m. futbolo aikštė prie Vilniaus Vladislovo Sirokomlės vidurinės mokyklos.


BP numatyta, kad nauji maldos namai gali būti statomi visuomenės poreikiams rezervuotose teritorijose, taip pat ir kitose teritorijose, kur galimas visuomeninis teritorijos naudojimo būdas.

4.5.5 lentelė. Maldos namų realizacija

	Numatyta BP
	Įvykdymas 2007-2012 m.

	Rezervuoti teritorijas bažnyčių statybai naujai įsisavinamose naujos plėtros teritorijose: Gineitiškėse, Gulbinuose, Pupojuose, Pavilnyje, Trakų Vokėje.
	Dalinai vykdoma. Rengiant TPD, teritorijos rezervuojamos

	Naujamiestyje tikslinga atstatyti Jėzaus Širdies bažnyčią kaip vieną iš Vilniaus miesto simbolių.
	Nevykdoma.

	Naujų maldos namų statyba numatoma Pašilaičiuose, Salininkuose, Žirmūnuose.
	Nevykdoma.


[image: image62.jpg]


[image: image12.jpg]



4.5-3 pav. Leidimai statyti visuomeninius objektus 2007-2012 m.

	Išvados:

Teigiamos tendencijos:

1. Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją;

2. Pradėtas į socialiai silpnesnius visuomenės sluoksnius orientuotų objektų įgyvendinimas;

3. Periferinėje zonoje kuriasi privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Neigiamos tendencijos:

1. Visuomeninių objektų plėtros apimtys ženklai atsilieka nuo privačių – gyvenamųjų ir komercinių objektų plėtros;
2. Neįgyvendinami bendruomenių centrų projektai;

3. Nepakankamai vystoma socialinė infrastruktūra (ypač ikimokyklinio ugdymo įstaigos) periferinėse teritorijose.

Būtinas politinis apsisprendimas dėl socialinių paslaugų teikimo periferinėje zonoje.


4.6 Aukštybinių pastatų statyba

BP sprendiniai nustatė tik pagrindinius aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste principus. Aukštybinių pastatų statybos galimybes mieste patikslino Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste specialiojo plano koncepcijos papildymas, aprobuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-18 sprendimu Nr. 1-550 (žr. 4.6-1 pav.).

	[image: image13.jpg]Minskas





	[image: image14.jpg]e Vil miesto savialdybés rba

— -~ Pepokaying oro vostoukimo zona

e —

[ contoumonctmg saustny spasuoos

Gatviu kategoros
—_—a —cs
Wiosto struktoros zonos
. e
SRR

—

Borane m e
T horon Vinaussenamesso sk woamian o,
Sptaugon ronin
Aukdtyink pastatysaybos galimybes
ibojantys gamitinia faktoria
Tl Savgosni miesto gamiines morfostnkiiros elementai
‘Saugoliny miesto gamtines mortosiniros slementy

JIFIY vizualines apsaugas zona (500m nuo pagrindiniy
sensiénio st i 150 nuo ity Saity)

Neries upés vizualinés apsaugos zona (100m)
Saugomos gamiines terorios

Aukstybiniy pastaty statybos galimybés:

Formuojamos aukStybiniy pastaty Kalvos'

Uzstatymo aukstingumo i intensyvumo rodikiai
nustatomi detaliasils planais asizvelgiant | €baiglos
vertiali kompozicios suformavimo pore

(Kalvy teriorios dals, kurioje gal bl statomi aukstybiniai
pastata nurodyta atskia).

1. Desiniajame Neries krante, baigiamame formuoti
adminisraciniame miesto centre. Kalvos vistine -
"Europos” administarcis pasiatas.

2 Narbuto g. apinka tarp Laisves pr. r Vakarines
greio eismo gatves.

‘Urbanistiny kalv foriorjos, kurose aukStybiny pastaty
statyba galima parengus detaliosius pianus

-
P p—————
o s
o S,
e A s,
e
ot s s
St
e i
P B

Miesto svarbiausiei okalds belspecializuct centrai
(kompakiéki  Injiia), kuriuose aukStybiny pastaty
sttyba negaiima






4.6-1 pav. Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus m. SP koncepcijos papildymas, 2008 m. (fragmentas)
Be to, nustatant galimybes vystyti aukštybinius pastatus BP numatytose centrų teritorijose, parengtos aukštybinių pastatų išdėstymo specialusis planas, specialiųjų planų koncepcijos ir aukštybinių pastatų aukštingumo paramentrus nustatančios studijos:

· Ukmergės gatvės aplinkoje, tarp Ozo g. ir Vakarinio greitkelio, 2009-06-17 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-1084 aprobuota aukštybinių pastatų išdėstymo SP koncepcija (žr. 4.6-2 pav.);

· Žirmūnuose, teritorijoje tarp Kalvarijų, Tuskulėnų, Apkasų, Minties, Žirmūnų ir Žvalgų g., 2009-10-07 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1240 aprobuota Aukštybinių pastatų išdėstymo SP koncepcija (žr. 4.6-3 pav.).

· Buv. „Velgos“ įmonės teritorijos zonoje, greta transporto mazgo ir „Vingio parko“, 2010-06-01 patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1605 patvirtintas Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste teritorijoje tarp Geležinio Vilko g., Laisvės pr. ir Neries upės specialusis planas: teritorijos aukštybinių pastatų statybai (žr. 4.6-4 pav.);
· Dešiniajame Neries krante numatytoje aukštybinių pastatų zonoje („urbanistinėje kalvoje“) nustatyti tokių pastatų maksimalūs aukščio parametrai (aprobuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-04-01 sprendimu Nr. 1-949 ir 2009-07-15 sprendimu Nr. 1-1133).

BP sprendiniuose numatytų aukštybinių pastatų statybos teritorijų realizavimas per 6 metus:

· naujojoje miesto centro dalyje dešiniajame Neries krante 2009 m. užbaigtas statyti Swedbank 16 aukštų administracinis pastatas (43100 m2);

· Žvėryne 2009 m. užbaigtas statyti 12 aukštų biurų pastatas „Green Hall“ (8500 m2);

· Numatytoje aukštybinių pastatų statybos zonoje prie T. Narbuto g. Viršuliškėse pokyčių neįvyko.

	[image: image15.jpg]




	[image: image16.jpg]‘Nagrinkjame teritorija

Planuojamos aukitybiuty statinly zonos:

B Aukitybiniy suatiniy id 100 1 aukiio statyboa tertorfia
B Aukftybiniy statiniy iki 80 m aukEio statybos teritorfja.
£3  Aukitybiniy statiniy iki 50 m aukiio statybos teritorije.
100 Reglamsmtai

A% | Pastaty eukliis, m

K 2 Funkeije: K - lkomerciné, G - gyvensmofi, ¥ -

30 visuomening

4 3. Pestaty suidty skeiius

= 4, Utatatymo intenyvumas
Kt fyméfimat:
=] Teritorijos, kurioss galim peststy fki 35 m mukitio statybe

Erama padéts:

[, R SR —

‘Teritorijos, kurioms yra parengti detelicji planai
Suformuoti masinds statybos gyvenamisji rgjonsi
'Easmas gyvenamojo rejono centres (Sesking)
‘Esami Zalieji plotsi

‘Bsamos vertialios dominentés (pastatad vird 35 m
‘niktio)

|
-






4.6-2 pav. Aukštybinių pastatų išdėstymo teritorijoje tarp Ozo g. ir Vakarinio greitkelio specialiojo plano koncepcija, 2009 m. (fragmentas)
	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
LS Pianucjama teritorija
[ Saugomos teritorijos
—— - Ap2valgos sektoriaus ribos
@ Apivaigos taskai
[ 9-12 auksty pastatai
M Aukstesni nei 12 auksty pastai
11111 Pagrindiniai Neries ir jos intaky senslénio Slaitai
== Upes siénis ir senvage
11111 Apsaugos zona 150m
== Miesto $laitus dengiancios
urbanistiniy vertikaliy grupes
"% Planuojamos aukatybiniy pastaty teritorijos

Lt
Planuojamas maksimalus absoliutinis aukstis
I 190 m
B 175 m
I 165 m

X0 Greitojo tramvajaus trasa

Raudonosios gatviy linijos






4.6-3 pav. Aukštybinių pastatų išdėstymo teritorijoje tarp Kalvarijų, Tuskulėnų, Apkasų, Minties, Žirmūnų ir Žvalgų g., specialiojo plano koncepcija, 2009 m. (fragmentas)
	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]Esamy skiypu ribos
Vandenys

Vilniaus senariesio i kity Viiniaus
centro urbanistiniy draustiniy apsaugos
(buferinés) zonos riba

Numatomas gyvenamasis uzstatymas
Numatoma daugiaaukste

automobiliy stovéjimo aikstelé

Naujai statomi i rekonstruojami
susisiekimo infrastrukidros objekiai

—_

]

=3

B Numatomas komercinis uzstatymas
-

|

=]

-

Planuojamos teritorjos riba

Nagrinéjamos teritorijos riba

Aukstybiniy pastaty statybos galimybes
ribojantys gamtiniai faktoriai:

T saugotini miesto gamtines morfostruktaros elementai
‘Saugotiny miesto gamtings morfostrukiaros elementy

vizualinés apsaugos zona (500m nuo pagrindiniy
senslénio Slaity ir 150m nuo kit Slait)

S\ Neries upés vizualnes apsaugos zona (100m)

Specialiojo plano sprendiniai:
Teritorijos aukstybiniy pastaty statybai

Teritorijos auktybiniy pastaty statybai:
SRR ckiantju avitos arehitelarines raiskos
®  gali biti statomos pavienes vertikalés - lokalios dominantes;

2. uzstatymo_intensyvumo rodiki nustatom pagal
galiojanéius teritorijy planavimo dokumentus;
3. pastaty aukscio apribojimai auktybiniy pastaty
tatybos zonoms - maksmal absoliutiné aftude:

1~ 201m (pastato auksts 83

T-2 - 176m (pastato aukstis 66m),

T-3 - 155m (pastato aukStis 48m).

Tekstiniai reglamentat
1. Teritorijos naudojimo biida, uzstatymo parametrus (isskyrus
uzstatymo aukstinguma aukstybiniam uzstatymui planuojamose
zonose) nustato detalicji

planai

2. Inzineriniy tinkly ir susisiekimo sistemos plétros parametrai buvo
nustatyti rengiant teritorijos Gelezinio Vilko g. 2

(kad, Nr. 0101/0052:138; 0101/0052:148; 0101/0020:157) detali
plana (registro Nr. 2081) I yra teisintiinfrastrukidros plétros
sutartimi tarp savivaldybés ir investuotojo.

3. Rengiant techninius projektus privalo bt uztikrinta normatyvine:
Isoliacijos trukmé arba nebloginama esama situacija (pagal STR
2.02.01:2004 GYVENAMIEJ| PASTATAI p. 213 reikalavimus)
gretimose teritorijose esantiuose ir planuojamoe teritorioje naujai
projektuojamuose gyvenamuosiuose pastatuose.

4. Tarp pastaty privalo bt irengli gaiojanciuose normatyvuose
nurodyti reikalingi gaisrinés technikos privaziavimal. irengtas
reikiamas gesinimo hidranty skaicius.






4.6-4 pav. Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste teritorijoje tarp Geležinio Vilko g., Laisvės pr. ir Neries upės specialusis planas: teritorijos aukštybinių pastatų statybai, 2010 m. (fragmentas)
	1. Išvados:

Teigiamos tendencijos:

1. Toliau tikslinamas ir tobulinamas aukštybinių pastatų statybos reglamentavimas (ypač zonoje prie Konstitucijos pr.).
Neigiamos tendencijos:

1. Dėl nekilnojamojo turto krizės įstrigo daugelio projektų įgyvendinimas;
2. Nepaisant savivaldybės priimtų nuostatų, tebestebimos pastangos (daugiausia spekuliacinės) įsiteisinti naujas aukštybiniams pastatams skirtas teritorijas;
3. Vakarų centre (prie Spaudos rūmų) neplėtojamas aukštybinis komercinis užstatymas.


4.7
Didžiųjų prekybos centrų statyba

Didžiųjų prekybos centrų statybos reglamentai buvo nustatyti vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 2004-08-25 sprendimu Nr. 1-506 patvirtinta „Vilniaus miesto prekybos centrų išdėstymo schema“. Schema numatė ribotos apimties prekybos centrų plėtrą miesto centrinėje dalyje ir pakankamai liberalias sąlygas prekybos centrų kūrimui vidurinėje ir periferinėje zonose. Toks modelis būdingas ir daugeliui šaltesnio klimato šalių, kur prekybos centrų dengtos erdvės šaltuoju metų laiku dažnai perima viešųjų erdvių funkcijas.
Per 2007-2012 m. laikotarpį realizuoti „Panoramos“ ir „Ozo“ prekybiniai kompleksai su aplinkine infrastruktūra, pastatytas naujas 2 aukštų apie 80 tūkst. m2 ploto verslo parko „Gariūnai“ prekybos pastatas, įrengta apie 4 tūkst. kv.m ploto dengta-atvira turgavietė Kalvarijų g. 88.
Pagal statybos leidimų 2007-2012 m. analizę, leista statyti 4 virš 20 tūkst. m2 ploto, 3 virš 10 tūkst. m2 ploto ir 15 virš 1 tūkst. m2 ploto prekybos paskirties pastatus.
	Išvados:

Teigiamos tendencijos:

1. Didžiųjų prekybos centrų realizacija vyksta įvertinant į BP sprendinius integruotos didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos sprendinius;
2. Padidėjus didžiųjų prekybos centrų skaičiui, išsisprendė jų keliamos problemos susisiekimo infrastruktūrai.
Neigiamos tendencijos:

1. Nesant paramos smulkesniam verslui ir aukštoms patalpų nuomos kainoms miesto centrinėje dalyje, didieji prekybos centrai, išsidėstę artimoje miesto centrui aplinkoje, žlugdo pagrindinio centro gyvybingumą


4.8
Susisiekimo sistema

Oro transportas. 2007-2012 m. bendrieji tarptautinio Vilniaus oro uosto pervežimų rodikliai Lietuvos ir ypač Baltijos šalių regione tampa palankūs. Šiuo laikotarpiu keleivių srautas Vilniaus oro uoste padidėjo 1,28 karto, Taline – 1,47 karto, kai Rygos oro uoste – 1,61 karto. Nepakankamas maršrutų ir skrydžių skaičius, neišvystyta oro uosto infrastruktūra išlieka didžiausia problema vystant tarptautinį turizmą ir verslą. Nuo 2004 m. Latvija, pasinaudojusi vežėjų bankrotu Vilniuje, ryžtingai užėmė dominuojančią padėtį Baltijos šalių regione. Padėtį kiek švelnina tai, kad paskutiniais metais keleivių srautas Rygoje sumažėjo 1,07 karto, kai Vilniuje buvo teigiamos augimo tendencijos (išaugo 1,3 karto). Bendri trijų Lietuvos oro uostų pervežimai 2012 m. siekė 3,17 mln. keleivių.

4.8.1 lentelė. Baltijos šalių tarptautinių oro uostų keleivių pervežimai, mln. keleivių

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Vilnius
	0,58
	0,64
	0,72
	1,00
	1,28
	1,45
	1,72
	2,04
	1,31
	1,37
	1,71
	2,21

	Ryga
	0,62
	0,63
	0,71
	1,06
	1,87
	2,49
	2,96
	3,69
	4,07
	4,66
	5,10
	4,77

	Talinas
	0,57
	0,61
	0,72
	1,00
	1,40
	1,54
	1,50
	1,8
	1,30
	1,37
	1.91
	2,21


4.8.1 pav. Baltijos regiono tarptautinių oro uostų keleivių pervežimai

 
[image: image21.emf]0

1

2

3

4

5

6

200120022003200420052006200720082009201020112012

Vilnius

Ryga

Talinas


4.8.2 lentelė. Lietuvos oro uostų keleivių pervežimų dinamika, - mln. keleivių

	Metai
	Vilniaus 
	Kauno 
	Palangos
	Lietuva-viso

	2008
	2,05
	0,41
	0,10
	2,56

	2009
	1,31
	0,46
	0,11
	1,88

	2010
	1,37
	0,81
	0,10
	2,28

	2011
	1,71
	0,87
	0,11
	2,69

	2012
	2,21
	0,83
	0,13
	3,17


Įvairios Europos šalys įvairiai sprendžia oro transporto keleivių ir krovinių pervežimų ir poveikio aplinkai problemas bendrame Europos Sąjungos susisiekimo sistemos kontekste, nes tai pakankamai specifinė transporto rūšis, kurios plėtra negali būti apspręsta vienos šalies transporto sistemos lygmenyje. Vilniaus oro uostas nepretenduoja  tapti stambiu tarptautiniu ir tranzitiniu terminalu, tačiau dedamos pastangos regioninio terminalo išvystymui atsilieka nuo realių sostinės poreikių.

Pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą buvo numatytas naujas kilimo-leidimosi takas, kad lėktuvų skrydžiai nebūtų vykdomi virš miesto gyvenamųjų rajonų, tačiau iki šiol neparengė reikiamos galimybių studijos ir teritorijų planavimo dokumento tokio tako poreikiui ir įrengimui. Tokia ydinga dešimtmečius besitęsianti situacija kelia pastovias konfliktines situacijas tarp gyventojų ir savivaldybės.

Geležinkelių transportas. Keleivių pervežimai traukiniais Vilniaus miesto teritorijoje turi mažėjimo tendencijas, tačiau dėl mažų pervežimų mažai įtakoja bendrą viešojo transporto sistemą. Bendrojo plano iniciatyvos didinti ir integruoti pervežimus traukiniais į miesto pervežimų sistemą dėl skirtingų žinybų pavaldumo  lieka nerealizuoti. Didesnio pasisekimo nesulaukia ir maršrutas „Stotis – Oro uostas“. Išvystytas autobusų maršrutų tinklas N.Vilnioje ir nesuderinti tvarkaraščiai su traukinių grafikais nesudaro rimtesnių prielaidų intensyvesniam traukinių panaudojimui miesto poreikiams.

	4.8.3 lentelė. Išvykusių keleivių skaičius traukiniais, tūkst. (pagal parduotus bilietus kasose)

Stotis
	2000
	2001
	2002
	2003
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Vilnius
	2038,2
	1857,5
	1767,3
	1824,4
	1536
	1342
	1021
	986,0
	812,0
	815,0

	N.Vilnia
	126,2
	129,6
	140,7
	162,0
	162,0
	147,0
	90,0
	86,0
	65,0
	62,0

	Lentvaris
	450,4
	481,0
	503,4
	558,2
	541,0
	466,0
	298,0
	249,0
	211,0
	206,0

	Trakai
	37,00
	43,9
	47,1
	79,3
	34,0
	23,0
	27,0
	34,0
	31,0
	35,0


Šaltinis: AB „Lietuvos geležinkeliai“ statistiniai duomenys

Pagrindiniai tranzitinių krovinių pervežimai geležinkeliu vyksta be didesnių problemų. Tiesiant antrus kelius pietiniame miesto aplinkkelyje mažėja krovinių skaičius praleidžiamas per miesto Geležinkelio centrinę stotį urbanizuotoje miesto teritorijoje. Naujai įrengta Vaidotų krovininė stotis, pietinis miesto apvažiavimas sudaro palankias eismo sąlygas krovinių tranzitui ir šalia jos steigiamo Vilniaus regiono logistikos centro veiklai. Geležinkelių krovinių pervežimuose lemiamą vaidmenį vaidina Vilniaus miesto geležinkelio stotys, kurioms tenka virš 70 proc. visų Vilniaus apskrities krovos darbų. Iš jų pagrindinis krūvis tenka Panerių krovinių stočiai. Didžiausias krovos darbų augimas Vaidotų stotyje, kuri įtraukta į Vilniaus regiono logistikos centrą.

Integruojantis į Europos susisiekimo sistemą išlieka probleminis susisiekimas su Europos šalimis. Vilniaus savivaldybė turėtų rodyti daugiau iniciatyvos integruojant sostinę į europinio geležinkelio tinklą ir projektuojant Rail Baltica atšaką „Kaunas-Vilnius“, kuri galėtų tapti pagrindu dvimiesčio plėtrai. Ši europinės vėžės atšaka yra fiksuota Lietuvos teritorijos bendrajame plane

Užmiesčio kelių transportas. Vilnius – Lietuvos sostinė yra pietrytinėje Lietuvos dalyje netoli Europos Sąjungos sienos su Baltarusija. Lietuvos valstybės sostinę Vilnių su šalies, Baltijos ir Europos Sąjungos transporto tinklais jungia automobilių keliai, geležinkeliai bei oro transporto, kuriais realizuojami miesto išoriniai transporto ryšiai. Vilniaus miestą kerta europinis IXB transporto koridorius, kuris integruoja Vilnių į tarptautinį kelių tinklą. Jo pagrindą sudaro magistraliniai keliai A1 (E85) Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir A3 (E28) Vilnius-Minskas. Be šių kelių iš Vilniaus driekiasi dar trys tarptautiniai keliai į Panevėžį A2 (E272), Lydą A15 (E85) ir Marijampolę A16 (E28). Pietinio miesto aplinkkelio funkciją atlieka 106 krašto kelias Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai, šiaurinio miesto aplinkkelio - 108 krašto kelias Vievis-Maišiagala-Nemenčinė.
Užmiesčio transporto tranzitiniam eismui formuojami integruoti greito eismo transporto koridoriai (greito eismo gatvės). Pastaraisiais metais užbaigtas miesto Pietinis transporto koridorius, sujungęs tarptautinius magistralinius kelius A1 „Vilnius-Kaunas-Klaipėda“ ir A16 su tarptautiniais magistraliniais keliais A3 „Vilnius – Minskas“ ir A15 „Vilnius – Lyda“.

Šiuo metu tiesiamas Vakarinis greito eismo koridorius, sujungsiantis su automagistrale A2 „Vilnius-Ryga“. Užbaigtas tiesti 1 etapas iki L.Asanavičiūtės g., 2013 m. baigtas II etapas iki Ozo gatvės. Užbaigtas Vilniaus miesto Pietinio miesto išorinio aplinkkelio I etapas nuo Savanorių pr. iki miesto ribos (Kirtimų gatvės rekonstrukcija). 

[image: image22.jpg]



4.8.2 pav. Vilniaus miesto pietinio miesto aplinkkelio trasa

2007-2012 m. vidutinis metinis paros transporto srautas Vilniaus prieigose sumažėjo nuo 106,2 tūkst. iki 100,6 tūkst. automobilių. Vienareikšmiai tam įtakos turi sumažėjusi po krizės bendra ekonominė plėtra, kuro kainos augimas bei pasikeitusios ekonominės gyventojų galimybės. 

Transporto eismo santykinis eismo intensyvumas lyginant su metiniu vidurkiu užmiesčio keliuose tolygiai auga nuo sausio iki rugpjūčio mėnesio. Vilniaus transporto eismo dinamika visai kitokia ir pastebimas ryški „duobė“ vasaros sezono metu vilniečiams atostogaujant. Tuo metu miestas atsigauna nuo transporto spūsčių ir sudaro palankias sąlygas turistams Vilniaus miesto teritorijoje. Tačiau savaitgaliais spūstys atsiranda pagrindiniuose valstybiniuose keliuose: A14 Vilnius-Molėtai, krašto kelyje Nr. 102 Vilnius-Zarasai ir pan.

Pagal Susisiekimo ministerijos, kuri kasmet atlieka transporto eismo intensyvumo monitoringą duomenis, didžiausias vidutinis metinis paros transporto eismo intensyvumas buvo Kauno kelyje ir siekė 23,03 tūkst. aut./parą. Kiek mažesnis buvo Rygos ir Utenos  keliuose (13,45-11,71 tūkst. aut./parą). Apibendrinant galima teigti, kad didžiausi transporto srautai yra keliuose link šalies teritorijos ir mažiausi link ES sienos.

4.8.4 lentelė. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas Vilniaus prieigose, tūkst. aut.

	
	2000
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Kauno A1 
	12,5
	18,4
	21,3
	20,86
	18,41
	18,80
	20,38
	23,03


	Rygos A2
	8,4
	11,4
	13,9
	13,34
	13,31
	12,56
	12,83
	13,45

	Minsko A3
	1,7
	3,5
	3,7
	4,17
	4,11
	4,15
	4,89
	4,84

	Gardino A4
	4,0
	5,5
	6,1
	6,21
	6,63
	6,55
	6,86
	6,99

	  Utenos A14
	3,9
	16,3
	17,7
	18,59
	16,96
	10,57*
	11,06*
	11,71*

	Lydos A15
	2,4
	10,4
	10,5
	10,94
	9,78
	10,01
	10,27
	10,30

	Trakų A16
	6,3
	9,9
	12,7
	13,50
	12,32
	12,04
	12,23
	9,62

	Šumsko 101
	1,5
	2,9
	3,4
	3,04
	2,87
	3,14
	3,20
	3,30

	Zarasų 102
	6,5
	8,2
	9,3
	9,71
	9,18
	8,20
	8,35
	8,44

	Polocko 103
	2,6
	1,2
	4,3
	4,31
	4,68
	5,13
	5,43
	5,58

	Panerių 106
	1,7
	3,0
	3,3
	4,01
	3,34
	3,15
	3,29
	3,30

	Viso: 
	55,5
	90,7
	106,2
	108,7
	101,6
	94,3
	98,79
	100,56

	Santyk. dydis
	1,47
	2,40
	2,82
	2,87
	2,69
	2,49
	2,61
	2,66


*  stebėjimo posto vieta persikėlė toliau nuo Vilniaus miesto ribų

Sunkiojo transporto eismo intensyvumas valstybiniuose Vilniaus prieigų keliuose ženkliai skiriasi nuo bendrojo transporto srauto. Didžiausias metinis sunkiojo transporto srautas buvo Kauno kelyje, beveik trigubai mažesni – Rygos ir Minsko keliuose.

4.8.5 lentelė. Vidutinis metinis paros sunkiojo transporto eismo intensyvumas, tūkst. aut.  

	Kelias
	2003
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012 

	Kauno A1 
	1,63
	3,69
	3,91
	3,84
	2,99
	3,06
	3,71
	3,80

	Rygos A2
	0,61
	1,43
	1,36
	1,32
	1,20
	1,13
	1,16
	1,22

	Minsko A3
	0,64
	1,5
	1,55
	1,20
	0,93
	1,12
	1,16
	1,28

	Gardino A4
	0,31
	0,55
	0,65
	0,55
	0,57
	0,48
	0,66
	0,67

	  Utenos A14
	0,51
	1,22
	1,32
	1,40
	1,27
	0,88
	1,17
	0,79

	Lydos A15
	0,43
	0,65
	0,74
	0,58
	0,55
	0,51
	0,69
	0,75

	Trakų A16
	0,33
	0,61
	1,25
	1,39
	1,00
	0,90
	1,11
	0,98

	Šumsko 101
	0,08
	0,15
	0,17
	0,40
	0,38
	0,13
	0,16
	0,09

	Zarasų 102
	0,26
	0,6
	0,67
	0,55
	0,52
	0,51
	0,52
	0,63

	Polocko 103
	0,05
	0,07
	0,47
	0,48
	0,50
	0,63
	0,71
	0,73

	Panerių 106
	0,16
	0,3
	0,34
	0,69
	0,49
	0,34
	0,47
	0,47

	Viso: 
	5,01
	10,77
	11,42
	12,40
	10,4
	9,70
	11,52
	11,41

	Santyk. dydis
	1,0
	2,15
	2,28
	2,48
	2,08
	1,93
	2,30
	2,28


Tranzitinio transporto skaičius per Vilniaus miesto teritoriją  sudaro apie 7,7 proc. nuo visų įvažiuojančių automobilių. Kasdien rytinio piko valandomis Vilniaus miesto teritorijos ribą lengvaisiais automobiliais kerta apie 15,9 tūkst. keleivių, iš jų: į Vilnių – 10,4 tūkst., iš Vilniaus – 5,5 tūkst. keleivių. Tranzitinių automobilių skaičiaus auga magistraliniuose keliuose A1, A3, A4, A16, A14, A15, krašto keliuose Nr. 102, 103. 

4.8.3 pav. Tranzitinių automobilių skaičius piko valandomis 

[image: image23.emf]118

29

75

81

33

31

11

44

18

24

36

58

0

20

40

60

80

100

120

140

Kauno A1  Rygos A2 Minsko A3 A4 ir A16 Utenos A14Lydos A15Šumsko 101Zarasų 102Polocko 103 N.Vilnios

106

B.Vokės

106

Pagirių 202

Tranzitinių automobilių sk. link Vilniaus 


4.8.4 pav. Transporto eismo intensyvumas užmiestyje ir Vilniuje atskirais metų mėnesiais

[image: image24.emf]1,07

1,02

0,97

0,86

1,01

1,09

1,14

1,13

1,1

0,94

0,88

0,79

0,98

1,02

0,98

1,03

1,03

0,92

1,01

1,05

1,04

1,01

0,97

0,96

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

santykinis dydis

Užmiestis Vilnius


Intensyviausius kasdienius transporto ryšius su Vilniumi turi Lentvaris (4500 kelionių), Nemenčinė ir Skaidiškės (2800-3000), Trakai (2300). Transporto priemonės naudojimas yra tiesiogiai susijęs su atstumu ir kelionės trukme, bei visuomeninio transporto maršrutinio tinklo išvystymo lygiu ir patogumu keleiviams. Miestų ir miestelių gyventojai, kurie nuo seno turi galimybę naudotis geležinkeliais dažnai jį ir pasirenka (Lentvaris, Trakai, Mickūnai). Vilniaus artimo priemiesčio gyventojai dažniausiai naudojasi Vilniaus miesto autobusų maršrutų teikiamomis paslaugomis (Rudamina, Skaidiškės, Nemėžis, Pagiriai, Vaidotai, Buivydiškės, Zujūnai, Avižieniai, Bukiškis).

Automobilizacija ir parkavimas. Esamas Vilniaus miesto automobilizacijos lygis – 623 lengvieji keleiviniai automobiliai 1000-ui gyventojų, viršija bendrojo plano prognozes. 2007-2012 m. automobilizacijos lygis padidėjo 1,1 karto. Kadangi jis yra pasiekęs daugelio Europos miestų lygį, galima konstatuoti, kad jo augimas eismo intensyvumui didesnės praktinės reikšmės neturės. Vilniaus miesto automobilizacijos lygis tuo pačiu yra vienas didžiausių Lietuvoje ir ženkliai lenkia visus didžiuosius miestus. Vilniaus lengvųjų ir bendras automobilių parkas sudaro apie 18,0 proc. nuo visos Lietuvos automobilių parko. Yra nemaža tikimybė, kad Vilniaus ir Lietuvos Lietuvoje automobilizacijos lygis yra gerokai uždidintas. Lietuvoje vyksta intensyvus automobilių gabenimas iš Europos šalių, jų remontas ir pardavimas. Kadangi nenaudojamų, išardytų ar parduotų automobilių išregistravimas nėra reikiamai reglamentuotas ir sutvarkytas, neįvestas automobilių naudojimo mokestis, todėl galimas didelis  eisme nedalyvaujančių ar, apskritai, nesamų automobilių skaičius.

Automobilizacijos lygis yra tiesiogiai susijęs su gyventojų skaičiumi, kuris dėl didelės migracijos pastoviai kinta. Vilniaus miestas yra vienintelis, kuriame gyventojų skaičius turėjo nedideles augimo tendencijas.
4.8.6 lentelė. Vilniaus automobilizacijos lygis 

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Al
	377
	423
	450
	487
	532
	560
	595
	589
	581
	611
	623

	Apr
	325
	349
	370
	396
	424
	423
	436
	444
	440
	445
	448


Al – Automobilizacijos lygis –lengvųjų keleivinių automobilių skaičius 1000-ui gyventojų; Apr – privačių lengvųjų automobilių skaičius 1000-ui gyventojų

4.8.7 lentelė. Transporto priemonių parko struktūra Vilniuje

	
	Motociklai, mopedai
	Lengvieji automob.
	Mikro-autobusai
	Autobusai
	Krovininiai automobil.
	Priekabos
	Viso

	2007
	5366
	303751
	1269
	1423
	36147
	20811
	368767

	2008
	7225
	323988
	1246
	1499
	37727
	22258
	393943

	2009
	8110
	321987
	1214
	1490
	35057
	22211
	390069

	2010
	8581
	318994
	1146
	1433
	32913
	22252
	385319

	2011
	9002
	320746
	1084
	1401
	33234
	23418
	388998

	2012
	9512
	328965
	1023
	1405
	33699
	24558
	399162


4.8.5 pav. Kaimyninių šalių automobilizacijos lygio tendencijos.


[image: image25.emf]0

100

200

300

400

500

600

ES (27 šalys)

Lietuva

Latvija

Estija

Lenkija


Automobilių parkavimas. Aukštas automobilizacijos lygis iššaukia vieną iš pagrindinių mieste problemų – automobilių stovėjimo vietų stygių. Parkuojamų automobilių skaičius miesto transportiniuose rajonuose yra vienas iš svarbių rodiklių, parodančių šių rajonų svarbą bendrame Vilniaus miesto kontekste. Tai yra tiesiogiai susiję ne tik su užstatymo tankiu, bet ir su gyvenamųjų ir darbo vietų išdėstymu, bendra kultūrinio – buitinio potencialo trauka. Naujamiestis šiuo metu Vilniuje yra vienas svarbiausių mišraus užstatymo miesto rajonų, kuriame išdėstytos pagrindinės darbo vietos. Nemažiau svarbūs miestui rajonai yra: naujasis ir senasis istorinis miesto centras, senamiestis, Žirmūnų, Šeškinės, Fabijoniškių ir Pašilaičių daugiaaukščiai gyvenamieji rajonai, kuriuose pastoviai kuriamos naujos darbo vietos aptarnavimo sferoje.

Pagal atliktus 2012m stebėjimus gyvenamuosiuose industrinės statybos daugiaaukščiuose rajonuose labiausiai paplitę yra metaliniai garažai, kurie sudaro bendroje lokalių garažų vietų struktūroje apie 31,6 proc., kiek mažiau – požeminiuose garažuose – 29,3 proc. Vietų skaičius mūriniuose ar betoniniuose vieno aukšto garažuose – 15,2 proc., daugiaaukščiuose garažuose – 23,8 proc. (nemaža dalis jau dabar jų naudojama ne pagal paskirtį). Parkuojamų automobilių skaičius gyvenamųjų rajonų antžeminėse aikštelėse dienos metu siekia apie 70 proc. nuo nakties apkrovimo.
4.8.8 lentelė. Bendras esamas parkuojamų antžeminėje erdvėje ir garažuose automobilių skaičius pagrindiniuose miesto gyvenamuose rajonuose (be garažų po statiniais)

	Eil.

Nr.
	Rajonas
	Gmet
	Gmū
	Gdaug
	Gpož
	Pant

max
	G+P
	Pnor
	Ptr

proc.

	1
	Antakalnio 
	15
	715
	
	250
	5100
	6080
	7000
	13,1

	2
	Baltupių
	-
	38
	-
	124
	2500
	2662
	3400
	21,7

	3
	Fabijoniškių 
	-
	589
	1090
	797
	8663
	11139
	14560
	23,5

	4
	Jeruzalės
	-
	-
	230
	165
	2100
	2495
	4600
	46,5

	5
	Justiniškių 
	200
	-
	360
	970
	6700
	8230
	11920
	31,0

	6
	Karoliniškių
	1650
	70
	600
	803
	6200
	9323
	11880
	21,5

	7
	Lazdynų
	1800
	146
	-
	674
	5500
	8120
	12240
	22,7

	8
	Naujininkų
	-
	919
	-
	37
	3300
	4256
	8640
	50,1

	9
	Pašilaičių
	3670
	110
	1140
	730
	6400
	12050
	10680
	0

	10
	Perkūnkiemio
	-
	-
	-
	35
	550
	585
	2000
	-

	11
	Pilaitės
	-
	-
	-
	606
	4550
	5150
	7000
	26,4

	12
	Šeškinės
	-
	182
	770
	736
	7990
	9678
	13360
	27,6

	13
	Vilkpėdės
	7
	486
	-
	75
	3600
	4165
	6600
	36,9

	14
	Viršuliškių
	-
	25
	350
	570
	3700
	4645
	6000
	22,6

	15
	Žirmūnų
	-
	256
	980
	386
	7200
	8822
	16280
	45,8

	
	Viso:
	7339
	3536
	5520
	6923
	74053
	97365
	128393
	24,1


Vietų skaičius: Gmet – metaliniuose garažuose, Gmū – mūriniuose blokuotuose, Gdaug – daugiaaukščiuose garažuose, Gpož – požeminiuose garažuose, Pantmax – maksimalus parkuojamų automobilių skaičius vakaro ar nakties metu antžeminėje dalyje, Pnor – normatyvinis stovėjimo vietų skaičius pagal butus

4.8.9 lentelė. Stovinčių automobilių skaičius Vilniaus vakarinių gyvenamųjų rajonų antžeminėje dalyje, procentais

	Privažiavimai, parkavimo aikštelės ir juostos
	Gatvių važ. dalis
	Želdiniai
	Šaligatviai

	81,2
	8,9
	5,9
	4,0


Automobilių stovėjimo aikštelių ir garažų apyvartos padidinimui Vilniaus miesto centrinėje dalyje funkcionuoja mokamos automobilių stovėjimo vietos. Mokamų stovėjimo vietų skaičius kasmet yra didinamas, tačiau parkavimo problema išlieka pakankamai aktuali. Pagrindinė strateginė kryptis, įvertinat Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius – miesto centre prioritetą  skirti viešojo transporto ir pėsčiųjų-dviratininkų eismui, riboti stovėjimo vietų skaičių ir naujų daugiaaukščių požeminių automobilių saugyklų plėtra turi būti siejama su automobilių skaičius mažinimu antžeminėje urbanizuotoje miesto dalyje. Tam buvo pastatytos automobilių saugyklos Gedimino pr. ir Tilto gatvėse, numatoma statyba Lelevelio gatvėje. Jų tikslas nėra stovėjimo vietų skaičiaus didinimas, tačiau antžeminės erdvės švarinimas nuo stovinčių automobilių. 

4.8.10 lentelė. Savivaldybės mokamų automobilių parkavimo vietų skaičius

	Vietos tipas
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2011

	Mokamų vietų skaičius
	991
	1332
	2394
	2578
	2578
	3066
	3522
	3420
	5113

	Rezervuotos vietos
	46
	84
	120
	150
	150
	308
	335
	315
	305

	Garažų skaičius
	*
	*
	*
	*
	1
	1
	1
	1
	3

	Vietos garažuose
	*
	*
	*
	*
	248
	248
	248
	368
	368


Šiuo metu savivaldybė disponuoja 3 mokamomis automobilių aikštelėmis (Šaltinis – SĮ „Susisiekimo paslaugos“):

1. Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė po Gedimino prospektu, Ž. Liauksmino gatve ir V. Kudirkos aikšte (Gedimino pr. 9a). Aikštelėje yra 262 vietos lengviesiems automobiliams. Įvažiavimo iš Vilniaus g. aukštis 1,8 m, iš Ž.Liauksmino g. – 2,0 m.

2. Daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė Tilto gatvėje Nr.14. Aikštelėje yra 108 vietos lengviesiems automobiliams.

3. Antžeminė parkavimo aikštelė Kosciuškos g. 1A. Automobilių stovėjimo aikštelė yra netoli Senamiesčio, todėl joje patogu palikti automobilį. Aikštelėje yra 58 vietos lengviesiems automobiliams ir 26 vietos autobusams. Aikštelė dirba 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.

Didžioji dalis miesto centrinėje dalyje parkuojama municipalinėje miesto gatvių zonoje ir mokamose stovėjimo aikštelėse. Miesto centro teritorija, priklausomai nuo  jos svarbos ir traukos intensyvumo, sudalinta į 5 zonas: žaliąją, geltonąją, raudonąją, mėlynąją ir baltąją. 

[image: image26.jpg]3 =
ks i Mintjeg H ;
L, @ I i e f 5
= % = £ 2 £ mining : e i s
o e, e Loowd il i o
o £ STF 5 %, =
4 o E %,
o g 3 & %,
Rk Sl ] By % Turgusg % @
i i T B 0, . & Kazliskiy g &
§ & E &, S5 § i
s, B s ) e K ¥ & 3
S, S 9 rokings g o 5z
Upés g, Yo ¥
LR, e 2
el LeimynRUE &1
Latviy g. 2 -
£ H
;g 4
2 EF
< vl
[T =
NM-,E\.'WRV““%

¢ @O

“
23

)

Kreivasis skg. 3"

4,

Kriviy g,
1

~ polocko -

T A %
% it kit %
% Paupig, %

0

S‘g’*&‘uul '

My Metininky &
e,

%,

g, D &

Gerviin g
%
%

g

£
7
(9
Batstogas o

S

Alkanés g.

Varsuvos g

3 RS





4.8.6 pav. Mokamos parkavimo zonos Vilniaus miesto centrinėje dalyje

Svarbus uždavinys – stovėjimo vietų finansavimo galimybės. Gyventojų aprūpinimas automobilių stovėjimo vietomis nėra savivaldybės funkcija, todėl jinai gali tik paremti jų iniciatyvą daliniu dalyvavimu ar kitu būdu padedant rengti teritorinio planavimo planus industrinės statybos gyvenamuosiuose rajonuose. Patys gyventojai didelės iniciatyvos kol kas taip pat nerodo, nes net finansuodami jų statybą, neturi pirmumo teisės statant savo automobilį. Taigi vienas iš svarbiausių uždavinių pirmiausia būtų sutvarkyti žemės nuosavybės klausimus. Tačiau netgi sutvarkius žemės nuosavybės klausimus, mažai tikėtina, kad atsiras pakankamas kiekis gyventojų norinčių investuoti į garažų statybą, nes pagrindiniai šių rajonų gyventojai yra senesnio amžiaus su nedidelėmis pajamomis. Viena iš išeičių galėtų būti privačių verslininkų įtraukimas į garažų plėtrą, sutapdinant tai su mažų ir vidutinių apimčių komercinės paskirties objektų statyba. Jų teikiami privalumai: darbo vietų didinimas bei automobilių stovėjimo vietų papildymas parkuojant gyventojų automobilius vakare ir nakties metu. 

Naujų daugiaaukščių gyvenamųjų rajonų ar mikrorajonų planavimas, pagal STR reikalavimus, užtikrinant reikiamą individualių automobilių stovėjimų vietų skaičių (1 butui – 1 vieta) problemos neišsprendė, nes ją formuoja ne tik urbanistiniai sprendiniai bet ir galiojančio teisinės sąlygos. Gyventojai atsisako pirkti kartu su butais automobilių stovėjimo vietas ar nuomoti šalia esančias mokamas aikšteles ir toliau parkuoja juos esamuose privažiavimuose ar ant žolynų, šaligatvių.

Gyventojų judrumas ir kelionių struktūra. 2011 m. vilniečių anketinės apklausos rezultatai parodė, kad ženkliai keičiasi gyventojų kelionių struktūra: didėja kelionių skaičius lengvaisiais automobiliais, kas suteikia jiems padidintą komfortą, mažesnę kelionės trukmę, nepriklausomumą ir mažėja kelionių miesto visuomeniniu transportu, kurio paslaugos iš esmės menkai pakito (nors transporto priemonės pagerėjo, tačiau išaugo eismo intervalai, persėdimų skaičius ir kelionės trukmė).

4.8.11 lentelė. Vilniaus miesto gyventojų kelionių procentinė struktūra (apklausos duomenys)

	Kelionės būdas
	1980
	1993
	2006
	2011
	Pokytis proc. 2011/2006

	Pėsčiomis
	44,1
	38,0
	34,5
	35,5
	102,9

	Miesto VT
	47,1
	49,4
	33,1
	24,6
	74,3

	Automobiliais
	3,8
	10,6
	30,7
	38,0
	123,7

	Žinybiniu transportu
	1,7
	1,6
	0,5
	0,6
	120,0

	Taksi
	2,9
	0,1
	0,4
	0,7
	175,0

	Traukiniu
	0,3
	0,1
	0,4
	0,1
	250,0

	Dviračiais
	0,1
	0,2
	0,4
	0,6
	150,0


Pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius prognozuojama gyventojų kelionių struktūra buvo: pėsčiomis ir dviračiais – 35,0 proc. (yra 35,9 proc.), lengvaisiais automobiliais – 30,5 proc. (yra 38,5 proc.), viešuoju transportu – 34,5 proc. (yra 25,6 proc.). Esminis siekis – mažinti kelionių skaičių lengvaisiais automobiliais yra nerealizuojamas dėl viešojo transporto nesugebėjimo konkuruoti su lengvaisiais automobiliais.

2005-2011 m. laikotarpyje kelionių skaičius lengvaisiais automobiliais išaugo 124 proc., o visuomeniniu transportu sumažėjo – 25 proc. Tai tiesiogiai siejama su aukštu automobilizacijos lygiu, urbanistine plėtra miesto periferiniuose rajonuose, nepakankama visuomeninio transporto paslaugos kokybe. Plečiantis miesto urbanizuojamai teritorijai, esant nepakankamai aptarnavimo ir socialinei infrastruktūrai bei neformuojant darbo vietų gyvenamojoje aplinkoje apie 20 proc. sumažėjo kelionių skaičius pėsčiomis ir dviračiais. Gyventojų transportinių kelionių skaičius visuomeniniu transportu ženkliai sumažėjo: nuo 51,9 proc. – 2005 m. iki 39,6 proc. – 2011 m., kas prieštarauja darniosios plėtros principams.

4.8.7 pav. Vilniaus gyventojų procentinė kelionių struktūra

[image: image63.png]Pastatyta ar rekonstruota

Vykdomi statybos darbai

|diegta koordinuoto eismo reguliavimo
zona
Irengta tarptautiné Eurovelo dviragiy





Transporto eismas. Srautų analizė ir stebėjimai atlikti pagal patvirtintą Vilniaus miesto susisiekimo sistemos duomenų banko schemą, kuri numato tris miesto žiedus (kas 3 km nuo miesto centro) ir zonas su 175 kontroliniais pjūviais. Tokia schema leido palyginti gautus natūrinių tyrimų rezultatus su ankstesnių tyrimų duomenimis ir nustatyti trumpalaikes ir ilgalaikes tendencijas.

4.8.12 lentelė. Suminis transporto srautas Vilniaus žieduose ir radialinėse zonose piko val.

	
	1980
	1995
	2000
	2003
	2011
	Pokytis proc.

	I centro žiedas
	17330
	20475
	30312
	32175
	38790
	120,5

	I zona
	58022
	74401
	101325
	102165
	124610
	122,0

	II žiedas
	8720
	11200
	17600
	21845
	27820
	127,4

	II zona
	27130
	43985
	70190
	75913
	100933
	133,0

	III žiedas
	4780
	5705
	9945
	11165
	16135
	144,5

	III zona
	6640
	9185
	13225
	16061
	19780
	123,2

	Bendras mieste
	122622
	164950
	242597
	259324
	328068
	126,5


Metinis procentinis transporto srautų augimas rytinio piko valandomis 2003-2011 m. buvo: I žiede – 2,5 proc.; II žiede – 3,2 proc.; III žiede – 5,0 proc. Bendras eismo intensyvumas Vilniaus mieste šiuo laikotarpiu sumažėjo nuo 4,0 proc. iki 3,1 proc. Transporto eismas atskirose miesto zonose ir žieduose tolstant nuo miesto centro turi tendenciją augti.

Didžiausi transporto srautai Vilniaus miesto transportiniuose rajonuose 2009-2010 m. buvo tranzitiniuose Šeškinės, Karoliniškių, Lazdynų gyvenamuosiuose rajonuose bei miesto istorinio centro teritorijoje. Periferiniuose miesto rajonuose, kurių nekerta magistraliniai keliai, eismas yra ženkliai mažesnis: tai Kuprijoniškės, Pilaitė, Verkiai, Balsiai, Pavilnys, Dvarčionys.

Didžiausias transporto srautas rytinio piko valandomis buvo: Geležinio Vilko gatvėje – 7600-10350 aut., Ukmergės g. – 4650-7080; Laisvės pr. – 5400-6400; Ozo g. - 3800-4930; Savanorių pr. – 4280; Konstitucijos pr. – 4250; T.Narbuto g. - 4100; Drujos g. – 3755 aut./val.

Skirtingai nuo bendro transporto eismo augimo tendencijų, krovininio transporto eismo pokyčiai yra atvirkštiniai ir palankūs miestui. Sumažėjęs gyventojų skaičius bei pramonės, gamybos ir statybų apimčių kritimas dvigubai sumažino krovininių automobilių skaičių. Krovininio transporto skaičius procentinėje srautų struktūroje sumažėjo nuo 19,9 proc. iki 7,0 proc. 2011 m. Tik kai kuriose pramonės ir logistikos rajonų gatvėse dar stebimas nedidelis krovininių automobilių eismo augimas (Kirtimų, Galvės gatvės). Didžiausias sunkiojo transporto eismo intensyvumas fiksuotas Savanorių pr. – 320 aut./val., Kirtimų g. – 260, Geležinio Vilko – 260; Galvės – 228; Eišiškių pl. – 200 aut./val.

Transporto paros eismo dinamika Vilniaus miesto gatvėse rodo, kad prie bendros situacijos blogėjimo prisideda vis didėjanti transporto srautų koncentracija rytinio piko valandomis, kas būdinga ir daugeliui Europos miestų. Esant tokiai situacijai nutiesti reikiamo ilgio ir tankio miesto gatvių tinklą yra sunkiai realizuojama dėl pačios miesto urbanistinės struktūros, esamo užstatymo ir didelių investicijų. Tokioje situacijoje prioritetas vienareikšmiai turi būti atiduotas miesto greito visuomeninio transporto maršrutinio tinklo plėtrai ir modernizavimui.

4.8.13 lentelė. Vilniaus pagrindinių sankryžų apkrovimas (>3500 įvaž. aut. /h)

	Eil.Nr.
	Sankryža
	Srautas

	1
	Geležinio Vilko–Narbuto
	9000-10000

	2
	Laisvės pr.–Pilaitės–Narbuto, Geležinio Vilko–Ukmergės
	8300-8500

	3
	Laisvės pr.–Savanorių
	7200

	4
	Geležinio Vilko–Žalgirio, Laisvės–Kavoliuko, Ukmergės–Žadeikos, Kalvarijų–Ozo–Kareivių, Ozo–Gelvonų, Geležinio Vilko–Goštauto
	5000-5700

	5
	Laisvės–Justiniškių, Dariaus ir Girėno–Pelesos, Laisvės–Oslo, Švitrigailos–Panerių, Antakalnio–Olandų, Zarasų–Subačiaus, Savanorių–Žemaitės, Kalvarijų–Šeimyniškių
	4300-4850

	6
	Laisvės pr.–Rygos, Geležinio Vilko–Gerosios Vilties, 

Savanorių–Vilkpėdės
	4000-4300

	7
	Goštauto–Vilniaus–Kalvarijų, Savanorių–Gerosios Vilties, Žalgirio–Rinktinės, Žirmūnų–Tuskulėnų–Šeimyniškių, Kalvarijų–Žalgirio, Architektų–Erfurto, Kalvarijų–Žvalgų, Liepkalnio–Dunojaus, Žirmūnų–Kareivių, T.Narbuto–Sėlių, Kudirkos–Pamėnkalnio, Savanorių–Riovonių, Antakalnio–Šilo, Zarasų–Paplaujos, Vrublevskio–Arsenalo
	3500-3800


Transporto eismas 2003-2011 m. per tiltus rodo, kad didžiausias procentinis transporto eismo augimas yra per Karaliaus Mindaugo, Pergalės, Lazdynų tiltus. Miestui ypač reikšmingi (turintys didžiausią apkrovimą) yra Geležinio Vilko, Lazdynų tiltai, kuriuose valandinis srautas siekė 6400-9125 transporto priemonių/h.

4.8.14 lentelė. Transporto srautas piko valandomis per tiltus, fiz. vnt./h

	Tiltas
	1980
	1990
	1995
	2000
	2003
	2011
	Pokytis proc.

	Valakupių
	1090
	1810
	1320
	2520
	2120
	2740
	129,2

	Šilo
	-
	-
	-
	1300
	1440
	1700
	118,0

	Žirmūnų
	2100
	2880
	2640
	3380
	2790
	2830
	101,4

	Karal. Mindaugo
	-
	-
	-
	-
	990
	1650
	166,7

	Žaliasis
	1860
	2590
	2770
	2940
	2990
	2715
	90,8

	Geležinio Vilko
	1780
	4430
	4270
	5600
	7190
	9125
	126,9

	Žvėryno
	240
	470
	400
	1365
	640
	770
	120,3

	Liubarto
	-
	1100
	950
	950
	1030
	1215
	118,0

	Lazdynų
	1990
	2810
	2980
	4480
	4170
	6400
	153,5

	Gariūnų
	-
	1180
	2080
	2140
	2740
	3240
	118,3

	Arsenalo
	1550
	1500
	1515
	1810
	1740
	1550
	89,0

	Zarasų (Drujos)
	1560
	1650
	1780
	2200
	2810
	3755
	133,6

	S.Batoro
	-
	500
	560
	900
	1250
	1430
	114,4

	Pergalės
	220
	1000
	530
	980
	770
	1250
	162,3

	Rodūnės viadukas
	1640
	2100
	2805
	3190
	2500
	2245
	89,8

	Tūkstantmečio v.
	-
	-
	-
	-
	-
	3120
	-


Vidutinis lengvųjų automobilių užpildymas-keleivių skaičius Vilniaus mieste – 1,35 keleivio (1995 m. – 1,7 keleivio, 2004 m. – 1,5 keleivio).

Transportas senamiestyje. Vilniaus miesto senamiestis yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą, todėl transporto eismo organizavimas negali būti prilygintas miesto centro transportiniam aptarnavimui. Transporto eismo organizavimo specifiką senamiestyje lemia žemų techninių parametrų pakankamai tankus esamų gatvių ir skersgatvių tinklas. Nutiesus Pietinį senamiesčio aplinkkelį (Drujos g.), rekonstravus Gedimino prospektą, T.Vrublevskio gatvę ir pastačius Karaliaus Mindaugo tiltą su jo prieigomis, senamiesčio gatvių tinklas apskritai yra baigtas formuoti. II-oje jautriausioje senamiesčio zonoje transporto eismo tendencijos tapo žymiai palankesnės – transporto eismas ėmė mažėti, tačiau ne tiek, kiek tikėtasi.

Sunku pasakyti, koks realus turi būti jo integruotumo į miesto susisiekimo struktūrą lygis, tačiau esama situacija, kai turistai ir gyventojai negali praeiti pro stovinčius ir važiuojančius automobilius, yra netoleruotina. Esamos pėsčiųjų gatvės yra pakankamai formalios ir jose vyksta transporto eismas ir automobilių parkavimas.

4.8.8 pav. Transporto eismas senamiesčio II zonoje, aut./h

[image: image27.png]6000

5000 \
4000 / \
- \/

2000 \// /_—>'\\
1000 4
0
1988 1995 | 1997 | 2000 | 2002 | 2003 | 2005 | 2009 | 2011

|vatiavimai | 1409 | 1157 | 2118 | 2499 | 2736 | 2604 | 2794 | 2497 | 2045

ISvaziavimai | 1586 | 801 | 1788 | 1958 | 2019 | 2282 | 2418 | 2648 | 1755

Viso 2995 | 1958 | 3906 | 4457 | 4755 | 4886 | 5212 | 5145 | 3800





Giluminės susisiekimo problemos slypi ne senamiestyje, o visoje miesto susisiekimo sistemoje. Sumažinti transporto eismą senamiestyje mes galėsime tik padidinę bendrą miesto gatvių tinklo tankį ir rišlumą, suformavus greito eismo transporto koridorius ir pagrindinius srautus nukreipus nuo miesto centro ir senamiesčio. Tranzito apmokestinimas arba esminis eismo organizacijos pakeitimas (kilpinė vienpusio eismo sistema), automobilių stovėjimo vietų mažinimas ir mokesčio didinimas dar reikiamai nepanaudoti.

Teigiamai reikia vertinti miesto autobusų maršrutinio tinklo įvedimą į senamiesčio branduolio teritoriją, kas sudarė realias prielaidas patogiau pasiekti senamiestį nesinaudojant lengvaisiais automobiliais. Tokia strateginė kryptis turėtų būti vystoma ir skatinama toliau.

Transporto srautų greičio tyrimai atlikti pagal išankstinius užsiduotus maršrutus, kurie apima pagrindines Vilniaus miesto A, B ir C kategorijų gatvių trasas. Įvedus eismo reguliavimo ir valdymo sistemą tyrinėtuose transporto koridoriuose transporto srauto greitis rytinio piko val. mieste išaugo 149,8 proc.

4.8.15 lentelė. Transporto srautų greičiai Vilniaus miesto magistralinėse gatvėse piko val.

	Nr.
	Koridoriaus pavadinimas
	2005
	2010
	Skirtumas
	Pokytis proc.

	1
	Oro uostas–Centras
	13,8
	36,6
	22,8
	265,2

	2
	Centras–Žirmūnai
	24,5
	35,4
	10,9
	144,5

	3
	Centras–Antakalnis
	26,4
	31,8
	5,4
	120,5

	4
	Naujamiestis–Paneriai
	27,4
	38,2
	10,8
	139,4

	5
	Stotis–Centras
	21,5
	24,2
	2,7
	112,6

	6 a
	Žvėrynas–Centras
	17,7
	25,6
	7,9
	144,6

	6 b
	Žvėrynas–Centras
	15,4
	31,5
	16,1
	204,5

	6 c
	Naujamiestis–Senamiestis
	17,2
	22,2
	5,0
	129,1

	
	Vidurkis
	20,5
	30,7
	10,2
	149,8


Viešasis transportas. Vienas pagrindinių subalansuotos miesto susisiekimo sistemos garantų yra išvystytas miesto viešasis transportas. Atlikti keleivių srautų tyrimai patvirtino ir patikslino keleivių srautų mažėjimo tendencijas, kurios viešojo transporto sektoriuje siekia per parą 78 procentus. Ženkliai sumažėjo keleivių pervežimai troleibusuose ir tik vienintelėje transporto rūšyje – autobusuose, išliko keleivių srautų augimas, dėl maršrutinio tinklo plėtros urbanizuojamoje periferinėje zonoje ir miesto centrinėje dalyje, dubliuojant troleibusų eismą.

Pagal statistinius duomenis keleivių pervežimai 2007-2012 m. sumažėjo 1,78 karto: troleibusais – 2 kartus, autobusais – 1,66 karto. Atskirai reikia pažymėti, kad 2011-2012 m. keleivių pervežimai ėmė augti: pervežtų keleivių skaičiaus dėka autobusų išaugo 12,3 proc. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl perspektyvoje prioritetas teikiams šiuolaikiniams autobusams. Autobusų eismas šiuolainėmis priemonėmis užtikrina ne tik didesnį susisiekimo greitis, bet ir suteikia bendrai viešojo transporto sistemai ženkliai didesnį lankstumą maršrutų pasirinkime, leidžia lengvai jais eksperimentuoti, užtikrina eismo nepertraukiamumą įvykus avarijai ar kitais atvejais. Nutrūkus eletros tiekimui viemame iš maršruto ruožų visi troleibusai paprasčiausiai sustoja.

4.8.16 lentelė. Pervežta keleivių pagal natūrinius keleivių srautų tyrimus, tūkst.

	
	1971
	1980
	1998
	2002
	2011
	Pokytis proc.

	Pervežta keleivių per parą
	687,8
	1030,
	831,7
	710,0
	554,5
	78,0

	Pervežta keleivių per val.:
	72,0
	103,0
	68,7
	71,0
	58,0
	81,7

	-troleibusais
	37,5
	60,4
	39,7
	32,6
	20,75
	63,7

	-autobusais
	34,5
	41,7
	35,9
	31,8
	33,54
	105,5

	-priv. autobusais
	0
	0
	1,3
	2,6
	1,11
	42,7

	-maršrutiniais taksi
	0
	0,9
	1,2
	4,0
	2,6
	65,0


4.8.17 lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės viešojo transporto statistiniai rodikliai

	Rodikliai
	2004
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Maršrutų skaičius
	86
	93
	96
	92
	90
	87
	91
	91

	-troleibusų
	18
	19
	19
	20
	20
	20
	22
	22

	-autobusų
	68
	74
	77
	72
	70
	67
	69
	69

	Transporto skaičius
	511
	558
	559
	563
	499
	486
	509
	507

	-troleibusų
	259
	259
	259
	259
	233
	226
	231
	229

	-autobusų
	252
	299
	300
	304
	266
	260
	278
	278

	Paros* rida t. km
	106,1
	115,6
	116,1
	114,7
	110,1
	100,1
	85,76
	88,08

	-troleibusų
	53,5
	53,4
	49,0
	47,5
	41,8
	42,1
	35,58
	36,2

	-autobusų
	52,6
	62,2
	67,1
	67,2
	68,3
	58,0
	50,18
	51,9

	Susisiekimo greitis
	20,6
	16,6
	16,3
	18,2
	19,3
	19,25
	17,90
	18,05

	-troleibusų
	18,0
	15,2
	15,0
	15,4
	17,5
	17,5
	17,0
	16,08

	-autobusų
	23,1
	18
	17,5
	21
	21
	21,0
	18,7
	20,01

	Vežta keleivių mln.
	275,0
	313,7
	335,2
	341,9
	285,5
	275,2
	167,3
	187,9

	-troleibusų
	145,0
	145,1
	140,8
	137,4
	118,3
	110,3
	73,7
	70,7

	-autobusų
	130,0
	168,6
	194,4
	204,5
	167,2
	164,9
	93,6
	117,2


*darbo dienos

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ statistiniai duomenys

4.8.9 pav. Pervežta keleivių miesto autobusais ir troleibusais, mln. kel./metus

[image: image28.png]400

350

300

250

200

150

100

50

—

2004

2006 2007

= \/e7ta keleiviy min.

2008

2009

-troleibusy

2010 2011

= -autobusy

2012




Pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ statistinius duomenis

Lengvųjų automobilių naudojimo lygį perspektyvoje lems ir didelės išlaidos lengvojo automobilio naudojimui ir eksploatavimui. Kaip parodė SĮSP atlikta apklausa, vidutinės gyventojų lėšos skiriamos per mėnesį transporto poreikiams ir jo eksploatacijai sudaro:

· gyventojų, kurie naudojasi viešuoju transportu – 112,6Lt;

· gyventojų, kurie naudojasi lengvaisiais automobiliais – 273,5Lt.

Mėnesinės išlaidos transporto poreikiams  ir eksploatacijai, besinaudojantiems lengvaisiais automobiliais, yra beveik 2,5 karto didesnės nei važiuojant viešuoju miesto transportu. Todėl šie ekonominiai svertai turėtų nulemti, kad perspektyvoje lengvojo transporto poreikis gali ženkliai mažėti, nežiūrint esamų tendencijų.

4.8.10 pav. Procentinės gyventojų lėšos transporto poreikiams priklausomai nuo naudojamos transporto rūšies 


[image: image29.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 <20 21-50 51-100101-200201-500 >500 nenurodė

Naudojasi viešuoju transportu Nesinaudoja


Šaltinis: SISP anketinė gyventojų apklausa 2012 m.

4.8.18 lentelė. Procentinis išlaidų pasiskirstymas transporto poreikiams priklausomai nuo pajamų dydžio Vilniuje

	Uždarbis
	0 lt
	< 20 lt
	21-50lt
	51-100
	101-200
	201-500
	> 500 lt
	nenurodė

	<400
	6,3
	10,4
	29,2
	25
	27,1
	2,1
	0
	0

	401-800
	4,8
	30,3
	27,7
	17
	14,4
	4,3
	0
	1,6

	501-1400
	3,5
	16,3
	21,3
	24,5
	18,8
	13,5
	0,7
	1,4

	1401-2000
	3,1
	6,2
	24
	17,8
	19,9
	26,4
	2,4
	0,3

	2001-3000
	0,9
	5,9
	18,7
	16
	20,5
	32,4
	5
	0,5

	>3000
	0
	3,4
	13,6
	14,8
	18,2
	37,5
	12,5
	0


4.8.11 pav. Gyventojų skiriamos mėnesinės lėšos transporto poreikiams  priklausomai nuo pajamų


[image: image30.emf]79,6

63,2

112,4

169,1

204,9

294,7

<400 401-800 801-1400 1401-20002001-3000 >3000


Viešojo transporto parkų transporto priemonių amžius siekia 17,9 metų (autobusų - 13,6 metų, troleibusų – 17,0 metų) ir reikalauja esminio parkų atnaujinimo. Todėl šiuo metu yra kritinis laikas, apsisprendžiant, kuri esama transporto rūšis turėtų būti toliau vystoma. Įvertinant esamą būklę ir naujausias technologijas, prioritetas turėtų būti teikiamas autobusų eismui, kuris sudaro geresnes sąlygas, lankstesnes plėtros galimybes.

Atkreiptinas dėmesys, kad net 72 proc. bendro nuolatinio bilieto struktūroje sudaro bilietai su 80 proc. nuolaida. Esanti nuolaidų sistema, kurią turi kompensuoti savivaldybė, nėra palanki ekonomiškam viešojo transporto darbui. 2012 m. pajamos ir išlaidos tapo beveik subalansuotos, kas vertintina labai teigiamai. 

4.8.19 lentelė. Pajamos ir išlaidos už gautus bilietus, mln. Lt

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2011
	2012

	Pajamos
	58,6
	59,6
	71,4
	81,9
	82,3
	86,9
	121,4
	153,6
	173,4

	Išlaidos
	93,6
	107,7
	128,7
	151,9
	175,8
	204,1
	183,0
	184,4
	172,5

	Skirtumas
	-35,0
	-48,1
	-57,3
	-70,0
	-93,5
	-117,2
	-61,6
	-30,8
	-0,9


Vienas svarbesnių VT darbo rodiklių yra persėdimų skaičius, tenkantis vienai kelionei. Kelionių skaičius be persėdimų padidėjo nuo 49,1 proc. 2001 m. iki 63,7 proc. 2011 m. Persėdimo koeficientas – 1,36.

Rytinio piko valandomis, kuomet beveik visos kelionės viešuoju transportu vyksta iš gyvenamosios vietos, vyrauja darbo ir mokymosi kelionės, kurios sudaro daugiau nei 83 proc. visų kelionių. Likusių kelionių tikslai pasiskirsto gana tolygiai.

DIdžiausias keleivių vienpusis srautas troleibusuose užfiksuotas Laisvės pr. atkarpoje tarp T.Narbuto ir Justiniškių gatvių ir siekė 2,8 tūkst. keleivių/h, miesto autobusų maršrutuose – Ukmergės g., atkarpoje tarp Geležinio Vilko ir Ozo gatvių - 2,97 tūkst. keleivių/h, maršrutinių taksi maršrutuose – Kalvarijų g. atkarpoje tarp Žaliojo tilto ir Konstitucijos prospekto - 0,5 tūkst./h. Bendras maksimalus keleivių srautas fiksuotas trumpoje Kalvarijų g. tarp Žaliojo tilto ir Konstitucijos pr. – 3,59 tūkst. keleivių viena kryptimi ir 5,95 tūkst. keleivių abiem kryptimis rytinio piko valanda. Tokį keleivių srautą nesunkiai gali pervežti tik autobusų ar troleibusų transportas, todėl naujos transporto rūšies parinkimas ekonomiškai bus sunkiai pagrindžiamas.

4.8.20 lentelė. Keleivių srautas ir salono užpildymas rytinio piko valandą (>3 tūkst. kel.). .

	
	Piko val. keleivių srautas autobusais ir troleibusais
	Vidutinis transporto priemonės užpildymas

	Gatvės atkarpa
	Link centro
	Iš centro
	Viso
	Link centro
	Iš centro
	Viso

	Kalvarijų (Žaliasis tiltas)
	3,16
	2,09
	5,25
	38,3
	25,3
	33,9

	Pylimo (Pamėnkalnio-Kalinausko)
	2,68
	1,70
	4,38
	30,3
	16,2
	24,7

	Laisvės (Narbuto-Justiniškių)
	3,17
	1,55
	4,72
	47,0
	23,0
	35,0

	Narbuto (Karoliniškės)
	3,17
	1,12
	4,29
	52,0
	18,4
	35,2

	Laisvės (Karoliniškės-Narbuto)
	2,13
	1,94
	4,07
	37,4
	34,0
	35,7

	Kalvarijų (Lukšio-Ozo)
	2,52
	1,45
	3,97
	41,3
	23,8
	32,5

	Ukmergės (ties Paribio g.)
	2,97
	0,90
	3,87
	78,2
	23,7
	50,9

	Konstitucijos pr.
	2,24
	1,28
	3,52
	48,7
	22,9
	38,3

	Savanorių (G. Vilties-Žemaitės)
	2,49
	0,99
	3,48
	46,5
	18,5
	32,5

	Jogailos gatvė
	2,11
	1,28
	3,39
	35,1
	21,3
	28,3

	Kudirkos gatvė
	1,69
	1,64
	3,33
	40,7
	39,5
	40,1

	Kalvarijų (Gerulaičio-Ozo)
	2,04
	1,00
	3,04
	57,5
	28,2
	42,8

	Antakalnio (Šilo-Žolyno)
	1,51
	1,42
	2,93
	27,7
	26,1
	26,9


Pastaba: priimtas transporto priemonių: troleibusai - 80-100; autobusai - 80-120 keleivių, priimant 5 keleivius į 1m2 laisvo grindų ploto.

Iš atskirų miesto transportinių rajonų stotelių keleivių apyvartos matyti, kad egzistuoja kelių tipų transportiniai rajonai. Prie rajonų, kuriuose keleivių stotelių apyvarta auga, galima priskirti Tarandę, Pilaitę, Baltupius, Pavilnį, Pašilaičius, Justiniškes, Senamiestį. Prie mažėjančios keleivių apyvartos rajonų galima priskirti Centrą, Vilkpėdę, Rasas, A.Panerius, Gariūnus, Trakų Vokę.

Kasmet gerinamos VT eismo sąlygos, įvertinant pagrindinių gatvių ribotą laidumą piko valandomis. Naujai tiesiamose ir rekonstruojamose gatvėse numatomos specialios eismo juostos viešajam maršrutiniam transportui. Naujai rekonstruotame Konstitucijos pr., Ukmergės g. atkarpoje tarp Ozo ir Geležinio Vilko g. įrengtos specialios VT juostos, mažinančios keleivių kelionės trukmę. Atskiros VT eismo juostos yra įrengtos: Pylimo g. link Stoties, Justiniškių g. atkarpoje tarp Viršuliškių skg. ir Laivės pr., Laisvės pr. Karoliniškėse, Savanorių pr. Vilkpėdėje ir Ž.Paneriuose, J.Basanavičiaus g. atkarpoje tarp Kudirkos ir Konarskio g., Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvėse. Esminis juostų papildymas įvyko 2013 m. įvedus greitųjų autobusų maršrutus.
Pagal pervežimų efektyvumą (keleivių skaičių 1-am maršruto km) efektyviausiai dirbo troleibusų maršrutai Nr.19, Nr.16, Nr.7 ir autobusų maršrutai Nr.53, Nr.45, Nr.26. Daugelis autobusų maršrutų atlieka privežimo funkcijas, todėl jų apkrovimas yra sąlyginai nedidelis.

4.8.21 lentelė. Troleibusų maršrutų darbo rodikliai (>1000 kel/1km). 

	Trol. Nr.
	Maršrutas
	Maršruto ilgis, km
	Transporto priemonių skaičius
	Pervežta keleivių per parą
	Keleivių skaičius

1-ai tr. priemonei
	Keleivių

skaičius

1-am

maršr. km

	
	Troleibusai
	
	
	
	
	

	2
	Saulėtekis – Stotis
	10,0
	16
	14 188
	886
	1419

	5
	Žirmūnai – Stotis
	7,60
	8
	11 973
	1496
	1575

	7
	Pašilaičiai – Stotis
	11,25
	22
	22 978
	1044
	2043

	10
	Antakalnis – Naujininkai
	10,40
	11
	13 928
	1266
	1339

	16
	Pašilaičiai –  Stotis
	12,30
	21
	25 761
	1226
	2094

	17
	Žirmūnai – Naujininkai
	10,60
	12
	14 628
	1219
	1380

	19
	Pašilaičiai – Saulėtekis
	14,25
	24
	34 104
	1421
	2393

	
	Autobusai
	
	
	
	
	

	26
	Stotis – Santariškės
	11,35
	9 
	13463
	1495
	1186

	40
	Fabijoniškės – Centras
	9,10
	7
	8489
	1212
	933

	43
	Justiniškės – Stotis
	11,36
	8*
	11050
	1381
	973

	45
	Pašilaičiai – Saulėtekis
	12,44
	9*
	15360
	1706
	1234

	47
	Pilaitė – Centras
	9,51
	9*
	9675
	1075
	1017

	53
	Fabijoniškės – Stotis
	11,28
	8*
	20724
	2590
	1837

	55
	GPL – Santariškės
	14,69
	8*
	15524
	1940
	1056


* didelės talpos autobusai

Eismo saugumas. Nuo 2007 m. mažėjantis įskaitinių eismo įvykių skaičius Vilniuje vėl ėmė augti. Panaši dinamika yra tarp žuvusiųjų ir sužeistųjų. 2010-2012 m. įskaitinių kelių eismo įvykių padidėjo 104,1 proc., žuvusiųjų – nepakito, sužeistųjų – 101,8 proc. 

4.8.22 lentelė. Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų dinamika Vilniuje ir Lietuvoje

	
	Vilniaus miestas
	Lietuvos Respublika

	
	Kelių įvykiai
	Žuvo
	Sužeista
	Kelių įvykiai
	Žuvo
	Sužeista

	2000
	1019
	56
	1214
	5807
	641
	6960


	2005
	1228
	53
	1458
	6771
	773
	8466

	2006
	996
	45
	1168
	6658
	760
	8334

	2007
	1029
	67
	1182
	6474
	739
	8075

	2008
	734
	42
	843
	4987
	498
	5940

	2009
	510
	30
	551
	3827
	370
	4459

	2010
	520
	22
	579
	3530*
	299*
	4230*

	2011
	593
	25
	668
	3312*
	297*
	2975*

	2012
	617
	25
	680
	
	
	


* Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys patikslinti 2012-01-09.

Teigiamos įskaitinių eismo įvykių ir nukentėjusiųjų eismo dalyvių mažėjimo tendencijos yra palankios Vilniaus miestui, tačiau pasiektas lygis pagal žuvusiųjų skaičių 1mln. gyventojų rodo, kad apskritai Lietuva tebelieka tarp atsiliekančiųjų šalių Europoje. Vilniuje žuvusiųjų skaičius 1mln. gyventojų yra 48 ir yra beveik dvigubai mažesnis nei Lietuvoje. 

4.8.23 lentelė. Žuvusiųjų skaičius 1 mln. gyventojų Europos šalyse

	Šalis
	1998
	2001
	2002
	2006
	2009
	2010
	2011
	2012
	Pokytis

	JK
	61
	62
	58
	55
	38
	31
	32
	28
	90,3

	Švedija
	61
	61
	63
	49
	39
	28
	34
	31
	1,11

	Olandija
	69
	63
	61
	45
	39
	32
	33
	32
	1,00

	Danija
	93
	81
	86
	57
	55
	46
	40
	32
	0,70

	Airija
	126
	110
	95
	86
	54
	47
	41
	36
	0,77

	Vokietija
	
	
	
	
	51
	45
	49
	44
	0,98

	Ispanija
	147
	139
	130
	94
	59
	54
	45
	41
	0,76

	Suomija
	77
	84
	80
	64
	52
	51
	54
	48
	0,94

	Prancūzija
	152
	130
	120
	75
	66
	62
	61
	56
	0,90

	Austrija
	119
	118
	118
	88
	76
	66
	62
	64
	0,97

	Estija
	196
	138
	169
	152
	73
	58
	75
	65
	1,12

	Latvija
	253
	213
	225
	177
	112
	97
	86
	86
	0,89

	Bulgarija
	
	
	
	
	118
	103
	89
	82
	0,80

	Lietuva
	224
	202
	201
	223
	111
	90
	97
	100
	1,11

	Rumunija
	
	
	
	
	130
	111
	94
	96
	0,74

	Graikija
	
	
	
	
	129
	111
	101
	92
	0,83

	Lenkija
	244
	143
	151
	138
	120
	102
	109
	93
	0,91

	ES
	
	
	
	
	
	62
	60
	55
	0,87


Šaltinis: Europos komisijos (CARE duomenų bazė –Community Database on Road Accidents)
Dienos bėgyje galima išskirti kelis paros periodus, per kuriuos eismo įvykių ir nukentėjusiųjų skaičius išauga. Tai 7-8 valanda, kuri pagal eismo intensyvumo dinamiką priklauso rytinei piko valandai ir 17-18 valanda, kuri priskiriama vakarinei piko valandai. Vakarinį paros laikotarpį papildomai įtakoja ir didesnis tamsos laikotarpis, kuris apsunkina matomumą. Taigi visumoje padidėjęs avaringumas tiesiogiai koreliuoja su miesto transporto eismo ekstremaliomis piko valandomis ir priklauso nuo eismo intensyvumo dydžio bei pasunkėjusių tomis valandomis eismo sąlygų Vilniaus miesto teritorijoje.

4.8.24 lentelė. Eismo įvykių analizė Vilniaus mieste 2004-2012 m. 

	Pavadinimas
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2011
	2012

	Susidūrimas 
	352
	404
	318
	293
	214
	158
	175

	Susidūrimas su dviračiu
	69
	74
	49
	48
	36
	39
	34

	Susidūrimas su motociklu, mop.
	
	
	
	
	
	23
	15

	Užvažiavimas ant pėsčiojo
	615
	602
	481
	553
	404
	300
	279

	Užvažiavimas ant kliūties
	78
	69
	70
	48
	35
	15
	31

	Apvirtimas 
	32
	25
	24
	15
	6
	21
	19

	Kiti eismo įvykiai
	53
	54
	54
	72
	29
	18
	58

	Susidūrimas su stov. transportu
	
	
	
	
	
	4
	5


Iki 2010 metų juodosios dėmės buvo skaičiuojamos pagal vienintelę sąlygą, kai keturių metų laikotarpyje 500 metrų atkarpoje įvykdavo daugiau nei 3 įskaitiniai eismo įvykiai. Pastarųjų dviejų metų skaičiavimai atlikti griežtai pagal metodikos reikalavimus, išpildant 1 ir 2 sąlygas. JD skaičius Vilniuje paskutiniais metais sumažėjo apie 124 proc.: taškinių sankryžose ir kitose vietose – 16,7 proc., gatvėse linijinių – 15,2 proc. 2012 m. avaringiausios gatvės pagal eismo įvykių tankį buvo Buivydiškių, Bazilijonų, Antakalnio, Kauno, Kalvarijų gatvės. 

4.8.12 pav. Juodųjų dėmių skaičiaus dinamika Vilniuje


[image: image31.emf]2005-2008 2006-2009 2007-2010 2008-2011 2009-2012

Taškinės JD 139 132 104 78 65

Linijinės JD 186 137 152 79 67

Viso 325 269 256 157 135

0

50

100

150

200

250

300

350

JD skaičius 


4.8.25 lentelė. Didžiausias įskaitinių eismo įvykių skaičius gatvėse 2005-2012 m ir tankis/km1
	Eil

Nr.
	Gatvė
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Viso

2009 2012
	Viso

2008 2011
	 Tankis

2009 2012

	1
	Kalvarijų 
	39
	25
	33
	18
	17
	27
	95
	93
	17,0

	2
	Savanorių pr. 
	30
	33
	19
	8
	31
	23
	81
	91
	6,0

	3
	Laisvės pr. 
	32
	19
	21
	13
	13
	32
	80
	66
	9,1

	4
	Ukmergės 
	27
	25
	19
	16
	14
	18
	67
	74
	10,3

	5
	Antakalnio
	30
	24
	18
	12
	13
	21
	65
	67
	20,3

	6
	Žirmūnų 
	32
	13
	14
	14
	13
	21
	61
	54
	12,7

	7
	Dar. ir Girėno
	18
	10
	11
	11
	11
	11
	45
	43
	10,2

	8
	Geležin. Vilko
	17
	27
	3
	6
	18
	16
	46
	54
	4,1

	9
	Ateities
	13
	8
	6
	5
	13
	11
	35
	32
	13,0

	10
	Ozo 
	*
	13
	14
	3
	5
	10
	34
	35
	9,2

	11
	Eišiškių pl. 
	*
	3
	8
	5
	7
	8
	33
	23
	4,3

	31
	Buivydiškių
	*
	*
	6
	4
	4
	3
	16
	*
	23,2

	60
	Bazilijonų
	1
	2
	0
	2
	2
	2
	6
	6
	21,4


Didžiausias įskaitinių eismo įvykių tankis yra Buivydiškių ir Bazilijonų gatvėse, kiek mažesnis – Antakalnio ir Kalvarijų gatvėse. 2012 m. daugiausia įskaitinių eismo įvykių užfiksuota Klavarijų, Savanorių pr., Laisvės pr., Ukmergės, Antakalnio ir Žirmūnų magistralinėse gatvėse.
Avaringiausia Vilniuje sankryža – Dariaus ir Girėno-Kapsų–Šaltkalvių, kurioje per metus vidutiniškai įvyksta 4,5 įskaitiniai eismo įvykiai. Po 2,5-2,75 eismo įvykius įvyksta Ozo–Kalvarijų, Narbuto-Geležinio Vilko, Gariūnų-Paneriškių, Narbuto-Laisvės gatvių sankryžose. Įskaitinių esimo įvykių mažėjimas vyksta Buivydiškių-Dūkštų, Kirtimų-Eišiškių ir Žirmūnų–Kareivių g. sankryžose, augimas – Narbuto-Laisvės, Gariūnų-Paneriškių g. sankryžose.

2008-2012 m. didžiausias įskaitinių eismo įvykių skaičius fiksuotas Senamiesčio, Naujamiesčio, Žirmūnų, Antakalnio, Šeškinės transportiniuose rajonuose. Nerimą kelia didelis eismo įvykių skaičius senamiesčio zonoje. Minimalus eismo įvykių skaičius buvo periferiniuose miesto rajonuose: Pilaitėje, Pavilnyje, Verkiuose, Rasose, Grigiškėse. Didžiausias įskaitinių eismo įvykių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, buvo Žirmūnų, Justiniškių, Fabijoniškių rajonuose.

Bendroji tendencija – mažėja įskaitinių eismo įvykių skaičius visose Vilniaus miesto pagrindinėse zonose, išskyrus periferinėje IV zonoje. 2011-2012 m. labiausiai sumažėjo III zonoje ir I zonoje. Tolstant nuo miesto centro įskaitinių eismo įvykių skaičius mažėja: santykinis eismo įvykių skaičius tarp I ir IV zonos siekia iki 4 kartų. Tai galima paaiškinti tuo, kad III ir IV periferinės zonos yra žymiai mažiau urbanizuotos, čia mažesnis transporto eismo intensyvumas ir konfliktas su pėsčiaisiais, nors kai kuriose magistralinėse gatvėse maksimalus leidžiamas greitis ir siekia iki 60 km/h.
4.8.26 lentelė. Įskaitiniai eismo įvykiai Vilniaus transportinėse miesto zonose

	Metai
	I zona 

R 3 km
	II zona

 R 3-6 km
	III zona 

R 6-9 km
	IV zona 

R 9-12 km

	2000
	403
	403
	197
	30

	2008
	255
	321
	135
	23

	2011
	214
	168
	67
	34

	2012
	199
	203
	50
	47

	2012/2011
	0,93
	1,21
	0,75
	1,38


Nėra tiesioginės priklausomybės tarp avaringumo (įskaitinių eismo įvykių skaičiaus) ir automobilizacijos lygio (lengvųjų automobilių skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų), kuris jau pasiekė europinių miestų lygį. Esant pakankamai stabiliam gyventojų skaičiui, avaringumo lygis ženkliai krenta ženkliai augant transporto eismo intensyvumui ir automobilizacijos lygiui. Tai patvirtina ir kitų šalių žemi avaringumo statistiniai rodikliai, kuriose žuvusiųjų skaičius kelis kartus mažesnis nei Lietuvoje.

Pačios pavojingiausios ir avaringiausios vietos Vilniuje – antžeminės pėsčiųjų perėjos, kuriose įvyksta apie 70 proc. įskaitinių eismo įvykių ir tiek pat nukenčia eismo dalyvių. Ypatingai pavojingos nereguliuojamos ir neapšviestos (nepakankamai apšviestos) lokalios pėsčiųjų perėjos už esamų sankryžų ribų, dažniausiai šalia visuomeninio transporto stotelių ar kitų stambių traukos objektų. Visuomeninio transporto eismas gatvėse tiesiogiai įtakoja ir iššaukia aukštą avaringumo lygį. Avaringumas gatvėse su visuomeniniu transportu sudaro apie 75 proc., be visuomeninio transporto ar stotelių – 25 proc. Tai paaiškinama tuo, kad stotelėse formuojasi dideli keleivių-pėsčiųjų srautai, pačios stotelės dažnai yra nutolę nuo esamų sankryžų ir esamų perėjų.

Automobilių aptarnavimas. 2012 m. Vilniaus miesto teritorijoje veikė 102 stacionarios degalinės. Apie trečdalis planuotų degalinių dar nėra pastatytos, nes nėra pilnai realizuota numatyta susisiekimo infrastruktūros plėtra. 2005-2012 m. degalinių skaičius Vilniuje padidėjo 113,3 proc., kas rodo rinkos prisotinimą, nes 1995-2005 m. augimas siekė 346 procentus.

Norminis degalinių skaičius miesto teritorijoje nėra fiksuotas, tačiau pagal STR „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ vienoje degalinėje numatoma aptarnauti iki 1500 transporto priemonių. Esamas degalinių skaičius Vilniuje įgalina kasdien aptarnauti iki 153,0 tūkstančių transporto priemonių. Žinant, kad Vilniuje įregistruota apie 365,6 tūkst. transporto priemonių, galima teigti, kad tokios aptarnavimo galimybės yra pakankamos. Analizė pagal jų išsidėstymą miesto teritorijoje leidžia daryti išvadą, kad kai kuriuose miesto rajonuose išlieka ekonominės prielaidos joms atsirasti, kad nedidėtų transporto ridos kuro paieškai.

Atlikta miesto transportinių rajonų analizė leidžia teigti, kad šiuo metu vis dar yra visa eilė miesto rajonų, kuriuose degalinių nėra: Rasos (13); Verkiai ir Balsiai (22); Pagiriai (25); Lentvario rytinė dalis (30); Justiniškės (32); Valakupiai (35) ir Tarandė (39).

Pagal degalinių tankį miesto transportiniuose rajonuose palankiausia situacija yra kompaktiškuose Žirmūnų I (8), Naujojo Centro I (1), Viršuliškių (18) ir Fabijoniškių (38) rajonuose. Mažiausias tankis (neskaitant minėtų rajonų, kuriuose apskritai nėra degalinių) fiksuotas periferiniuose A.Panerių (28), Salininkų – Užusienio (27) ir Trakų Vokės (31) rajonuose. 

Apibendrinant esamą situaciją, galima teigti, kad naujų degalinių dėl specifinių sąlygų nereikia miesto centrinėje dalyje, o taip pat Žemųjų Panerių, Viršuliškių, Žirmūnų I, Gariūnų rajonuose. Tikslinga būtų degalines įrengti prie naujai formuojamų magistralinių gatvių bei Justiniškių, Balsių, Valakupių transportiniuose rajonuose.

4.8.13 pav. Degalinių ir automobilizacijos (ind. aut. sk./1000 gyv.) tendencijos Vilniuje

[image: image32.emf]26

90

102

450

396

191

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995 2005 2012

Degalinių skaičius Automobilizacijos lygis


Susisiekimo dalies rekomendacijos ir išvados. Teikiamos susisiekimo sistemos rekomendacijos yra tiesiogiai siejamos su Europos Komisijos patvirtinta Baltąja knyga „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“.

Baltoji knyga: „Pagrindinis tinklas turi leisti užtikrinti efektyvias daugiarūšio transporto jungtis, jungiančias ES valstybių sostines ir kitus didelius miestus, uostus, oro uostus ir svarbiausius sienos perėjimo punktus, didelius ekonominius centrus“.

Vilniui būtina apsispręsti dėl esamo oro uosto infrastruktūros plėtros ir naujo pakilimo tako įrengimo, kuris yra numatytas bendrajame plane, bei esminių pokyčių didinant skrydžių ir maršrutų skaičių. Sostinei Vilniui labai svarbu turėti patikimą ir integruotą transporto ryšį su europiniu geležinkelio tinklu. Todėl vienas iš pirmaeilių uždavinių – realizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytą europinės vėžės geležinkelio linijos Rail Baltica atšaką „Kaunas-Vilnius“.

Baltoji knyga: „Iki 2050 m. užtikrinti beveik visišką kelių saugą. Siekdama šio tikslo, ES tikisi iki 2020 m. pasiekti, kad aukų keliuose sumažėtų perpus; užtikrinti, kad ES pirmautų pasaulyje visų transporto rūšių saugos ir saugumo srityje“.

Taikomos eismo ir techninės eismo saugumo priemonės leido ženkliai sumažinti avaringumo lygį Vilniuje, tačiau esamų juodųjų dėmių skaičius Vilniuje yra beveik 3 kartus didesnis, nei valstybiniuose keliuose.

Baltoji knyga: „Kad būtų sumažintos spūstys ir būtų išmetama mažiau teršalų, miestuose reikalinga mišri strategija, apimanti žemės panaudojimo planavimą, kainodaros schemas, efektyvias viešojo transporto paslaugas, nevariklinių transporto rūšių infrastruktūrą ir ekologiškų transporto priemonių įkrovimą bei degalų papildymą. Tam tikro dydžio miestai turėtų būti skatinami rengti visus šiuos aspektus apimančius miesto judrumo planus. Miesto judrumo planai turėtų būti visiškai suderinti su integruotais miesto plėtros planais“.

Vilniuje perspektyvoje prioritetas teikiamas viešajam transportui, pėsčiųjų ir dviratininkų eismui miesto centrinėje dalyje ir gyvenamuosiuose rajonuose. Keliant viešojo transporto prestižą, numatomas naujos transporto rūšies įvedimas, P+R sistemos plėtra ir kiti sisteminiai dalykai, leidžiantys mažinti bendrą miesto transporto taršos sumažėjimą 60 proc. pagal Baltosios knygos rekomendacijas.

Vilniaus miesto susisiekimo sistemos plėtra nepakankamai efektyvi ir nepilnai integruota. Pagal gyventojų ir darbo vietų tankio rodiklius – daugiau nei pusė (55 proc.) didelės sklaidos urbanizuotos teritorijos priklauso neefektyviam viešojo transporto aptarnavimui. Vilniaus miesto ilgalaikė urbanistinės plėtros politika nepadarė miesto patogesnio gyventojams. Darbo, aptarnavimo ir gyvenamųjų vietų atskirtis sukėlė susisiekimo ir jo finansavimo problemas, dėl ko gyventojai vis labiau naudojasi lengvaisiais automobiliais.

Vidutinio ir didelio efektyvumo VT aptarnaujanti teritorija  tesudaro apie 14 proc. visos miesto teritorijos. 

4.8.27 lentelė. Vilniaus miesto urbanizuotų teritorijų gyventojų ir darbo vietų tankis ir viešojo transporto aptranavimo efektyvumo galimybės

	Gyventojų ir darbo vietų tankis/ha
	Teritorijos plotas-ha
	VT aptarnavimo galimas eismo intervalas-min.
	Aptranavimo efektyvumas

	25
	7527
	-
	nefektyvus

	26-42
	546
	60
	mažao efektyvus

	43-92
	1660
	30
	vidutinis 

	>92
	3976
	<10
	didelio efektyvumo

	neurbanizuota
	26288
	-
	nereikalingas


[image: image33.jpg]Sutartiniai zenklai

Viesojo transporto sistemos efektyvumas
gyventojy ir darbo viety tankis (vnt/ha)

| viesasis transportas neefektyvus (ki 25( gyv+dv)iha) Viso 7527 ha
[0 eismo intervalas 60min (26-42 (gyv.+dv)iha) Viso 546 ha

I cismo intervalas 30min (43-92 (gyv-+cvJ/ha) Viso 1660 ha

Il <ismo intervalas <10 min (daugiau nei 92 (gyv.+dv)iha Viso 3979 ha

Pl
oo

VieSojo transporto efektyvumas (pagal
gyventojy i darbo viety tank] uzstatytoje

teriorioje (vnvha))

o

B





4.8.14 pav. Viešojo transporto sistemos efektyvumas

	Išvados:

Teigiamos tendencijos:

1. Aukštas automobilizacijos lygis sudaro palankias prielaidas pasirenkant norimą transporto rūšį vykstant įvairiais tikslais miesto ir užmiesčio teritorijoje, kas yra labai svarbu periferinių rajonų, kuriuose dėl ekonominių priežasčių neišvystytas ar silpnai išvystytas viešasis transportas, gyventojams.

2. Sėkmingai ir nustatyta prioritetine tvarka vystomi BP sprendiniuose numatyti susisiekimo sistemos infrastruktūros plėtros darbai, kas yra būtina formuojant greito susisiekimo gatvių tinklą, tuo didinant bendrą tinklo tankį ir rišlumą. Iš numatytų įvykdyti darbų realizuota ar yra realizuojama apie 35-39 proc.

3. Diegiamos eismo saugumą gerinančios techninės ir organizacinės priemonės sumažino miesto avaringumo lygį, tačiau padėtis vis dar išlieka pakankamai sudėtinga, nes paskutiniais metais situacija ėmė vėl blogėti.

4. 2012 m. Vilniaus viešuoju transportu pervežta daugiau kleivių nei 2011 m., pagerėjo parko ekonominiai rodikliai –išlaidos tik nežymiai atsiliko nuo gautų pajamų už bilietus.

5. Pradėjo augti ir teigiams tendencijas įgijo tarptautinis Vilniaus oro uostas.
Neigiamos tendencijos:

1. Atsiliekantis miesto visuomeninio transporto modernizavimas ir maršrutinio tinklo optimizavimas, net ir tenkinant pagrindinių STR rodiklių reikalavimus, nesugeba konkuruoti su  lengvaisiais automobiliais, kas neigiamai veikia subalansuotą miesto urbanistinę ir susisiekimo plėtrą. Vėluoja greitųjų maršrutų įvedimas, nepakankamai dėmesio skiriama atskirų viešojo transporto eismo juostų išskyrimui ar prioritetinių sąlygų prieš sankryžas sudarymui, nevystomas Šiaurinis viešojo transporto terminalas. Tai neleidžia visuomeniniam transportui tinkamai konkuruoti su lengvaisiais automobiliais.

2. Išlieka sudėtingos eismo sąlygos piko valandomis pagrindinėse gatvėse ir sankryžose dėl nepakankamo tinklo laidumo, nors įvedus koordinuotą eismo reguliavimą, vidutinis srauto greitis šiuose koridoriuose ir padidėjo. Neatlikta Pilaitės-A1 kelio jungties galimybių studija.

3. Nepakankamas automonilių stovėjimo vietų skaičius miesto gyvenamuosiuose rajonuose ir centrinėje dalyje. Net naujuose gyvenamuosiuose rajonuose situacija išlieka sudėtinga, daugelis mokamų parkavimo vietų stovi tuščios, nes nėra išspręstas visuotinas privalomas parkavimo mokestis.


4.8.28 lentelė. Išorės ir vidaus susisiekimo sistemos realizacija

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1. Automobilizacijos lygio augimas
	Realizuota. Didėja lengvųjų keleivinių automobilių skaičius 1000-ui gyventojų, tendencijos teigiamos

	2. Keleivių pervežimai viešuoju transportu
	Realizuota. 2011-2012 m. teigiamos viešojo transporto keleivių pervežimų tendencijos.

	3. Oro transportas
	Realizuota. Teigiamos keleivių pervežimų tendencijos, tačiau bendras aptarnavimo lygis dar nėa pakankamas, lyginant su Rygos oro uostu

	4. Efektyvesnis traukinių naudojimas miesto keleivių pervežimuose
	Nerealizuota. Nors 2008 m. atidarytas keleivinis maršrutas iš geležinkelio stoties į oro uostą, tačiau integracija į miesto viešojo transporto sistemą nerealizuota. 

	5. Vilniaus regioninis logistikos centras
	Dalinai realizuota. Parinkta vieta Vaidotuose, vyksta statybos darbai.

	6. Eismo saugumas
	Dalinai realizuota. Ilguoju laikotarpiu fiksuotas ryškus bendras eismo įvykių ir nukentėjusiųjų eismo dalyvių sumažėjimas. Nerimą kelia blogėjantys 2011-2012 m. eismo saugos rodikliai.



	7. Susisiekimo infrastruktūra
	

	7.1 IXB transporto koridoriaus trūkstama jungtis – Vilniaus vakarinis aplinkkelis
	Dalinai realizuota, vykdoma. Realizuotas I ir Ia etapas iki Asanavičiūtės g.

	7.2 Automatizuota šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistema
	Realizuota. Sistema įdiegta 2007-2010 m.

	7.3 Šiaurinė g. nuo Vakarinio greitkelio iki Žirmūnų g. (įskaitant Žvalgų gatvę)
	Nevykdoma. Nėra patvirtinto detaliojo plano

	7.4 Senamiesčio apylankos II etapo užbaigimas (Geležinkelio g. atkarpos rekonstrukcija iki Panerių g.)
	Nevykdoma

	7.5 Kernavės g. tarp Žalgirio ir Lvovo g.
	Nevykdoma

	7.6 Ozo g. nuo Buivydiškių g. iki Laisvės pr. jungtis
	Nevykdoma

	7.7 Lukšio g. nuo Kalvarijų iki Verkių g. rekonstrukcija
	Nevykdoma

	7.8 Karaliaučiaus g. šiaurinė dalis Pilaitėje
	Nevykdoma. Kol kas nėra poreikio

	7.9 Kernavės-Ozo dviejų lygių sankryža
	Nevykdoma. Parengtas techninis projektas

	7.10 Mykolo Lietuvio g. - Bajorų k. - Mokslininkų g. jungtis
	Nevykdoma


Dalinai vykdoma. 2012 m. parengtas Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialusis planas 

	
	

	7.12 Šiaurinis viešojo transporto terminalas Fabijoniškėse
	Nevykdoma

	7.13 Eurovelo dviračių trasa / kitos trasos
	Nevykdoma. Realizuotas I etapas 2008 m., Žaliųjų ežerų g. 2007 m., Ozo g. 2009 m., pėsčiųjų takas Tiškevičiaus g. 2010 m. Rengiama dviračių transporto infrastruktūros plėtros iki 2020 m. programa; planuojama užbaigti 2013 m.

	7.14 V.Kudirkos-Pamėnkalnio g. sankryžos rekonstrukcija
	Nevykdoma

	7.15 IXB koridoriaus atkarpos Grigiškėse rekonstrukcija
	Dalinai vykdoma. Realizuoti rytinės dalies projekto sprendiniai: įrengtas 2 lygių transporto mazgas, antžeminė pėsčiųjų perėja 2010 m.

	7.16 Vilniaus m. pietinis aplinkkelis (Kirtimų g.)
	Dalinai vykdoma. Dalis atkarpos realizuota 2012 m.

	7.17 Ribojamo įvažiavimo į senamiesčio II zoną sistema
	Nevykdoma

	7.18 Geležinio Vilko g. nuo Laisvės pr. iki A.Goštauto g. rekonstrukcija
	Dalinai vykdoma. Vyksta viaduko statyba ties Goštauto g.

	7.19 Kernavės g. jungtis su Goštauto g. ir nauju tiltu
	Nevykdoma

	7.20 Transporto mazgas su estakada Ozo g. ties PPC „Akropolis“
	Realizuota. 2009 m.

	7.21 Ukmergės g. rekonstrukcija nuo Žadeikos g. iki miesto ribos
	Realizuota. 2009 m.

	7.22 Nauja jungtis tarp A1 ir Pilaitės rajono
	Nevykdoma. Reikalingas trasos parinkimas

	7.23 Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki miesto ribos rekonstrukcija iki 4 eismo juostų
	Nevykdoma. Pradėtas rengti detalusis planas

	7.24 Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė Lelevelio g.
	Nevykdoma. Parengtas techninis projektas

	7.25 2 lygių sankryža ties Gariūnų turgaviete Gariūnų g.
	Nevykdoma.

	7.26 Vingio parko tiltas ir prieigos
	Nevykdoma.

	7.27 Vikingų g. nuo Žirnių g. iki Oro uosto
	Dalinai vykdoma. Pradėta statyba

	7.28 Skirtingo lygio pėsčiųjų perėjos Kareivių ir Narbuto g.
	Nevykdoma.

	7.29 Gineitiškių g. tęsinys ir Zamenhofo g.
	Dalinai realizuota. Nutiesta dalis Zamenhofo g.

	7.30 Laivybos atgaivinimas Neries upėje
	Dalinai realizuota. 2012 m. įrengtas 7,5 km ilgio valstybinės reikšmės vidaus vandens kelias Neries upėje nuo Žvėryno tilto iki Valakupių tilto.


[image: image64.jpg]2007 - 2012 m. patvirtinti planai:

' specialieji planai (SP)

[T detalieji planai (DP)

- SPirDP koncepcijos

-Zemés sklypu formavimo ir pertvarkymo projektai




4.8.15 pav. Susisiekimo infrastruktūros plėtra 2007-2012 m.

4.9 Inžinerinė infrastruktūra

4.9.1 Geriamojo vandens gavyba, vandentiekio ir nuotekų tinklai
Geriamojo vandens poreikis 2015 m. – 132 tūkst.m³/d. Patvirtintos požeminio vandens atsargos – 580 tūkst.m³/d.

Vykdomas požeminio vandens monitoringas (Vandens ištekliai ir kokybė) pagal suderintas Regiono aplinkos apsaugos departamento ir patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos programas.

Vandenvietės eksploatuojamos laikantis Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ reikalavimų.

Tiekiamas vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Naujų (2007-2012 m.) vandens ruošyklų su geležies ir mangano šalinimu planavimas ir statyba vyksta:

a) Bukčiuose ir Jankiškėse vandens ruošyklos su geležies ir mangano šalinimu;

b) Trakų Vokėje planuojama statyti vandens ruošyklą su geležies ir mangano šalinimu;

c) Daniliškėse statoma atskira vandenvietė ir vandens ruošykla su geležies ir mangano šalinimu;

d) Salininkuose vykdoma geležies šalinimo įrenginių rekonstrukcija;

e) Plečiama Grigiškių su geležies šalinimu vandenvietė. Vandens gerinimo įrenginiai jau pastatyti ir veikia.

2002 m. atlikta Vilniaus nuotekų valyklos modernizacija (įdiegtas azoto ir fosforo šalinimas); valyklos pajėgumas 225 tūkst.m3/p. Pagal atitekančių teršalų kiekį (tonomis per parą) valykla rezervo neturi. 

2012 m. buvo vykdoma ir bus baigta 2013 m. pagal nustatytas apimtis statyba dumblo apdorojimo įrenginių. Įdiegiama dumblo tankinimo, priėmimo iš kitų valyklų, terminės hidrolizės, dumblo pūdymo, išgaunant dujas ir gaminant elektros energiją, dumblo sausinimo bei džiovinimo  įrenginių. Lygiagrečiai su dumblo ūkio statyba, pakeista nuotekų valyklos mechaninė įranga (antrinių sėsdintuvų grandikliai, smulkios grotos, smėlio separatoriai ir t.t.).

Antavilių nuotekų valykla panaikinta. Nuotekos pro Balsius paduodamos į Vilniaus miesto nuotekų sistemą. Buivydiškių nuotekų valykla bus panaikinta, paduodant nuotekas į Vilniaus miesto nuotekų sistemą. Salininkų nuotekų valykla bus naikinama, nes nuotekos bus paduodamos pro Kirtimus į Vilniaus miesto nuotekų valyklą.

Lietaus vandens surinkimo sistema vystoma labai lėtai. Reikia paspartinti:

a) lietaus vandens surinkimo sistemų pertvarkymą Savanorių pr., Žemuosiuose Paneriuose;
b) Geležinio Vilko gatvės lietaus kolektorių plėtrą dėl padidėjusių teritorijų su kieta danga prie „Akropolio“ ir „Siemens arenos“;
c) Lietaus tinklo pertvarkymą Narbuto g.
4.9.1.1 lentelė. Vandentiekio ir nuotekų tinklų realizacija.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1. Plėtoti vandentiekio tinklų tiesimą, nuotekų tinklų ir siurblinių statybą į vienbutės statybos rajonus:
	Įvykdyta:

	a) Balsius;


	Balsiai. Statyba užbaigta 2010 m. Projekte numatyti vandentiekio ir nuotekynės tinklai bei įrenginiai pastatyti;

	b) Tarandę;

	Tarandė. Statyba užbaigta 2010 m. Projekte numatyti 30 km vandentiekio ir 30 km nuotekynės tinklų bei įrenginiai (11 nuotekų siurblinių) pastatyti;

	c) Bajorus;

	Bajorai. Statyba užbaigta 2009 m. Nutiesta 12 km vandentiekio tinklų ir 9 km nuotekų tinklų;

	a) Riešėje;
	Riešė. Įvykdyta. Nutiesta 32,5 km naujų vandentiekio tinklų, 28,6 km nuotekų tinklų ir pastatytos 8 nuotekų siurblinės;

	b) Gineitiškės.
	Gineitiškės. Įvykdyta. Nutiesta 6,20 km naujų vandentiekio tinklų, 6,66 km nuotekų tinklų. Ši infrastruktūra prijungta prie miesto tinklų.

	
	Vykdoma:

	c) Grigiškes;
	Statyba baigiama. Bus nutiesta 4,33 km vandentiekio tinklų ir 5,51 km nuotekų tinklų bei pastatyta 4 nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 85 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	d) Salininkus;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija ir statyba. Turi būti nutiesta 7,24 km vandentiekio naujų ir 0,14 km renovuota tinklų bei pastatyta 11,16 km nuotekų tinklų ir pastatyta 2 naujos ir 2 renovuotos nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 40 proc. Statybos pabaiga 2014 m.

	e) Kairėnus ir Galgius;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Turi būti nutiesta 5,06 km vandentiekio naujų  tinklų ir 7,71 km nuotekų tinklų bei pastatyta 4 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 90 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	f) Pavilnio gyvenvietę;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Turi būti nutiesta 1,58 km vandentiekio naujų  tinklų ir 13,05 km nuotekų tinklų bei pastatyta 4 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 90 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	g) Santariškes ir Visorius;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija ir statyba. Turi būti nutiesta 4,34 km vandentiekio naujų ir 3,72 km renovuota tinklų bei 4,33 km naujų ir 4,00 renovuota nuotekų tinklų, o taip pat pastatyta 2 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 80 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	h) Buivydiškes;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Turi būti nutiesta 4,37 km vandentiekio naujų  tinklų ir 4,64 km nuotekų tinklų bei pastatyta 3 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 35 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	i) Avižienius (Užubaliai, Klevinė, Raisteniškės, Bendoriai);
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Turi būti nutiesta 5,37 km vandentiekio naujų  tinklų ir 7,17 km nuotekų tinklų bei pastatyta 3 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 70 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	j) Gineitiškes, SB,,Šeškinė“, SB,,Jurginas“ir kt.;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Turi būti nutiesta 7,85 km vandentiekio naujų  tinklų ir 13,85 km nuotekų tinklų bei pastatyta 4 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. įvykdyta 76 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	k) Daniliškes;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Turi būti nutiesta 2,20 km vandentiekio naujų  tinklų ir 5,60 km nuotekų tinklų bei pastatyta 1 nauja nuotekų siurblinė ir vandens gerinimo įrenginiai. 2012 m. įvykdyta 20 proc. Statybos pabaiga 2014 m.

	l) Džiaugsmo g. kvartalą;
	Vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Turi būti nutiesta 9,12 km vandentiekio naujų  tinklų ir 9,24 km nuotekų tinklų bei pastatyta 2 naujos nuotekų siurblinės ir viena vandens kėlimo siurblinė. 2012 m. įvykdyta 38 proc. Statybos pabaiga 2013 m.

	
	Dalinai vykdoma:

	m) Zujūnus ir Riešę;
	Zujūnams ir Riešei – 19 km vandentiekio tinklų ir 51 km nuotekų tinklų bei 23-jų nuotekų siurblinių Vilniaus rajono parengti pirkimo dokumentai ir konkursą yra laimėjęs Rangovas rengia techninį ir darbo projektus statybai pagal geltonąją knygą, su kvartalų tinklų prijungimu prie Vilniaus m. sistemų. Riešėje 2012 m. įvykdyta 20 proc. Zujūnuose darbai nepradėti. Statybos pabaiga 2014 m.

	n) Trakų Vokę;
	Turi būti nutiesta 8,70 km vandentiekio naujų  tinklų ir 8,87 km naujų ir 1,50 km renovuotą nuotekų tinklų bei pastatyta 3 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. darbai nepradėti. Pasirengta darbų pradžiai 2013 m. Statybos pabaiga 2014 m

	o) N.Vilnią;
	Turi būti nutiesta 5,1 km vandentiekio naujų tinklų ir 12,8 km naujų nuotekų tinklų bei pastatyta 2 naujos nuotekų siurblinės. 2012 m. darbai nepradėti. Pasirengta darbų pradžiai 2013 m. Statybos pabaiga 2014 m.

	p) Lentvarį.
	Lentvario Bališkės, Mačiuliškės tvarkomos atskiros bendrovės, bet jungti tinklus prie Vilniaus m. sistemos dar nesuplanuota.

	2. Suplanuoti ir pradėti kompleksinę inžinerinių tinklų statybą į sodininkų bendrijų teritorijas, kuriose intensyviai statomi gyvenamieji namai:
	Kiti dalinai vykdomi:

	a) Smėlynės, Kairėnės, Veržuvos, Vismaliukų;
	Parengtas specialusis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo planas iki 2020 m.

	b) Vanaginės;
	Nevykdoma.

	c) Pupojų, Rokantiškių;
	Nevykdoma.

	d) Kalnėnų prie Pavilnio;
	Vykdomas atskirų sodų dalių jungimasis prie greta esančių vandentiekio ar nuotekų tinklų

	e) Baltupių, Kalvarijų;
	Vykdomas atskirų sodų dalių jungimasis prie greta esančių vandentiekio ar nuotekų tinklų

	f) Už Antakalnio.
	Vykdomas atskirų sodų dalių jungimasis prie greta esančių vandentiekio ar nuotekų tinklų

	3. Planuoti ir diegti savarankiškas sistemas su vandens ruošyklomis nutolusioms nuo miesto sodininkų bendrijų teritorijoms: Rastinėnų, Stirnių, Vilnojos, Karvių, Balžio ir kt.
	Nevykdomas kompleksinis sprendimas, bet atskiri sklypai rengia vandens tiekimo iš vietinių gręžinių sistemas ir nuotekų surinkimo į duobes arba nuotekų valyklėles sistemas.

	4. Tobulinti susiklosčiusią vandens tiekimo sistemą. 
	Vykdoma.
Parengtas Vilniaus miesto specialusis vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo planas.

	5. Nuotekų tinklų ir siurblinių antrojo etapo statyba:
	Dalinai vykdoma:

	a) Kuprijoniškėse;
	Kuprijoniškėms parengtas techninis vandens tiekimo projektas. Nuotekų surinkimas nesprendžiamas

	b) N. Vilnios Kalno g. ir Uosių-Vaivos kvartale.
	Naujoji Vilnia. Parengtas techninis projektas. Kalno ir Uosių-Vaivos kvartale yra dalis pastatytų, bet neveikiančių tinklų, nes neprijungti prie miesto sistemos. Sujungimo statyba dar neplanuojama.


	Išvados:

1. BP sprendiniuose numatyti vandentiekio, ūkinių nuotekų ir lietaus surinkimo tinklų realizacijos darbai yra vykdomi planingai;
2. Didžiausi infrastruktūros plėtros darbai vyko periferinėje zonoje šiaurinėje miesto dalyje, naudojant ES lėšas. Mažiausiai buvo vystoma infrastruktūra centre, Naujamiestyje ir Naujojoje Vilnioje;
3. BP sprendiniuose numatyti lietaus surinkimo tinklų realizacijos darbai turi būti paspartinti;

4. Lietaus nuotekų tinklai vystyti įgyvendinant susisiekimo infrastruktūros projektus. Nepradėtas lietaus vandens valyklų statybos ir rekonstravimo įgyvendinimas.


[image: image65.jpg]@® gyvenamasis daugiabutis
® gyvenamasis 1-2 buty
@ gyvenamasis 1-2 buty soduose



[image: image34.png]



4.9.1.1 pav. Vandentiekio plėtra 2007-2012 m.

[image: image66.jpg]Visuomeniniai
Sporto
Viesbuciai
Administraciniai
Komerciniai



[image: image35.png]



4.9.1.2 pav. Buitinės nuotekynės plėtra 2007-2012 m.
4.9.2  Lietaus nuotekų tinklai
4.9.2.1 lentelė. Lietaus nuotekų tinklų realizacija

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1. Vilniaus miesto lietaus surinkimas ir tvarkymas
	Vykdoma. 2012 m. pradėtas rengti Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Planuojama užbaigti 2014 m.

	2. Lietaus vandens surinkimo sistemų pertvarkymas Savanorių pr., Ž.Paneriuose
	Nevykdoma.

	3. Geležinio Vilko gatvės lietaus kolektorių plėtra dėl padidėjusių teritorijų su kieta danga prie „Akropolio“ ir „Siemens arenos“. Projektiniuose sprendiniuose turi būti išanalizuotas esamų vandens ežerėlių kaip pulsuojančių tvenkinių panaudojimas
	Vykdoma dalinai. Parengtas DP, kuriame numatytas lietaus kolektorių pralaidumo didinimas nuo Ozo g. iki Neries upės, numatant naują išleistuvą į Neries upę.

Pradedamas rengti šios sistemos techninis projektas

	4. Lietaus kolektoriaus tiesimas Žirnių g. Burbiškėse
	Įvykdyta. Nutiesti 2008 m. ir sutvarkyti lietaus vandens tinklai Žirnių g.

	5. Lietaus kolektorių ir tinklų tiesimas daugiaaukštės statybos rajonuose:
	Vykdoma. 2011 m. nutiesta 8,00 km tinklų.

	a) Pilaitėje;
	Priklausomas nuo daugiabutės statybos vystymo, statomos gatvės su lietaus vandens surinkimo tinklais. Pastatyta Nidos g. 0,36 km tinklų.

	b) Pavilionyse;
	Priklausomas nuo daugiabutės statybos vystymo, statomos gatvės su lietaus vandens surinkimo tinklais. Pastatyta Ukmergės g. 0,67 km tinklų.


	c) Visoriuose už Mokslininkų g.
	Priklausomas nuo daugiabutės statybos vystymo, statomos gatvės su lietaus vandens surinkimo tinklais.

	d) Visoriuose už Ateities g.
	Lietaus vandens surinkimo tinklų techninis projektas parengtas, bet nefinansuojama statyba.

	e) Grigiškėse
	Rekonstruota Vilniaus g. įrengiant lietaus tinklą.

	f) Santariškėse
	Pastatyta 0,42 km tinklų

	g) Sapiegos g. aplinkoje
	Pastatyta 2,29 km tinklų

	h) Lentvario g.
	Pastatyta 0,63 km tinklų

	i) L.Asanavičiūtės g.
	Pastatyta 0,40 km tinklų

	j) Plytinės g.
	Pastatyta 0,34 km tinklų

	k) Kalvarijų g. 
	Pastatyta 0,53 km tinklų

	l) Kitose Vilniaus miesto vietovėse
	Pastatyta 2,37 km tinklų

	6. Lietaus kolektorių, rinktuvų ir valyklų statyba pramonės zonoms:
	Vykdoma. Nutiesta 9,36 km tinklų

	a) Lentvario;
	Parengta schema.

	b) Kuprijoniškių;
	Planuojama statyti su oro uosto tvarkymu.

	c) A.Panerių.
	Vykdoma statyba Gariūnų g. lietaus kolektoriaus ir toliau planuojama statyti etapais lietaus tinklus nuo Vilniaus plento iki Eišiškių plento. Nutiesta 9,01 km tinklų.

	d) Pramonės g. N.Vilnioje
	Nutiesta 0,35 km tinklų

	7. N.Vilnios lietaus vandens surinkimo sistemų plėtojimas ir tvarkymas:
	Nevykdoma.

	a) Šiaurės g.;
	Nevykdoma.

	b) Linksmosios g.
	Nevykdoma.

	8. Lietaus kolektorių ir tinklų statyba mažaaukštės gyvenamosios statybos rajonuose:
	Vykdoma dalinai.

	a) Kalnėnų visose gatvėse;
	Priklausomas nuo vienbutės statybos vystymo, pastatytos ir toliau statomos gatvės su lietaus vandens surinkimo tinklais.

	b) Džiaugsmo g. kvartale;
	Suplanuotos gatvės ir lietaus vandens surinkimo tinklai iki Murlės upelio. Parengtas techninis projektas, bet lietaus vandens surinkimo tinklų statyba nevykdoma.

	c) Salininkuose;
	Salininkuose lietaus tinklai statomi tik pagal neišvengiamą poreikį.

	d) Pagiriuose;
	Pagiriams techninis projekta parengtas, bet tinklai nestatomi.

	e) Lentvaryje;
	Neplanuojama.

	f) Trakų Vokėje;
	Neplanuojama.

	g) Tarandėje;
	Neplanuojama.

	h) Bajoruose;
	Suplanuota, bet toliau nevykdoma.

	i) Balsiuose;
	Neplanuojama.

	j) Gulbinuose.
	Parengtas detalusis planas, bet toliau nevykdoma.

	9. Verkės upelio ir jo intakų esamų užtvankų ir pralaidų tvarkymas ir naujų užtvankų statyba.
	Vykdoma dalinai. Parengta tvarkymo schema, bet toliau nevykdoma.

	10. Verkių lietaus vandens valykla
	Vykdoma dalinai. 2012 m. pastatytas debitomatis


	Išvados:

1. BP sprendiniuose numatyti lietaus surinkimo tinklų realizacijos darbai yra vykdomi nepakankamai dėl statybos lėšų stygiaus. 

2. Lietaus nuotekų tinklai dalinai vystomi įgyvendinant susisiekimo infrastruktūros projektus;

3. Nepradėtas lietaus vandens valyklų statybos ir rekonstravimo įgivendinimas.

4. Nepradėtas perkrautų (hidrauliškai nepralaidžių) kolektorių pertvarkymas ir kaupyklų įrengimas.


[image: image36.png]



4.9.2.1 [image: image67.jpg]'~ Pramonés
@® Komerciniai
® Infrastruktdros



pav. Lietaus nuotekynės plėtra 2007-2012 m.

4.9.3 Elektros energijos tiekimas

Vilniaus m. BP numatytų elektros energijos tiekimo sprendinių įvykdymas iki 2013-01 atliktas pagal užklausas į AB „Litgrid“ bei AB „Lesto“, ir gautus atsakymus iš šių AB padalinių.

Vilniaus m. BP yra numatyta sukabeliuoti 110 kV orines linijas, kurios trukdo miesto plėtrai ir dėl elektromagnetinio poveikio, linijų ruožuose, kenkia žmonių sveikatai. Vilniaus mieste sukabeliuota tik maža dalis 110 kV orinių linių.

2012 m. 110 kV orinių linijų ružuose sukabeliavimai įvykdyti dėl Vilniaus m Vakarinio aplinkelio statybos: dalis dviejų esamų orinių linijų 110 kV nuo TP 110/10 „Viršuliškės”-VE3, „Neris“-VE3 nuo atramos Nr. 152 iki Nr. 168 ir „Viršuliškės”-VEI, „Šeškinė“-VE3 nuo atramos Nr. 21 iki Nr. 37.

Dėl III-čiojo Vilniaus m Vakarinio aplinkelio statybos etapo bus vykdomi OL 110 kV keitimo kabeliais darbai: dalis OL 110 kV nuo TP 110/10, “Viršuliškės”-VE3, „Neris“-VE3 nuo atramos Nr. 138 iki Nr. 152 ir „Viršuliškės”-VEI, „Šeškinė“-VE3 nuo atramos Nr. 8 iki Nr. 21 ir „Šeškinė“-„Neris“ I, II nuo atramos Nr. 136 iki Nr. 140.

Vilniaus m. plėtros objektams pietinėje miesto dalyje, Žirnių g zonoje yra pakloti 10kV kabeliai 10kV SP įrengimui.

BP numatytų elektros energijos tiekimo sprendinių įvykdymo analizės rezultatai pateikti 4.9.3.1 lentelėje.

4.9.3.1 lentelė. Elektros tinklų realizacija.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1. Pastatyti dvi naujas 110 kV įtampos transformatorių pastotes Kuprijoniškėse ir Šnipiškėse bei rekonsruoti esamas
	Nevykdoma. Realizacija planuojama po 2015 m.

	a) Naujos 110/10 kV TP „Šnipiškės“ statyba 2009-2011 m. ir prijungimas prie esamų 110 kV linijų
	Nevykdoma. Realizacija planuojama po 2020 m.

	b) Naujos 110/10 kV TP „Kuprijoniškės“ (2013-2015 m.) statyba ir prijungimas prie esamų 110 kV linijų
	Nevykdoma. Neplanujama

	2. Naujos 110 kV linijos tarp TP„Neris“ ir TP „Baltupis“ (2011-2013 m.) statyba elektros energijos tiekimo šiaurinei miesto daliai patikimumo didinimui
	Nevykdoma. Realizacija planuojama po 2015 m. 

	3. Naujos 330 kV oro linijos tarp 330/110/10 kV TP „Vilnius“ (tiesiant šalia 110/10 TP „N.Vilnia“) 330/110/10 kV TP „Neris“ statyba (2013-2016 m.)
	Nevykdoma. Planuose yra. Realizacija planuojama nuo 2016-2022 m.

	Keisti kabeliais: 
	Vykdoma dalinai

	a) Iki 2012 m. keisti kabeliais: visą orinę liniją TP 110/10 kV „Šeškinė“- TP 110/10 kV „Šiaurinė“;
	Realizuota dalis: dvigrandės elektros linijos Šeškinė-Šiaurinė I,II atkarpa nuo atramos Nr. 2 iki atramos Nr. 16.

	b) dalį TP 110/10 kV „Šiaurinė“-TP 110/10 kV „Kino studija“ linijos ruože nuo 1 iki 16 atramos;
	Realizuota dalis: elektros linijos Šiaurinė-Kino studija atkarpa nuo atramos Nr. 2 iki atramos Nr. 5 ir nuo atramos Nr. 9 iki atramos Nr. 11.

	c) išmontuoti 110 kV orinės linijos ruožą TP 110 kV „Markučiai“ – TP110 kV „N. Vilnia“ iki esamos atramos Nr. 41 Pakalniškėse;
	Nerealizuota.

	d) pakloti kabelius iš TP 110/10 kV „Markučiai“ į TP 110/10 kV „Kuprijoniškės“ ir iš TP 110/10 kV „Kuprijoniškės“ iki esamos atramos Nr. 41 Pakalniškėse
	Nerealizuota. Realizacija planuojama po 2015 m. (jei bus užsakovas).

	4. Iki 2015 m. keisti kabeliais:
	

	a) orinę 110 kV liniją TP110/10 kV „Šiaurinė“ – TP 110/10 kV „Baltupis“;
	Realizuota dalis: elektros linijos Šiaurinė-Baltupis atkarpa nuo atramos Nr. 2 iki atramos Nr. 5. 

	b) 110 kV orinės linijos ruožą tik per Burbiškes TP110/10 kV „Oro uostas“ – TP 110/10 kV „Pagiriai“;
	Nerealizuota. Darbai galėtų būti vykdomi asiradus invsticijoms.

	c) orines 110 kV ruožą TP 110/10 kV „Šiaurinė“ – TP 110/10 kV „Kino studija“ nuo 16 atramos iki TP 110/10 kV „Kino studija“;
	Nerealizuota.

	d) orinės 110 kV ruožą nuo atramos Nr. 41 Pakalniškėse iki TP 110/10 kV „N. Vilnia“;
	Nerealizuota. 

	5. Dalį dviejų esamų orinių linijų (110 kV nuo TP 110/10 „Viršuliškės”-VE3, „Neris“-VE3 nuo atramos Nr. 152 iki Nr. 168 ir „Viršuliškės”-VEI, „Šeškinė“-VE3 nuo atramos Nr. 21 iki Nr. 37, kliudančių įrengti vakarinę greito eismo gatvę, keisti kabeliais;
	Įvykdyta. 

	6. Dalį dviejų esamų orinių linijų (110 kV nuo TP 110/10 „Viršuliškės”-VE3, „Neris“-VE3 nuo atramos Nr. 138 iki Nr. 152 ir „Viršuliškės”-VEI, „Šeškinė“-VE3 nuo atramos Nr. 8 iki Nr. 21 ir „Šeškinė“- „Neris“I,II nuo atramos Nr. 136 iki Nr. 140, kliudančių įrengti vakarinę greito eismo gatvę, keisti kabeliais
	Nevykdoma. Realizacija susiejama su Vilniaus m. Vakarinio aplinkelio III-čiojo etapo statybos grafiku.

	7. Naujų vartotojų aprūpinimui miesto šiaurinėje prie Ukmergės g. ir Molėtų pl. dalyje įrengti skirstomuosius 10 kV punktus ir juos prijungti prie TP 110/10 kV „Ąžuolynė“, „Verkiai“ ir „Riešė“.
	Vykdoma. Vilniaus m.šiaurinėje dalyje prie Ukmergės g. yra įrengti 3 skirstomiej 10kV punktai. Nėra duomenų, kada bus įrengtas 10kV SP miesto rajone prie Molėtų pl.

	8. Palaipsniui turi būti modernizuotas 10 kV skirstomasis tinklas, skirstomieji punktai ir žeminančios 10/0,4kV transformatorinės.
	Vykdoma. Pagal AB „Lesto“ 10 kV sistemų rekonstrukcijų planus ir grafikus.


	Išvada. Realizacija vykdoma pagal poreikį, tačiau reikėtų paspartinti 110 kV orinių linijų keitimą į kabelines.


[image: image68.jpg]® Sporto
@  Visuomeniniai



[image: image37.jpg]



4.9.3.1 pav. Elektros tiekimo plėtra 2007-2012 m.

4.9.4 Šilumos tiekimas

BP sprendiniuose numatyti pagrindiniai plėtojimo principai:
· Turi būti renovuojami daugiabučiai gyvenamieji namai statyti prieš 1995 metus.

Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros duomenimis pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1), Vilniaus mieste iki 2012 m. pabaigos atnaujinti 98 daugiabučiai gyvenamieji namai.

Iki 2009 m. buvo atnaujinti 43 namai. 2009 m. atnaujinta 19 daugiabučių gyvenamųjų namų (bendras butų skaičius 790 ir bendras naudingas plotas 49,2 tūkst. m2), 2010 m. atnaujinti 9 daugiabučiai namai (bendras butų skaičius 754 ir bendras naudingas plotas 37,9 tūkst. m2), 2011 m. atnaujinti 26 daugiabučiai namai (bendras butų skaičius 1552 ir bendras naudingas plotas 76,1 tūkst. m2).
2012 m. Vilniaus mieste pasinaudojus Vyriausybės vykdoma programa pagal iniciatyvą JESSICA buvo renovuotas vienas daugiabutis gyvenamasis namas Keramikų g. 12. Tai – trijų aukštų, 16 butų, 736,54 m2 gyvenamojo ploto namas.
· Palaipsniui turi būti atnaujinami vamzdynai, eksploatuojami 30 ir daugiau metų.
Nuo 2002 m. atnaujinta 50 km šilumos tiekimo tinklų. Intensyviausiai šis procesas buvo vykdomas 2006 m. Nuo 2007 m. atnaujinta 13,5 km centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (tai sudaro apie 2,7 proc. Vilniaus miesto tinklų).

· Naujų mažaaukštės statybos teritorijų šildymo poreikiams naudoti elektrą arba vietines dujines katilines.
· Jungti daugiaaukštę gyvenamąją, visuomeninę ir pramoninę statybą prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų.
Miesto objektų aprūpinimas šiluma turi būti planuojamas pagal Energijos rūšies (centrinio šildymo, dujų, elektros) naudojimo šildymui specialųjį planą, patvirtintą 2002 m. Pagal LR Šilumos ūkio įstatymą (Žin., 2003, Nr. 51-2254; aktuali redakcija 2013-07-20) kas 7 metai šis specialusis planas turi būti peržiūrėtas. 2011 metų pabaigoje, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1368 „Dėl energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano“, pradėtas rengti „Energijos rūšies naudojimo šildymui specialiojo plano keitimas“, kurį planuojama užbaigti 2013 m. viduryje.
4.9.4.1 lentelė. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų realizacija.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1. Šilumos tiekimo tinklai nuo Pašilaičių į Gineitiškių-Pavilionių teritoriją
	Vykdoma. Igyvendinta teritorijoje vykdomų statybos darbų apimtyje. Paklota 4100 metrų tinklų

	2. Šilumos tiekimo tinklai nuo Karoliniškių į Pilaitės mikrorajoną
	Nevykdoma

	3. Šilumos tiekimo tinklai nuo Žirmūnų ir Kareivių g. sankryžos į Antakalnį per Valakupių tiltą Kareivių ir O. Milašiaus g. – iki Nemenčinės pl.
	Nevykdoma

	4. Šilumos tiekimo tinklai nuo Justiniškių iki Pašilaičių Justiniškių gatve
	Vykdoma. 2011 m. paklota 100 metrų. Toliau numatoma įgyvendinti kartu su teritorijų vystymu.

	5. Šilumos tiekimo tinklai nuo Greitosios pagalbos ligoninės iki Šiltnamių g. Lazdynuose
	Įvykdyta. Paklota 795 metrų šilumos tiekimo tinklų.

	6. Šilumos tiekimo tinklų išvystymas Pilaitės šiaurinėje dalyje
	Vykdoma. Įgyvendinta teritorijoje vykdomų statybos darbų apimtyje. Paklota 2907 metrų šilumos tiekimo tinklų.

	7. Šilumos tiekimo tinklų sužiedinimas Fabijoniškių pietinėje dalyje
	Nevykdoma

	8. Šilumos tiekimo tinklų išvystymas Ozo, Kalvarijų, G. Vilko g. (prie „Siemens arenos“)
	Vykdoma. Paklota 1114 metrų šilumos tiekimo tinklų. Iš jų 2012 m. – 244 metrai.

	9. Šilumos tiekimo magistralė šalia Vakarinės greito eismo gatvės nuo Pilaitės pr. Spaudos rūmų iki Ukmergės pl.
	Nebus vykdoma. Anksčiau išduotos techninės sąlygos panaikintos, atsižvelgiant į VMSA Komunalinio ūkio departamento prašymą. Planuojamas alternatyvus šilumos tiekimo tinklų sužiedinimas L. Giros, S. Neries gatvėmis nuo 083 magistralės.

	10. Šilumos tiekimo magistralė šalia Pietinės greito eismo gatvės Naujininkuose Panerių gatve iki Lazdynų tilto
	Dalinai vykdoma. Paklota 906 metrų ilgio šilumos tiekimo trasa.

	11. Grigiškių rajono sujungimas su VE-3
	Įvykdyta. Paklota 4,9 km ilgio šilumos tiekimo trasa. 



[image: image69.jpg]< SUDERVE




[image: image38.png]



4.9.4.1 pav. Šilumos tiekimo plėtra 2007-2012 m.

	Išvados:

1. Šilumos tinklų realizacijos darbai 2007-2012 m. vykdomi planingai.

2. BP sprendiniuose numatyti šilumos tinklų realizacijos darbai 2012 m. vykdyti pagal vieną poziciją. Pagal dvi pozicijas sėkmingai įvykdyta šilumos tiekimo trasų statyba iki 2011 m., šilumos tiekimo trasų projektavimas ir statyba 2012 m. nevykdyta pagal septynias pozicijas, pagal vieną poziciją šilumos tiekimo trasų vystymas nebus vykdomas. Procentaliai įvykdymas gali būti skaičiuojamas tik įvertinus investicijų dydį.

3. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų projektavimas ir statyba vykdoma tik kartu su naujų objektų (šilumos vartotojų) projektavimu ir statyba. Avansu, vystytinoms teritorijoms tinklai neprojektuojami ir neklojami.


4.9.5 
Gamtinių dujų tiekimas

Vilniaus mieste yra gerai išvystyta dujotiekio sistema. BP sprendiniuose konstatuota, kad dujotiekio pajėgumas yra pakankamas net ir atsiradus naujiems dujų vartotojams.

4.9.5.1 lentelė. Gamtinių dujų tinklų realizacija.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1. Rekonstruoti Rudaminos DSS
	Įvykdyta. Rudaminos DSS rekonstruota 2007-2010 m.

	2. Rekonstruoti Aukštųjų Panerių DSS-2
	Įvykdyta. 2007-2010 m.

	3. Nutiesti 12 bar slėgio dujotiekį nuo A.Pavilnio iki N.Vilnios Pergalės g. ir pastatyti dujų slėgio reguliavimo punktą (DRP). Dujotiekis sujungtų į vieną sistemą Vilniaus ir Rudaminos DSS
	Įvykdyta. Dujotiekio sujungimas atliktas 2007-2010 m.

	4. Vilniaus miesto ir rajono dujų skirstymo sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo didinimas, pastatant skirstomąjį didelio slėgio dujotiekį nuo PDRP-4, Arimų Sodų 10-osios g. iki PDRP-17, Džiaugsmo g. Naujoje Vilnioje Baniškių, Linksmąja gatvėmis iki Džiaugsmo g. ir sujungiant dvi pagrindines Vilniaus ir Rudaminos DSS
	Vykdoma. Pradėta vykdyti 2012 m., planuojama baigti 2013 m.

	5. Rekonstravus A.Panerių DSS-1, šiuo metu esamo dujotiekio į Trakus slėgis nuo 3 bar bus padidintas iki 12 bar. Todėl Bališkėse ir Trakų Vokėje numatoma įrengti DRP dujų tiekimui į Bališkes, Mačiuliškes, Trakų Vokę ir Lentvarį
	Vykdoma. Pradėta vykdyti 2012 m., planuojama baigti 2014 m. Pasikeitė planai, slėgis bus didinamas ne iki 12 bar, o iki 5 bar.

	6. Nutiesti iš Ožkinių iki Nemenčinės pl. 12 bar dujotiekį ir šalia Kairėnų gatvės pastatyti DRP, kurį numatoma sujungti su Kairėnuose Meldų gatvėje planuojamu statyti DRP
	Planuojamas.

	7. Nutiesti 12 bar dujotiekio atšaką Šiaurės gatve iki Kairėnuose Meldų gatvėje planuojamo statyti DRP
	Planuojamas.

	8. Išnaudoti didelio pajėgumo dujotiekį komercinės paskirties objektams pagal vakarinę greito eismo gatvę nuo Lazdynų iki Tarandės
	Vykdoma. Naudojamas, tačiau rezervų dar yra. Baigti darbai susiję su Transeuropinio tinklo jungtimi-Vilniaus m. vakarinio aplinkkelio II etapu.

	9. Sujungti Laisvės pr. esantį DRP su Bukiškyje esančiu DRP ir su Tarandės ir Avižienių gyvenviečių DRP.
	Vykdoma. Dalinai sujungtas. Planuojama baigti 2014 m.

	10. Nutiesti 12 bar dujotiekį nuo Bukiškio iki Riešėje prie Molėtų pl. esančio 12 bar dujotiekio
	Planuojamas.

	11. Pratęsti 12 bar dujotiekį nuo Tarandės iki Papiškių ir pastatyti DRP
	Planuojamas.

	12. Senamiestyje rekonstruoti Maironio g. esantį DRP ir vietoje jo įrengti požeminį DRP
	Planuojamas. DRP nugriautas. Vietoje jo nebus statomas naujas DRP, nes pasikeitė reikalavimai.

	13. Tiesti vidutinio slėgio dujotiekius sodų bendrijose:
	Vykdoma.

	a) Kryžiokų;
	Dalis aprūpinta;

	b) Nemenčinės pl.;
	Antaviliai ir Smėlynė jau aprūpinti. Kitur pagal poreikį

	c) N.Vilnios;
	Nutiesta visur pagal poreikį;

	d) Bajorų;
	Nutiesta visur pagal poreikį;

	e) Visorių;
	Tiesiama pagal poreikį;

	f) Pavilnio,
	Tiesiama pagal poreikį;

	g) Salininkų;
	Tiesiama pagal poreikį;

	h) Kalnėnų
	Tiesiama pagal poreikį.


	Išvados:

1. Dujotiekio tinklai vystomi daugiausia periferijoje esančių kvartalų aprūpinimui (tinklai tiesiami ir DRP statomos atsiradus poreikiui);
2. Sodų bendrijose dujotiekio tinklų tiesimas yra komplikuotas, nors poreikių būtų.


[image: image70.jpg]SUTARTINIAI ZENKLAI
KULTUROS VERTYBES
MOKYKLOS

DARZELIAI

LIGONINES

MOKSLO IR STUDIJU BRANDUOLIAI

NAUJOS PRAMONES PLETRA

ESAMUY PAPLUDIMIY INFRASTRUKTUROS |RENGIMAS
MIESTO “ZALIOSIOS JUNGTIES” FORMAVIMAS

PRAMOGU PARKO KRASTOVAIZDZIO FORMAVIMAS

| €| o ©® ece

SUSISIEKIMO SISTEMA
mm s s MODERNIOJO TRAMVAJAUS “A” LINIJA
SANTARISKES — STOTIS

INZINERINE INFRASTRUKTURA:
VANDENS TIEKIMAS

UKINIY NUOTEKUY SALINIMAS
LIETAUS NUOTEKYNE
TERMOFIKACINIS SILDYMAS
DUJY TIEKIMAS

ELEKTROS TIEKIMAS
ELEKTROS PASTOTES

—-
—®-
-
—-
—o~
o~
®

PAGRINDINIO CENTRO MODERNIZAVIMAS,
SENAMIESCIO RENOVACIJA

PRIORITETINES ISORINES PLETROS TERITORIJOS
NUSKURDUSIOS URBANISTINES TERITORIJOS
SUFORMUOTI GYVENAMIEJI RAJONAI, KURIUOSE

RUOSIAMI KOMPLEKSINIAI MODERNIZAVIMO
PROJEKTAI




[image: image39.jpg]



4.9.4.1 pav. Dujotiekio plėtra 2007-2012 m.

4.9.6 Buitinės atliekos

4.9.6.1 lentelė. Buitinių atliekų tvarkymas.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1. Diegti atskirų atliekų (popieriaus, stiklo, plastiko ir metalo) surinkimą ir surinktų produktų perdirbimą
	Dalinai vykdoma. Parengta atliekų tvarkymo Vilniaus mieste studija

	2. Įgyvendinti Kariotiškių sąvartyno uždarymo ir rekultivavimo projektą, panaudojant Vilniaus m. nuotekų valykloje pagamintą kompostą
	Įvykdyta

	3. Buitines atliekas utilizuoti Kazokiškių (Elektrėnų savivaldybė) sąvartyne.
	Vykdoma. Tačiau jau baigiasi sąvartyno resursai. Turi būti diegiama atliekų rūšiavimo, dalies panaudojimo ir kitos dalies deginimo sistema

	4. Tobulinti tolimesnį nuotekų dumblo apdorojimą (tikslinga šilumos gavimui deginti ne tik nuotekų dumblą, bet ir buitines atliekas).
	Vykdoma. 2012 m. buvo vykdoma statyba nuotekų dumblo tankinimo, priėmimo iš kitų valyklų, terminės hidrolizės, dumblo pūdymo, išgaunant dujas ir gaminant elektros energiją, dumblo sausinimo bei džiovinimo įrenginiai. Darbus planuojam užbaigti 2013 m.

	5. Parengti miesto buitinių atliekų tvarkymo, numatant konteinerių aikšteles tam tikram gyventojų skaičiui, išdėstymo specialųjį planą
	Įvykdyta. Parengtos išdėstymo schemos:

· 2008 m. mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių išdėstymo vietų schema;

· 2009 m. didelių gabaritų atliekų aikštelių išdėstymo vietų schema

	6. Buitinių atliekų rūšiavimas
	Vykdoma. Parengtas projektas buitinių atliekų rūšiavimo MBA projektas. Statyba turi prasidėti 2014 m. Jočionių g. 3.

	7. Komunalinių atliekų deginimo įrenginiai yra planuojami dviejose aikštelėse: Kuro g. prie ŠEC-3 ir Sandėlių g. prie Liudvinavo
	Vykdoma. Deginimui komunalinės atliekos tiekiamos po rūšiavimo, atrinkus plastiko, popieriaus ir kitas atliekas, kurias galima perdirbti. Kartu su buitinėmis atliekomis bus deginamas išdžiovintas nuotekų dumblas, o 30 proc. sudarytų medienos atliekos. Planuojama statybos pradžia 2014 arba 2015 m.


	Išvada. Parengta nauja atliekų tvarkymo Vilniaus mieste studija, kuri apima visų rūšių atliekų rūšiavimo, utilizavimo klausimus. Pagrindiniai tikslai yra įgyvendinami etapais parengiant poveikio aplinkai vertinimus ir projektus bei atliekant iki 2018 m. atliekų rūšiavimo ir deginimo įrenginių statybos darbus. Tai leistų pagaminti 600÷800 GWh šiluminės energijos ir 150÷300 GWh elektros energijos.


	Bendros inžinerinės infrastruktūros išvados
Teigiamos tendencijos:
1. Krizės sąlygomis inžinerinius tinklus plėtojo savivaldybės kontroliuojamos įmonės,  naudodamos ES lėšas;

2. Inžineriniai tinklai buvo vystomi ir plėtojami mažaaaukštės statybos ir naujos daugiaaukštės statybos rajonuose, atsižvelgiant į BP sprendiniuose numatytus prioritetus. Įvykdyta tinklų statyba Tarandės, Bajorų, Riešės, Gineitiškių, Grigiškių ir Balsių zonose. 2012 m. intensyviai buvo vykdoma inžineriniai tinklų statyba Kairėnų, Galgių, N. Vilnios, Pavilnio, Santariškių, Visorių, Salininkų, Avižienių ir Buivydiškių kryptyse. Kitur tinklai lokaliai realizavosi su smulkesnių objektų plėtra. Naujoji daugiaaukštė statyba ir tinklai buvo statomi Pilaitės rajone;
3. Rengiami projektai ir bus statomi atliekų rūšiavimo ir deginimo, išgaunant energiją įrenginiai.
Neigiamos tendencijos:

1. Kaip ir anksčiau, inžinerinių tinklų statyba nevykdoma iš anksto, prioritetinėse vystytinose teritorijose, inžineriškai jas paruošiant ir padidinant investicinį patrauklumą;
2. Nevyksta lietaus nuotekų tinklo rekonstrukcija, kuriant decentralizuotą valyklų sistemą ir statant vandens kaupyklas;

3. Nekompleksiškai vystomi sodų bendrijų inžineriniai tinklai.



5.
Plėtros prioritetai

BP sprendiniuose numatyti plėtros prioritetai (žr. 5-1 pav.), kurių finansavimą numatyta remti iš miesto biudžeto kooperuojant viešas ir privačias lėšas. Ribotų lėšų neužtektų darnios plėtros įgyvendinimui visoje miesto teritorijoje.


5-1 pav. BP plėtros prioritetai
2007-2012 m. išduotų leidimų statybai analizė rodo, kad plėtra dominuoja neprioritetinės plėtros teritorijose (žr. 5-2 pav.). Bendrasis planas patvirtintas 2007 m., – tai yra metai iki nekilnojamo turto krizės pradžios. Prasidėjus krizei, išaugo leidimų statybai skaičius neprioritetinėse teritorijose (pirmiausia kolektyvinių sodų teritorijose). Įstrigus didžiųjų įmonių vystomiems projektams, ūkio būdu statomas individualus namas santykinai pigiame (ar net jau turimame) kolektyvinio sodo sklype tapo pakankamai patrauklia alternatyva naujo būsto ieškančiai bei tam tikrų santaupų turinčiai šeimai. Dėl nepakankamo vartotojų skaičiaus ir mažo jų tankio artimiausiu metu infrastruktūros sukūrimo šiose teritorijose tikėtis nebus galima, nors jose ir atsiras naujų įvairios paskirties (daugiausia gyvenamosios) objektų. Šią dispersinę sklaidą iššaukia pirmiausia pernelyg aukštos būstų, žemės sklypų kainos mieste, įvairesnio tipo būstų pasiūlos stoka. Nekilnojamo turto burbulo formavimosi metu išaugus žemės kainoms, sklaida į priemiestinę zoną padidėjo (žr. 5-3).
Savivaldybės galimybės riboti tokią dispersinę skaidą yra labai mažos – vyksta gyventojų migracija į kaimynines, rajonų savivaldybes, kurių miesto savivaldybė negali įtakoti, ar plėtra kolektyvinių sodų teritorijose, kur, remiantis Sodininkų bendrijų įstatymu, statyti individualius gyvenamuosius namus galima be planavimo dokumentų.
[image: image40.jpg]



5-2 pav. Statybos leidimai 2012-01-01

[image: image41.jpg]URBANIZACIJOS SKLAIDA
(pagal adresy sklaidg)
M 1:500 000

Vilniaus m. savivaldybes
L teritorija

2005-2006
(adresy sk. - 17 555)

2006-2010 spalis
(adresy sk. - 23 204)

~ Duomenys: V| Registry centras, 2010




5-3 pav. Plėtros sklaida 50 km spinduliu apie apie Vilnių2005-2006 ir 2006-2011m.
5.1 ir 5.2 lentelėse pateikiamas miesto plėtrai svarbių teritorinių prioritetų ir infrastruktūros objektų įgyvendinimas 2007-2012 m.
5.1 lentelė. Miesto plėtros teritoriniai prioritetai

	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	Kompaktiškai užstatytų miesto teritorijų atnaujinimas ir modernizavimas, sovietmečio statybos būsto renovacija
	Dalinai vykdoma. Vykdoma sovietmečio statybos būsto renovacija (nevykdomas teritorijų atnaujinimas)

	Pagrindinio Vilniaus centro dalies kairiajame Neries krante kompleksinė modernizacija ir renovacija, administracinio centro dešiniajame Neries krante suformavimas
	Dalinai vykdoma. Parengtos Urbanistinės kalvos urbanistinių parametrų studijos, detalieji planai, siekiama kooperuoti viešas ir privačias investicijas

	Svarbiausiųjų lokalių centrų plėtra – Šiaurės vakarų (prie Ukmergės g.), Vakarų (Viršuliškėse), Vakarų (Grigiškėse), Rytų (Naujojoje Vilnioje)
	Dalinai vykdoma:
· Plėtojamas Šiaurės vakarų lokalusis centras;

· Nežymiai plėtojamas Vakarų lokalusis centras (Višuliškėse)

	Žinių ekonomikos branduolių, kitų miesto centrų plėtra
	Dalinai vykdoma:

· Vilniaus Saulėtekio slėnyje vyksta realūs investiciniai procesai (įgyvendintas mokslo ir technologijų parko projektas, pradėta VU bibliotekos, VGTU administracinio korpuso statyba);
· Vilniaus Santaros slėnyje pradėtas mokslinių tyrimų centrų su eksperimentine gamyba realizavimas;
· parengtas Salininkų teritorijos DP naujam centrui formuoti

	Neefektyviai naudojamų pramonės ir sandėlių teritorijų konversija miesto centrų teritorijose
	Dalinai vykdoma:
· Naujamiestyje vyksta konversija į gyvenamąją ir komercinę paskirtį;
· Parengta „Ogmijos kvartalo“ „Šiaurės miestelyje“ urbanistinių galimybių studija;
· įgyvendinamas projektas „Architektūros parkas“ (2007-01-24 patvirtinta teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko g. architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcija; 2008-11-12 patvirtinta 35 ha teritorijos prie Paplaujos g. DP koncepcija);
· 2011 m. prasidėjo metalinių garažų konversija Žirnių g.

Tačiau išduoti statybos leidimai sandėliams, gamybos įmonėms plėstis teritorijoje tarp Neries upės ir Savanorių pr., ten, kur tikslinga vykdyti pramonės ir sandėlių konversiją, numatant mišrias funkcijas, tinkančias centrui formuoti

	Darbo vietų kūrimas svarbiausiuose lokaliuose centruose bei vakarinėje miesto dalyje sovietmečio statybos rajonų centruose
	Dalinai vykdoma. Naujų darbo vietų sukurta Šiaurės vakarų lokaliame centre

	Nuskurdusių bei degradavusių miesto teritorijų atgaivinimas
	Dalinai vykdoma. Modernizuojamas Šnipiškių rajonas

	Naujos plėtros teritorijos perferinėje zonoje (apie 520 ha) – Ukmergės kryptyje, Pilaitėje, Nemėžio kryptyje
	Dalinai vykdoma. Rengiami DP Nemėžio kryptyje ir Ukmergės kryptyje


5.2 lentelė. Miesto infrastruktūrai svarbūs objektai
	Numatyta BP sprendiniuose
	Realizuota 2007-2012 m.

	1) Socialinė infrastruktūra:

	Mokyklų statyba užstatytose teritorijose, kur trūksta švietimo objektų (Balsiuose, Tarandėje, Pavilnyje – esamos išplėtimas-rekonstrukcija, Antakalnyje, Žirmūnuose – pradinės, Šnipiškėse, Jeruzalėje – pradinės) bei naujose intensyvios plėtros teritorijose (Visoriuose, Gineitiškėse, Pilaitėje, Ukmergės gatvės šiaurinės dalies aplinkoje, Bajoruose, Nemėžyje-Rokantiškėse
	Dalinai vykdoma:

· Rengiami teritorijų planavimo dokumentai, rezervuojamos teritorijos švietimo objektų statybai;

· pastatyta Balsių mokykla;
· renovuojamos esamos mokyklos

	Vaikų darželių statyba užstatytose teritorijose, kur trūksta švietimo objektų (Balsiuose, Tarandėje, Pilaitėje, Žirmūnuose) bei naujose intensyvios plėtros teritorijose (Pilaitėje, Ukmergės gatvės šiaurinės dalies aplinkoje, Bajoruose, Nemėžyje-Rokantiškėse
	Dalinai vykdoma:
· Rengiami teritorijų planavimo dokumentai, rezervuojamos teritorijos švietimo objektų statybai;

· Pilaitėje pastatytas vaikų darželis;
· renovuojami esami vaikų darželiai;

· didėja privačių vaikų darželių skaičius

	„Saulėtekio“ ir „Visorių“ mokslo ir studijų branduolių plėtra
	Vykdoma.
· „Saulėtekio slėnyje“ įgyvendintas mokslo ir technologijų parko projektas, baigiama VU bibliotekos statyba, pradėta VGTU administracinio korpuso statyba;

· „Visorių slėnyje“ pradėtas mokslinių tyrimų centrų su eksperimentine gamyba realizavimas

	Naujų gydymo įstaigų statyba (moterų klinika ir Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė Santariškėse)
	Dalinai vykdoma. Vykdoma numatyta sveikatos objektų restruktūrizacija. Statomas vaikų ligoninės korpusas Santariškėse

	Pirminių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtra visame mieste
	Vykdoma. Visame mieste ir naujai planuojamose išorės plėtros teritorijose pagal poreikį numatoma pirminės sveikatos priežiūros objektų plėtra. Plečiamas privačių sveikatos priežiūros įstaigų tinklas

	Kultūros objektų (bendruomenių centrų, bibliotekų, klubų) sklaida mieste
	Dalinai vykdoma

	Daugiafunkcinio kultūros ir pramogų centro statyba
	Nevykdoma

	Nacionalinio plaukimo baseino Erfurto g. Lazdynuose rekonstrukcija
	Dalinai vykdoma:

· objektas dalinai rekonstruotas;

· parengta baseino rekonstrukcijos ir valdymo galimybių studija

	VPU specializuoto lengvosios atletikos centro J.Kraševskio g. Žvėryne rekonstrukcija-išplėtimas
	Nevykdoma

	Nacionalinio universalios paskirties stadiono su treniruočių aikštynais, sporto mokykla ir komerciniu sporto centru Ozo g. statyba
	Nevykdoma. Dėl lėšų stokos darbai sustabdyti

	Tarptautinių konferencijų centro statyba
	Nevykdoma

	2) Susisiekimo infrastruktūra

	IXB transporto koridoriaus trūkstamos grandies statyba – Vilniaus pietinis aplinkkelis nuo Laisvės pr. iki Žirnių g.
	Įvykdyta. 2008 m.

	IXB transporto koridoriaus trūkstamos grandies statyba – Vilniaus vakarinis aplinkkelis
	Vykdoma. Realizuotas I ir Ia etapas iki Asanavičiūtės g. Vyksta II etapo statyba.

	Mykolo-Lietuvio-Mokslininkų g. transporto jungtis
	Nevykdoma

	Šiaurinės g. nuo Vakarinio greitkelio iki Žirmūnų g. statyba
	Nevykdoma. Nėra patvirtinto detaliojo plano. Patvirtinta tik DP konceptualioji dalis (2008-07-18)

	Geležinio Vilko g. nuo Mokyklos g. iki Molėtų pl. statyba
	Įvykdyta. 2008 m.

	Modernaus tramvajaus A linija
	Nevykdoma. Patvirtintas specialusis planas 2012-12-19

	3) Pramonė

	Teritorijų pramonės plėtrai paruošimas Kuprijoniškėse ir prie Trakų Vokės
	Dalinai vykdoma. Aprobuota teritorijos prie Trakų Vokės koncepcija, Kuprijoniškėse ruošiasi įsikurti pavienės įmonės („Audėjas“)

	Verslo bei netaršios gamybos zonos Pašilaičiuose išvystymas
	Nevykdoma

	4) Gamtinės teritorijos ir želdynai

	Miesto „žaliosios jungties“ formavimas Neries pakrantėse tarp Valakupių ir Lazdynų tiltų su pėsčiųjų takais ir poilsio objektais
	Vykdoma. Formuojami sklypai atskiriesiems želdynams įrengti Neries pakrantėse nuo Žvėryno pėsčiųjų tilto iki Valakupių tilto

	Viešųjų želdynų įrengimas ežerų pakrantėse (I etapas): esamų pliažų infrastruktūros įrengimas bei išplėtimas prie Balsio, Gulbino, Antavilio, Salotės ežerų
	Nevykdoma

	Pagrindinių miesto želdynų įrengimas (Kalnų bei Vingio parkai)
	Vykdoma. Rekonstruota Vingio parko centrinė dalis

	Rajoninių želdynų įrengimas (žalioji jungtis palei Šiaurinę g., susiejanti Sudervės upės slėnį ir Šeškinės ozą)
	Nevykdoma.

	Vietinių želdynų įrengimas esamuose gyvenamuosiuose rajonuose: Ukmergės - Linkmenų g. ir Šnipiškių parkai (Neries senvagės darinių išryškinimas)
	Dalinai vykdoma. Formuojami sklypai atskiriesiems želdynams įrengti Ukmergės-Linkmenų g.

	Naujų želdynų sukūrimas, konvertuojant teritoriją tarp Kauno, Mindaugo, Panerių ir Naugarduko gatvių
	Nevykdoma

	Vietinių želdynų įrengimas naujai užstatomuose gyvenamuosiuose rajonuose Pilaitėje, Ukmergės ir Nemėžio kryptyse (apie 75 ha)
	Dalinai vykdoma. Formuojami 3 sklypai atskiriesiems želdynams įrengti Pilaitės šiaurinėje dalyje

	5) Kultūros vertybės

	Miesto gynybinės sienos su vartais restauravimas dalinis atkūrimas ir išryškinimas
	Dalinai vykdoma. Parengta Vilniaus miesto gynybinės sienos paveldotvarkos programa. Atlikti istoriniai ir architektūriniai tyrimai. Parengtas gynybinės sienos atkarpos Šv. Dvasios gatvėje tvarkybos projektas. Darbai pradėti, bet dėl lėšų trūkumo sustabdyti.

	Tuskulėnų dvaro sodybos restauravimas ir atgaivinimas
	Įvykdyta. Tuskulėnų dvaro sodyba restauruota ir pritaikyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro administracijai ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui.

	Sapiegų rūmų restauravimas ir pritaikymas viešajai paskirčiai
	Vykdoma. Parengtas techninis projektas

	Bernardinių ir Domininkonų vienuolynų restauravimas
	Vykdoma: 
· Bernardinų vienuolynas restauruotas ir pritaikytas komercinei įstaigai;

· Dominikonų vienuolyne vyksta parengiamieji paveldo tvarkybos darbai (rūsių valymas ir kt.)

	Senamiesčio apžvalgos vietų įrengimas
	Nevykdoma. Neįrengta nei viena nauja apžvalgos aikštelė

	Šv. Kotrynos bažnyčios restauravimas (II-as etapas)
	Įvykdyta. Vyksta kultūros renginiai

	Kultūrinio turizmo trasų parengimas Senamiestyje, Verkių ir Pavilnio regioniniuose parkuose
	Vykdoma. 2009 m. patvirtintuose Verkių ir Pavilnio regioninių parkų tvarkymo planuose numatytos kultūrinio turizmo trasos ir rekreacinė turistinė infrastruktūra

	Bernardinų ir Rasų kapinių tvarkyba
	Vykdoma. Kapinės sistemingai ir kompleksiškai tvarkomos

	Sluškų rūmų tvarkyba
	Vykdoma. Išduotas leidimas statybai.

	Bernardinų bažnyčios restauravimas
	Vykdoma. Bažnyčia restauruojama

	Pilies, Sereikiškių, Bernardinų ir kt. Senamiesčio istorinių želdinių tvarkyba
	Vykdoma: 

· Pradėtas realizuoti Bernardinų sodo tvarkybos (su Sereikiškių parku) techninis projektas;
· tvarkomi Bazilijonų ir Bonifratrų sodai

	Radvilų rūmų (Vilniaus/Liejyklos g.) restauravimas (I-as etapas)
	Nevykdoma.

	Bazilijonų bažnyčia ir vienuolyno restauravimas ir atgaivinimas
	Vykdoma. Bažnyčia ir vienuolynas restauruojami.

	Pranciškonų bažnyčios restauravimas
	Vykdoma. Bažnyčia restauruojama

	Šnipiškių vertingiausių medinių pastatų tvarkyba
	Dalinai vykdoma. Atliekami fotogrametriniai apmatavimai ir fotofiksacija.

	Sapiegų sodo atkūrimas
	Dalinai vykdoma. Parengtas tvoros ir vartų techninis projektas

	Žvėryno vertingiausių medinių pastatų tvarkyba
	Dalinai vykdoma. Atliekami fotogrametriniai apmatavimai ir fotofiksacija.

	Antakalnio vertingiausių medinių pastatų tvarkyba
	Dalinai vykdoma. Atliekami fotogrametriniai apmatavimai ir fotofiksacija.

	6) Inžinerinė infrastruktūra

	Ūkinių nuotekų surinkimas ir tiekimas valymui (prie Pietinės greito eismo gatvės)
	Nevykdoma. Sprendžiami tik lietaus vandens surinkimo ir vandentiekio klausimai

	Lietaus vandens tvarkymas palei Neries upę ir Molėtų pl. (Geležinio Vilko g.)
	Dalinai vykdoma. Parengtas DP, kuriame numatytas lietaus kolektorių pralaidumo didinimas nuo Ozo g. iki Neries, pradedamas rengti techninis projektas. Rengiamas viso miesto lietaus vandens tvarkymo sistemos SP apima ir šias teritorijas

	Elektros energijos 110/10 kV įrengimas Šnipiškėse
	Nevykdoma

	Aukštos 110 kV įtampos linijų kabeliavimas Šiaurinėje g.
	Nevykdoma

	Dalies dviejų esamų orinių linijų (110 kV nuo TP 110/10 „Viršuliškės“-VE3, „Neris“-VE3 nuo atramos Nr. 152 iki Nr. 168 ir „Viršuliškės“-VEI, „Šeškinė“-VE3 nuo atramos Nr. 21 iki Nr. 37), kliudančių įrengti vakarinę greito eismo gatvę, keitimas kabeliais
	Įvykdyta

	Šilumos energijos tiekimo pajėgumų plėtra prie Molėtų pl. ir Pietinės greito eismo gatvės
	Dalinai vykdoma. Parengtas projektas šilumos tiekimo magistralei šalia Pietinės greito eismo gatvės Naujininkuose Panerių gatve iki Lazdynų tilto. 

	Pilaitės zona. Geriamojo vandens tiekimo, ūkinių nuotekų surinkimo, šilumos, gamtinių dujų tiekimo tinklų plėtra
	Dalinai vykdoma. Šilumos, vandentiekio ir ūkinių nuotekų plėtra


	Ukmergės krypties zona. Geriamojo vandens tiekimo, ūkinių nuotekų surinkimo, gamtinių dujų tiekimo tinklų plėtra 
	Vykdoma. Pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai (Tarandė, Bajorai, Riešė, Gineitiškės), statomi Avižienių seniūnijoje

	Nemėžio krypties zona.

· geriamojo vandens tiekimo, ūkinių nuotekų surinkimo, gamtinių dujų tiekimo tinklų plėtra;

· 110/10 kV pastotės Kuprijoniškėse statyba, elektros linijų tiesimas
	Vykdoma. Statomi geriamojo vandens tiekimo, ūkinių nuotekų surinkimo tinklai (Aukštutinis Pavilnys, Džiaugsmo g. kvartalai); tiesiami dujotiekio tinklai;

Nevykdoma. 110/10 kV pastotės Kuprijoniškėse statyba

	Visoriai ir Santariškės. Ūkinių nuotekų surinkimo tinklų plėtra
	Vykdoma. Parengtas projektas, statybos darbai pradėti 2011 m. ir tęsiami

	Balsiai. Geriamojo vandens tiekimo, ūkinių nuotekų surinkimo tinklų plėtra
	Įvykdyta. Vandentiekis ir nuotekų tinklai bei įrenginiai pastatyti

	Naujoji Vilnia. Ūkinių nuotekų surinkimo tinklų plėtra
	Vykdoma. Parengtas techninis projektas (Naujoji Vilnia), statomi vandentiekio, nuotekų tinklai ir įrenginiai (Kairėnai ir Galgiai)

	Lentvario zona. Geriamojo vandens tiekimo, ūkinių nuotekų surinkimo tinklų plėtra
	Nevykdoma

	Grigiškės. Ūkinių nuotekų surinkimo, šilumos tiekimo tinklų plėtra
	Įvykdyta. Vandentiekis ir nuotekų tinklai bei įrenginiai pastatyti; paklota šilumos tiekimo trasa. Statyba pabaigta 2011 m.


BP numatyta galimybė naujai plėtrai ir neprioritetinėse periferinėse teritorijose (tiek, kiek vystytojams pavyks konsoliduoti žemės sklypus, parengti šių teritorijų integruotų struktūrinių dalių teritorijų planavimo dokumentus, užtikrinti reikiamos socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrstruktūros plėtrą). Ši plėtra vyko panašiais mastais kaip ir prioritetinėse teritorijose pavieniuose sklypuose, pasinaudojant esama infrastruktūra. Todėl čia naujos socialinės bei inžinerinės infrastruktūros sukurta nebuvo.
	Išvados:

Teigiamos tendencijos:
1. Sėkmingai realizuojami numatyti susisiekimo sistemos elementai naudojant ES paramą;
2. Sėkmingai vyksta numatytų inžinerinio aprūpinimo, ypač vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, tinklų plėtra;
3. Pakankamai sėkmingai įgyvendinami BP sprendiniuose įvardinti prioritetiniai projektai.
Neigiamos tendencijos:

1. Nepavyksta sutelkti plėtros BP sprendiniuose numatytose prioritetinėse zonose;
2. Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros objektai statomi tik tobulinant esamą miesto struktūrą, bet ne pasiruošiant naujų teritorijų įsisavinimui;
3. Nuo privačių investicijų atsilieka infrastruktūros (socialinės, susisiekimo, inžinerinės) įgyvendinimas;
4. Nesukurti prioritetinių zonų vystymui būtini lėšų kooperavimo, infrastruktūros finansavimo, mokesčių diferencijavimo pagal zonas ir panašūs modeliai;
5. Nesukurti naujų teritorijų įsisavinimui būtini efektyvūs žemės konsolidavimo bei paėmimo visuomenės poreikiams mechanizmai.
Esant viešųjų investicijų trūkumui, būtinos sistematiškesnės ir labiau koncentruotos pastangos BP sprendiniuose numatytų prioritetinių plėtros krypčių įgyvendinimui – vidinių, jau užstatytų teritorijų efektyvesniam panaudojimui ir trims naujai vystomoms Vakarų, Šiaurės vakarų ir Rytų kryptims.


6. Sprendinių įgyvendinimAS

Savivaldybei trūkstant realiai veikiančių instrumentų plėros įgyvendinimui ir valdymui, planavimo sprendinių įgyvendinimas dažnai suvokiamas kaip tolesnis planų rengimas. Planavimo sistema iš esmės praranda savo, kaip įrankio plėtrai įgyvendinti vaidmenį ir eina teisinių reglamentų žemės sklypams kūrimo kryptimi. Veikianti teisinė sistema neleidžia planavimo instrumentais efektyviai valdyti naujų teritorijų įsisavinimą, atskirų miesto dalių konversiją. Planavimo iniciatyva dažniau naudojasi ne savivalda, bet privatūs fiziniai ar juridiniai asmenys. Todėl sunku tikėtis, kad iš pavienių ir menkai koordinuojamų pastangų ir akivaizdaus lėšų trūkumo visų rūšių infrastruktūrai kurti, pavyks suskurti kokybiškas ir pilnavertes gyvenimo sąlygas tiek periferijoje, tiek ir vidinės plėtros teritorijose. Todėl būtinos esminės pastangos plėtrai kordinuoti ir organizuoti:

· politiniame lygmenyje apsispręsti dėl ilgalaikių ir trumpalaikių strateginių plėtros krypčių ir uždavinių;
· sukurti privačių investicijų pritraukimo, lėšų kooperavimo modelius reikiamai infrastruktūrai išvystyti.
LR teritorijų planavimo įstatymas ir poįstatyminiai aktai nurodo, kad patvirtinus BP, vykdomas BP sprendinių įgyvendinimo monitoringas. Kadangi bendrųjų planų monitoringo indikatorių sistema Lietuvoje nėra sukurta, Aplinkos ministerija pasiūlė Vilniaus miesto savivaldybei dalyvauti 2011 m. vykdomo ES projekto, liečiančio darnios plėtros miestų indikatorių sistemos sukūrimą, konsultantais. Tačiau kol kas tokios ES priimtinos vieningos indikatorių sistemos dar neturime. Kol tokios indikatorių sistemos nėra, šioje BP monitoringo ataskaitoje įvertinti pokyčiai, įvykę per 6 BP galiojimo metus, prisilaikant patvirtinto dokumento (BP aiškinamojo rašto) struktūros ir formuluočių.

6.1
BP sprendinių įgyvendinimui reikalingų TP dokumentų rengimas.
BP sprendinių įgyvendinimui ir darniai plėtrai užtikrinti reikalinga parengti planavimo dokumentus (žr. 6.1.1 lentelę).
6.1.1 lentelė.

	Numatyta BP sprendiniuose
	Pokyčiai iki 2013 m.

	Programos ir strategijos

	1. Naujų miesto plėtros teritorijų įsisavinimo prioritetinių darbų pagrindimas
	Nevykdoma

	2. Viešųjų ir privačių struktūrų bendradarbiavimo formos, sritys, turinys ir kaštai (privataus ir visuomeninio kapitalo projektai, plėtros įmokos)
	Vykdoma:
· 2009-07-16 pasirašytas susitarimas tarp LNTPA ir Vilniaus miesto savivaldybės siekiant darnios plėtros;
· Viešos ir privačios partnerystės arba koncesijos būdu planuojami ir įgyvendinami projektai – Balsių mokyklos statyba, Lazdynų baseino rekonstrukcija, Gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir kt.

	3. Savivaldybės ir mokslo struktūrų bendrų programų rengimas
	Dalinai vykdoma.

	4. Kultūros infrastruktūros ir nekilnojamų kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo programos
	Dalinai vykdoma:
· Parengta Vilniaus miesto gynybinės sienos paveldotvarkos programa. Atlikti istoriniai ir architektūriniai tyrimai. Parengtas gynybinės sienos atkarpos Šv. Dvasios gatvėje tvarkybos projektas;
· Tuskulėnų dvaro sodyba restauruota ir pritaikyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro administracijai ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui;
· Bernardinų vienuolynas restauruotas ir pritaikytas komercinei įstaigai. Dominikonų vienuolyne vyksta parengiamieji paveldo tvarkybos darbai

	5. Neries slėnio kraštovaizdžio formavimo miesto centrinėje dalyje programa (sąvokos, tikslai, metodika)
	Nevykdoma. (ruošiamasi vykdyti)

	6. Želdynų pritaikymo rekreacijai ir sportui programos
	Nevykdoma. (ruošiamasi vykdyti)

	7. Mokyklų stadionų ir aikštynų viešo naudojimo programa (Bendra Savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos programa)
	Vykdoma. Ruošiama sporto aikštynų schema

	8. Eismo organizavimo ir modernizavimo programa
	Vykdoma. Įdiegta eismo organizavimo ir valdymo sistema

	9. Pastatų energetinio modernizavimo programos
	Dalinai vykdoma. Vykdomas daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas programos „Atnaujinkime būstą, atnaujinkime miestą“ rėmuose

	10. Viešojo transporto plėtros skatinimo programa
	Vykdoma. Parengtas naujų viešojo transporto rūšių SP

	11. Miesto plėtros monitoringo ir miesto imitacinio modelio sistemos vystymo programa
	Dalinai vykdoma:

· BP sprendinių įgyvendinimo monitoringas pradėtas vykdyti 2010 m.;

· miesto imitacinio modelio sistema veikia tik esant poreikiui patikrinti konkrečių pavienių projektų vizualines pasėkmes

	12. Visuomenės reikmėms rezervuojamų teritorijų programa (Miesto žemės fondo formavimas)
	Vykdoma. Formuojami sklypai miesto želdynams ir kitiems visuomenės poreikiams, TP įstatymui leidus juos formuoti be DP

	13. Gamtinių buveinių apsaugos programa
	Dalinai vykdoma. „Natura 2000“ buveinių teritorijos įtrauktos į miesto saugomų teritorijų (ST) sistemą

	14. Užteršto dirvožemio išvalymo ar panaudojimo programa
	Nevykdoma. Vykdoma pavienių objektų užteršto grunto sutvarkymas (Mindaugo vid. mokyklos teritorija)

	15. Gyvenamųjų teritorijų modernizavimo strategija
	Dalinai vykdoma. Parengti kvartalo Žirmūnuose teritorijos modernizavimo – sutvarkymo pasiūlymai

	16. Miesto miškininkystės strategija
	Vykdoma. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės miškų vidinės miškotvarkos projektas 10 metų laikotarpiui

	17. Miesto centro ir Senamiesčio bei Viduriniosios miesto dalies želdynų įrengimo ir priežiūros standartai
	Nevykdoma. Ruošiamasi užsakyti centro želdynų priežiūros standartus

	Planai

	18. Gamtinio karkaso teritorijų apsaugos ir naudojimo specialieji planai (atskiroms plėtros teritorijoms)
	Nevykdoma

	19. Teritorijų atrankos ekologiškam ūkininkavimui ir reglamentų nustatymo specialusis planas
	Nevykdoma

	20. Neries slėnio kraštovaizdžio formavimo miesto centrinėje dalyje specialusis planas
	Nevykdoma. Ruošiamasi pradėti vykdyti

	21. Vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialieji planai
	Pradedama vykdyti (2011 m. gauta ES parama SP rengti)

	22. Miesto geriamojo vandens šaltinių apsaugos planas
	Nevykdoma. Tvarkomos tik vandenviečių I (griežtos apsaugos) zonos. Vykdoma priežiūra dėl II apsaugos zonose numatomos veiklos, kad nebūtų didinama tarša 

	23. Miesto buitinių atliekų tvarkymo, numatant konteinerių aikšteles tam tikram gyventojų skaičiui, išdėstymo specialųjį planas
	Vykdoma:
· aprobuota mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių išdėstymo vietų schema;
· parengta atliekų tvarkymo Vilniaus mieste studija, paskaičiuotos lėšos sprendiniams realizuoti

	24. Sporto objektų išdėstymo mieste specialusis planas
	Vadovaujamasi 2006-09-20 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinta „Vilniaus miesto sporto ir pramogų centrų plėtros schema“ (poreikio rengti SP – nėra)

	25. Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatantys konceptualaus lygmens planai
	Vykdoma:
· Parengtos Urbanistinės kalvos urbanistinių parametrų studijos;
· daliai plėtrai numatytų teritorijų parengtos koncepcijos (2010 m. tokių koncepcijų parengta 6, iš kurių didžiausias teritorijas apima 288 ha teritorijos tarp Juodojo kelio ir Minko plento (reg. Nr. 2679), 37,9 ha teritorijos tarp Džiaugsmo g. ir Strielčiukų g. Naujosios Vilnios sen. (reg. Nr. 2537), 29,4 ha teritorijos prie Padekaniškių, Čekoniškių ir Pakluonės g. Pilaitės sen. (reg. Nr. 2677)

	26. Poilsio aptarnavimo pastatų ir rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymo Vilniaus mieste specialusis planas
	Dalinai vykdoma. Vykdant projektą „Turistinis vandens kelias Neries upe Vilniaus mieste“, parengta prieplaukų išdėstymo schema ir teritorijų detalieji planai bei techniniai projektai

	27. Vilniaus miesto miškų tvarkymo schemos papildymas, įtraukiant naujai formuojamus miško žemės sklypus
	Vykdoma. Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės miškų vidinės miškotvarkos projektas 10 metų laikotarpiui

	28. Siūlomo Naujamiesčio urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma

	29. Siūlomo Žvėryno urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Vykdoma. Rengiamas Vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV70 teritorijos Žvėryne nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos SP – teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas bei paveldotvarkos projektas

	30. Siūlomo Šnipiškių urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Įvykdyta. Parengtas Vietinės reikšmės urbanistikos paminklo UV70 teritorijos Šnipiškėse nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos SP – teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas bei paveldotvarkos projektas

	31. Siūlomo Paupio ir Užupio urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma

	32. Siūlomo Antakalnio urbanistinio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma

	33. Pilaitės dvaro sodybos fragmentai (LA413/814, IP907). Teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma

	34. Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas (G379K). Teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma

	35. Buv. Vaidotų kaimo gyvenvietės fragmentas. Teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Nevykdoma

	36. Siūlomo Vilniaus Verbų etnokultūros draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Vykdoma. Parengtas SP 2011 m. Draustiniui siūloma teritorija sumažėjo apie 3/4

	37. Siūlomo Vokės kraštovaizdžio draustinio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Vykdoma. Parengtas SP 2012 m.

	38. Nebuvo įtraukta. Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonų planas ir paveldotvarkos projektas
	Vykdomi. Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai:
· parengtas Teritorijos ir apsaugos zonų ribų planas;
· rengiamas Paveldotvarkos projektas

	39. Nebuvo įtraukta. Kairėnų dvaro teritorijos specialusis planas
	Įvykdyta. Parengtas SP

	40. Nebuvo įtraukta. Sapiegų rūmų apsaugos specialusis planas
	Įvykdyta. Parengtas SP

	41. Nebuvo įtraukta. Trakų Vokės dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos SP
	Vykdoma. SP parengtas, derinamas


Parengtuose 2007-2012 m. teritorijų planavimo dokumentuose (ypač detaliuosiuose planuose) užstatymo rodikliai – aukštingumo, užstatymo tankumo, užstatymo intensyvumo rodikliai dažnai formaliai atkartoja BP sprendinius neanalizuojant esamos situacijos ir gretimybių. Atsižvelgus į esamą aplinką, kai kurių periferinėje ar kitose jautresnėse zonose (pvz. Žvėryne) tvirtinamų detaliųjų planų aukštingumo, UI rodikliai turėtų būti mažesni (žr. 6.1-1 pav.).
Būdamas atsietas nuo realių teritorijos vystymo įsipareigojimų, teritorijų planavimas ir toliau išliko spekuliaciniu instrumentu žemės ir nekilnojamo turo vertei padidinti. Tuo būdu vietoje realią teritorijos raidos strategiją atspindinčių ir raidos principus dešimtmečiams nubrėžiančių dokumentų dažnai rengiami tik maksimalias sklypo investicines galimybes siekiatys įteisinti planai, nesusiejant jų su realiomis įgyvendinimo problemomis. Minėtos esminės problemos sprendimui būtini galiojančių teisės aktų (Teritorijų planavimo, Savivaldos, Žemės ir kt. įstatymų) pakeitimai, naujų įstatymų (Gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros įstatymas) parengimas.
Jei planavimą inicijuoja privatus subjektas, planuojamas objektas dažniausiai būna 1 žemės sklypas. Tokia planavimo praktika neleidžia suformuoti pilnaverčių urbanistinių struktūrų, realizuoti reikiamą infrastruktūrą. Todėl būtina sukurti žemės konsolidavimo teisinę bazę ir praktiką. Kol kas šis Europoje dažnai taikomas mechanizmas Lietuvos sąygomis gali būti taikomas tik savininkams susitarus ir praktiškai neveikia.
	[image: image42.jpg]



	UI reikšmė

[image: image43.jpg]. 0,01-039
1 0,40-0,80
o 0,81-1,20
B 1,21-1,60
B 1,61-2,50
El 251-3,00






6.1-1 pav. Užstatymo intensyvumas (UI) patvirtintuose detaliuosiuose planuose.

	Išvados:

Teigiamos tendencijos:

1. Toliau tikslinamas ir gilinamas teisinis plėtros reglamentavimas;
2. Rengiami didesnės apimties TPD, įvairios koncepcijos, studijos.
Neigiamos tendencijos:

1. Neparengta aiški metodika rengiamų ir tvirtinamų TP dokumentų kokybei užtikrinti;
2. Tvirtinamų žemesniųjų lygmenų TP dokumentų (ypač detaliųjų planų) rodikliai dažnai formaliai atkartoja BP sprendinius, nesigilinant į susiklosčiusią aplinką;
3. Teritorijų planavimas išlieka spekuliacinis, o ne plėtros valdymo instrumentas;
4. Nėra instrumentų žemės konsolidavimui;
5. Daugeliu atvejų rengiant detaliuosius planus jų negalima užbaigti dėl neparengtų, kaip yra nurodyta BP sprendiniuose, gamtinės migracijos koridorių įtakos zonose esančių slėnių apsaugos ir pakrančių naudojimo poilsiui teritorijų planavimo dokumentų.


6.2
Pageidavimai keisti BP sprendinius.

Įgyvendinant BP sprendinius, per 6 metų laikotarpį Savivaldybė susilaukė 90 pageidavimų, liečiančių BP sprendinius (2007-2009 m. – 69, 2010 m. – 9, 2011 m. – 2 ir 2012 m. – 10). MPD gyventojų pasiūlymų registro duomanimis apie 82 proc. pareiškėjų pageidauja keisti BP sprendinius norėdami padidinti savo turimos nuosavybės vertę, keičiant žemės paskirtį į urbanizuojamoms teritorijoms pelningiausią – gyvenamąją paskirtį (žr. 6.2-1, 6.2-2, 6.2-3, 6.2-4 pav. ir 2 priedą).

Pageidavimai leisti gyvenamosios statybos plėtrą (be kitų pavienių pageidavimų) lokalizuojasi keliose miesto savivaldybės zonose:

1. Miesto pietvakarinėje dalyje (Daniliškėse, Vokės upės slėnyje ir Gurelių k.);

2. Miesto vakarinėje dalyje (Kriaučiūnų, Platiniškių ir Zujūnų gretimybėse);

3. Miesto centrinėje dalyje (Šeškinės Ozo, „Šiaurinės“ gatvės aplinkoje ir Šnipiškėse dėl Kernavės g.);

4. Miesto pietinėje dalyje (lėktuvų kilimo-tūpimo tako perspektyvinėje triukšmo zonoje ir Burbiškėse).

Įvertinant visų BP monitoringo ataskaitoje išnagrinėtų temų išvadas, galima konstatuoti, kad:

1. Įvertinus pastarųjų metų miesto raidą, akivaizdu, kad kol kas nėra kompleksiškai įsisavintos ne tik prioritetinės plėtros teritorijos, bet ir tos, kuriose buvo numatyta gyvenamoji statyba kartu su socialine ir inžinerine infrastruktūra. Todėl nėra būtinybės inicijuoti BP keitimą ir revizuoti gyvenamųjų teritorijų išdėstymą Vilniaus mieste;

2. Dalis pageidavimų (Vokės upės slėnio, Kriaučiūnų, Platiniškių aplinkoje) patenka į Vokės upės slėnio SP, kiti – į teritorijos, kurioje numatyta steigti Verbų etnokultūros draustinį, SP ribas;
3. Pageidavimai keisti žemės paskirtį lėktuvų kilimo-tūpimo tako perspektyvinėje triukšmo zonoje neturi pagrindo, kol atsakingos valstybinės institucijos nėra pasisakiusios dėl šio tako realizavimo ateityje;
4. Kiti pavieniai pageidavimai gali būti sprendžiami BP pažymėtų nagrinėjamų rajonų kito lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.
BP pažymėtose neurbanizuojamose teritorijose (Želdynų bei Miškų ir miškingų teritorijų funkcinėse zonose) dažnai pageidaujama keisti žemės paskirtį sklypuose, grąžintuose už nuosavybės teise turėtą žemę, arba leisti padalinti esamas namų valdas. Šią problemą reikalinga spręsti kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėjant BP pažymėto „nagrinėjamo rajono“ kontekstą.
Kai kuriuos klausimus galima teigiamai išspręsti pareiškėjų naudai nepažeidžiant BP sprendinių (BP mažų, iki 5 ha dydžio, urbanizuotų ir pagal detaliuosius planus numatytų urbanizuoti teritorijų nefiksuoja. Todėl kai kurie klausimai yra ne BP, o galiojančių DP korektūros lygmens, liečiantys jau „urbanizuotų“ teritorijų užstatymo parametrų nustatymą). Todėl tam ir reikalinga rengti kvartalų ar kitų didesnės apimties teritorijų detaliuosius planus, kad juose būtų galima įvertinti visus faktorius, galinčius nustatyti teritorijų užstatymo ar neužstatymo galimybes. Tam ir pažymėti BP sprendiniuose „nagrinėjami rajonai“ (BP tekstinių reglamentų 12 p.: „rengiant DP pagal BP sprendinius, nagrinėti planuojamos veiklos poveikį visam nagrinėjamam rajonui, jeigu veiklos ir teritorijos specifika nereikalauja nagrinėti kitokią teritoriją“).
[image: image44.jpg]



6.2-1 pav. Gyventojų pageidavimai keisti BP sprendinius 2007-2009 m.
	[image: image45.jpg]



	[image: image46.jpg]Pageidavimo eil. Nr.

Pageidauja sklypuose
individualiy gyvenamujy namy
statybos

Pageidauja sklypuose
individualiy gyvenamyjy namy
statybos

Pageidauja pakeisti sklypo
paskirtj j gyvenamaja, padalinant
sklypa | dalis

1) Pageidauja plétros sklypuose,
kuri BP nenumatyta del Iéktuvy
triuk&mo zony apribojimy, i dél
numatyty Zeldyny;

2) Pageidauja plétros skiypuose,
kurie patenka | BP numatyta
zeldyny funkcing zona

Parengtas DP, kuriame sklypas
dalinamas | 2 dalis, ,neatitinka
BP sprendiniy®






6.2-2 pav. Gyventojų pageidavimai keisti BP sprendinius 2010 m.
	[image: image47.png]



	[image: image48.png]@ Pageicavinoci. N

‘Pageidaja uEstatiti sKypa.
kuris yra BP paZymetoje
1| intensyvam naudojmut
irengiamyZeidynu funicingie
b e
eidauia stayt sHypus,
kurie yra BP paZymétoje Medky i
2 miSkingytentorifunkcinte
| zonoje.






6.2-3 pav. Gyventojų pageidavimai keisti BP sprendinius 2011 m.

6.2-4 pav. Gyventojų pageidavimai keisti BP sprendinius 2012 m.
7. MONITORINGO ATASKAITOS PAGRINDINĖS IŠVADOS

1. ĮVADAS

„Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2015 metų“ patvirtinti 2007 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1–1519.

Vilniaus miesto bendrasis planas (toliau – BP) apibrėžė miesto teritorinės plėtros gaires iki 2015 metų. Jame nurodytos Vilniaus miesto vystymosi kryptys, plėtros prioritetai.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą, patvirtinus BP, vykdoma šių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena (monitoringas), priežiūra ir kontrolė.
BP monitoringas pradėtas vykdyti 2009 metais. Nuo to laikotarpio parengtos ir Vilniaus miesto savivaldybės taryboje patvirtintos trys BP monitoringo ataskaitos:

1. už 2007-2009 metus – patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1671;

2. už 2007-2010 metus – patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-258;

3. už 2007-2011 metus – patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. 1-873.

Kiekviena parengta ataskaita apima visą laikotarpį po BP patvirtinimo tam, kad joje būtų galima matyti visus BP realizacijos pokyčius, įvykusius ne tik per vienerius metus, bet ir per visą laikotarpį po BP patvirtinimo.

Ši BP monitoringo ataskaita (toliau – ataskaita) už 2007-2012 metus – ketvirtoji. Joje, kaip ir ankstesnėse, prisilaikoma patvirtinto BP aiškinamojo rašto struktūros ir formuluočių.

2. Miesto išorės struktūra

Teigiamos tendencijos:

1. Auga integracija į europinių ir šalies transporto koridorių sistemą – laipsniškai realizuojamas tarptautinis IX b transporto koridorius;

2. Palaipsniui realizuojamas miesto apvažiavimų tinklas.

Neigiamos tendencijos:

1. Už miesto ribų nerealizuojamas ir net neplanuojamas naujas įvažiavimas į miestą iš vakarų krypties, per Pilaitės gyvenamąjį rajoną;

2. Nevyksta Vilniaus oro uosto plėtra, valstybinės institucijos neapsisprendžia dėl Lietuvos oro uostų strategijos ir naujo Vilniaus oro uosto tako statybos.
3. Miesto vidinė struktūra

Teigiamos tendencijos:

1. Sėkmingai plėtojami atskiri miesto centrų sistemos elementai – lokalūs daugiafunkciniai ir specializuoti centrai Dešiniajame Neries krante, Žvėryne, Ozo g., Saulėtekio al. aplinkoje, Visoriuose – Santariškėse, pradėtas įgyvendinti IKEA prekybos centras Žirnių g.;

2. Išsaugotos galimybės ir toliau vystyti miestą kaip daugiacentrę urbanistinę struktūrą pagal decentralizuotos koncentracijos principą;

3. Išsaugotas ir praturtintas miesto savitumas;

4. Vykstantys neefektyviai naudojamų teritorijų konversijos ir renovacijos procesai (Žirmūnai, Naujamiestis, Architektūros parkas, metaliniai garažai Žirnių g.).

Neigiamos tendencijos:

1. Didėja chaotiška dispersinė gyventojų sklaida ir dėl to auga mobilumas, didėja visų rūšių infrastruktūros kaštai;

2. Stokojama ekonominių galimybių spręsti aktualiausias miesto vystymo problemas (infrastruktūros plėtra prioritetinėse miesto plėtros teritorijose);

3. Išlieka pernelyg lėti konversijos, atnaujinimo ir modernizavimo tempai (Ukmergės g., Savanorių pr., Dariaus ir Girėno g., Naujoji Vilnia), privatūs vystytojai orientuojasi į lengviau realizuojamus išorinės plėtros nei į konversinius projektus.

3.1. Miesto struktūros modelis

Miesto struktūros modelis išlieka nepakitęs, nes neįvyko kardinalių transformacijų, sudarančių prielaidas jo revizijai ir restruktūrizacijai, tačiau iki šiol neprasidėjusi kompleksinė gyvenamųjų rajonų renovacija, didelės senos statybos būsto eksploatacinės išlaidos daro gyvenamosios statybos rajonus nepatraukliais, verčia jaunesnio amžiaus žmones ieškoti būsto periferijoje, kur neišvystyta socialinė, inžinerinė infrastruktūra.
3.2. Miesto teritorijos funkcinis zonavimas

Vilniaus miesto savivaldybės tvirtinamuose detaliuosiuose planuose, koncepcijose, schemose, projektiniuose pasiūlymuose miesto teritorijos funkcinis zonavimas detalizuojamas iš esmės prisilaikant BP sprendinių ir jokių esminių pokyčių neįvyko. Fizinių ir juridinių asmenų pateikti pageidavimai vykdyti norimą veiklą sklypuose ne visada susiję su poreikiu keisti BP sprendinius, o tie, kuriems patenkinti būtų reikalingas BP sprendinių keitimas, negali būti realizuojami, kadangi deformuotų miesto ar rajonų urbanistinę struktūrą, užkirstų galimybę išsaugoti plėtros rezervus ateičiai bei dezintegruotų ir taip ribotus išteklius būtinos infrastruktūros plėtrai.
3.3. Miesto savitumas

Prisilaikant BP sprendinių vykdomos miesto savitumą išsaugančios ir paryškinančios priemonės. Reikalinga tęsti miesto identiteto tyrimus ir rengti urbanistines studijas, kurios nustatytų aiškesnius naujos plėtros kriterijus atskiriems rajonams savitos miesto struktūros kontekste.
3.4. Sostinės įvaizdis ir jos funkcijų užtikrinimo principai

Kol kas nepavyksta įgyvendinti visų stambių visuomeninių objektų (kultūrinių, sporto, rekreacinių, konferencijų) svarbiausiose funkcine bei kompozicine prasme miesto vietose, taip siekiant skatinti naujas kultūrines iniciatyvas, didinti viešųjų erdvių patrauklumą, miesto žinomumą bei pagerinti Vilniaus tarptautinį įvaizdį.
3.5. Miesto centrų sistema

1. Miesto centrų sistemoje kokybiniai pokyčiai vyksta pagrindinio miesto centro ir Ozo gatvės aplinkoje.

2. Įvyko teigiami pokyčiai, vystant integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus (slėnius) – Vilniaus Santaros slėnį ir Vilniaus Saulėtekio slėnį, taip pat ruošiantis sukurti aukštas technologijas vystančioms įmonėms patrauklią verslo, inovacijų ir investicijų aplinką Vismaliukuose.

3. Vystant naujai įsisavinamas teritorijas ir modernizuojant senąsias (ypač gyvenamąsias teritorijas) ne visose teritorijose panaudoti sukurti investiciniai modeliai, sudarantys sąlygas vystyti periferinius centrus ir įpareigojantys teritorijas vystyti kompleksiškai, neapsiribojant tik parduodamų sklypų planavimu ir realizavimu.

4. Specialiosios bendrojo plano temos

4.1. Gyvenamosios teritorijos

Teigiamos tendencijos:

1. Būsto rinka krizės sąlygomis išliko gyvybinga;

2. Daugiabutė statyba koncentravosi užstatytose ir prioritetinėse naujos plėtros teritorijose;

3. Tesėsi konversijos procesai Naujamiestyje, Senamiestyje, Žimūnuose;

4. Vyko Pilaitės šiaurinės dalies plėtra;

5. Savivaldybė iniciavo daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją Žirmūnuose;

6. Parengti tipiniai gyvenamųjų namų renovacijos projektai.

Neigiamos tendencijos:

1. Dažnai konversija vyksta nekompleksiškai;

2. Individualių gyvenamųjų namų statyba koncentruojasi priemiestinėje zonoje – ypač buvusių kolektyvinių sodų teritorijoje;

3. Nesant valstybės institucijų apsisprendimo dėl šalies oro uostų plėtros strategijos, toliau vyksta sodo namų rekonstrukcija į gyvenamuosius oro uosto triukšmo zonose (esamoje ir perspektyvinėje);

4. Išlieka lėti renovacijos tempai, nevyksta kompleksinė rajonų renovacija, renovuota tik 2,7 proc. namų (98 iš 3600).

4.2. Darbo vietos

Teigiamos tendencijos:

1. Paslaugų objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją;

2. Nepaisant krizės, pradėtas paslaugų objektų įgyvendinimas konversinėse zonose (prie Lakūnų g., Savanorių pr., Naujojoje Vilnioje);

3. Tęsėsi paslaugų objektų plėtra vakarų centre (Pilaitės pr.);

4. Pagrindinė pramonės ir sandėliavimo objektų plėtra vyko BP nustatytose teritorijose (Aukštieji Paneriai, Kirtimai, pradėtas įgyvendinti Vilniaus logistikos parkas prie Vaidotų geležinkelio stoties);

Neigiamos tendencijos:

1. Dažnai konversija vyksta nekompleksiškai;

2. Per lėta darbo vietų ir aptarnavimo objektų plėtra „miegamuosiuose rajonuose“;

3. Tebesitęsia kitų (smulkesnių) verslui numatytų teritorijų mažėjimas;

4. Pramoninės zonos Naujojoje Vilnioje potencialas išlieka nepanaudotas;

5. Per lėtai vyksta BP numatytų naujų teritorijų verslo ir gamybos zonų plėtrai įsisavinimas (Lentvario zona, Kuprijoniškės, Pupinė).

Būtinos priemonės, skatinančios darbo vietų ir paslaugų kūrimąsi monofunkciniuose gyvenamuosiuose rajonuose bei sudarančios sąlygas neefektyviai naudojamų teritorijų konversijai.

Būtina skatinti esamų pramoninių zonų efektyvų panaudojimą ar konversiją atsižvelgiant į BP numatytus prioritetus.

4.3. Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistema

Teigiamos tendencijos:

1. Stiprėja teisinė želdynų apsauga – parengti TPD, inventorizuojami bendramiestiniai, rajoniniai ir esami vietiniai želdynai (formuojami želdynų sklypai);

2. Pradėtos reprezentacinių ir rekreacinių miesto želdynų rekonstrukcijos, rengiami projektai miesto centre.

Neigiamos tendencijos:

1. Daugėja pageidavimų statyti neužstatomose (tarp jų ir želdynų) teritorijose;

2. Nėra ekonominio mechanizmo įrengti vietinius želdynus naujos plėtros teritorijose;

3. Pernelyg vangiai kuriami ir tvarkomi gyventojų artimosios aplinkos (kvartalų) želdynai;

4. Nerengiami upių slėnių apsaugos ir pakrančių panaudojimo TP dokumentai.
4.4. Kultūros vertybės

Teigiamos tendencijos:

1. Vyksta prioritetinių kultūros vertybių, istorinių želdynų restauravimas;

2. Rengiami nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentai, projektai ir atskirų objektų vertės pokyčiams nustatyti atlikti tyrimai;

3. Rengiami kultūros vertybių teritorijų planavimo dokumentai (ribų planai ir paveldotvarkos projektai).

Neigiamos tendencijos:

1. Paveldosaugos sistemoje vyrauja skirtingi požiūriai į paveldosaugos misiją (neleisti ir drausti, ar saugoti naudojant);

2. Iki šiol neparengti sisteminiai nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, vertinimo kriterijus nusakantys dokumentai, kurie nedviprasmiškai reglamentuotų veiklas konkrečiose nekilnojamųjų kultūros vertybių poveikio zonose ir teritorijose (šių dokumentų parengimas - LRV atsakomybė).

4.5. Socialinė aplinka ir kultūra

Teigiamos tendencijos:

1. Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją;

2. Pradėtas į socialiai silpnesnius visuomenės sluoksnius orientuotų objektų įgyvendinimas;

3. Periferinėje zonoje kuriasi privačios ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Neigiamos tendencijos:

1. Visuomeninių objektų plėtros apimtys ženklai atsilieka nuo privačių – gyvenamųjų ir komercinių objektų plėtros;

2. Neįgyvendinami bendruomenių centrų projektai;

3. Nepakankamai vystoma socialinė infrastruktūra (ypač ikimokyklinio ugdymo įstaigos) periferinėse teritorijose.

Būtinas politinis apsisprendimas dėl socialinių paslaugų teikimo periferinėje zonoje.
4.6. Aukštybinių pastatų statyba

Teigiamos tendencijos:

1. Toliau tikslinamas ir tobulinamas aukštybinių pastatų statybos reglamentavimas (ypač zonoje prie Konstitucijos pr.).

Neigiamos tendencijos:

1. Dėl nekilnojamojo turto krizės įstrigo daugelio projektų įgyvendinimas;

2. Nepaisant savivaldybės priimtų nuostatų, tebestebimos pastangos (daugiausia spekuliacinės) įsiteisinti naujas aukštybiniams pastatams skirtas teritorijas;

3. Vakarų centre (prie Spaudos rūmų) neplėtojamas aukštybinis komercinis užstatymas.

4.7. Didžiųjų prekybos centrų statyba

Teigiamos tendencijos:

1. Didžiųjų prekybos centrų realizacija vyksta įvertinant į BP sprendinius integruotos didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos sprendinius;

2. Padidėjus didžiųjų prekybos centrų skaičiui, išsisprendė jų keliamos problemos susisiekimo infrastruktūrai.

Neigiamos tendencijos:

1. Nesant paramos smulkesniam verslui ir aukštoms patalpų nuomos kainoms miesto centrinėje dalyje, didieji prekybos centrai, išsidėstę artimoje miesto centrui aplinkoje, žlugdo pagrindinio centro gyvybingumą.
4.8. Susisiekimo sistema

Teigiamos tendencijos:

1. Aukštas automobilizacijos lygis sudaro palankias prielaidas pasirenkant norimą transporto rūšį vykstant įvairiais tikslais miesto ir užmiesčio teritorijoje, kas yra labai svarbu periferinių rajonų, kuriuose dėl ekonominių priežasčių neišvystytas ar silpnai išvystytas viešasis transportas, gyventojams.

2. Sėkmingai ir nustatyta prioritetine tvarka vystomi BP sprendiniuose numatyti susisiekimo sistemos infrastruktūros plėtros darbai, kas yra būtina formuojant greito susisiekimo gatvių tinklą, tuo didinant bendrą tinklo tankį ir rišlumą. Iš numatytų įvykdyti darbų realizuota ar yra realizuojama apie 35-38 proc.

3. Diegiamos eismo saugumą gerinančios techninės ir organizacinės priemonės sumažino miesto avaringumo lygį, tačiau padėtis vis dar išlieka pakankamai sudėtinga, nes paskutiniais metais situacija ėmė vėl blogėti.

4. 2012 m. įrengtas 7,5 km ilgio valstybinės reikšmės vidaus vandens kelias Neries upėje nuo Žvėryno tilto iki Valakupių tilto.

Neigiamos tendencijos:

1. Atsiliekantis miesto visuomeninio transporto modernizavimas ir maršrutinio tinklo optimizavimas, net ir tenkinant pagrindinių STR rodiklių reikalavimus, nesugeba konkuruoti su lengvaisiais automobiliais, kas neigiamai veikia subalansuotą miesto urbanistinę ir susisiekimo plėtrą. Vėluoja greitųjų maršrutų įvedimas, nepakankamai dėmesio skiriama atskirų viešojo transporto eismo juostų išskyrimui ar prioritetinių sąlygų prieš sankryžas sudarymui, nevystomas Šiaurinis viešojo transporto terminalas. Tai neleidžia visuomeniniam transportui tinkamai konkuruoti su lengvaisiais automobiliais.

2. Išlieka sudėtingos eismo sąlygos piko valandomis pagrindinėse gatvėse ir sankryžose dėl nepakankamo tinklo laidumo, nors įvedus koordinuotą eismo reguliavimą, vidutinis srauto greitis šiuose koridoriuose ir padidėjo. Neatlikta Pilaitės-A1 kelio jungties galimybių studija.

3. Netenkina esamo Vilniaus oro uosto aptarnavimo lygis ir skrydžių bei maršrutų skaičius, nors keleivių augimo tendencijos ir teigiamos. Valstybinės institucijos neapsisprendžia dėl Lietuvos oro uostų strategijos ir naujo Vilniaus oro uosto tako statybos.

4.9. Inžinerinė infrastruktūra

Teigiamos tendencijos:

1. Krizės sąlygomis inžinerinius tinklus plėtojo savivaldybės kontroliuojamos įmonės, naudodamos ES lėšas;

2. Inžineriniai tinklai buvo vystomi daugiausia periferijoje, atsižvelgiant į BP sprendiniuose numatytus prioritetus. Labiausiai buvo vystoma Šiaurės kryptis: Tarandės, Bajorų, Riešės, Gineitiškių ir Balsių zonose, taip pat Vakarų kryptyje – Grigiškėse, Gariūnuose. Dabar intensyviau vyksta inžinerinių tinklų statyba Santariškių, Visorių, Avižienių, Buivydiškių zonose, taip pat Rytų kryptyje (Kairėnų, Galgių, Pavilnio zonos), Pietų kryptyje (Salininkai). Kitur inžineriniai tinklai lokaliai realizavosi su smulkesnių objektų plėtra.

Neigiamos tendencijos:

1. Kaip ir anksčiau, inžinerinių tinklų statyba nevykdoma iš anksto, prioritetinėse vystytinose teritorijose, inžineriškai jas paruošiant ir padidinant investicinį patrauklumą;

2. Nevyksta lietaus nuotekų tinklo rekonstrukcija kuriant decentralizuotą valyklų sistemą ir statant vandens kaupyklas;

3. Nekompleksiškai vystomi sodų bendrijų inžineriniai tinklai;

4. Nestatoma bioskaidžių atliekų mechaninio ir biologinio apdirbimo gamykla. 

4.9.1. Geriamojo vandens gavyba, vandentiekio ir nuotekų tinklai

1. BP sprendiniuose numatyti vandentiekio, ūkinių nuotekų ir lietaus surinkimo tinklų realizacijos darbai yra vykdomi planingai;

2. Didžiausi infrastruktūros plėtros darbai vyko periferinėje zonoje šiaurinėje miesto dalyje, naudojant ES lėšas. Mažiausiai buvo vystoma infrastruktūra centre ir Naujojoje Vilnioje;

3. BP numatyti lietaus surinkimo tinklų realizacijos darbai turi būti paspartinti;

4. Lietaus nuotekų tinklai vystyti įgyvendinant susisiekimo infrastruktūros projektus. Nepradėtas lietaus vandens valyklų statybos ir rekonstravimo įgyvendinimas.
4.9.2. Elektros energijos tiekimas

Vykdoma pagal poreikį, bet reikia paspartinti 110 kV orinių linijų keitimą į kabelines.
4.9.3. Šilumos tiekimas

1. Šilumos tinklų realizacijos darbai vykdomi planingai;

2. Viena BP numatyta šilumos tiekimo tinklų trasa keičiama (šalia Vakarinės greito eismo gatvės), numatant tinklų sužiedinimą;
3. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklai vystomi tik konkrečių objektų statybos atveju.

4.9.4. Gamtinių dujų tiekimas

1. Dujotiekio tinklai vystomi daugiausia periferijoje esančių kvartalų aprūpinimui (tinklai tiesiami ir DRP statomos atsiradus poreikiui);

2. Sodų bendrijose dujotiekio tinklų tiesimas lieka komplikuotas, nors poreikių būtų.
4.9.5. Buitinės atliekos

Parengta nauja atliekų tvarkymo Vilniaus mieste studija, kuri apima visų rūšių atliekų rūšiavimo, utilizavimo klausimus. Pagrindiniai tikslai yra įgyvendinami etapais parengiant poveikio aplinkai vertinimus ir projektus bei atliekant iki 2018 m. atliekų rūšiavimo ir deginimo įrenginių statybos darbus. Tai leistų pagaminti 600÷800 GWh šiluminės energijos ir 150÷300 GWh elektros energijos.
5. Plėtros prioritetŲ REALIZAVIMAS

Teigiamos tendencijos:

1. Sėkmingai realizuojami numatyti susisiekimo sistemos elementai naudojant ES paramą;

2. Sėkmingai vyksta numatytų inžinerinio aprūpinimo, ypač vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, tinklų plėtra;

3. Pakankamai sėkmingai įgyvendinami BP sprendiniuose įvardinti prioritetiniai projektai.

Neigiamos tendencijos:

1. Nepavyksta sutelkti plėtros BP sprendiniuose numatytose prioritetinėse zonose;

2. Inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros objektai statomi tik tobulinant esamą miesto struktūrą, bet ne pasiruošiant naujų teritorijų įsisavinimui;

3. Nuo privačių investicijų atsilieka infrastruktūros (socialinės, susisiekimo, inžinerinės) įgyvendinimas;

4. Nesukurti prioritetinių zonų vystymui būtini lėšų kooperavimo, infrastruktūros finansavimo ir panašūs modeliai;

5. Nesukurti naujų teritorijų įsisavinimui būtini efektyvūs žemės konsolidavimo, trūksta lėšų paėmimų visuomenės poreikiams realizavimui.

Esant viešųjų investicijų trūkumui, būtinos sistematiškesnės ir labiau koncentruotos pastangos BP sprendiniuose numatytų prioritetinių plėtros krypčių įgyvendinimui – vidinių, jau užstatytų teritorijų efektyvesniam panaudojimui ir trims naujai vystomoms Vakarų, Šiaurės vakarų ir Rytų kryptims.
6. Sprendinių įgyvendinimAS

6.1. BP sprendinių įgyvendinimui reikalingų TP dokumentų rengimas

Teigiamos tendencijos:

1. Toliau tikslinamas ir gilinamas teisinis plėtros reglamentavimas;

2. Rengiami didesnės apimties TPD, įvairios koncepcijos, studijos.

Neigiamos tendencijos:

1. Teritorijų planavimas dažnai išlieka spekuliacinis, o ne plėtros valdymo instrumentas;

2. Nėra instrumentų žemės konsolidavimui;

3. Atskirais atvejais rengiant detaliuosius planus jų negalima užbaigti dėl neparengtų, kaip yra nurodyta BP sprendiniuose, gamtinės migracijos koridorių įtakos zonose esančių slėnių apsaugos ir pakrančių naudojimo poilsiui teritorijų planavimo dokumentų;

6.2. Pageidavimai keisti BP sprendinius

Apie 82 proc. pareiškėjų pageidauja keisti BP sprendinius norėdami padidinti savo turimos nuosavybės vertę, keičiant žemės paskirtį į urbanizuojamoms teritorijoms šiuo metu pelningiausią – gyvenamąją paskirtį.

Pageidavimai leisti gyvenamosios statybos plėtrą (be kitų pavienių pageidavimų) lokalizuojasi keliose miesto savivaldybės zonose:

5. Miesto pietvakarinėje dalyje (Daniliškėse, Vokės upės slėnyje ir Gurelių k.);

6. Miesto vakarinėje dalyje (Kriaučiūnų, Platiniškių ir Zujūnų gretimybėse);

7. Miesto centrinėje dalyje (Šeškinės Ozo, „Šiaurinės“ gatvės aplinkoje ir Šnipiškėse dėl Kernavės g.);

8. Miesto pietinėje dalyje (lėktuvų kilimo-tūpimo tako perspektyvinėje triukšmo zonoje ir Burbiškėse).

Įvertinant visų BP monitoringo ataskaitoje išnagrinėtų temų išvadas, galima konstatuoti, kad:

5. Įvertinus pastarųjų metų miesto raidą, akivaizdu, kad kol kas nėra kompleksiškai įsisavintos ne tik prioritetinės plėtros teritorijos, bet ir tos, kuriose buvo numatyta gyvenamoji statyba kartu su socialine ir inžinerine infrastruktūra. Todėl nėra būtinybės inicijuoti BP keitimą ir koreguoti gyvenamųjų teritorijų išdėstymą Vilniaus mieste;

6. Dalis pageidavimų (Vokės upės slėnio, Kriaučiūnų, Platiniškių aplinkoje) patenka į Vokės upės slėnio SP ir Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio SP ribas;
7. Pageidavimai keisti žemės paskirtį lėktuvų kilimo-tūpimo tako perspektyvinėje triukšmo zonoje neturi pagrindo, kol atsakingos valstybinės institucijos nėra pasisakiusios dėl šio tako realizavimo ateityje;
8. Kiti pavieniai pageidavimai gali būti sprendžiami BP pažymėtų nagrinėjamų rajonų kito lygmens teritorijų planavimo dokumentuose.
BP pažymėtose neurbanizuojamose teritorijose (Želdynų bei Miškų ir miškingų teritorijų funkcinėse zonose) dažnai pageidaujama keisti žemės paskirtį sklypuose, grąžintuose už nuosavybės teise turėtą žemę, arba leisti padalinti esamas namų valdas. Šią problemą reikalinga spręsti kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėjant BP pažymėto „nagrinėjamo rajono“ kontekstą. Nėra būtinybės inicijuoti BP keitimą ir koreguoti gyvenamųjų teritorijų išdėstymą.

7. MONITORINGO ATASKAITOS PAGRINDINĖS IŠVADOS

7.1. Pagrindinės teigiamos tendencijos įgyvendinant BP 2015 (2007-2012 m.):

7.1.1. susisiekimo infrastruktūros objektų plėtra (IXB transporto koridoriaus tolesnis įgyvendinimas realizuojant Pietinę greito eismo gatvę, Vakarinės greito eismo gatvės statybos pradžia ir tolesnis projektavimas);

7.1.2. inžinerinės infrastruktūros objektų plėtra (vandentiekio ir nuotekų sistemų įgyvendinimas Šiaurės kryptyje – Tarandės, Bajorų, Riešės ir Balsių zonose);

7.1.3. tolesnis miesto plėtros principų teisinio reglamentavimo tikslinimas ir detalizavimas (aukštybinių pastatų išdėstymo koncepcijos ir atskirų SP parengimas, svarbiausiųjų miesto centro dalių, periferinių teritorijų raidos koncepcijų parengimas, DP rengimas – ypač miestui svarbiose kryptyse, pramoninių teritorijų konversijos miesto centrinėje dalyje inicijavimas);

7.1.4. gerėjantys gyventojų aprūpinimo būstu rodikliai.

7.2. Pagrindinės neigiamos tendencijos įgyvendinant BP 2015 (2007-2012 m.):

7.2.1. didelė planavimo (ypač DP) teritorinė sklaida periferinėje zonoje, iššaukta privačių iniciatyvų;
7.2.2. planavimas ir toliau lieka daugiau spekuliacinis (žemės kainos didinimo), nei 
realus miesto vystymo instrumentas;

7.2.3. plėtros ir gyventojų sklaida į priemiesčius, daugiabutės statybos sumažėjimas dėl nekilnojamojo turto krizės;

7.2.4. inžinerinės, susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtra atsilieka nuo privačiomis lėšomis vystomų projektų, nepakankamai realizuojama socialinė infrastruktūra (bendruomenių centrai, vaikų darželiai);
7.2.5. nepakankamais tempais vykstanti renovacija, jos nekompleksiškumas, požiūris į renovaciją tik kaip į energetinių resursų taupymo projektą.

7.3. Pagrindiniai BP 2015 įgyvendinimo trukdžiai (2007-2012 m.):

7.3.1. juridinių instrumentų trūkumas (reikalingi įstatyminės bazės pokyčiai):
7.3.1.1. planuojamų teritorijų konsolidavimui ir kompleksiškam planavimui;

7.3.1.2. teritorijų planavimo dokumentų kokybei užtikrinti;

7.3.2. nesukurti investicijų pritraukimo, lėšų kooperavimo modeliai:

7.3.2.1. konversijos, renovacijos skatinimui;

7.3.2.2. periferinių centrų vystymui;
7.3.2.3. naujos plėtros teritorijų infrastruktūros realizavimui (susisiekimo, inžinerinės, socialinės infrastruktūros, želdynų);
7.3.3. dėl lėšų stokos nebuvo parengta dalis BP sprendiniuose numatyti jo sprendinius detalizuojantys teritorijų planavimo dokumentų;

7.3.4. institucijos ir kiti teritorijų planavime dalyvaujantys subjektai kartais nesuvokia bendrojo plano sprendinių visumos, o atskirus BP teiginius priešpastato vienas kitam;

7.3.5. anksčiau patvirtintiems BP sprendiniams institucijos atgaline tvarka taiko po patvirtinimo įsigaliojusių teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, gamtinio karkaso nuostatus urbanizuotose teritorijose);

7.3.6. rengiant atskirų sklypų detaliuosius planus dažnai nenagrinėjamas jų poveikis visam BP sprendiniuose nurodytam nagrinėjamam rajonui ir taip negaunami argumentai apie dokumento atitikimą BP sprendiniams. Todėl kyla p. 7.3.4 minimos sprendinių interpretacijos.
7.4. Pagrindinės Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) išvados:

7.4.1. monitoringo metu nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant BP sprendinius;

7.4.2. BP sprendiniuose numatytas pakankamas plėtros teritorijų potencialas, o nustatytas teisinis reguliavimas užtikrina miesto plėtros reguliavimo strateginiam dokumentui keliamus reikalavimus ir nėra poreikio inicijuoti jo keitimo procedūrą;

7.4.3. fizinių ir juridinių asmenų pateikti pasiūlymai keisti BP sprendinius dažniausiai siekia numatyti gyvenamąją paskirtį inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros požiūriu neišvystytose teritorijose ar miesto želdynų teritorijose. Kompleksiškai neįsisavinus prioritetinės plėtros teritorijų su žymiai geriau išvystyta infrastruktūra, naujų plėtros teritorijų įteisinimas reikštų dar didesnę plėtros sklaidą, iššaukiančią dar didesnį ir taip nepakankamų viešųjų investicijų į infrastruktūrą poreikį, miesto želdynų sistemos fragmentaciją. Todėl bendrojo plano sprendinių keitimo inicijavimas nereikalingas.

7.5. Pagrindinės rekomendacijos toliau įgyvendinant BP sprendinius:

7.5.1. remti tik tuos miesto vystymo projektus, kurie skatina efektyviau naudoti esamus socialinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros resursus:

7.5.1.1. ekonominėmis priemonėmis remti neefektyviai naudojamų teritorijų konversiją, efektyviau naudoti esamą infrastruktūrą;

7.5.1.2. neremti plyno lauko investicijų gyvenamosios statybos srityje, o visus tokioms investicijoms reikalingos infrastruktūros kaštus perkelti investuotojams;

7.5.1.3. siekti diferencijuoti viešųjų paslaugų tarifus pagal miesto zonas;

7.5.1.4. siekti įvesti taršos, resursų mokesčius teritorijose, neturinčiose centralizuotos infrastruktūros;

7.5.1.5. sukoncentruoti planavimo dokumentų, koncepcijų, projektinių siūlymų rengimą į miesto užstatytų teritorijų atnaujinimo, renovacijos, konversijos uždavinius, reglamentavimo šiose zonose tikslinimą (Naujamiestis, Šnipiškės, Žemieji Paneriai, Kareivių g. aplinka, sovietinės statybos miegamieji rajonai);

7.5.1.6. neskatinti naujų teritorijų planavimo dokumentų, numatančių miesto (ypač – gyvenamosios statybos) plėtrą į išorę, rengimo;

7.5.2. sukurti investicijų pritraukimo, lėšų kooperavimo modelius aktualiausiems miesto vystymo uždaviniams spręsti (teritorijų kompleksiškai konsoliduotai plėtrai, žemės išpirkimui, viešosios infrastruktūros kūrimui);
7.5.3. užtikrinti, kad tvirtinimui teikiami teritorijų planavimo dokumentai atitiktų kokybinius kriterijus, o ne formaliai atkartotų bendrojo plano reglamentus, parengti tam būtinas metodikas;
7.5.4. toliau rengti ir viešinti kompleksinės miesto stambiaplokščių rajonų renovacijos projektinius pasiūlymus (tęsiant pradėtus darbus Žirmūnuose ir kituose rajonuose);
7.5.5. urbanistinėmis priemonėmis kurti efektyvesnę miesto struktūrą, subalansuojant darbo, gyvenamųjų vietų ir socialinių paslaugų objektų išdėstymą, mažinti bendrą transporto priemonių poreikį;
7.5.6. pagal BP sprendiniuose nurodytus prioritetus tęsti miesto susisiekimo sistemos atnaujinimą ir plėtrą:
7.5.6.1. tęsti greito susisiekimo gatvių karkaso formavimą užtikrinant greitą ir savalaikį Vakarinio greitkelio, Šiaurinės, Mykolo-Lietuvio gatvių projektavimą ir statybą;

7.5.6.2. mažinti pagrindinių automobilių spūsčių problemą rekonstruojant Ukmergės-Geležinio Vilko-Žalgirio g., Ozo-Kalvarijų-Kareivių g. ir Antakalnio-Olandų-Kosciuškos g. sankryžas;

7.5.6.3. organizuoti greito susisiekimo visuomeninio transporto maršrutinį tinklą; modernizuoti esamą visuomeninio transporto sistemą, eismo organizavimo, teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis stiprinti jo prioritetą prieš individualius automobilius, didinti viešojo transporto kokybinius rodiklius, sukurti vieningą miesto zoninę bilietų sistemą;

7.5.6.4. organizuoti visuomeninio transporto Šiaurinio keleivių terminalo įsteigimą miesto ir priemiesčio (šiaurinės dalies) aptarnavimui, mažinant trauką į esamą autobusų ir geležinkelio stotį;

7.5.6.5. suformuoti reikiamo tankio ir rišlumo miesto dviračių takų sistemą;

7.5.6.6. siekti techninėmis ir kitomis priemonėmis mažinti JD (juodųjų dėmių) skaičių, užtikrinti jų stebėsenos tęstinumą, įvertinant taikomų priemonių efektyvumą, ypatingą dėmesį skirti pėsčiųjų perėjų saugumui;
7.5.7. inicijuoti tarptautinio Vilniaus oro uosto darbo pagerinimą didinant skrydžių maršrutų ir pervežtų keleivių skaičių;
7.5.8. siekiant, kad dėl lėšų stokos neparengus BP sprendinius detalizuojančių dokumentų ir instutucijoms skirtingai traktuojant BP sprendinius, nebūtų dirbtinai trukdoma darnią miesto plėtrą užtikrinančioms viešoms ir privačioms investicijoms, nustatyti, kad:

7.5.8.1. „plėtros koncepcijomis“ laikomi kiti teritorijų planavimui skirti dokumentai (raidos programos, koncepcijos, mokslinės studijos, tyrimai) – tekstiniai ar grafiniai dokumentai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus bei jų pagrindimą arba detalizuojantys ar pagrindžiantys teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

7.5.8.2. Pakeisti brėžinio Nr.5.2 „Gamtinio karkaso ir želdynų reglamentai probleminėse teritorijose (2 dalis)“ punktą gamtinės migracijos koridorių įtakos zonų reglamentas „plėtra teritorijoje, įeinančiose ar besiribojančiose su šiomis zonomis, gali būti planuojama tik parengus viso slėnio, kuris yra miesto teritorijoje, apsaugos ir pakrančių panaudojimo poilsiui teritorijų planavimo dokumentą“ ir išdėstyti jį taip: „plėtra teritorijoje, įeinančiose ar besiribojančiose su šiomis zonomis, gali būti planuojama tik parengus slėnio, ar jo dalies, apsaugos ir panaudojimo teritorijų planavimo dokumentą arba plėtros koncepciją“;
7.5.8.3. Kadangi dabartinės Gamtinio karkaso nuostatų redakcijos nuostatos negaliojo tuo metu, kai buvo rengiami ir tvirtinami BP sprendiniai, jos netaikomos brėžinyje Nr. 5.3 „Miesto ir apylinkių gamtinio karkaso schema“ pažymėtoms teritorijoms;

7.5.8.4. Vilniaus miesto BP „Pagrindinis brėžinys“ yra suvestinis ir apibendrinantis visų atskirų BP temų grafines išraiškas brėžinys;

7.5.8.5. Nustatyti tūrio tankio reglamantus pramonės ir sandėliavimo teritorijų užstatymui;

7.5.8.6. Apriboti planuojamų/projektuojamų butų skaičių Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos žemės sklypuose;

7.5.8.7. Nedubliuoti SPAV procedūrų DP sprendiniams, kurie jau buvo suplanuoti BP ir įvertinti BP SPAV ataskaitoje.

8. PRIEDAI

1 priedas.
Teritorijų planavimo dokumentų registras 2012 m.
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	DP
	DPK
	SP
	pril. DP
	ŽŪ form.
	PP

	002222
	Žemės sklypo Rudausių sodų 11-ojoje g. 27  (s.b. 'Vilija',skl.nr. 27, kad. Nr. 0101/0007:1236 ) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002712
	Rukeliškių g. 36, Antakalnio sen., (kad.Nr.  0101/0011:185) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002786
	Teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002802
	Teritorijos prie Eišiškių pl. 100 (Vilniaus viešojo logistikos centro) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002833
	Sklypo Mechanikų g. 39,kad. Nr. 0101/0083:243 detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002834
	Sklypo L. Asanavičiūtės g. 13A (kad.Nr.  0101/0038:33) Karoliniškių sen. Detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002835
	Sklypo Verkių g. 92 detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002839
	Ukmergės g. 156A ir 165 detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002841
	Žemės sklypo Salininkų g., Vilniuje (kad.Nr.  0101/0083:1537) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002844
	Teritorijos prie Smalinės ir Geležių g. sankirtos detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002868
	Trakų Vokės k., Panerių sen., (kad.Nr.  0101/0162:863, 0101/0162:1263) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002873
	J. Kupalos g. 3, Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr.  0101/0048:1411) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002877
	Daniliškių k., Panerių sen., (kad.Nr.  0101/0162:776), ter. plotas – 0,2236ha, detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002879
	Apie 37,4 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano koncepcija
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	002881
	Girių g. 3, Panerių sen., (kad.Nr.  0101/0162:112) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002890
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Babiniai" teritorijoje Babinių Sodų 10-oji g. 24, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002892
	Zarasų g. 15, Senamiesčio sen., (kad.Nr.  0101/0042:149) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002894
	Lobio g. 2 (kad.Nr.0101/0009:373) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002901
	Gvazdikų g. 38, Antakalnio sen., (kad.Nr.  0101/0014:895) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002903
	Svajonių gatvės ir Smilgų g. 20 (kad.Nr.  0101/0012:335, 0101/0012:345)  detalus planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002905
	Jaunystės g./Guobų g., Panerių sen., (kad.Nr.  0101/0161:295, 0101/0161:268, 0101/0161:181, 0101/0161:264, 0101/0161:269)
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002906
	Sklypo Verbų sgv. 6 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002907
	Sklypo Pašto g. 6 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002908
	Sklypo Tarpkalnio g. 23 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002909
	Sklypo Liudvinavo g. 85  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002910
	Sklypo Baltosios Vokės  g. 37 ir jo gretimybių detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002911
	Sklypo Žuvėdrų g.54 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002912
	Sklypo Galinės g.40 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002914
	Sklypo Lauksargio g. 79 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002915
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Pramonės darbuotojių" teritorijoje Eišiškių Sodų 1-oji g.49, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002916
	Žemės ūkio paskirties  sklypų (kadastrinis Nr.0101/0014:1004,:37,:954,:1159 ), esančių S/B "Viršupis", formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002918
	Sklypų (kad. Nr. 0101/0158:721, Nr.  0101/0158:1662; Nr. 0101/0158:1663; Nr. 0101/0158:644) Nemėžio k., Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002919
	Sklypų (kad. Nr. 0101/0158:680, Nr. 0101/0158:1664, Nr. 0101/0158:1665) Nemėžio k, Naujosios Vilnios sen., detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002920
	Galgių k., Antakalnio sen., (kad.Nr.  0101/0151:325), ter. plotas – 2,847ha
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002921
	Sklypo Č. Kudabos g. 21 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002922
	Sklypo Rudens g. 11 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002923
	Sklypo Sniegenų g. 43  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002924
	Sklypo Lauksargio g. 22  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002925
	Sklypo S. A. Bačkio g. 21 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002926
	Sklypo M. K. Paco g. 9 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002927
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Profsąjungietis" teritorijoje Bajorų kelias 18, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002928
	Sklypo Gelvadiškių g. 22 detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002930
	Sklypo Skersinės g. 15 detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002931
	Kolektyvo g. 8A (kadastro Nr.  0101/0017:167) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002932
	Lazdynų seniūnijos 192 ha teritorijos, Verkių seniūnijos Baltupių rajono 48 ha teritorijos, Fabijoniškių seniūnijos dalies 121 ha teritorijos, Žirmūnų seniūnijos dalies 34 ha teritorijos ir Žirmūnų seniūnijos dalies 224 ha teritorrijos schemos
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002933
	Sklypo Bukčių g.64 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002934
	Sklypo Kairio g. 23 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002935
	Sklypo Strazdų g. 2 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002936
	Sklypo Visorių g. 76A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002937
	Sklypo Keramikų g.76  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002938
	Sklypo Rudnios g. 34 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002939
	Sklypo S. Kairio g. 25 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002940
	Sklypo Salininkų gatvėje(kadastro Nr. 0101/0083:1710) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002941
	Sklypo E.Andriolio g. 27 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002944
	Sklypo Rasytės g. 2 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002945
	Sklypo Rinktinės g. 39 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002946
	Sklypo B.K.Balučio g. 25 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002947
	Sklypo Antakalnio g. 50 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002948
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Lelija" teritorijoje Kelmijos Sodų 36-oji g.82, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002949
	Rūtų g. 22, ir Rūtų 22A, Antakalnio sen., (kad.Nr.  0101/0045:220, 0101/0045:721) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002950
	Sklypo Verkių g. 142   planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002951
	Sklypo Balandžių g. 10  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002952
	Žemės sklypo Savanorių pr. 174R  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002953
	Sklypo A. Kojelavičiaus G. 170 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002954
	Sklypo Paupio g. 15  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002956
	Sklypo Gelvadiškių g. 12 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002959
	Sklypo Krakiškių gatvėje (kadastrinis Nr.0101/0115:255) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002960
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Pušelė" teritorijoje Skarbelio g.9, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002961
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Vilnelė" teritorijoje Šiaurės g.88C, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002962
	Sklypo Žalvarnių g. 8 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002963
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Šaltalankis" teritorijoje šalia sklypo Kryžiokų Sodų 7-oji g.46, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002964
	Rokantiškių k., Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr.  0101/0063:788, 0101/0063:798) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002965
	Žemės sklypo Šiaurės g. 130 (Kad. Nr. 0101/0151:355) Galgių k. detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002969
	Pavasario g. 26, Antakalnio sen., (kad.Nr.  0101/0043:44) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002970
	Kernavės g. 34, Šnipiškių sen., (kad.Nr.  0101/0022:347) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002971
	Sklypo Drevininkų g.87  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002972
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Vitaminas" teritorijoje Mokslininkų g. 17, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002973
	Juodasis kelias, Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr.  0101/0158:49) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002974
	Latvių g. 70, Žvėryno sen., (kad.Nr.  0101/0038:168), ter. plotas – 5,041ha
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002976
	Sklypo K. Donelaičio g. 14B planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002979
	Sklypo Naujasodžio g. 50  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002980
	Sklypo Dausų g. 7    planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002981
	Sklypo   Katiliškių g. 19   planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002982
	SklypoL. Giros  g. 66    planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002983
	Sklypo Kalno g. 46 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002984
	Sklypo Birutės g.42    planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002985
	Sklypo Aitvarų g. 45     planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002986
	Sklypo Moksleivių g. 10   planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002987
	Sklypo Saltoniškių g. 4   planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002988
	Sklypo V. Kuzmos g.3     planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002989
	Sklypo   Valkų g. 23  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002990
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Babiniai" teritorijoje Babinių Sodų 10-oji g.24, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002991
	Rokantiškių g., Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr.  0101/0047:709) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002992
	Sklypo Žemynos g. 18 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002993
	Sklypo Visorių g. 21 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002994
	Sklypo  Čepkelių g.7   planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	002995
	Daniliškių k., Panerių sen., (kad.Nr.  0101/0161:1639) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002996
	Žemės sklypo kad.Nr.  7937/0003:3, Neravų k., Tilvikų g., Grigiškių sen., Vilniaus m.sav., detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002997
	Dėl sklypo Grigiškėse, kad. Nr. 7937/0003:6 buvusiame Nevarų kaime detaliojo planavimo
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	002998
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Agregatas" teritorijoje Eglinės Sodų 2-oji g.2, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	002999
	Žemės ūkio paskirties sklypų, esančių SB "Pušelė" teritorijoje Antavilių Sodų 11-oji g.16 ir Antavilių Sodų 11-oji g. 18,  formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003000
	Sklypo Juodasis kelias 31B planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003001
	Sklypo Tarandės kaime(kadastrinis Nr. 0101/0171:422) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003002
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Geologas" teritorijoje Smėlynės Sodų 1-oji g.10, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003003
	Sklypo Aukštagirio g.25 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003004
	Sklypo Nr.109 (kadastrinis Nr.0101/0157:1365) Džiaugsmo gatvėje planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003005
	Sklypo Galinės g.12 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003006
	Žemės ūkio paskirties  sklypo (kadastrinis Nr.0101/0074:534) esančio SB "Veteranas", formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003007
	Sklypo Giedros g. 32 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003008
	Sklypo Žirnių g.17 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003009
	Sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0157:1774) Grigaičių kaime planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003010
	Žemės ūkio paskirties sklypų(kadastrinis Nr. 0101/0139:1342 ir Nr.0101/0139:1258), esančių SB "Pakalnutė" teritorijoje, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003012
	Sklypo Nr.186 Džiaugsmo gatvėje (kadastro Nr. 0101/0157:1307 ) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003014
	Sklypo Pelesos g. 57/ Tyzenzhauzų g. 2 detalusisi planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003015
	Sklypo Savanorių pr. 174A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003016
	Sklypo Pikutiškių g.4A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003019
	Sklypo Pagirio g. 10 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003020
	Sklypo Ožkinių g. 82 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003021
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Elektronika-1" teritorijoje Viršupio Sodų g.26, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003024
	Rinktinės g. 38B ir 38D, Šnipiškių sen., (kad.Nr.  0101/0032:335, 0101/0032:688) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003026
	Apie ~37 ha teritorijos prie Kirtimų g. geležinkelio atšakai tiestii  detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003027
	Liepkalnio g. 1A, Rasų sen., (kad.Nr.  0101/0072:215) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003028
	Sklypo Baravykų g. 16 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003029
	Sklypo Mirtų g.5 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003030
	Sklypo J.Kėkštog.13  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003031
	Sklypo J.Kėkšto g. 15 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003032
	Sklypo Fabijoniškių g. 64 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003033
	Sklypo J.Juzeliūno g.23 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003034
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Termoizoliacija" teritorijoje Birelių Sodų 16-oji g.5, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003035
	Sklypo Melioratorių g. 29 detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003036
	Apie 24,9 ha teritorijos prie A.Gustaičio g. detaliojo plano koncepcija
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	003037
	Kalvos g. 15, Rasų sen., (kad.Nr.  0101/0045:550), ter. plotas – 0,9817ha, detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003038
	Sklypo Dargužių g.2 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003039
	Sklypo A.Šabaniausko g.17A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003040
	Sklypo Smalinės gatvėje planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003041
	Sklypo tarp Gabijos ir Medeinos gatvių planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003042
	Sklypo Liepkalnio g.44 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003043
	Sklypo Antavilių g. 35 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003046
	Sklypo Šaltūnų g. 27 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003047
	Sklypo Eigulių g.14 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003048
	Sklypo Dirvonų g. 10 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003050
	Vytauto g. 16/Mickevičiaus A. 3 (kad.Nr.  0101/0039:1327) ir A.Mickevičiaus g. 5 (kad.Nr.  0101/0039:733) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003051
	Sklypo I.Kanto al. 1A (kad. Nr. 0101/0167:251) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003054
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Laimė" teritorijoje Bulvikio g. 19 formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003055
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Girios Aidas" teritorijoje Skrabelio Sodų 1-oji g.14, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003056
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Girios Aidas" teritorijoje Balžio g. (kadastrinis Nr. 0101/0003:2419,Nr. 0101/0003:170), formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003057
	Žemės ūkio paskirties žemės, esančios SB "Girios Aidas" teritorijoje tarp (kadastro Nr.0101/0003:2418) ir Balžio g.68 , formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003059
	Sklypo I. Šimulionio g. 1,5, (kad.Nr.  0101/0038:54) detalaus plano keitimas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003062
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Gvazdikas" teritorijoje Gvazdikų g. 12, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003063
	Sklypo Naujanerių g.5   planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003064
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Pragiedruliai" teritorijoje Pragiedrulių Sodų 7-oji g.17, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003066
	Sklypo Aušrinės g. 3 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003067
	Žemės ūkio paskirties žemės, esančios SB "Saliutas" teritorijoje tarp Rudausių Sodų 5 oji g. 28, Rudausių Sodų 5 oji g. 26 ir Rudausių Sodų 5 oji g. 24, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003068
	Sklypo  Galinės g. 6  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003070
	Sklypo Pramonės g. 149  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003071
	Sklypų NR.1 ir Nr. 2 Rodūnios kelias 2  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003072
	Sklypo B. Sruogos g.12  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003073
	Sklypo Sparno g. 3 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003074
	Kęstučio g. 53, Žvėryno sen., (kad.Nr.  0101/0031:251), ter. plotas – 0,0934ha
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003075
	Sklypo Melioratorių g. 21A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003077
	Nemėžio k., Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr.  0101/0158:511), detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003078
	Sklypo Totorių g.16 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003079
	Sklypo Šaltūnų g. 12 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003080
	Sklypo Vasaros g. 17  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003081
	Sklypo Ukmergės g. 296  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003082
	Sklypo Pylimėlių g. 5 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003083
	Sklypo Giedros g. 22 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003084
	Sklypo Baravykų g. 7  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003085
	Sklypo Gerosios Vilties g.17 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003086
	Sklypo Raguvos g. 17 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003087
	Sklypo Smalinės gatėje planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003087
	Žemės ūkio paskirties sklypų, esančių SB "Elektronika-1" teritorijoje, Anapilio g. 65 ir skl. Nr. 277 Pylimėlių g., formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003088
	Sklypo  J. Vitkaus-Kazimieraičio g. 1 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003089
	Sklypo Liudinavo g. 72  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003090
	Sklypo Metalo g. 4B planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003091
	Sklypo Darkiemio gatvėje planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003092
	Sklypo Gerosios Vilties g. 19 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003093
	Sklypo J. Tiškevičiaus g. 1 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003095
	Sklypo ties Salininkų ir Katiliškių g.sankirta planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003096
	Sklypo S. Fino g. 4  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003097
	Sklypo Gelvadiškių g. 14 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003098
	Sklypo Č. Kudabos g.18 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003099
	Sklypų Kolektyvo g.108 ir Kolektyvo g.110 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003100
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Tyrinėtojas" teritorijoje Kairėnės Sodų 2-oji g.33A, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003101
	Juodasis kelias 37(kad.Nr.  0101/0075:2709) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003102
	Karačiūnų g., Antakalnio sen., (kad.Nr.  0101/0003:2365) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003103
	Aukštaičių g. 3/Paupio g. 16, Aukštaičių g. 1, Senamiesčio sen. (kad.nr. 0101/0058:141ir 0101/0058:104), ter. plotas 0,27 ha, T-11 teritorija
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003104
	Sklypo Tarandės kaime (kadastro Nr. 0101/0171:67) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003105
	Teritorijos T-08 prie Skatulės ir Mozūriškių gatvių (sklypo kad. Nr. 0101/0167:850) detalusis planas, 2,6 ha
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003106
	Sklypo Ukmergės g. 329B, Fabijoniškių sen., (kad.Nr.  0101/0008:57), detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003107
	Sklypo Paupio g. 41 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003108
	Sklypo Italų g. 9  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003109
	Sklypo Italų g. 11 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003110
	Sklypo Italų g. 15 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003111
	Sklypo Italų g. 14 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003112
	Sklypo Italų g. 13 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003113
	Sklypo Grigiškėse, Salų k., Upokšnio g. 7 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003114
	Sklypo Italų g. 17 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003115
	Sklypo Italų g. 15 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003116
	Teritorijos prie Žirnių g. 13 detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003117
	Kuzmiškių k., Naujininkų sen., (kad.Nr.  0101/0159:515) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003118
	Sklypo Visorių Sodų 21-oji g. 1  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003119
	Sklypo Meškeriotojų g. 21D  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003120
	Sklypo Salininkų g.251A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003121
	Sklypo Gaidžių g. 12  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003122
	Sklypų Svajonių g. 10 ir Žuvėdrų g. 38B planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003123
	Sklypo Aludarių g. 1 ( kadastro Nr. 0101/0054:109) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003126
	Sklypo Dobrovolės g. 43 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003127
	Sklypo Barsukynės g. 9 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003128
	Sklypo Naujasodžio g. 78  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003129
	Sklypo Aitvarų g. 68 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003131
	Teritorijos Lvovo, Kernavės gatvių ir Konstitucijos prospekto sankirtoje detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003132
	Teritorijos tarp J. Tumo-Vaižganto, Gedimino pr., Vasario 16-osios ir Lukiškių gatvių detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003134
	Užusienio k., Naujininkų sen., (kad.Nr.  0101/0078:310) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003135
	Sklypo Motorų g. 6 (kad. Nr. 0101/0079:1541) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003137
	Sklypų Veržuvos g. 23 ir Veržuvos g. 25 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003138
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Žalieji Ežerai" teritorijoje Balsių Sodų 8-oji g.65, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003139
	Sklypo Fabijoniškių g. 1A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003141
	Žemės ūkio paskirties sklypo(kadastro Nr.0101/0008:1128), esančio SB "Aušra" teritorijoje Noragiškių g., formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003142
	Žemės ūkio paskirties sklypo(kadastro Nr.0101/0008:188), esančio SB "Aušra" teritorijoje Mokyklos g., formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003143
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Beržynas" teritorijoje Vanaginės Sodų 5-oji g.18, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003144
	Sklypo Kriaučiūnų g. 27 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003145
	Sklypo Polocko g.32  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003146
	Sklypo Daubėnų g. 3 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003147
	Apie 1,55 ha teritorijos šalia upės, Geležinio Vilko gatvių ir Konstitucijos prospekto  detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003148
	Sklypų (kadastro Nr. 010/0167:2469 ir Nr. 0101/0167:2470) Ramintos g.  Planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003149
	Sklypo Lūkesčių g. 2 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003151
	Sklypo Žirgo g. 53C  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003152
	Sklypo Miškinių g. 6A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003153
	Sklypo Valakupių g. 22A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003154
	Sklypo Bistryčios g. 14 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003156
	Sklypo Liepkalnio g. 97A (kad. Nr. 0101/0080:1411), Naujininkų seniūnijoje, detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003157
	Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003158
	Liepkalnio g. 122B, Rasų sen., (kad.Nr.  0101/0081:64), ter. plotas – 7,7982ha, detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003159
	Sklypo Versmių g. 9 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003162
	Sklypo Strielčiukų gatvėje(Žemoji g.100 ir 100A) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003163
	Sklypo Verkių g. 129 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003164
	Sklypo I.Masalskio g. 26 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003165
	Sklypo Arimų g. 37 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003166
	Sklypo Lentvario g. 1E  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003167
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Dobilas" teritorijoje Lydimėlių  g.1, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003168
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Dobilas" teritorijoje Ožkinių Sodų 2-oji g.29, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003169
	Padekaniškių g. 3A, Pilaitės sen., (kad.Nr.  0101/0167:2068), detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003172
	Sklypo Savanorių pr. 174T planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003173
	Sklypo Naujasodžio g. 70 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003174
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "MSV-1" teritorijoje Sakalaičių Sodų 2-oji g.44, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003175
	Sklypų kadastro Nr. 0101/0020:223 ir Nr. 0101/0020:224 Dūkštų g. 34 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003179
	Sklypo Taikos g. 99A (kad.Nr.  0101/0167:1243), Justiniškių sen., detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003180
	Sklypo Žemoji g. 107, Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr.  0101/0074:2057), detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003181
	Žemės ūkio paskirties sklypų, esančių  SB "Dobilas" teritorijoje Vilkynės g.16 irVilkynės g.14 , formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003182
	Sklypų Justiniškių g. 119D (kad.Nr.  0101/0019:742, kad. Nr. 0101/0019:743) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003183
	Dariaus ir Girėno g. 5f, Naujininkų sen., (kad.Nr.  0101/0070:156), detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003184
	Sklypo Dvariškių g. 50  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003185
	Sklypo Žalvarnių g. 2 Grigiškių m. planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003186
	Sklypo Pakupečių g. 27 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003187
	Sklypo Pagirio g. 8  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003188
	Sklypo Nemenčinės pl. 70 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003189
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Laimė" teritorijoje Bulvikio g. 15, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003190
	Sklypo Šarmos g. 9 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003191
	Žemės ūkio paskirties sklypų, kadastro Nr.0101/0045:379 ir Nr.0101/0075:3316,  esančių SB "Riešutas" teritorijoje Gurių Sodų 27-oji g., formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003192
	Teritorijos tarp Maironio, Aukštaičių, paupio, Zarasų ir Plocko gatvių T-4 kvartalo detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003194
	Žemės  sklypų, esančių SB "Paežerys-1" teritorijoje, Krakiškų Sodų 1-oji g. 6, Krakiškų Sodų 1-oji g.10 ir Krakiškų Sodų 1-oji g. 8 formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003195
	Sklypo prie Lozoraičio ir Kianiaviškių gatvių(kadastro Nr. 0101/0157:1688)  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003196
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Mikronas" teritorijoje šalia sklypo P.B. Šivickio g.26, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003197
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Gvazdikas" teritorijoje Gvazdikų Sodų 4-oji g.29, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003198
	Sklypo Krakiškių g. 55 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003199
	Sklypo J.Glaubico g. 14 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003200
	Sklypo Darbininkų g. 22 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003202
	Sklypo Kirtimų g. 61 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003203
	Sklypo Smilgų g. 20  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003204
	Sklypo D.Tarabildienės g. 5 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003205
	Sklypo E.Andriolio g. 42  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003206
	Sklypų Nr.1 ,Nr. 2 ir Nr. 3 Eišiškių pl. 235 planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003207
	Sklypo Akacijų g. 28 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003209
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio SB "Aras" teritorijoje Kryžiokų  g.332, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003211
	Subačiaus g. 41, Senamiesčio sen., (kad.Nr.  0101/0058:0189) ir gretimos teritorijos  detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003212
	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams(Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės statybai) projektas (projekto dalis)
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003213
	Sklypo Džiaugsmo g. 50C  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003215
	Sklypo S.Kairio g. 31  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003216
	Sklypo S.Batoro g. 38 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003219
	Sklypo Nr.20(kadastro nr. 0101/0008:792) Visorių gyv.namų kv. planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003220
	Sklypo Artojų g. 1 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003221
	Sklypo Savanorių pr.174V planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003222
	Sklypo Savanorių pr. 174F  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003223
	Sklypo Girių g. 27  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003224
	Sklypo Nr. 21 (kadastro Nr. 0101/0008:793) Visorių gyv.kv. planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003225
	Sklypo Pavasario g. 15 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003226
	Sklypo Želvos g. 14  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003227
	Sklypo Želvos g. 28 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003229
	Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003230
	Sklypo Savanorių pr.174G planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003231
	Sklypo Sniegenų g. 23C planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003232
	Sklypo Titnago g. 8B planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003233
	Sklypo Savanorių pr. 174E planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003234
	Sklypo Rato g. 57A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003235
	Sklypo Grybautojų g. 30 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003236
	Sklypo Titnago g. 30  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003237
	Sklypo Dvariškių g. 46 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003238
	Naugarduko g. 19 ir 21, Naujamiesčio sen., (kad.Nr.  0101/0056:82, 0101/0056:32), bendras ter. plotas – 0,109ha, detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003240
	Žemės ūkio paskirties sklypų, kadastro Nr.0101/0075:82 ir Nr.0101/0075:3315, esančių S/B "Avalyninkas" teritorijoje Gurių Sodų 26-oji g., formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003243
	Sklypo Birutės g. 40  (kadastro Nr.  0101/0039:1406) detalusis planas
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	003244
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Vitaminas" teritorijoje Mokslininkų g.29, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003245
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Šilas" teritorijoje Baltosios Vokės Sodų i g.15, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003246
	Sklypo Ringės g. 11  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003247
	Sklypo Neskučių g. 3 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003249
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Elektronika-1" teritorijoje Viršupio Sodų g.38, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003252
	Sklypų Lazdakiemio g. 4 ir 6 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003256
	Sklypo  Savanorių pr. 174H planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003257
	Sklypo Savanorių pr. 174O planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003258
	Sklypo Savanorių pr. 174I planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003260
	Sklypo Sirpučių g. 58 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003261
	Sklypo Dociškių g. 15 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003262
	Sklypo Mergelės g. 10 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003263
	Sklypo Benekainių g. 2 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003264
	Sklypo Turniškių G.32   planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003267
	Lvovo gatvės atkarpos tarp sankirtų su Linkmenų ir Giedraičių gatvėmis projektiniai pasiūlymai
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	003268
	Žemės ūkio paskirties sklypų, esančių S/B "Dvarčionys" teritorijoje Dvarčionių g.122, Dvarčionių g.124 ir Juodvarnių Sodų 16-oji g. 14 , formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003269
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Tiekimas" teritorijoje Smėlynės Sodų g.11, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003271
	Sklypo Didžioji g. 10A planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003272
	Sklypo Nugalėtojių g. 141 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003273
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Panerys" teritorijoje Kryžiokų Sodų 6-oji g.131, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003275
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Aronija" teritorijoje Kelmijos Sodų 45-oji g.16, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003276
	Sklypo Ožiakalnio g. 17 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003277
	Sklypo Pavilnio Sodų 2-oji g.23  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003278
	Sklypo D.Poškos g.31 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003281
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Telegrafistas" teritorijoje šalia Kalnėnų g. ir Gurių Sodų 9-osios g. formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003282
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Laimė" teritorijoje Babinių Sodų 28-oji g.21, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003284
	Sklypo Lobio g. 4  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003290
	Teritorijos, esančios šalia žemės sklypo Nr. 275 (kadastrinis Nr 0101/0075:357) sodininkų bendrijoje"Riešutas", formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003293
	Sklypo Molėtų pl. 45  planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003294
	Žemės ūkio paskirties sklypų, esančių S/B "Riešutas" teritorijoje Gurių  Sodų 23-oji g.8 bei Gurių  Sodų 23-oji g.6, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003295
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Ožkiniai" teritorijoje Brastos g.58, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003300
	Sklypo Bičiulių g. 11 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	003301
	Žemės ūkio paskirties sklypo, esančio S/B "Aušra" teritorijoje Noragiškių g.15, formavimo ir pertvarkymo projektas
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	003302
	Vokės slėnio kraštovaizdžio draustinio specialusis planas
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	Viso:
	335
	76
	2
	1
	201
	54
	1


2 priedas.

2012 m. pageidavimai keisti BP sprendinius, leisti dalinti sklypus arba keisti jų paskirtį
	Eil. Nr.
	Pareiškėjas
	Vietovė / adresas
	Žemės sklypo kadastrinis nr.
	BP sprendiniai
	Pageidavimo esmė

	1 (81)
	Lilija Altuchova, Julius Bagdonas, Danuta Šilobrit, Marija Lipnevič (gauto rašto Nr. A50-31330, 2012-10-25)
	prie Nemenčinės pl. 123, sklypas Nr. 2
	0101/0003:2333 (0,8375 ha)
	Miškai ir miškingos teritorijos
	Keisti naudojimą į gyvenamąjį (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos)

	2 (82)
	Vladislav Kaškevič (gauto rašto Nr. A50-34263, 2012-11-28)
	Meškeriotojų g. 21A
	0101/0011:238 (0,1356 ha)
	Miškai ir miškingos teritorijos
	Keisti naudojimą į gyvenamąjį (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos)

	3 (83)
	Justina Serapinienė, gyv. Kernavės g.23 (kolektynis prašymas, 2012-12-27)
	Kernavės g. 23 ir kiti
	Kernavės g. ir Linkmenų g.
	Infrastruktūros
	Atsisakyti Kernavės g. tęsinio, numatyto BP

	4 (84)
	Jelena Skinderienė (gauto rašto Nr. A50-38739, 2012-12-27)
	Pakalniškių g.
	0101/0069:118 (0,3983 ha)
	Miškai ir miškingos teritorijos bei iki 2015 m. neurbanizuojama teritorija
	Keisti naudojimą į gyvenamąjį (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos)

	5 (85)
	Galina Radzevič (gauto rašto Nr. A50-38740, 2012-12-27)
	Pakalniškių g.
	0101/0069:206 (0,6313 ha)
	Miškai ir miškingos teritorijos bei iki 2015 m. neurbanizuojamos teritorijos
	Keisti naudojimą į gyvenamąjį (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos)

	6 (86)
	Danutė Irena Tomaševič (gauto rašto Nr. A50-34938, 2012-11-26)
	PV 3.4.2 (BP 2015)
	0101/0165:1119
	Ekstensyviam anudojimui įrengiami želdynai
	Rengti detalųjį, keičiant žemės paskirtį

	7 (87)
	Bernardas Patėjūnas (gauto rašto Nr. A50-33369, 2012-11-14)
	Kriaučiūnų k.
	0101/0167:1536; 0101/0167:1538
	Ekstensyviam naudojimui įrengiami želdynai, Infrastruktūros teritorijos
	Keisti naudojimą į gyvenamąjį (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos) prie Gavaičių (Pakluonės) g. Tikslinti želdynams skirtos teritorijos ribas

	8 (88)
	Aldona Patėjūnienė, Bernardas Patėjūnas, Vytas Patėjūnas (gauto rašto Nr. A50-33369, /2012-11-14)
	Kriaučiūnų k.
	0101/0167:1537; 0101/0167:1600
	Ekstensyviam naudojimui įrengiami želdynai, Infrastruktūros teritorijos
	Keisti naudojimą į gyvenamąjį (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos) prie Gavaičių (Pakluonės) g. Tikslinti želdynams skirtos teritorijos ribas

	9 (89)
	Eleonora Šiekštelienė, Ramontas Šiekštelė (gauto rašto Nr. A50-33369, /2012-11-14)
	Kriaučiūnų k.
	0101/0167:1516
	Ekstensyviam naudojimui įrengiami želdynai ir Infrastruktūros teritorijos
	Keisti naudojimą į gyvenamąjį (vienbučių, dvibučių gyvenamųjų namų statybos) prie Gavaičių (Pakluonės) g. Tikslinti želdynams skirtos teritorijos ribas


Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento BP pareiškėjų monitoringas

3 priedas.

Vilniaus miesto savivaldybės (MPD) registro statybos leidimai 2012 m.

	Eil. Nr.
	Adresas
	Pavadinimas
	Statinio paskirtis
	Seniūnija
	Paskirties kodas
	Aukštų skaičius
	Bendras plotas
	Butų skaičius

	1
	S. Krasausko g. 2A, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo S. Krasausko g. 2A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	109,39
	1

	2
	Mokyklos g. {SB „Aušra“, skl. Nr.}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo namo griovimo Mokyklos g., SB „Aušra“, skl. Nr. 136, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	234,90
	1

	3
	Rokantiškių g. {SB „Ąžuolas-2“, skl. Nr. 106}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Rokantiškių g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	301,60
	1

	4
	 {Daniliškių k.} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Daniliškių k. (skl. kad. Nr. 0101/0162:51), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2; su mans.
	282,70
	1

	5
	Juodasis kelias, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo pastato griovimo SB „ Berželis”, skl. Nr.46, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1
	157,96
	1

	6
	Kelmijos Sodų 10-oji g. 39, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo pastato griovimo Kelmijos Sodų 10-oji g. 39, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1
	167,11
	1

	7
	Ateities Sodų 3-oji g. 8, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Ateities Sodų 3-oji g. 8, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	289,27
	1

	8
	A. Škėmos g. 18, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Dvibučio gyvenamojo namo A. Škėmos g. 18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	
	497,40
	2

	9
	I. Labutytės g. 8, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo Ievos Labutytės g. 8, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	2
	160,46
	1

	10
	Verbų g. 4A, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Verbų g. 4A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	123,27
	1

	11
	 {Gurelių k.} /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Gurelių k., sklypo kad. Nr. 0101/0165:81, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	284,11
	2

	12
	Pavilnio g. {SB „Telegrafistas“, skl. Nr. 39}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Pavilnio g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; pož.a.sk.-1
	247,03
	1

	13
	Anglų g. 6, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Anglų g.6, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.
	200,49
	1

	14
	 {Vilkeliškių k.} /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) Vilkeliškių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1; pož.a.sk.-1
	604,84
	1

	15
	Juodvarnių Sodų 19-oji g. 29, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Juodvarnių Sodų 19-oji g. 29, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1; su mans.
	86,14
	1

	16
	Kovo 11-osios g. 23, Grigiškių m. /Grigiškės/
	Daugiabučio gyvenamojo namo Kovo 11-osios g. 23, Grigiškėse, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Grigiškės
	G
	4; pož.a.sk.-1
	2592,18
	48

	17
	Kelmijos Sodų 85-oji g. 54, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kelmijos Sodų 85-oji g.54, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1
	167,59
	1

	18
	Juodvarnių Sodų 19-oji g. 29, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Juodvarnių Sodų 19-oji g. 29, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	G2
	
	58,95
	

	19
	Paeglinės Sodų 1-oji g. 39, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sodybinio gyvenamojo namo Paeglinės Sodų 1-oji g. 39, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	209,77
	1

	20
	 {Tarandės k., skl. Nr. 165} /Pašilaičiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Tarandės k. (skl. kad. Nr. 0101/0171:1751), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	1
	228,40
	1

	21
	Viršupio Sodų 9-oji g. 17, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo namo griovimo Viršupio Sodų 9-oji g. 17, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	186,61
	1

	22
	Verkių g. {SB „ Dobilas”, skl. Nr. 75}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Verkių g., SB „ Dobilas”, skl. Nr. 75 , Vilniuje, statybos projekto korektūra
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; pož.a.sk.-1
	202,00
	1

	23
	 {skl. Nr. 17 ties Ramintos ir J. Bobrovskio g. sankirtos} /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo skl. Nr. 17 ties Ramintos ir J. Bobrovskio g. sankirta, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	2
	250,43
	1

	24
	Nemenčinės pl. {SB „Lakštingala”, skl. Nr. 26}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo namo griovimo Nemenčinės pl., SB „Lakštingala”, skl. Nr. 26, Vilniuje, projekto korektūra
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1; su mans.
	150,34
	1

	25
	Pavilnio Sodų 10-oji g. 19 {SB „Gintaras“, skl. Nr .37}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo namo griovimo Pavilnio Sodų 10-oji g. 19, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2; su mans.
	199,96
	1

	26
	Vokės Sodų 3-ioji g. 12 {SB „Vokė“}, Grigiškių m. /Grigiškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo Vokės Sodų 3-oji g. 12, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Grigiškės
	G2
	2
	158,07
	1

	27
	Molėtų pl. 5, Vilniaus m. /Verkiai/
	Dujinės katilinės Molėtų pl. 5, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	I
	1
	48,38
	

	28
	D. Tarabildienės g. 4, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Domicelės Tarabildienės g.4, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	580,75
	5

	29
	Grūdų Sodų 1-oji g. 27, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sodo namo Grūdų Sodų 1-oji g.27, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.
	185,00
	

	30
	Kryžiokų g. 361 {SB „Rugelis-3“, skl. Nr. 1065}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų g. 361, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	177,99
	1

	31
	Bražuolės g. 30, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo (7.2.)Bražuolės g.30, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	463,58
	2

	32
	Lentupio g. 23, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Dvibučio gyvenamojo namo Lentupio g.23, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	583,09
	2

	33
	Portugalų g. 5, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Portugalų g. 5, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	242,32
	1

	34
	 {Buivydiškių k.} /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo Buivydiškių k., SB "Avietynas", skl. Nr.83, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G2
	
	230,35
	1

	35
	Ožkinių Sodų 11-oji g. 11 {SB „Skambutis“, skl. Nr. 29}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Ožkinių Sodų 11-oji g. 11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	142,53
	1

	36
	Pagubės Sodų 15-oji g. 2 {SB „Ąžuolynas“, skl. Nr. 4-57}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo namo griovimo Pagubės Sodų 15-oji g. 2, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	266,39
	1

	37
	Benykštaičių g. 14B, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Benykštaičių g. 14B, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	277,06
	1

	38
	Kryžiokų Sodų 12-oji g. 58, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų Sodų 12-oji g.58, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	116,0
	1

	39
	Verkių Sodų 5-oji g. 35, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Verkių Sodų 5-oji g. 35, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	158,37
	1

	40
	Verkių Sodų 5-oji g. 35, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Verkių Sodų 5-oji g. 35, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	G2
	1
	35,93
	

	41
	Gurių Sodų 33-oji g. 8 {'Ramybė'SB}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) Gurių Sodų 33-oji g.8, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	221,72
	1

	42
	Kernavės g. 88, Vilniaus m. /Šnipiškės/
	Viešbučio Kernavės g.88, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Šnipiškės
	H
	6-7
	12194,57
	73

	43
	Žirgo Sodų 5-oji g. 12 {SB „Medikas“, skl. Nr. 91}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Žirgo Sodų 5-oji g. 12, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	127,24
	1

	44
	E. Andriolio g. 10, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo E. Andriolio g. 10, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	212,68
	1

	45
	V. Grybo g. 17, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Pasaulinio paveldo objekto-kultūros paminklo U1P-Vilniaus istorinio centro apsaugos zona 3B, V.Grybo g.17, Vilniuje, statybos projekto korektūra
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G
	6
	11543,65
	52

	46
	Gegliškių g. 25, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Gegliškių g. 25, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	349,80
	2

	47
	 {Džiaugsmo g., skl. Nr. 213} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Džiaugsmo g., skl. Nr. 213, (kad. Nr. 0101/0157:1801), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	255,37
	1

	48
	Šiaurės g. {SB „Ateitis, skl. Nr. 145}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir stoginės SB „Ateitis”, skl.Nr. 145, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.
	108,65
	1

	49
	Tolimosios Sodų 4-oji g. 21A, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Tolimosios Sodų 4-oji g. 21A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	213,78
	1

	50
	Šiaurės g. {SB „Ateitis, skl. Nr. 145}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir stoginės SB „Ateitis”, skl.Nr. 145, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1
	46,51
	

	51
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Džiaugsmo g., kad. Nr. 0101/0157:1671, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	88,34
	1

	52
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Džiaugsmo g., kad. Nr. 0101/0157:1671, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	88,34
	1

	53
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Džiaugsmo g., kad. Nr. 0101/0157:1671, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	88,34
	1

	54
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Džiaugsmo g., kad. Nr. 0101/0157:1671, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	88,34
	1

	55
	 {Tarandės k. skl. Nr.162} /Pašilaičiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Tarandės k., skl.Nr. 162, kad.Nr. 0101/0171:162, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	238,83
	1

	56
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Džiaugsmo g., kad. Nr. 0101/0157:1671, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	88,34
	1

	57
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Džiaugsmo g., kad. Nr. 0101/0157:1671, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	88,34
	1

	58
	Skersinės g. {SB „Atžalynas -D”, skl. Nr. 56}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Skersinės g., SB „Atžalynas -D”, skl. Nr. 56, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	
	197,90
	1

	59
	 {Bališkių k. skl. Nr. 84} /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Bališkių k. (skl. kad. Nr. 0101/0165:830) Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	293,29
	2

	60
	 /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo Pilaitės teritorijos šiaurinėje dalyje, skl.kad.Nr. 0101/0167:520, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	269,25
	1

	61
	Pagirių g., Pagirių k. /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Pagirių k., kad. Nr.0101/0160:320, Vilniuje, staybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	460,9
	2

	62
	Sakalaičių Sodų 8-oji g. 32 {SB„Ekspresas”,skl.Nr.27}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Sakalaičių Sodų 8-oji g. 32, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1
	126,39
	1

	63
	 {Buivydiškių k.} /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo Buivydiškių k., SB„Avietynas”, skl.Nr. 84, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G2
	2
	173,85
	1

	64
	 {SB „Vilija”, skl. Nr. 69} /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo pastato rekonstravimo į pagalbinio ūkio paskirties pastatą SB „Vilija”, skl.Nr. 69, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	196,90
	1

	65
	Kryžiokų g. 86, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų g. 86, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	137,57
	1

	66
	Dociškių g. 3, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Dociškių g. 3, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	5-7; pož.a.sk.-1
	11763,4
	115

	67
	Pagubės g. 41, Vilniaus m. /Verkiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo (7.2) Pagubės g.41, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	360,12
	2

	68
	Dociškių g. 3, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Dociškių g. 3, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	5-7; pož.a.sk.-1
	12175,8
	126

	69
	Dociškių g. 3, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Dociškių g. 3, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	7; pož.a.sk.-1
	5742,7
	68

	70
	J. Tiškevičiaus g. 22, Vilniaus m. /Paneriai/
	Prekybos centro (8.3.) J.Tiškevičiaus g.22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Paneriai
	K
	1-2
	4117,87
	

	71
	 {Grigiškių m., SB „Vokė”,skl.Nr. 312} /Grigiškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB "Vokė" skl. Nr. 312, skl.kad.Nr. 7937/0001:312, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Grigiškės
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	227,84
	1

	72
	 /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Vilniuje (skl. kad. nr. 0101/0157:1912), statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	201,18
	1

	73
	Grūdų Sodų 8-oji g. 21, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Grūdų Sodų 8-oji g. 21, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.
	167,80
	1

	74
	Gurių Sodų 16-oji g. 11 {SB „Viltis“, skl. Nr. 12}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gurių Sodų 16-oji g. 11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2; su mans.; pož.a.sk.-1
	288,36
	1

	75
	 {šalia Lakštingalų g., skl.Nr. 2} /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) (kad.Nr.0101/0012:419) Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2
	309,56
	1

	76
	 {Džiaugsmo g., skl. Nr. 49} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo (kad.Nr.0101/0157:1756) Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	201,26
	1

	77
	Lubinų g., Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Lubinų g. (skl. kad. Nr. 0101/0089:0044), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	1; su mans.
	142,62
	1

	78
	Gvazdikų Sodų 11-oji g. 33A, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gvazdikų Sodų 11-oji g. 33A, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1; su mans.
	204,08
	1

	79
	Kelmijos Sodų 80-oji g. 16 {SB „Zylė“}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kelmijos Sodų 80-oji g. 16, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	2
	108,32
	1

	80
	 {Tarandės k.} /Pašilaičiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo, skl.kad.Nr. 0101/0171:1761, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	610,16
	2

	81
	Krakiškių Sodų 17-oji g. 5 {SB „Ridikas“, skl. Nr. 88}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Krakiškių Sodų 17-oji g. 5, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.
	221,21
	1

	82
	 {Tarandės k., skl. Nr. 13} /Pašilaičiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Tarandės k., skl. Nr. 13, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	221,56
	1

	83
	Minsko pl. 33A, Vilniaus m. /Rasos/
	Sandėlių  Minsko pl. 33A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Rasos
	P
	
	988,90
	

	84
	Juodvarnių Sodų 7-oji g. 8 {SB „Buitis“, skl. Nr. 137}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos is registruotų statinių griovimo Juodvarnių Sodų 7-oji g. 8, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	199,55
	1

	85
	Kolektyvo g. 196, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kolektyvo g. 196, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	168,14
	1

	86
	Naujanerių Sodų 6-oji g. 41 {SB „Gulbinai“, skl. Nr. 483}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenmojo namo Naujanerių Sodų 6-oji g. 41, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2; su mans.; pož.a.sk.-1
	153,17
	1

	87
	Gurių Sodų g. 104, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gurių Sodų  g. 104, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	171,60
	1

	88
	 {Ozo, Šiaurinės, Kalvarijų ir Geležinio Vilko g. sankirta} /Verkiai/
	Administracinio pastato Ozo, Šiaurinės, Kalvarijų ir Geležinio Vilko g. sankirtoje, Vilniuje, statybos projekto korektūra (2012m)
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	A
	1-9; pož.a.sk.-2
	41810,96
	261

	89
	 {ties Bajorų kelio ir Mokslininkų g. sankirta, skl.Nr.11} /Verkiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų ties Bajorų kelio ir Mokslininkų g. sankirta, skl.Nr.11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	4
	2700,73
	44

	90
	 {ties Bajorų kelio ir Mokslininkų g. sankirta, skl.Nr.11} /Verkiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų ties Bajorų kelio ir Mokslininkų g. sankirta, skl.Nr.11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	6
	4722,20
	73

	91
	Kaimelio g. 18, Vilniaus m. /Fabijoniškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kaimelio g.18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Fabijoniškės
	G1
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	241,79
	1

	92
	 /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo, skl. kad. Nr. 0101/0167:599, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1
	137,20
	1

	93
	Sakališkių g. {SB„Informatikas”,skl.Nr. 21}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Sakališkių g. 74, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	223,59
	1

	94
	Šiaurės Sodų 4-oji g. 52, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo Šiaurės Sodų 4-oji g. 52, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.
	117,77
	1

	95
	Liepų al. 40, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Liepų al. 40, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	144,37
	1

	96
	 {Tarandės k. skl. Nr. 1} /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Tarandės k., skl. Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1937), statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	2
	670,20
	4

	97
	Kalnėnų g. 77, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų (7.1) Kalnėnų g.77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	115,39
	1

	98
	Kalnėnų g. 77, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų (7.1) Kalnėnų g.77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	
	115,39
	

	99
	Kalnėnų g. 77, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų (7.1) Kalnėnų g.77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	
	115,39
	

	100
	Kalnėnų g. 77, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų (7.1) Kalnėnų g.77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	
	115,39
	

	101
	Kalnėnų g. 77, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų (7.1) Kalnėnų g.77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	
	115,39
	

	102
	Kalnėnų g. 77, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų (7.1) Kalnėnų g.77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	
	115,39
	

	103
	 {Tarandės k. skl. Nr. 1} /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Tarandės k., skl. Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1937), statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	2
	1218,05
	8

	104
	 {Tarandės k. skl. Nr. 1} /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Tarandės k., skl. Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1937), statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	2
	1436,62
	9

	105
	 {Tarandės k. skl. Nr. 1} /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Tarandės k., skl. Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1937), statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	2; pož.a.sk.-1
	363,30
	3

	106
	 {Tarandės k. skl. Nr. 1} /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Tarandės k., skl. Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1937), statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	2
	1201,20
	8

	107
	 {Tarandės k. skl. Nr. 1} /Pašilaičiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Tarandės k., skl. Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1937), statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G
	2; pož.a.sk.-1
	516,75
	3

	108
	Mokyklos g. 16, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir gyvenamojo namo, ūkinio pastato ir garažo griovimo Mokyklos g. 16, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	1; pož.a.sk.-1
	227,19
	

	109
	 {Daniliškių k.} /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo (7.2.) Daniliškių k. statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	571,94
	2

	110
	Liepkalnio g. 13/ 2, Vilniaus m. /Rasos/
	Stadiono Liepkalnio g. 13/ 2, Vilniuje, rekonstravimo su išplėtimu techninio projekto korektūra Nr. 3 (stadiono rekonstravimas, nesudėtingų statinių – tribūnų, tualetų, sporto aikščių ir sporto paskirties statinių statyba )
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Rasos
	S
	
	65,76
	

	111
	Šiaurės Sodų 4-oji g. 52, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo Šiaurės Sodų 4-oji g. 52, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujoji Vilnia
	G2
	
	30,00
	

	112
	Liepkalnio g. 13/ 2, Vilniaus m. /Rasos/
	Stadiono Liepkalnio g. 13/ 2, Vilniuje, rekonstravimo su išplėtimu techninio projekto korektūra Nr. 3 (stadiono rekonstravimas, nesudėtingų statinių – tribūnų, tualetų, sporto aikščių ir sporto paskirties statinių statyba )
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Rasos
	S
	
	31,12
	

	113
	Liepkalnio g. 13/ 2, Vilniaus m. /Rasos/
	Stadiono Liepkalnio g. 13/ 2, Vilniuje, rekonstravimo su išplėtimu techninio projekto korektūra Nr. 3 (stadiono rekonstravimas, nesudėtingų statinių – tribūnų, tualetų, sporto aikščių ir sporto paskirties statinių statyba )
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Rasos
	S
	
	41,93
	

	114
	Gulbinėlių g. 46A, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gulbinėlių g. 46A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	1
	174,50
	1

	115
	Užkiemio g. 14A, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Užkiemio g.14A, skl.Nr.2, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.
	323,78
	1

	116
	Smėlynės Sodų 3-ioji g. 17, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo namo griovimo Smėlynės Sodų 3-ioji g.17, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	
	147,61
	1

	117
	Eišiškių Sodų 2-oji g. 22 {'Pramonės darbuotojų' SB, skl.Nr. 258}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Eišiškių Sodų 2-oji g. 22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	2; su mans.
	308,45
	1

	118
	Eglinės Sodų 9-oji g. 28, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Eglinės Sodų 9-oji g. 28, Villniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	173,99
	1

	119
	 {Pagirių k.} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Pagirių k. (skl. kad. Nr. 0101/0160:608), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	175,67
	1

	120
	Dariaus ir Girėno g. 81, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Prekybos paskirties pastato, Dariaus ir Girėno g. 81, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujininkai
	K
	1-2; pož.a.sk.-1
	2902,25
	

	121
	Rokantiškių Sodų 17-oji g. 14, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Rokantiškių Sodų 17-oji g.14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	233,58
	1

	122
	Visorių g., Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Visorių g. (skl. kad. Nr. 0101/0008:830), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	181,34
	1

	123
	Krakiškių Sodų 2-oji g. 31, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Krakiškių Sodų 2-oji g. 31, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	131,57
	1

	124
	Pikutiškių g. 4A {Tarandės k.}, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Pikutiškių g. 4A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	321,16
	2

	125
	Krakiškių Sodų 2-oji g. 31, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato Krakiškių Sodų 2-oji g. 31, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	G2
	1
	33,72
	

	126
	Žemynos g. 30, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Prekybos centro (8.3) Žemynos g.30, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Pašilaičiai
	K
	5
	3545,90
	

	127
	Rokantiškių Sodų 16-oji g. 5 {SB „Elfa“, skl. Nr. 259}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos, sodo pastato ir ūkinio pastato griovimo Rokantiškių Sodų 16-oji g. 5, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	260,98
	1

	128
	Bajorų Sodų 5-oji g. 33 {SB „Vitaminas“, skl. Nr. 64}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1)Bajorų Sodų 5-oji g.33, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; pož.a.sk.-1
	187,90
	1

	129
	Naujasodžio g. {skl. Nr. 3}, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) ir pagalbinio ūkio pastato Naujasodžio g. skl. Nr. 3, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1; su mans.
	136,57
	1

	130
	Strielčiukų g. {skl. Nr. 16}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Strielčiukų g. (skl. kad. Nr. 0101/0063:710), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1
	372,65
	1

	131
	Kryžiokų Sodų 4-oji g. 5, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.)Kryžiokų Sodų 4-oje g. 5, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	132,83
	1

	132
	Naujasodžio g. {skl. Nr. 3}, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) ir pagalbinio ūkio pastato Naujasodžio g. skl. Nr. 3, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Paneriai
	G1
	
	85,72
	

	133
	Pylimėlių g., Vilniaus m. /Antakalnis/
	Dvibučio  gyvenamojo namo (7.2.) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Pylimėlių g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	328,28
	2

	134
	Balandžių g., Vilniaus m. /Rasos/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Rasos
	G1
	1; su mans.
	178,24
	1

	135
	Kelmijos Sodų 46-oji g. 16, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kelmijos Sodų 46-oji g. 16, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1; su mans.
	155,04
	1

	136
	 {Šiaurės g.} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Ateitis”, skl.Nr. 168, Šiaurės g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	117,97
	1

	137
	Pylimėlių g., Vilniaus m. /Antakalnis/
	Dvibučio  gyvenamojo namo (7.2.) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Pylimėlių g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	G1
	
	166,9
	

	138
	Saldenės g. 3, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo Saldenės g. 3, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	2
	182,75
	1

	139
	Arimų g. {SB „Spalis”, skl. Nr. 52}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Arimų g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	167,46
	1

	140
	Eišiškių pl. 65, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Pagalbinio ūkio paskirties pastato Eišiškių pl. 65, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujininkai
	I2
	1; su mans.
	212,24
	

	141
	Dalios g. 28, Vilniaus m. /Verkiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Dalios g.28, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	331,59
	2

	142
	Vinciūniškių Sodų 5-oji g. 17, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Vinciūniškių Sodų 5-oji g. 17, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	232,33
	1

	143
	 {Tarandės k.} /Pašilaičiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Tarandės k. (skl. kad. Nr. 0101/0171:1768), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	231,54
	1

	144
	Pavilnio Sodų 7-oji g. 14 {SB „Gintaras“, skl. Nr. 53}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Pavilnio Sodų 7-oji g. 14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.
	152,19
	1

	145
	Skatulės g. 13, Vilniaus m.
	Dvibučio gyvenamojo namo Skatulės g.13, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	 
	G1
	2
	456,29
	2

	146
	Bajorų Sodų 21-oji g. 16 {SB „Sportas“}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Bajorų Sodų 21-oji g. 16, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1
	98,92
	1

	147
	Eišiškių pl. 5A, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Eišiškių pl.5A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G1
	2
	208,96
	2

	148
	Pikutiškių g. 4A {Tarandės k.}, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Pikutiškių g.4A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	321,16
	2

	149
	Kriaučiūnų g., Vilniaus m. /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) Kriaučiūnų g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1
	96,68
	1

	150
	Santariškių g. 109, Vilniaus m. /Verkiai/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų Santariškių g. 109, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	3; su mans.; pož.a.sk.-1
	5803,98
	80

	151
	Bajorų Sodų 8-oji g. 13 {SB„Tulpė”,skl.Nr.45}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Bajorų Sodų 8-oji g. 13, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.
	114,98
	1

	152
	Verkių g. 136, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato-garažo Verkių g. 136, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	403,25
	1

	153
	 {Tarandės k.} /Pašilaičiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo, skl.kad.Nr. 0101/0171:279, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	888,62
	2

	154
	Verkių g. 136, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato-garažo Verkių g. 136, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	I2
	1
	40,48
	

	155
	 {prie T. Narbuto g. tęsinio} /Viršuliškės/
	Administracinio pastato žemės sklype Nr. 35 prie T. Narbuto g. tęsinio, Vilniuje, statybos projekto korektūra
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Viršuliškės
	A
	7; pož.a.sk.-2
	4066,54
	

	156
	 {Tarandės k.} /Pašilaičiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Tarandės k. (skl. kad. Nr. 0101/0171:236), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	343,39
	1

	157
	 {Džiaugsmo g., skl. Nr. 222} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Džiaugsmo g., skl. Nr. 222, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1
	187,71
	1

	158
	Pylimėlių g. {SB „Statyba“, skl. nr. 212}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo Pylimėlių g., SB „Statyba“, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	202,40
	1

	159
	Kryžiokų Sodų 8-oji g. 148 {SB „Sodžius-4“, skl. Nr. 1117}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Kryžiokų Sodų 8-oji g. 148, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	165,70
	1

	160
	 {tarp Vilniaus st., Švitrigailos, Panerių, Prūsų g.}
	Gamybinio pastato, skl.kad.Nr. 0101/8001:2, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	 
	P
	1; pož.a.sk.-1
	131
	

	161
	Juodvarnių Sodų 20-oji g. 20, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Juodvarnių Sodų 20-oji g. 20, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	1; su mans.
	165,93
	1

	162
	Babinių Sodų 10-oji g. 14 {'Babiniai'SB,skl.nr.32}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) Babinių Sodų 10-oji g. 14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.
	194,00
	1

	163
	Vismaliukų g. 13, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Vismaliukų g. 13, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	1
	147,92
	1

	164
	Balsių Sodų 9-oji g. 11 {SB „Žalieji ežerai“}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Balsių Sodų 9-oji g. 11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	200,47
	1

	165
	Verkių g. 79, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo rekonstravimo į dvibutį gyvenamąjį namą ir ūkinio pastato statybos Verkių g. 79, Vilniuje, projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	G1
	1
	52,60
	

	166
	Kampo g. 9, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kampo g. 9, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	126,68
	1

	167
	Gurelių g. 36D, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gurelių g. 36D, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	254,72
	1

	168
	Miškinių g. 6A, Vilniaus m. /Lazdynai/
	Administracinės paskirties pastato (8.2) Miškinių g., 6A, Vilniuje, statybos projektas ir griovimas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Lazdynai
	A
	3
	829,15
	1

	169
	Juodasis kelias 35C, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Juodasis kel. 35C, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	202,52
	1

	170
	Rokantiškių g., Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Elfa”, skl.Nr. 239 Rokantiškių g., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1
	121,98
	1

	171
	Džiaugsmo g. 4A, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo, Džiaugsmo g. Nr. 4A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.
	226,67
	1

	172
	Šeškinės Sodų g. 7, Vilniaus m. /Šeškinė/
	Vienbučio gyvenamojo namo Šeškinės Sodų g. 7, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Šeškinė
	G2
	2
	382,49
	1

	173
	Kryžiokų g. 21 {SB „Alka”, skl.Nr.63}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų g. 21, Vilniuje., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	228,63
	1

	174
	Gvazdikų Sodų 3-ioji g. 22, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gvazdikų Sodų 3-ioji g. 22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	277,60
	1

	175
	Mokyklos g. {SB „Pavėsis“, skl. Nr. 9}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Pavėsis“, skl. Nr. 9, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	152,41
	1

	176
	 {Džiaugsmo g., skl. Nr. 245} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Džiaugsmo g., skl. Nr. 245, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	204,61
	1

	177
	Dūkštų g. 34, Vilniaus m. /Šeškinė/
	Prekybos paskirties pastato Dūkštų g. 34, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Šeškinė
	K
	1
	1901,02
	

	178
	Mokyklos g. {SB „Pavėsis“, skl. Nr. 9}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Pavėsis“, skl. Nr. 9, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	G2
	1
	69,15
	

	179
	A. Gudaičio g. 36, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo A.Gudaičio g.36, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	361,94
	2

	180
	Gurių Sodų 28-oji g. 14, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gurių sodų 28-oji g.14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	121,81
	1

	181
	Grūdų Sodų 12-oji g. 9, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Grūdų Sodų 12-oji g.9, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1
	98,69
	1

	182
	Eišiškių Sodų 9-oji g. 9A {SB „Pramonės darbuotojų“, skl. Nr. 82}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Eišiškių Sodų 9-oji g. 9A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	142,68
	1

	183
	Šilėnų g. 90 {SB „Vaguva“, skl. Nr. 7}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Šilėnų g. 90, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1
	157,96
	1

	184
	 {Džiaugsmo g., skl. Nr. 386} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Džiaugsmo g., skl. Nr. 386, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.
	177,60
	1

	185
	J. Janonio g. 11A, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo J. Janonio g. 11A, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	190,32
	1

	186
	J. Janonio g. 11, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo J. Janonio g. 11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	194,94
	1

	187
	Petešos g. 22, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Petešos g.22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1; su mans.
	343,54
	1

	188
	Savanorių pr. 183, Vilniaus m. /Paneriai/
	Katilinės  Savanorių pr. 183, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Paneriai
	I
	
	65,03
	

	189
	Karklų g. 31, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Karklų g. 31, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.
	153,33
	1

	190
	Kunigiškių g. 35, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kunigiškių g. 35, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	232,16
	1

	191
	Trakėnų g. 46, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Dvibučio gyvenamojo namo (7.2) Trakėnų g.46, Vilniuje, statybos projekto korektūra
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1; su mans.
	206,04
	2

	192
	Trakėnų g. 48, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Dvibučio gyvenamojo namo (7.2.) Trakėnų g.48, Vilniuje, statybos projekto korektūra
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1; su mans.
	206,04
	2

	193
	Birbynių g. 11D, Vilniaus m. /Rasos/
	Vienbučio gyvenamojo namo Birbynių g. 11D, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Rasos
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	183,03
	1

	194
	 {Grigaičių k., skl. Nr. 4} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Grigaičių k. (skl. kad. Nr.  0101/0157:1987), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	152,27
	1

	195
	K. Borutos g. 2, Vilniaus m. /Verkiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Kazio Borutos g. 2, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	1; su mans.
	234,55
	2

	196
	Trakėnų g. 44, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Dvibučio gyvenamojo namo (7.2.) Trakėnų g.44, Vilniuje, statybos projekto korektūra
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1; su mans.
	206,04
	2

	197
	A. Gudaičio g. 11, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo (7.2.) A.Gudaičio g.11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	380,58
	2

	198
	Viršuliškių g. 30, Vilniaus m. /Viršuliškės/
	Prekybos centro Viršuliškių g. 30, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Viršuliškės
	K
	1-2
	4067,67
	

	199
	Kalnėnų g. 67, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kalnėnų g.67, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	208,57
	

	200
	Sėlių g. 20, Vilniaus m. /Žvėrynas/
	Administracinio pastatato Sėlių g.20, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Žvėrynas
	A
	3
	691,81
	1

	201
	 {Grigaičių k., skl. Nr. 10} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Grigaičių k., skl. Nr. 10, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1
	199,70
	1

	202
	Treniotos g. 46, Vilniaus m. /Žvėrynas/
	Dvibučio gyvenamojo namo Treniotos g. 46, Vilniuje, statybos ir gyvenamosios bei ūkio paskirties pastatų griovimo projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Žvėrynas
	G1
	2
	313,60
	2

	203
	Padvarės g. 22, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Padvarės g. 22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	229,46
	1

	204
	Visorių Sodų 23-oji g. 5 {SB „Apželdintojas“}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Visorių Sodų 23-oji g. 5, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	201,09
	1

	205
	Santariškių g. 77, Vilniaus m. /Verkiai/
	Daugiabučiai gyvenamieji namai Santariškių g. 77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	2
	335,22
	3

	206
	Kairėnės Sodų 1-oji g. 26 {SB „Tyrinėtojas“, skl. Nr. 94}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato su stogine statybos bei sodo pastato griovimo Kairėnės Sodų 1-oji g. 26, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1
	171,13
	1

	207
	Santariškių g. 77, Vilniaus m. /Verkiai/
	Daugiabučiai gyvenamieji namai Santariškių g. 77, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	2
	656,00
	6

	208
	Salų g. 11, Salų k. /Grigiškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo pertvarkymo į dvibutį gyvenamą namą Salų k., Salų g. 11, Vilniuje, rekonstravimo ir ūkio pastatų statybos  projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Grigiškės
	G1
	
	9,36
	

	209
	Kairėnės Sodų 1-oji g. 26 {SB „Tyrinėtojas“, skl. Nr. 94}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato su stogine statybos bei sodo pastato griovimo Kairėnės Sodų 1-oji g. 26, Vilniuje, projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	G2
	
	34,5
	

	210
	Salų g. 11, Salų k. /Grigiškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo pertvarkymo į dvibutį gyvenamą namą Salų k., Salų g. 11, Vilniuje, rekonstravimo ir ūkio pastatų statybos  projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Grigiškės
	I2
	1; su mans.
	46,40
	

	211
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	147,58
	1

	212
	 {Juodojo Kelio k.} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo skl.kad.Nr. 0101/0158:327, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1
	336,96
	1

	213
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	156,04
	1

	214
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	143,25
	1

	215
	Laukelių g. 17, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Laukelių g.17, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	158,69
	1

	216
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	121,21
	1

	217
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	138,14
	1

	218
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	144,31
	1

	219
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	118,90
	1

	220
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	123,25
	1

	221
	Skatulės g., Vilniaus m. /Justiniškės/
	Vienbučių gyvenamųjų namų Skatulės g., Vilniuje (skl. Kad. Nr. 0101/0167:705) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	2
	120,44
	1

	222
	Šarkuvos g. 15, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Dvibučio gyvenamojo namo Šarkuvos g. 15, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	2
	461,60
	2

	223
	Lubinų g. 24, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Lubinų g. 24, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	261,62
	1

	224
	Žvaigždikių g. 11, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Žvaigždikių g.11, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	1; pož.a.sk.-1
	257,56
	1

	225
	Bukčių g. 80C, Vilniaus m. /Lazdynai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Bukčių g. 80C, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Lazdynai
	G1
	2
	220,96
	1

	226
	S. Banaičio g. 12, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo S. Banaičio g. 12, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1
	136,92
	1

	227
	Srovės g. 14, Vilniaus m. /Rasos/
	Dvibučio gyvenamojo namo Srovės g. 14, Vilniuje, statybos ir statinių griovimo projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Rasos
	G1
	1; su mans.
	433,20
	2

	228
	Šiaurės Sodų 4-oji g. 9, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	vienbučio gyvenamojo namo Šiaurės Sodų 4-oji g.9, Viliniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	212,94
	1

	229
	Meiriškių g. 14, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo rekonstravimo į dvibutį gyvenamąjį namą, dviejų ūkinių pastatų statybos, nesudėtingo II grupės statinio-ūkio pastato rekonstravimo, nesudėtingo I grupės statinio-ūkio pastato griovimo Meiriškių g. 14, Vilniuje, projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	I2
	1
	139,00
	

	230
	Meiriškių g. 14, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo rekonstravimo į dvibutį gyvenamąjį namą, dviejų ūkinių pastatų statybos, nesudėtingo II grupės statinio-ūkio pastato rekonstravimo, nesudėtingo I grupės statinio-ūkio pastato griovimo Meiriškių g. 14, Vilniuje, projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	I2
	1
	100,55
	

	231
	E. Andriolio g. 36, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dvibučio gyvenamojo namo E. Andriolio g.36, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	
	324,80
	2

	232
	Tolimoji g. {SB „Tėvynė”, skl. Nr. 126}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Tėvynė”, skl.Nr. 126, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	99,36
	1

	233
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo su pagalbiniu ūkio pastatu Džiaugsmo g., kad.Nr. 0101/0157:1353, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.
	118,88
	1

	234
	Eišiškių pl. 82, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Parduotuvės rekonstravimo ir automobilių plovyklos statybos, Eišiškių pl. 82, Vilniuje,  projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujininkai
	K
	
	
	

	235
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo su pagalbiniu ūkio pastatu Džiaugsmo g., kad.Nr. 0101/0157:1353, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujoji Vilnia
	G1
	
	16,15
	

	236
	Gulbinėlių g. 45 {SB„Gamta”, skl.Nr.47}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gulbinėlių g. 45, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.
	168,50
	1

	237
	Vinciūniškių Sodų 3-ioji g. 8, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Vinciūniškių Sodų 3-oji g. 8, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	176,95
	1

	238
	Šeškinės Sodų 1-oji g. 3D {SB„Šeškinė”,skl.Nr.91}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Šeškinės Sodų g. 3D, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	158,05
	1

	239
	Karačiūnų g. 18, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Karačiūnų g.18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2
	146,22
	1

	240
	Karačiūnų g. 18, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Karačiūnų g.18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	
	131,59
	1

	241
	Gurių Sodų 10-oji g. 7, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gurių Sodų 10-oji g. 7, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	100,39
	1

	242
	Karačiūnų g. 18, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Karačiūnų g.18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	
	146,22
	

	243
	Visorių Sodų 22-oji g. 17 {SB „Apželdintojas“, skl. Nr. 12}, Vilniaus m. /Fabijoniškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo Visorių Sodų 22-oji g. 17, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Fabijoniškės
	G2
	2
	179,75
	1

	244
	Karačiūnų g. 18, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Karačiūnų g.18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	
	131,59
	1

	245
	Pupojų Sodų 6-oji g. 32, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Sodo pastato rekonstravimo į vienbutį gyvenamąjį namą Pupojų Sodų 6-oji g. 32, Vilniuje, projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	G2
	
	29,49
	

	246
	Nemenčinės pl. {SB „Smėlynė“, skl. Nr. 41}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Smėlynė“, skl. Nr. 41, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	121,00
	1

	247
	Arimų Sodų 10-oji g. 30, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Arimų Sodų 10-oji g. 30, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1
	156,15
	1

	248
	Uosių Sodų 29-oji g. 8, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Uosių Sodų 29-oji g. 8, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1
	189,23
	1

	249
	 {Verkių g.} /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Dobilas”, skl.Nr.21, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	237,26
	1

	250
	 {Grigaičių kv.,skl.Nr.246} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo, skl.kad.Nr. 0101/0156:336, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	171,43
	1

	251
	Blindžių g. 24, Vilniaus m. /Žvėrynas/
	Daugiabučio gyvenamojo namo Blindžių g. 24, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Žvėrynas
	G
	5
	2540,00
	24

	252
	Kryžiokų g. 85 {SB„Alka”,skl.Nr.32}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų g. 85, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	202,91
	1

	253
	Užutėkio g. {skl.Nr.15}, Vilniaus m. /Lazdynai/
	Vienbučio gyvenamojo namo, skl.kad.Nr. 0101/0068:416, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Lazdynai
	G1
	1; su mans.
	323,87
	1

	254
	 {Tarandės k.} /Pašilaičiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Tarandės k., skl. Kad Nr. 0101/0171:1761, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	761,58
	2

	255
	Grūšiakalnio g. 91 {SB„Skambutis”,skl.Nr.68}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Grūšiakalnio g. 91, Vilniuje., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	161,29
	1

	256
	Viršupio Sodų 10-oji g. 10, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo pastato rekonstrukcijos į kiemo rūsį Viršupio Sodų 10-oji g. 10, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1; su mans.
	124,55
	1

	257
	Bališkių g. 32, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Bališkių g. 32, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	122,96
	1

	258
	Pavilnio Sodų 6-oji g. 25 {SB„Tėvynė”,skl.Nr.73}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo pastato griovimo Pavilnio Sodų 6-oji g. 25, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	152,25
	1

	259
	 {skl. Nr. 12 ties Gumbinės g.} /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo sklypo kad. Nr. 0101/0167:2468, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	2
	216,83
	1

	260
	Kryžiokų Sodų 12-oji g. 33 {SB„Saulėtekis”,skl.Nr.19}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų Sodų 12-oji g. 33, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	282,25
	1

	261
	Kaminkelio g. 29C, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kaminkelio g. 29C, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G1
	2
	389,90
	1

	262
	Grūdų Sodų 8-oji g. 12, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo pastato griovimo Grūdų Sodų 8-oji g.12, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	91,21
	1

	263
	Sangrūdos g. 1A, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Sangrūdos g. 1A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	359,36
	1

	264
	Žemėpačio g. 2, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Žemėpačio g. 2, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	190,41
	1

	265
	A. Baliūno g. 2, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo A. Baliūno g. 2, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	304,42
	1

	266
	Žilvino g. 17/Šiukštulių g. 18, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo  namo (7.1) Žilvino g. 17/Šiukštulių g. 18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2; su mans.; pož.a.sk.-1
	539,25
	1

	267
	Vilkpėdės g. 3, Vilniaus m. /Vilkpėdė/
	Gydymo paskirties pastatai (8.12.) Ypatingas statinys – kultūros vertybė
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Vilkpėdė
	V
	2
	584,03
	

	268
	Balsių Sodų 7-oji g. 47 {SB „Žalieji ežerai“, skl. Nr. 126}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Balsių Sodų 7-oji g. 47, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	165,09
	1

	269
	A. Jucio g. 16, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Adolfo Jucio g. 16, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1; su mans.
	175,39
	1

	270
	J. Kupalos g. 16A, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Dvibučio gyvenamojo namo statybos ir ūkinio pastato griovimo J. Kupalos g. 16A, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	393,91
	2

	271
	 {Turistų gyv.kv.skl.} /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Turistų gyv.n.kv.skl., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	1
	206,88
	1

	272
	Nemenčinės pl., Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Vilniuje  (skl. Kad. Nr.0101/0007:1165) Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2
	134,99
	1

	273
	Bajorų Sodų 16-oji g. 10, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Bajorų Sodų 16-oji g.10, Vilniuje statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	256,39
	1

	274
	 {Pagirių k.skl.NR.580} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Pagirių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1; su mans.
	134,10
	1

	275
	Benykštaičių g. 18, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Benykštaičių g. 18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	258,23
	1

	276
	Kazbėjų g. 50A, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir ūkinio pastatato griovimo Kazbėjų g. 50A, Vilniuje,  projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	139,73
	1

	277
	 /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo, sklype Nr. 9 (kad. Nr. 0101/0167:2404), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1
	160,14
	

	278
	Vinciūniškių Sodų 2-oji g. 10 {SB „Briedis“, skl. Nr. 6}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Vinciūniškių Sodų 2-oji g. 10, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	157,72
	1

	279
	Kuršių g. 13, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kuršių g. 13, Vilniuje, statybos projektas ir ūkinių pastatų griovimas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G1
	2
	238,09
	1

	280
	 {Grigaičių k.} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo  namo, Grigaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	234,25
	1

	281
	Gurių Sodų 32-oji g. 14 {SB „Ramybė“, skl. Nr. 36}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo namo griovimo Gurių Sodų 32-oji g. 14, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.
	171,32
	1

	282
	Rokantiškių Sodų 6-oji g. 6 {SB „Ąžuolas“, skl. Nr. 63}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo Rokantiškių Sodų 6-oji g. 6, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	174,21
	1

	283
	Vinciūniškių Sodų 2-oji g. 10 {SB „Briedis“, skl. Nr. 6}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Vinciūniškių Sodų 2-oji g. 10, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	I2
	
	75,58
	

	284
	Rokantiškių Sodų 6-oji g. 6 {SB „Ąžuolas“, skl. Nr. 63}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo Rokantiškių Sodų 6-oji g. 6, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	G2
	1
	34,20
	

	285
	 {Pagirių k.} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo Pagirių k. (skl. kad. Nr. 0101/0160:409), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1; su mans.
	147,32
	1

	286
	A. Gudaičio g. 21A, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų vienbučių sublokuotų gyvenamųjų namų A. Gudaičio g. 21A, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	109,47
	1

	287
	Nemenčinės pl. {SB „Geologas“}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Geologas“, skl. Nr. 133, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	221,45
	1

	288
	A. Gudaičio g. 21A, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų vienbučių sublokuotų gyvenamųjų namų A. Gudaičio g. 21A, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	109,47
	1

	289
	A. Gudaičio g. 21, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų vienbučių sublokuotų gyvenamųjų namų A. Gudaičio g. 21, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	122,61
	1

	290
	Krakiškių Sodų 15-oji g. 26 {SB „Šermukšnėlė” skl.Nr. 30}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir sodo pastato griovimo Krakiškių Sodų 15-oji g.26, Vilniuje, projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.
	212,97
	1

	291
	 {Nemėžio k. , skl. Kad. Nr. 0101/0158:540} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato Nemėžio k. , skl. Kad. Nr. 0101/0158:540, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	197,70
	1

	292
	M. Krupavičiaus g. 28, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo M. Krupavičiaus g. 28 (kad. Nr. 0101/0157:1881), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1
	137,46
	1

	293
	A. Gudaičio g. 21, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų vienbučių sublokuotų gyvenamųjų namų A. Gudaičio g. 21, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	122,61
	1

	294
	 {Nemėžio k. , skl. Kad. Nr. 0101/0158:540} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato Nemėžio k. , skl. Kad. Nr. 0101/0158:540, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujoji Vilnia
	I2
	
	50,00
	

	295
	Vilniaus g. 10, Grigiškių m. /Grigiškės/
	Kartono gamybos pastato statybos ir valymo įrenginių, valgyklos griovimo Vilniaus g.10, Grigiškėse, projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Grigiškės
	I
	1
	6743
	

	296
	Eglinės Sodų 2-oji g. 8, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Eglinės Sodų 2-oji g. 8, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	201,52
	

	297
	 {Pagirių k.} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamajo namo (7.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (8.17) Pagirių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	159,13
	1

	298
	 {Džiaugsmo g.,skl.Nr.207} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo, Džiaugsmo g., skl.kad.Nr. 0101/0157:1891, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	150,78
	1

	299
	Aušrinės g. 3, Vilniaus m. /Verkiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo, skl.kad.Nr. 0101/0131:208, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	361,72
	2

	300
	Galinės g. 6, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Dvibučio gyvenamojo namo Galinės g. 6, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	472,02
	2

	301
	 {prie Mokslininkų ir Geležinio Vilko g.} /Verkiai/
	Informacinių technologijų centro (8.11.) prie Mokslininkų ir Geležinio Vilko g., Vilniuje, Statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	K
	4; pož.a.sk.-1
	7301,09
	

	302
	 {Pagirių k.} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamajo namo (7.1) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (8.17) Pagirių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Paneriai
	I2
	1; su mans.
	46,42
	

	303
	 {Nemėžio k., skl. Nr. 22-15} /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Nemėžio k. (skl. kad. Nr. 0101/0158:1594), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	246,48
	1

	304
	Vaduvos g. 59, Vilniaus m. /Vilkpėdė/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Vaduvos g. 59, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Vilkpėdė
	G1
	2
	190,95
	1

	305
	Gubojų g. 28, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gubojų g. 28, Vilniaus m., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	1; pož.a.sk.-1
	276,38
	1

	306
	Gvazdikų Sodų 8-oji g. 12 {SB „Pušynas“, skl. Nr. 50}, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gvazdikų Sodų 8-oji g. 12, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	100,76
	1

	307
	Kalvarijų Sodų 5-oji g. 4, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kalvarijų Sodų 5-oji g. 4, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2; su mans.
	227,98
	1

	308
	Daškūnų g. 78, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Daškūnų g. 78, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G1
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	185,94
	1

	309
	Daškūnų g. 78, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Daškūnų g. 78, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujininkai
	I2
	1
	54,86
	

	310
	Ožiakalnio g. 28A, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	168,81
	1

	311
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	2
	208,59
	1

	312
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	313
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	314
	Užusienio g. 108, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Užusienio g. 108, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G1
	2
	137,86
	1

	315
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	3; pož.a.sk.-1
	337,16
	3

	316
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	317
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	318
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	319
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	320
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	321
	Verkių g. 66, Vilniaus m. /Verkiai/
	Devynių  vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) ir daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Verkių g. 66, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	211,62
	1

	322
	Viršupio Sodų 9-oji g. 7, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Viršupio Sodų 9-oji g.7, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	170,07
	1

	323
	Ateities Sodų 2-oji g. 33, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Ateities Sodų 2-oji g. 33, Vilniuje, statybos projektas ir sodo pastato griovimas.
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	220,06
	1

	324
	Krakiškių Sodų 16-oji g. 73, Vilniaus m. /Verkiai/
	Sodo namo pertvarkymo į vienbutį gyvenamąjį namą Krakiškių Sodų 16-oji g. 73, Vilniuje, rekonstravimo projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	I2
	
	19,17
	

	325
	Šlaito g. 16, Vilniaus m. /Vilkpėdė/
	Daugiabučio gyvenamojo namo (7.3.) Šlaito g. 16, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Vilkpėdė
	G
	1
	588,29
	8

	326
	 {SB „Smėlynė”, skl. Nr. 100} /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Smėlynė”, skl.Nr. 100, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	219,32
	1

	327
	I. Simonaitytės g. 12, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Daugiabučių gyvenamųjų namų I.Simonaitytės g.12, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G
	6-9; pož.a.sk.-2
	23150,25
	217

	328
	Eglinės Sodų g. 86 {SB„Žalgiris-2”,skl.Nr.168}, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Eglinės Sodų g. 86, Vilniuje., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	1; su mans.
	124,67
	1

	329
	L. Palevičiaus g. 15, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Leonardo Palevičiaus g. 15, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	262,02
	1

	330
	Rudausių Sodų 11-oji g. 4, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Rudausių Sodų 11-oji g. 4, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	273,56
	1

	331
	Pavasario g. 21, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Pavasario g. 21, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	247,81
	1

	332
	Rokantiškių Sodų 7-oji g. 24, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Rokantiškių  Sodų 7-oji g. 24, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G2
	2
	180,59
	1

	333
	Kelmijos Sodų 57-oji g. 14 {SB „Žaislas“, skl. Nr. 6}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kelmijos Sodų 57-oji g. 14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1; su mans.
	90,09
	1

	334
	Gulbinų g. 16, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Gulbinų g. 16, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	1; su mans.
	222,60
	1

	335
	P. Vaičaičio g. 41, Vilniaus m. /Fabijoniškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo Prano Vaičaičio g. 41, Vilniuje., statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Fabijoniškės
	G1
	2
	272,49
	1

	336
	Eišiškių Sodų 2-oji g. 14 {'Pramonės darbuotojų' SB}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Eišiškių Sodų 2-ojoje g. 14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	2
	169,00
	1

	337
	Ežeraičio g. 22, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Dviejų vienbučių gyvenamųjų namų Ežeraičio g. 22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	210,50
	1

	338
	Tvenkinių g. 4, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) ir ūkio paskirties pastato (8.17.) Tvenkinių g. 4, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pilaitė
	G1
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	362,39
	1

	339
	Švedų g. 19, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Švedų g.19, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	225,40
	1

	340
	Ežeraičio g. 22, Vilniaus m. /Pašilaičiai/
	Dviejų vienbučių gyvenamųjų namų Ežeraičio g. 22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Pašilaičiai
	G1
	2
	197,40
	

	341
	Tvenkinių g. 4, Vilniaus m. /Pilaitė/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) ir ūkio paskirties pastato (8.17.) Tvenkinių g. 4, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Pilaitė
	G1
	
	66,00
	

	342
	Sakalaičių Sodų 8-oji g. 14 {SB „Ekspresas“, skl. Nr. 65}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Sakalaičių Sodų 8-oji g. 14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1; su mans.
	149,25
	1

	343
	 {Pašilaičių k.} /Justiniškės/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) Pašilaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	3
	128,25
	1

	344
	 {Pašilaičių k.} /Justiniškės/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) Pašilaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	3
	128,25
	1

	345
	 {Pašilaičių k.} /Justiniškės/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) Pašilaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	3
	128,25
	1

	346
	 {Pašilaičių k.} /Justiniškės/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) Pašilaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	3
	128,25
	1

	347
	 {Pašilaičių k.} /Justiniškės/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) Pašilaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	3
	128,25
	1

	348
	 {Pašilaičių k.} /Justiniškės/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) Pašilaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	3
	128,25
	1

	349
	 {Pašilaičių k.} /Justiniškės/
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) Pašilaičių k., Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Justiniškės
	G1
	3
	128,25
	1

	350
	M. K. Šemetos g. 5, Vilniaus m. /Fabijoniškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo M. K. Šemetos g. 5, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Fabijoniškės
	G1
	1; su mans.
	234,20
	1

	351
	 {Pagirių k.} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Pagirių k., skl. kad. Nr.0101/0160:13, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G2
	2; pož.a.sk.-1
	300,16
	1

	352
	 {SB „Baniškės“, skl. Nr. 10} /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo  SB "Baniškės", skl. Nr. 10, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	1; pož.a.sk.-1
	183,40
	1

	353
	 {Pagirių k.} /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Pagirių k., skl. kad. Nr.0101/0160:13, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Paneriai
	I2
	
	89,65
	

	354
	 {SB „Baniškės“, skl. Nr. 10} /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo  SB "Baniškės", skl. Nr. 10, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Antakalnis
	I2
	1
	40,85
	

	355
	Fizikų g. 63, Vilniaus m. /Verkiai/
	Daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) Korpusų A, B, II Etapo Fizikų g.63, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	
	4370,36
	

	356
	Vilniaus g. 57B, Grigiškių m. /Grigiškės/
	Vienbučio gyvenamojo namo Grigiškių m.,Vilniaus g. 57B, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Grigiškės
	G1
	1
	164,20
	1

	357
	Mokslininkų g. 3, Vilniaus m. /Verkiai/
	Daugiabučio gyvenamojo namo (7.3) I etapo Mokslininkų g.3, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G
	3
	4941,65
	68

	358
	Žirnių g., Vilniaus m. /Naujininkai/
	Prekybos centro Žirnių g. (skl. kad. Nr. 0101/0080:1414), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujininkai
	K
	2
	25359,21
	

	359
	A. Gudaičio g. 19, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų A.Gudaičio g.19, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	
	128,05
	1

	360
	Kryžiokų Sodų 3-oji g. 34, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų Sodų 3-oji g.34, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	216,33
	1

	361
	A. Gudaičio g. 19, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų A.Gudaičio g.19, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	
	128,05
	

	362
	Dundulio g. 22, Vilniaus m. /Verkiai/
	Dvibučio gyvenamojo namo Dundulio g. 22, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	223,74
	2

	363
	Salininkų g. {SB „MSV-1“, skl. Nr.  90}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Salininkų g., SB "MSV-1", skl. Nr. 90, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujininkai
	G2
	1; su mans.; pož.a.sk.-1
	166,89
	1

	364
	Džiaugsmo g., Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Džiaugsmo g., skl. Nr. 50, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	2
	207,62
	1

	365
	Universiteto g. 14/L. Stuokos-Gucevičiaus g. 2, Vilniaus m. /Senamiestis/
	Viešbučio (8.1)(Projekto korektūros) Universiteto g.14/L.Stuokos -Gucevičiaus g.2{ Universiteto g.12}, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Senamiestis
	H
	3-4; su mans.
	8417,08
	4

	366
	Ramybės g. 21, Vilniaus m. /Rasos/
	Vienbučio gyvenamojo namo Ramybės g. 21, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Rasos
	G1
	2; pož.a.sk.-1
	249,25
	1

	367
	Kunigiškių g. 85 {skl. Nr. 309}, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo Kunigiškių g. 85, skl. Nr. 309 (skl. Kad. Nr. 0101/0160:5515), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	1
	218,33
	1

	368
	Ramybės g. 21, Vilniaus m. /Rasos/
	Vienbučio gyvenamojo namo Ramybės g. 21, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Rasos
	G1
	
	23,92
	

	369
	Salininkų g. {SB „MSV-1“, skl. Nr.  90}, Vilniaus m. /Naujininkai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Salininkų g., SB "MSV-1", skl. Nr. 90, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Naujininkai
	G2
	
	30,94
	

	370
	Kunigiškių g. 85 {skl. Nr. 309}, Vilniaus m. /Paneriai/
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo Kunigiškių g. 85, skl. Nr. 309 (skl. Kad. Nr. 0101/0160:5515), Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Paneriai
	I2
	
	26,78
	

	371
	Visorių Sodų 15-oji g. 2 {'Aušra'SB,skl.nr.2}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) Visorių Sodų 15-joje g. 2, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	188,72
	1

	372
	A. Gudaičio g. 17, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų A.Gudaičio g.17, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	
	128,05
	1

	373
	Belmonto g. 50, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo Belmonto g. 50, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1; su mans.
	359,58
	1

	374
	A. Gudaičio g. 17, Vilniaus m. /Paneriai/
	Dviejų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų A.Gudaičio g.17, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Paneriai
	G1
	2
	128,05
	1

	375
	V. Mirono g. 23, Vilniaus m. /Naujoji Vilnia/
	Vienbučio gyvenamojo namo V.Mironio g.23, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Naujoji Vilnia
	G1
	1
	140,02
	1

	376
	Visorių Sodų 12-oji g. 14 {SB „Aušra“, skl. Nr. 260}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Visorių Sodų 12-oji g. 14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.
	163,35
	1

	377
	Iždo g. 18, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Iždo g.18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	
	128,54
	1

	378
	Krakiškių Sodų 7-oji g. 14 {SB „Paežerys-1“, skl. Nr. 56}, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Krakiškių Sodų 7-oji g. 14, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	1; su mans.
	196,23
	1

	379
	Iždo g. 18, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Iždo g.18, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	G1
	
	56,49
	

	380
	Santariškių g. 2, Vilniaus m. /Verkiai/
	Gydymo paskirties pastato Santariškių g. 2, Vilniaus m, statybos ir pastato- sandėlio griovimo projektas
	Nauji negyvenamieji statiniai
	Verkiai
	V
	1
	499,42
	

	381
	Turniškių Sodų g. 28, Vilniaus m. /Antakalnis/
	Vienbučio gyvenamojo namo Turniškių Sodų g. 28, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Antakalnis
	G2
	2
	130,92
	1

	382
	Skersinės Sodų 6-oji g. 53, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Skersinės Sodų 6-oji g. 53, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G2
	2
	141,86
	1

	383
	Kryžiokų g. 88, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų g. 88, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	2
	254,82
	1

	384
	Pašvaistės g. 5A, Vilniaus m. /Verkiai/
	Vienbučio gyvenamojo namo Pašvaistės g. 5A, Vilniuje, statybos projektas
	Nauji gyvenamieji namai
	Verkiai
	G1
	1; su mans.
	139,66
	1


	Eil. Nr.
	Adresas
	Pavadinimas
	Statinio pavadinimas
	Statinio paskirtis
	Seniūnija
	Pakirties kodas

	1
	P. Skardžiaus g. 22
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	320
	Žuvėdrų g. (skl. kad. nr. 0101/0012:07)
	Vienbučio gyvenamojo namo Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žuvėdrų g. (skl. kad. nr. 0101/0012:7) statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Paskirties kodas
	Kodo reikšmė
	Leidimų skaičius 2012 m.*
	
	

	
	
	G
	Gyvenamis daugiabutis 
	23
	
	

	
	
	G1
	Gyvenamis 1-2 butų 
	200
	
	

	
	
	G2
	Gyvenamasis 1-2 butų soduose 
	124
	
	

	
	
	I
	Infrastruktūros 
	3
	
	

	
	
	I2
	Ūkinis prie gyvenamojo 1-2 butų 
	13
	
	

	
	
	P
	Pramonės ir sandėliavimo
	2
	
	

	
	
	K
	Komercinis 
	8
	
	

	
	
	A
	Administracinis 
	4
	
	

	
	
	H
	Viešbutis 
	2
	
	

	
	
	V
	Visuomeninis 
	2
	
	

	
	
	S
	Sporto 
	3
	
	

	
	
	
	Viso MPD:
	384
	
	


Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės (MPD) statybos leidimų registras, 2012 m.*
* – dalis 2012 m.

4 priedas.

Infostatyba registro statybos leidimai 2012 m.
	Eil. Nr.
	Adresas
	Pavadinimas
	Statinio pavadinimas
	Statinio paskirtis
	Seniūnija
	Pakirties kodas

	1
	P. Skardžiaus g. 22
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	2
	A. Goštauto g. 12-1-6 – 1-15
	Naujo vartotojo prijungimas prie elektros tinklų. Negyvenamosios patalpos.
	Inžineriniai tinklai
	Administracinė
	Naujamiestis
	K

	3
	A. Goštauto g. 12A
	Administracinio pastato statyba. Ypatingas statinys
	Administracinis pastatas
	Administracinė
	Naujamiestis
	A

	4
	Akmenės g. 8
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Paneriai
	G1

	5
	Antakalnio g. 3
	Ūkinio pastato Antakalnio g. 3, Vilniuje, statybos projektas
	Ūkinis pastatas 
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Antakalnis
	I2

	6
	Antano Gudaičio g. 27
	Dviejų sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	7
	Antano Gudaičio g. 27
	Dviejų sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	8
	Antano Gudaičio19 B, 19 C, Panerių sen., Vilnius
	Gyvenamojo namo statyba
	Gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	9
	Antavilių Sodų 11-oji g. 16
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas (laida 1)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	10
	Arimų Sodų 8-oji g. 27
	Sodo namo pertvarkymo į vienbutį gyvenamąjį namą Arimų Sodų 8-oji g. 27, Vilniaus m., rekonstravimo projektas
	Ūkinis pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Naujoji Vilnia
	G2

	11
	Arimų Sodų 8-oji g. 32
	gyv. namo statyba Arimų sodų 8-oji g. 32
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	12
	Arimų Sodų g. 43
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	13
	Arimų Sodų g. 62
	Vienbučio gyvenamojo namo Arimų Sodų g. 62, Vilniaus m., statybos projektas.
	Vienbučio gyvenamojo namo Arimų Sodų g. 62, Vilniaus m., statybos projektas.
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	14
	Ateities g. 31
	Nauja statyba 
	Administracinis pastatas
	Administracinė
	Fabijoniškės
	A

	15
	Aukštagirio g. 13
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	16
	Babinių Sodų 18-oji g. 51
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	17
	Babinių Sodų 26-oji g. 16
	Vienbučio gyvenamojo namo Babinių Sodų 26-oji g. 16, Vilniaus m., statybos projektas  
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	18
	Bajorų Sodų 10-oji g. 11
	Vienbučio gyvenamojo namo Bajorų sodų 10-oji g. 11, Vilniaus m., statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	19
	Bajorų Sodų 15-oji g. 4
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	20
	Bajorų Sodų 19-oji g. 4
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	21
	Bajorų Sodų 27-oji g. 4
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	22
	Bajorų Sodų 4-oji g. 36
	Vienbučio gyvenamojo namo Bajorų Sodų 4-oji g. 36 g., Vilnius  statybos ir seno sodo namo griovimo projektas 
	Ūkinis pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Verkiai
	G2

	23
	Bajorų Sodų 4-oji g. 36
	Vienbučio gyvenamojo namo Bajorų Sodų 4-oji g. 36 g., Vilnius  statybos ir seno sodo namo griovimo projektas 
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	24
	Balsių g. 104
	Dvibučio gyvenamojo namo Balsių g. 104 Vilniaus m., statybos projektas
	Dvibutis gyvenamasis namas Balsių g. 104
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Verkiai
	G1

	25
	Birelių Sodų 20-oji g. 1
	Vienbutis gyvenamas namas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	26
	Birelių Sodų g. 1
	Sodybinis gyvenamasis namas  (1A1/b)
	Sodybinis gyvenamasis namas (1A1/b)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	27
	Bražuolės g. 32
	Vieno buto gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	28
	Broniaus Kazio Balučio g. 27
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	29
	buvusiame Plytinės k., skl. Nr.1, Pilaites sen.
	Vienbučio gyvenamojo namo, pirties buvusiame Plytinės k., skl. Nr.1, Pilaitės sen., Vilniaus m.,Statybos projektas 
	pirtis su garažu
	Kita
	Pilaitė
	G1

	30
	buvusiame Plytinės k., skl. Nr.1, Pilaites sen.
	Vienbučio gyvenamojo namo, pirties buvusiame Plytinės k., skl. Nr.1, Pilaitės sen., Vilniaus m.,Statybos projektas 
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	31
	D. Tarabildienės g. 6
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai (7.1.)
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai (7.1.)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	32
	Dalios g. 19
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	33
	Daniliškių g. 47
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato. Daniliškių g. 47, Vilniaus miestas statybos projektas
	Pagalbinio ūkio pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Paneriai
	I2

	34
	Daniliškių g. 47
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato. Daniliškių g. 47, Vilniaus miestas statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	35
	Domicelės Tarabildienės g. 11
	Dviejų sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų D. Tarabildienės g. 11, Vilniaus m., statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	36
	Domicelės Tarabildienės g. 11
	Dviejų sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų D. Tarabildienės g. 11, Vilniaus m., statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	37
	Domicelės Tarabildienės g. 11A
	Dviejų sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų D. Tarabildienės g. 11A, Vilniaus m., statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	38
	Domicelės Tarabildienės g. 11A
	Dviejų sublokuotų vienbučių gyvenamųjų namų D. Tarabildienės g. 11A, Vilniaus m., statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	39
	Dunojaus g.
	Autoserviso statyba
	Autoservisas (8.4)
	Paslaugų
	Rasos
	K

	40
	Džiaugsmo g.
	P. Valerijaus gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	41
	Džiaugsmo g.
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų  statybos projektas
	Vienbutis blokuotas gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	42
	Džiaugsmo g.
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	43
	Džiaugsmo g.
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pirties statyba
	Pirtis
	Pirtis (sauna)
	Naujoji Vilnia
	I2

	44
	Džiaugsmo g.
	Vienbučio gyvenamojo namo Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	45
	Džiaugsmo g.
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų  statybos projektas
	Vienbutis blokuotas gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	46
	Džiaugsmo g.
	Dvibučio gyv. namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos projektas
	Dvibučio gyv. gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirteis pastato Džiaugsmo g. skl. kad. Nr. 0101/0157:1607
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	47
	Džiaugsmo g.
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų  statybos projektas
	Vienbutis blokuotas gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	48
	Džiaugsmo g.
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų  statybos projektas
	Vienbutis blokuotas gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	49
	Džiaugsmo g.
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų  statybos projektas
	Vienbutis blokuotas gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	50
	Džiaugsmo g.78
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pirties statyba
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	51
	Eišiškių pl.
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	52
	Eišiškių pl. 100
	Lokomotyvų depo kuro bazės Eišiškių pl.100 Vilniuje Vaidotų sandėlio pastogės ir putų siurblinės statybos; pastogės (32I/p) paprastojo remonto ir paskirties keitimo į sandėliavimo; katilinės (36H1p) paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gamybos , pro
	Putų siurblinė
	Kita
	Paneriai
	I

	53
	Eišiškių pl. 100
	Lokomotyvų depo kuro bazės Eišiškių pl.100 Vilniuje Vaidotų sandėlio pastogės ir putų siurblinės statybos; pastogės (32I/p) paprastojo remonto ir paskirties keitimo į sandėliavimo; katilinės (36H1p) paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gamybos , pro
	Pastogė
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Paneriai
	I

	54
	Eišiškių pl. 67
	Pagalbinio ūkio paskirties pastato (8.17.12) Eišiškių pl. 67 Vilniaus m., statybos projektas
	Pagalbinio ūkio pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Paneriai
	I2

	55
	Fabijoniškių g. 3A
	Daugiabutis gyvenamasis namas
	Daugiabutis gyvenamasis namas (7.3)
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)
	Fabijoniškės
	G

	56
	Galinės g. 16
	Dvibučio gyvenamojo namo statybos projektas 
	Dvibučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	57
	Gandrų g. 36A
	Vienbučio gyvenamojo namo Gandrų g. 36A, Vilniaus m. statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	58
	Garsioji g.
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	59
	Geležinio Vilko g.
	Vienbučio gyvenamojo namo Geležinio Vilko g., SB, Vilniuje, statybos projektas 
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Šeškinė
	G1

	60
	Gelvadiškių g. 12A
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	61
	Gerosios Vilties g. 6-45
	Balandinė
	Balandinė
	Kita
	Vilkpėdė
	I

	62
	Grigaičių k. skl.Nr. 9
	Vienbučio gyvenamojo namo Grigaičių k., skl. Nr. 9 Vilniuje statybos projektas
	Vienbučio gyvenamojo namo Grigaičių k., skl. Nr. 9 Vilniuje statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	63
	Grūšiakalnio g. 43
	Vienbučio gyvenamojo namo Grūšiakalnio g. 43, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	64
	Grūšiakalnio g. 71
	vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vieno buto gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	65
	Gulbinėlių g. 65B
	Vienbutis gyvenamasis namas Gulbinėlių g. 65B, Vilniuje
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	66
	Gurių Sodų 10-oji g. 30
	Vienbutis gyvenamasis namas (2A2/b)
	Vienbutis gyvenamasis namas (2A2/b)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	67
	Gurių Sodų 11-oji g. 31
	Vienbutis gyvenamasis namas (2A1/b)
	Vienbutis gyvenamasis namas (2A1/b)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	68
	Gurių Sodų 12-oji g. 18
	Gyvenamojo namo Gurių sodų 12-oji g. 18, Vilniaus mieste statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	69
	Gurių Sodų 20-oji g. 14
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	70
	Guriu sodu 21-oji g 42 Vilniaus m.
	nauja statyba
	vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	71
	Gurių Sodų 23-oji g. 38
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	72
	Gurių Sodų 33-oji g. 9
	Gyv. namo Gurių sodų 33-oji g. 9
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	73
	Gvazdikų g. 117
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	74
	Gvazdikų Sodų 1-oji g. 83
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	75
	I. Masalskio g. 16
	Gyvenamojo namo ir ukinio pastato statyba
	Gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	76
	I. Masalskio g. 16
	Gyvenamojo namo ir ukinio pastato statyba
	Pagalbinio ukio pastatas
	Pagalbinio ūkio
	Paneriai
	I2

	77
	I. Masalskio g. 8
	Vienbučio gyvenamojo namo I. Masalskio g. 8, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	78
	Ievos Labutytės g. 6
	Vienbučio gyvenamojo namo I.Labutytės g.6, Vilniaus m. statybos projektas
	Vinbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	79
	Ylavos g. 10
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	80
	J. Bobrovskio g. 16
	Vienbučio gyvenamojo namo J.Bobrovskio g. 16, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbučio gyvenamojo namo J.Bobrovskio g. 16, Vilniaus m., statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	81
	J. K. Chodkevičiaus g. 10
	vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Fabijoniškės
	G1

	82
	J. K. Chodkevičiaus g. 52
	Vienbučio gyvenamojo namo J.K. Chodkevičiaus g. 52 statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Fabijoniškės
	G1

	83
	J. Kupalos g. 39
	Pagalbinio ūkio pastato statyba
	Pagalbinis ūkio pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Naujoji Vilnia
	I2

	84
	Jono Švažo g. 9E
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Buitinės nuotekynės valymo įrenginiai
	Paskirtis nenustatyta
	Paneriai
	I2

	85
	Juliaus Janonio g. 34
	Vienbučio gyvenamojo namo Juliaus Janonio g. 34, Vilniuje, statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	86
	Jundos g. 16
	Dvibučio gyvenamojo namo Jundos g. 16, Vilniaus m. statybos projektas
	Dvibučio gyvenamojo namo Jundos g. 16, Vilniaus m. statybos projektas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Verkiai
	G1

	87
	Juodasis kel. 60
	Vienbučio gyvenamojo namo Juodojo kelio g. skl. Nr.0101/0075:3257 Vilniuje, statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	88
	Juodasis kel. 60
	Vienbučio gyvenamojo namo Juodojo kelio g. skl. Nr.0101/0075:3257 Vilniuje, statybos projektas
	Ūkinis pastatas – garažas
	Garažų
	Naujoji Vilnia
	G2

	89
	Juodasis kel., SB "Statybininkas" skl 165
	Vienbučio gyvenamojo namo, SB "Statybininkas"
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	90
	Juodupio g. 103
	Dvibučio gyvenamojo namo Juodupio g. 103, Vilniaus m., statyba
	Dvibutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	91
	Juodupio g. 105
	Dvibučio gyvenamojo namo Juodupio g. 105, Vilniaus m. statyba
	Dvibutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	92
	Juodupio g. 115
	Dvibučio gyvenamojo namo Juodupio g. 115, Vilniaus m., statyba
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	93
	Juodupio g. 117
	Dvibučio gyvenamojo namo Juodupio g. 117, Vilniaus m., statyba
	Dvibutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	94
	Juodupio g. 54
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	95
	Juodvarnių Sodų 15-oji g. 14
	Vienbučio gyvenamojo namo Juodvarnių sodų 15-oji g.14, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	96
	Juodvarnių Sodų 26-oji g. 28
	Gyv. namas Juodvarniu sodu 26-oji 28
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	97
	Kalnėnų g. 24
	Anželika Sadovska, gyvenamas namas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	98
	Kalnėnų g. 52
	VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	99
	Kalno g. 53
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbučio gyvenamojo namo Kalno g. 53 Vilniaus m., statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	100
	Kalno g. 69
	Vienbučio gyvenamojo namo Kalno g. 69, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	101
	Kalvų Sodų 3-ioji g. 4
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	102
	Karačiūnų g. 32
	Vienbučio gyvenamojo namo Karačiūnų g. 32, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	103
	Karačiūnų Sodų 10-oji g. 3
	Vienbučio gyvenamojo namo Karačiūnų Sodų 10-oji g. 3, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	104
	Karališkių g. 14
	Romualdas Domutis, gyvenamas namas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pašilaičiai
	G1

	105
	Kelmijos Sodų 11-oji g. 34
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos ir esamo sodo namo (unik. nr. 4400-2060-5290) paskirties keitimas į pagalbinę ūkio paskirtį Kelmijos Sodų 11- oji g. 34, Vilniaus m. projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G2

	106
	Kelmijos Sodų 36-oji g. 57
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvanamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G2

	107
	Kelmijos Sodų 37-oji g. 24
	Gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato statyba
	Pagalbinio ūko pastato Kelmijos Sodų 37-oji g., 24, statybos projektas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Paneriai
	I2

	108
	Kelmijos Sodų 37-oji g. 24
	Gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato statyba
	Vienbučio gyvenamojo namo Kelmijos Sodų 37-oji g., 24, statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G2

	109
	Kelmijos Sodų 54-oji g. 22
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G2

	110
	Kelmijos Sodų 67-oji g. 4
	Vienbutis gyvenamais namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G2

	111
	Kelmijos Sodų 71-oji g. 21
	Vienbučio gyvenamojo namo Kelmijos Sodų 71-oji g. 21, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G2

	112
	Kelmijos Sodų 72-oji g. 32
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G2

	113
	Kelmiškių g. 9
	Dvibučio gyvenamojo namo Tarandės k., skl. kad. Nr. 0101/0171:414, Vilniaus m., statyba
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Pašilaičiai
	G2

	114
	Kelpių g. 15
	Dvibučio gyvenamojo namo Vilniuje, Kelpių g. 15 statybos projektas
	Dvibutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Pašilaičiai
	G2

	115
	Kirtimų g. 45A
	Dispečerinės rekonstravimo ir sandėlio Kirtimų g.45a, Vilniaus m., statybos projektas. sandėlio (1097-4007-4022) kapitalinio remonto ir dirbtuvių (1097-4007-4077) paprastojo remonto projektas
	Sandėlis
	Sandėliavimo
	Naujininkai
	P

	116
	Kirtimų g. 61A
	Sandėlio Kirtimų g. 61, Vilniaus m. statybos projektas
	Sandėlis
	Sandėliavimo
	Naujininkai
	P

	117
	Kolektyvo g. 108
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Baltupiai
	G2

	118
	Krakiškių Sodų 20-oji g. 16
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	119
	Krakiškių Sodų 20-oji g. 18
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	120
	Krakiškių Sodų 3-oji g. 9
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	121
	Kriaučiūnų g. 77
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G2

	122
	Kryžiokų g. 290
	Vienbučio gyvenamojo namo Kryžiokų g. 290, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	123
	Kryžiokų Sodų 7-oji g. 2
	Vienbutis gyvenamas namas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	124
	Krutulio g. 7
	Dvibučio gyvenamojo namo A. Krutulio g. 7, Vilniaus m., statybos projektas 
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Baltupiai
	G2

	125
	Kuodiškių g. 25
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) ir ūkinio pastato, skl. kad. nr. 0101/0157:1739, Vilniaus m., statybos projektas
	Gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	126
	Kuodiškių g. 25
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) ir ūkinio pastato, skl. kad. nr. 0101/0157:1739, Vilniaus m., statybos projektas
	Ūkinis pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Naujoji Vilnia
	I2

	127
	Kuršių g. 11
	Ūkinio pastato - oranžerijos Kuršių g. 11, Vilniaus m. statybos projektas
	Ūkinis pastatas - oranžerija
	Žiemos sodas (oranžerija)
	Naujininkai
	I2

	128
	Kuršių g. 18
	Du vienbučiai gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	129
	Kuršių g. 18
	Du vienbučiai gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	130
	Laumių g. 7
	Sodybinis gyvenamasis namas 
	Sodybinis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	131
	Lenktoji g. 39
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Žvėrynas
	G1

	132
	Lentvario g. 14a
	Sandėliavimo pastatų statyba
	Pastatas - Sandėlis 3
	Sandėliavimo
	Paneriai
	P

	133
	Lentvario g. 14a
	Sandėliavimo pastatų statyba
	Pastatas - Sandėlis 2
	Sandėliavimo
	Paneriai
	P

	134
	Lentvario g. 14a
	Sandėliavimo pastatų statyba
	Pastatas - Sandėlis 1
	Sandėliavimo
	Paneriai
	P

	135
	Lentvario g. 14a
	Sandėliavimo pastatų statyba
	AGGS Siurblinė ir rezervuaras
	Hidroelektrinių, hidroakumuliacinių elektrinių, siurblinių hidrotechnikos statiniai
	Paneriai
	I

	136
	Liškiavos g. 20
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	137
	Liudvinavo g. 84
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo rekonstrukcija
	Ūkinis pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Paneriai
	I2

	138
	Liudvinavo g. 84
	Vienbučio gyvenamojo namo ir garažo rekonstrukcija
	Ūkinis pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Paneriai
	I2

	139
	Loretos Asanavičiūtės g. 13A
	Gyvenamojo namo statyba
	Daugiabutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Karoliniškės
	G

	140
	Loretos Asanavičiūtės g. 35
	Stoginė
	Stoginė
	Pavėsinė (altana)
	Karoliniškės
	I

	141
	Lukiškių g. 2
	Laikinos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, garažų paskirties pastato (8.7) griovimas
	Laikina automobilių stovėjimo aikštelė 
	Transporto
	Naujamiestis
	I

	142
	M. Indriliūno g. 8
	vienbučio gyvenamojo namo statyba
	vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	143
	M. K. Čiurlionio g. 112
	"Vingio" stadiono, administracinio pastato, ūkinio pastato, stoginės, lauko tualeto Čiurlionio gt. 112, Vilniuje kapitalinio remonto, stoginės statybos projektas
	Stoginė
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Naujamiestis
	I

	144
	Mačiuliškių g.
	Vienbučio gyvenamojo namo Mačiuliškių g.(Skl. Kad. Nr. 0101/0165:1013), Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	145
	Mechanikų g. 7
	Pagalbinio ūkinio pastato statyba
	Pagalbinis ūkinis pastatas
	Garažas (esantis namų valdoje)
	Naujininkai
	I2

	146
	Mergelės g. 11
	Vienbučio gyvenamojo namo Mergelės g. 11, Vilniaus m., statybos projektas.
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Fabijoniškės
	G1

	147
	Mergelės g. 9
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Fabijoniškės
	G1

	148
	Merkinės g. 6A
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	149
	Mindaugo g. 25
	Prekybos centro statyba
	Sublokuota dujinė katilinė
	Kita
	Naujamiestis
	I

	150
	Mindaugo g. 25
	Prekybos centro statyba
	Prekybos paskirties pastatas
	Prekybos
	Naujamiestis
	K

	151
	Minsko pl. 14
	Motelis su kempingu Minsko pl. skl. kad.Nr. 0101/0073:21 tarp Gurių ir Liepkalnio gatvių, Vilniuje, statybos projektas
	Motelis su kempingu Minsko pl. Skl. Nr.0101/0073:21 tarp Gurių ir Liepkalnio gatvių, Vilniuje, statybos projektas
	Viešbutis
	Rasos
	H

	152
	Miškinių g. 45
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba 
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Lazdynai
	G1

	153
	Mykolo Krupavičiaus g. 35
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	154
	Molėtų pl. 45
	Vienbučio gyvenamojo namo Molėtų pl. 45, Vilniaus m. statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	155
	Naujasodžio g. 51
	Pirties (8.17.4.) Naujasodžio g.51, Vilniaus m., statybos projektas
	Pirtis (8.17.4.)
	Pirtis (sauna)
	Paneriai
	I2

	156
	Nemenčinės pl., SB "Geologas"
	vienbutis gyvenamasis namas
	vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	157
	Numėjos g. 37
	Vienbučio gyvenamojo namo Numėjos g. 37, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	158
	Ožkinių Sodų 1-oji g. 1
	Vienbučio gyvenamojo namo, Ožkinių Sodų 1-oji g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., naujos statybos projektas
	1. Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	159
	Ožkinių Sodų 7-oji g. 24
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	160
	Padvarės g. 14
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba ir ūkinio pastato statyba Padvarės g. 14, Vilniuje 
	Ūkinis pastatas
	Garažas (esantis namų valdoje)
	Verkiai
	I2

	161
	Padvarės g. 14
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba ir ūkinio pastato statyba Padvarės g. 14, Vilniuje 
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	162
	Padvarės g. 18
	Vienbučio gyvenamojo namo Padvarės g. 18, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	163
	Padvarės g. 77
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	164
	Padvarės g. 87
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	165
	Padvarės g. 95
	Vienbučio gyvenamojo namo Padvarės g. 95, vilniaus m., statybos projektas
	Vienbučio gyvenamojo namo Padvarės g. 95, Vilniaus m., statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	166
	Paeglinės g.
	Vienbutis gyvenamasis namas Gražulevičienė
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	167
	Paeglinės Sodų 4-oji g. 33
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	168
	Paeglinės Sodų 5-oji g. 30
	Vienbučio gyvenamojo namo Paeglinės sodų 5-oji g. 30, Vilniuje, statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	169
	Pagirių k.
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	170
	Pagrandos g. 11A
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Pagrandos g. 11A, Vilniuje (skl.kad.nr. 0101/0171:2002) Statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas (7.1) 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pašilaičiai
	G1

	171
	Pagubės g. 41A
	Dvibučio gyvenamojo namo statyba
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Verkiai
	G2

	172
	Pagubės Sodų 10-oji g. 52
	VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO Pagubės sodų 10-oji g. 52, Verkių sen., Vilniaus m.  kad. Nr. 0101/0113:3052 STATYBOS PROJEKTAS
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	173
	Pagubės Sodų 22-oji g. 23
	Gyvenamojo namo Pagubės Sodų 22-ojoje g. statyba
	Gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	174
	Panerių g. 20
	Prekybos paskirties pastato Panerių g.20 Vilniaus m., statybos projektas
	Prekybos paskirties (8.3) pastatas
	Prekybos
	Paneriai
	K

	175
	Pašilaičių g. 13
	Mokyklos pastatas ir sporto aikštynas
	Mokykla
	Mokslo
	Pašilaičiai
	V

	176
	Pašilaičių g. 13
	Mokyklos pastatas ir sporto aikštynas
	Sporto aikštynas
	Sporto
	Pašilaičiai
	V

	177
	Pijų g. 22
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	178
	Pijų g. 7
	Vienbučio gyvenamojo namo Pijų g. 7, Vilniaus m., statybos projektas. Neypatingas statinys
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	179
	Pikutiškių g. 2J
	Blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų Pikutiškių g. 2J, Vilniaus m. sav., Statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pašilaičiai
	G1

	180
	Pikutiškių g. 2J
	Blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų Pikutiškių g. 2J, Vilniaus m. sav., Statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pašilaičiai
	G1

	181
	Pikutiškių g. 2J
	Blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų Pikutiškių g. 2J, Vilniaus m. sav., Statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pašilaičiai
	G1

	182
	Pikutiškių g. 2J
	Blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų Pikutiškių g. 2J, Vilniaus m. sav., Statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pašilaičiai
	G1

	183
	Pilaitės šiaurinės dalies gy. kv. skl. Nr.349
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	184
	Pilaitės šiaurinės dalies gyv. kv. skl. nr. 444, Skl. kad. nr. 0101/0167:577, Vilniaus m.
	Vienbučio gyvenamojo namo Pilaitės šiaurinės dalies gyv. kv. skl. nr. 444, skl. kad. nr. 0101/0167:577, Vilniaus m. statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	185
	Pilaitės teritorijos šiaur. d., skl. Nr. 22
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	186
	Priegliaus g.
	Modulinė automobilių savitarnos plovykla (8.4) 
	Modulinės automobilių savitarnos plovykla
	Paslaugų
	Pilaitė
	I

	187
	Pupinės k.
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbučio gyvenamojo namo Pupinės k., (skl. kad. nr. 0101/0159:1251), Vilniuje statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	188
	Pupojų g. 114
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	189
	Pupojų Sodų 12-oji g. 18
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	190
	Ragės g. 18
	Vienbučio gyvenamojo namo Ragės g. 18, Vilniaus m. statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	191
	Raisteniškių g. 1C
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Fabijoniškės
	G1

	192
	Rambyno g. 4
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	193
	Ratnyčios g. 19
	Gyvenamojo namo statyba Ratnyčios g.
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Šnipiškės
	G1

	194
	Raudonupio g. 11
	Dvibučio gyvenamojo namo Raudonupio g. 11, Vilniuje, Statybos projektas
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Fabijoniškės
	G1

	195
	Ribiškių Sodų 2-oji g. 21
	Vienbutis Marius Užomeckas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Rasos
	G2

	196
	Ribiškių tak. 23
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Rasos
	G2

	197
	Riešės g.
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1.)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkių
	G1

	198
	Rokantiškių g.
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	199
	Rokantiškių g.
	Gyvenamo namo statyba (2408)
	Vienbutis gyvenamas namas (7.1) Rokantiškių g., kad.Nr.0101/0036:2408, Vilniaus m.
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	200
	Rokantiškių g.
	Gyvenamojo namo statyba (2407)
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	201
	Rokantiškių Sodų 13-oji g. 21
	vienbučio gyvenamo namo Rokantiškių Sodų 13-oji g. 21, vilniuje, statybos projektas
	vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	202
	Rokantiškių Sodų 15-oji g. 8A
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	203
	Rokantiškių Sodų 15-oji g. 8A
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	204
	Rudausių Sodų 12-oji g. 25
	Vienbučio gyvenamojo namo Rudausių Sodų 12-oji g. 25,Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	205
	Rugiagėlių g. 15, Vilnius
	Dujinės katilinės pastato Rugiagėlių g. 15, Vilniaus m., statybos projektas
	Dujinės katilinės pastatas
	Kita
	Naujoji Vilnia
	I

	206
	Rukeliškių g. 40
	Globos namų (biudžetinės įstaigos pensiono "Vilties namai" grupiniai gyvenimo namai) Rutkeliškių g. 40, Vilniaus m., statybos projektas
	Globos namai
	Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)
	Antakalnis
	V

	207
	S.Banaičio g. 12
	S.Banaičio g. 12, Vilniuje
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	208
	Sakališkių g.
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienabučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	209
	Sakališkių g.
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Pirtis
	Pirtis (sauna)
	Verkiai
	G1

	210
	Šaltūnų g. 16 C
	gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Lazdynai
	G1

	211
	Santariškių g. 95
	2-butis MIGLĖ 5 
	Dvibutis gyvenamasis namas (7.2)
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Verkiai
	G1

	212
	Santariškių g. 97
	2-butis MIGLĖ 7
	Dvibutis gyvenamasis namas (7.2) 
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Verkiai
	G1

	213
	Santariškių g. 99
	2-butis MIGLĖ 9
	Dvibutis gyvenamasis namas (7.2)
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Verkiai
	G1

	214
	Šarkuvos g. 38
	Dvibučio gyvenamojo namo Šarkuvos g.38, Vilniaus m. statybos projektas
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Pilaitė
	G1

	215
	Saulės g. 4
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	216
	Sebastijoniškių g. 52
	Vienbučio gyvenamo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	217
	Šiaurės Sodų 4-oji g. 40
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G2

	218
	Sidabro Kalno g. 17
	Dvibučio gyvenamojo namo statyba
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Fabijoniškės
	G1

	219
	Šiltnamių g. 27
	Daugiabutis gyvenamasis namas (7.3) (V-a statybos eilė, 7-as korpusas)
	Daugiabutis gyvenamasis namas (7.3) (V-a statybos eilė, 7-as korpusas)
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Lazdynai
	G

	220
	Skersinės Sodų 3-oji g. 37
	vienbučio gyvenamojo namo Skersinės sodu 3 oji g. 37, Vilniuje statybos projektas
	vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	221
	Skersinės Sodų 4-oji g. 33
	Vienbučio gyvenamojo namo Skersinės Sodų 4-oji g. 33, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	222
	Stasio Krasausko g. 2
	Vienbučio gyvenamojo namo, S. Krasausko g. 2, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	223
	Stasio Lozoraičio g. 12
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	224
	Stepono Batoro g. 64
	Statybos projektas gyvenamajam namui
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Rasos
	G1

	225
	Stepono Batoro g. 64
	Statybos projektas gyvenamajam namui
	Pagalbinio ūkio paskirties pastatas - pirtis
	Pirtis (sauna)
	Rasos
	I2

	226
	Svyronės g.
	Vienbutis gyvenamasis namas(7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	227
	Talkos Sodų 2-oji g. 8
	Vienbučio gyvenamojo namo Talkos Sodų 2-ji g.8, Vilniuje, statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1) 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	228
	Taugotiškių g. 21
	Vienbutis gyvenamas namas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	229
	Taugotiškių g. 37
	Vienbutis gyvenamas namas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	230
	Taurijos g. 10
	gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	231
	Tilžės g. 33
	Vienbučio gyvenamojo namo Tilžės g. 33, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	232
	Urėdų g. 3
	Vienbučio gyvenamojo namo, Urėdų g.3,Vilniuje, statybos projektas
	Vienbutis gyvanamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	233
	Užpalių g. 9
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	234
	Užusienio g.
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	235
	V. Mačernio g. 26
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	236
	Vaidevučio g. 9
	Vienbučio gyvenamojo namo Vaidevučio g. 9, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1) Vaidevučio g. 9, Vilniaus m.
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	237
	Vanaginės Sodų 3-oji g. 12
	Sodo pastato griovimo, vieno buto gyvenamojo  namo statybos Vanaginės Sodų 3-oji g. 12,  Vilniaus mieste projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	238
	Vandenio g. 16
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	239
	Vandenio g. 16B
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	240
	Varnės g. 18
	Vienbučio gyvenamojo namo, Varnės g. 18, Vilniuje, statybos projektas
	Vienbučio gyvenamojo namo, Varnės g. 18, Vilniuje, statybos projektas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	241
	Vasarotojų g. 3
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	242
	Verkių g.
	Vienbučio gyvenamojo namo SB „Dobilas“, skl. Nr. 62, Vilniuje, statybos projektas 
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	243
	Verkių g. 193
	Pagalbinio ūkio pastato statyba
	Pagalbinio ūkio pastatas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Verkiai
	I2

	244
	Verkių Sodų 5-oji g. 2a
	Vienbučio gyvenamojo namo Verkių Sodų 5-toji g. 2A, Vilniaus m. statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	245
	Versmių g. 72
	Dvibučio gyvenamojo namo tarp Džiaugsmo g. ir Grūdų g. skl. Nr. 45, skl.kad. Nr. 0101/0157:1925, Vilniaus m. statybos projektas
	Dvibutis gyvenamas namas (7.2)
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	246
	Vilijos g. 2
	Gamybinio pastato Vilijos g. 2, Vilniaus m. statybos projektas
	Gamybinis pastatas 
	Gamybos, pramonės
	Paneriai
	P

	247
	Vilniaus g. 39
	Kiemelio stoginės statybos, mokytojų namų pastato kapitalinio remonto Vilniaus g. 39, Vilniaus m., projektas
	Kiemelio stoginė 
	Kultūros
	Senamiestis
	V

	248
	Vilniaus m. sav.
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	 
	G1

	249
	Vilniaus m. sav. Pilaitė (Plytinės k.) skl.Nr.4DP
	vienbutis gyvenamasis namas (7.1.)
	Ūkinis pastatas
	Pagalbinio ūkio
	Pilaitė
	I2

	250
	Vilniaus m. sav. Pilaitė (Plytinės k.) skl.Nr.4DP
	vienbutis gyvenamasis namas (7.1.)
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1.)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	251
	Vilniaus m. sav. SB „ŠEC-2“ (? Keramikų g. 6-28)
	„Vienbučio gyvenamojo namo SB „ŠEC-2“, skl.nr.65, Vilniaus m. statybos projektas“
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	252
	Vilniaus m. sav., Bališkės
	Dvibutis gyvenamasis namas E.Andriolio g.37, Vilniaus m. 
	Dvibutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Paneriai
	G1

	253
	Vilniaus m. sav., Bališkės
	RK Gyvenamojo namo statyba 10-12
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	254
	Vilniaus m. sav., Buivydiškės, sb ,,Avietynas''
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G2

	255
	Vilniaus m. sav., Grigiškės, Kauno Vokės g. 33A
	Vienbučio gyvenamojo namo(7.1), Vilniaus m. sav., Grigiškių m., Kauno Vokės g. 33A statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Grigiškės
	G1

	256
	Vilniaus m. sav., Grigiškės, Smėlio g. 2
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Venbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Grigiškės
	G1

	257
	Vilniaus m. sav., Kryžiokai
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	258
	Vilniaus m. sav., Kryžiokų. k. skl. 2
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	259
	Vilniaus m. sav., Nemėžis
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Nemėžio k., skl. kad. Nr. 0101/0158:887, Vilniaus m., statybos projektas
	4 sublokuoti vienbučiai gyvenamieji namai
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	260
	Vilniaus m. sav., Nemėžis, Kalnėnų g. 77
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	261
	Vilniaus m. sav., Nemėžis, Kalnėnų g. 77
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	262
	Vilniaus m. sav., Nemėžis, Kalnėnų g. 77
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	263
	Vilniaus m. sav., Nemėžis, Kalnėnų g. 77
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	264
	Vilniaus m. sav., Nemėžis, Kalnėnų g. 77
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	265
	Vilniaus m. sav., Nemėžis, Kalnėnų g. 77
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	266
	Norvegų g.7
	Vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų (7.1) statyba
	Vienbučiai blokuoti gyvenamieji namai (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	267
	Vilniaus m. sav., Pagiriai 
	Vienbučio gyvenamojo namo Pagirių k. (skl. kad. Nr. 0101/0160:3), Vilnius, statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	268
	Vilniaus m. sav., Panerių sen.
	Vienbučio gyvenamojo namo statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	269
	Vilniaus m. sav., Pilaitė
	Dvibučio gyvenamojo namo Pilaitės šiaurinės dalies gyv. kv., skl. Nr. 183, skl. kad. Nr. 0101/0167:827, Vilniaus m. statybos projektas
	Dvibutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Pilaitė
	G1

	270
	Vilniaus m. sav., Plytinė skl. kad. Nr. 0101/0167:2381
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	271
	Vilniaus m. sav., Pupinė
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	272
	Vilniaus m. sav., Pupinė
	Gyvenamasis namas Pupines k. Vilniaus m.
	Vienbučio gyvenamo namo Pupinės k. Vilniaus m., statybos projektas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	273
	Vilniaus m. sav., Smalinė
	Daugiabučiai gyvenamieji namai (7.3). Korpusas D-7
	Daugiabučiai gyvenamieji namai. Korpusas D-7
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Pilaitė
	G

	274
	Vilniaus m. sav., Tarandė
	Gyvenamo namo Tarandėje projektas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pašilaičiai
	G1

	275
	Vilniaus m. sav., Verkių sen. Kolektyvo g.232, S/B "Šeškinė"sklypas Nr. 123
	Vienbučio gyvenamojo namo Kolektyvo g. 232, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	276
	Vilniaus m. sav., Vilnius, Užusienio g.
	Dvibutis gyv. namas
	Dvibutis gyvenamasis namas (7.2)
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujininkai
	G1

	277
	Vilniaus m. sav., Vilnius, Vismaliukų Sodų 2-oji g. 29
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vieno buto gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	278
	Vilniaus m., Daniliškių k.
	Vienbučio gyvenamojo namo Daniliškių k., Skl. Kad. Nr. 0101/0161:212, Vilniuje, statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	279
	Vilniaus m. sav.
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Eišiškių pl. kad. nr. 0101/0078:734 Vilnius, statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	280
	Vilniaus m. sav.
	gyvenamaojo namo Dziaugsmo 318skl. statyba
	Vieno buto gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	281
	Vilniaus m. sav.
	Vienbučio gyvenamojo namo skl. kad. Nr. 0101/0167:735, Vilniaus m., statybos projektas (Saldenės g. 11)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Pilaitė
	G1

	282
	Vilniaus m. sav.
	Vienbučio gyvenamojo namo Nemėžio k. (skl. kad. nr. 0101/0158:911), Vilniuje, statybos projektas (Airių g. 9)
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	283
	Vilniaus m. sav.
	vienbucio gyvenamojo namo skl kad. nr, 0101/0078:649, vilniaus m. statybos projektas (A. Šleicherio g. 3)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	284
	Vilniaus m. sav.
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	 
	G1

	285
	Vilniaus m. sav.
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	 
	G1

	286
	Vilnius skl.kad.nr.0101/0003:2390
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Vilniaus m. sav. Vilniaus m. skl. kad. nr. 0101/0003:2390 statybos projektas (A. Škėmos g. 16)
	vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	287
	Vilnius, SKL. KAD. NR. 0101/0078:655
	VIENBUČIO gyvenamojo namo, skl. Kad. Nr. 0101/0078:655, Vilniaus m., statybos projektas  (p. Skardžiaus g. 11)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	288
	Vinciūniškių Sodų 10-oji g. 5
	Gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	289
	Viršupio Sodų 16-oji g. 13
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	290
	Viršupio Sodų 21-oji g. 10
	Vienbučio gyvenamojo namo Viršupio Sodų 21-oji g. 10, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	291
	Viršupio Sodų 3-ioji g. 39
	Vienbučio gyvenamojo namo (7.1.) Viršupio Sodų 3-oji g. 39, Vilniaus m., statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	292
	Viršupio Sodų 4-oji g. 3
	vienbučio gyvenamojo namo Viršupio Sodų 4-oji g. 3, Vilniaus m. statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	293
	Vismaliukų g. 33
	gyvenamo namo statyba, esamų pastatų griovimas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1

	294
	Visorių g.
	Vienbučio gyvenamojo namo, Visorių g. skl. nr. 103, Verkių sen., kad. nr. 0101/0008:1015 statybos projektas
	Vienbutis gyvenamas namas, 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	295
	Visorių g. 56B
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	296
	Visorių g. 56B
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	297
	Visorių g. 56B
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	298
	Visorių Sodų 10-oji g. 32
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1)
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	299
	Visorių Sodų 3-oji g. 20
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G2

	300
	Vytauto Žalakevičiaus g. 6
	Daugiabučių gyvenamųjų namų V. Žalakevičiaus g. 6, Vilniuje, II-ojo etapo statybos projektas
	Daugiabutis gyvenamasis namas "C"
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Antakalnis
	G

	301
	Vytauto Žalakevičiaus g. 6
	Daugiabučių gyvenamųjų namų V. Žalakevičiaus g. 6, Vilniuje, II-ojo etapo statybos projektas
	Daugiabutis gyvenamasis namas "D"
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Antakalnis
	G

	302
	Vytauto Žalakevičiaus g. 6
	Daugiabučių gyvenamųjų namų V. Žalakevičiaus g. 6, Vilniuje, II-ojo etapo statybos projektas
	Daugiabutis gyvenamasis namas "E"
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Antakalnis
	G

	303
	Vytauto Žalakevičiaus g. 6
	Daugiabučių gyvenamųjų namų V. Žalakevičiaus g. 6, Vilniuje, II-ojo etapo statybos projektas
	Požeminė automobilių saugykla
	Transporto
	Antakalnis
	I

	304
	Vytauto Žalakevičiaus g. 6
	Daugiabučių gyvenamųjų namų V. Žalakevičiaus g. 6, Vilniuje, II-ojo etapo statybos projektas
	Daugiabutis gyvenamasis namas "F"
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Antakalnis
	G

	305
	Voverių g. 3
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Paneriai
	G1

	306
	Žalčių g. 21
	Vienbučio gyvenamojo namo  Žalčių g. 21, Vilniaus m., statybos projektas
	vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	307
	Žaliojo kelio 1-oji g. 10
	Vienbučio gyvenamojo namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Naujininkai
	G1

	308
	Žaliųjų Ežerų g. 136
	Vienbučio gyvenamojo namo Žaliųjų Ežerų g.136, Vilniaus m. statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	309
	Žaliųjų Ežerų g. 95
	Pagalbinio ūkio pastato statyba
	II grupės nesudėtingo statinio pagalbinio ūkio pastato Žaliųjų ežerų g. 95, Vilniuje statybos projektas
	Kiti pastatai, skirti pagalbinio ūkio reikmėms
	Verkiai
	G1

	310
	Zarasų g. 15
	Daugiabučio gyvenamojo namo Zarasų g. 15, Vilniaus m., statybos projektas
	Daugiabutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
	Senamiestis
	G

	311
	Želmenų g. 47
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	312
	Žemėpačio g. 4
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pirties statybos projektas
	Pirtis
	Pirtis (sauna)
	Verkiai
	I2

	313
	Žemėpačio g. 4
	Vienbučio gyvenamojo namo ir pirties statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Verkiai
	G1

	314
	Žemoji g. 92
	Dvibutis gyvenamasis namas (7.2)
	Dvibutis gyvenamasis namas (7.2)
	Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)
	Naujoji Vilnia
	G1

	315
	Žibuoklių g. 32A
	Vienbučio gyvenamajo namo Markučiuose statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Rasos
	G1

	316
	Žirgo g., SB "Medikas"
	Gyv.namo statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	317
	Žirgo Sodų 2-oji g. 16
	Vienbučio gyvenamojo namo su pagalbiniu ūkio paskirties pastatu statyba
	Vienbutis gyvenamasis namas (7.1) 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	318
	Žirgo Sodų 2-oji g. 16
	Vienbučio gyvenamojo namo su pagalbiniu ūkio paskirties pastatu statyba
	 Pagalbinio ūkio paskirties pastatas - garažas (8.17.2.)
	Pagalbinio ūkio
	Antakalnis
	I2

	319
	Žirgo Sodų 2-oji g. 4
	Vieno buto gyvenamo namo nauja statyba
	Vienbutis gyvenamas namas 
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G2

	320
	Žuvėdrų g. (skl. kad. nr. 0101/0012:07)
	Vienbučio gyvenamojo namo Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žuvėdrų g. (skl. kad. nr. 0101/0012:7) statybos projektas
	Vienbutis gyvenamasis namas
	Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
	Antakalnis
	G1


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Paskirties kodas
	Kodo reikšmė
	Leidimų skaičius 2012 m.*
	
	

	
	
	G
	Gyvenamis daugiabutis 
	9
	
	

	
	
	G1
	Gyvenamis 1-2 butų 
	173
	
	

	
	
	G2
	Gyvenamasis 1-2 butų soduose 
	90
	
	

	
	
	I
	Infrastruktūros 
	11
	
	

	
	
	I2
	Ūkinis prie gyvenamojo 1-2 butų 
	20
	
	

	
	
	P
	Pramonės ir sandėliavimo
	6
	
	

	
	
	K
	Komercinis 
	4
	
	

	
	
	A
	Administracinis 
	2
	
	

	
	
	H
	Viešbutis 
	1
	
	

	
	
	V
	Visuomeninis 
	4
	
	

	
	
	S
	Sporto 
	0
	
	

	
	
	
	Viso Infostatyba:
	320
	
	


Šaltinis: Infostatyba statybos leidimų registras, 2012 m.*
* – dalis 2012 m. 

5 priedas.

Statybos leidimų skaičius 2012 m.
	Eil. Nr.
	Statinio paskirtis
	MPD
	Infostatyba
	MPD ir Infostatyba

	1.
	Gyvenamasis daugiabutis 
	23
	9
	32

	2.
	Gyvenamasis 1-2 butų 
	200
	173
	373

	3.
	Gyvenamasis 1-2 butų soduose 
	124
	90
	214

	4.
	Infrastruktūros 
	3
	11
	14

	5.
	Ūkinis prie gyvenamojo 1-2 butų 
	13
	20
	33

	6.
	Pramonės ir sandėliavimo
	2
	6
	8

	7.
	Komercinis 
	8
	4
	12

	8.
	Administracinis 
	4
	2
	6

	9.
	Viešbutis 
	2
	1
	3

	10.
	Visuomeninis 
	2
	4
	6

	11.
	Sporto 
	3
	0
	3

	
	Viso 2012 m.:
	384
	320
	704


Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės (MPD) statybos leidimų registras, 2012 m.;
              Infostatyba statybos leidimų registras, 2012 m.

6 priedas.

Statybos leidimų skaičius seniūnijose 2007-2012 m.
	Eil. Nr.
	Seniūnija
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2007-2012

	1.
	Antakalnio
	237
	209
	174
	130
	130
	91
	971

	2.
	Šeškinės
	15
	7
	6
	6
	6
	3
	43

	3.
	Šnipiškių
	7
	8
	3
	2
	2
	2
	24

	4.
	Fabijoniškių
	12
	8
	6
	9
	13
	13
	61

	5.
	Grigiškių
	13
	11
	14
	9
	10
	9
	66

	6.
	Justiniškių
	4
	9
	0
	1
	2
	16
	32

	7.
	Karoliniškių
	0
	5
	0
	1
	2
	2
	10

	8.
	Lazdynų
	9
	6
	9
	9
	5
	6
	44

	9.
	Naujamiesčio
	15
	12
	7
	3
	5
	6
	48

	10.
	Naujininkų
	63
	88
	79
	71
	48
	39
	388

	11.
	Nauj. Vilnios
	167
	220
	163
	158
	168
	157
	1033

	12.
	Pašilaičių
	40
	26
	11
	22
	22
	36
	157

	13.
	Panerių
	76
	81
	105
	89
	80
	97
	528

	14.
	Pilaitės
	30
	44
	24
	30
	47
	39
	214

	15.
	Rasų
	22
	19
	16
	10
	14
	16
	97

	16.
	Senamiesčio
	11
	8
	5
	3
	6
	3
	36

	17.
	Verkių
	258
	266
	250
	158
	175
	159
	1266

	18.
	Vilkpėdės
	8
	10
	7
	6
	2
	4
	37

	19.
	Viršuliškių
	0
	2
	3
	0
	2
	2
	9

	20.
	Žirmūnų
	3
	4
	5
	4
	3
	0
	19

	21.
	Žvėryno
	18
	15
	12
	4
	8
	4
	61

	
	IŠ VISO:
	1008
	1058
	899
	725
	750
	704
	5144

	
	DALIS, proc.
	19,6
	20,6
	17,5
	14,1
	14,6
	13,7
	100,0


Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės (MPD) statybos leidimų registras, 2012 m.;

              Infostatyba statybos leidimų registras, 2012 m.

7 priedas. 
Gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) 2007-2012 m.

	Eil. Nr. 
	Pastato statybos metai
	Atnaujinimo baigimo metai
	Adresas
	Namo aukštų skaičius
	Butų skaičius
	Pastato naud. plotas, m2 

	1
	
	2005
	Švyturio g. 21
	5
	65
	3273

	2
	1968
	2006
	Nočios g. 4
	4
	32
	3147

	3
	
	2006
	Antakalnio g. 83
	5
	55
	3146

	4
	
	2006
	Basanavičiaus g. 41
	4
	26
	1621

	5
	
	2006
	Architektų g. 91
	16
	64
	4551

	6
	
	2006
	Ligoninės g. 4
	3,4
	15
	1444

	7
	
	2006
	Erfurto g. 10
	12
	60
	2985

	8
	
	2006
	Kalinausko g. 16
	3
	18
	1290

	9
	
	2006
	Tuskulėnų g. 13
	5
	30
	1559

	10
	
	2006
	Šviesos g. 11, Grigiškės
	5
	80
	4307

	11
	
	2006
	Grybo g. 23/18
	5
	38
	3562

	12
	1967
	2007
	Žirmūnų g. 105
	5
	100
	4315

	13
	1966
	2007
	Minties g. 4
	5
	60
	2715

	14
	1964
	2007
	Tverečiaus g. 4
	5
	60
	2406

	15
	1989
	2007
	Šviesos g.14, Grigiškės
	5
	100
	5388

	16
	1940
	2007
	M.Valančiaus g. 3
	2
	14
	559

	17
	1984
	2007
	Architektų g. 55
	16
	66
	5904

	18
	1965
	2007
	Žirmūnų g.35
	5
	60
	2960

	19
	1957
	2007
	Smėlio g. 16
	3
	18
	1026

	20
	1973
	2007
	Jankausko g. 1
	12
	61
	3023

	21
	1938
	2007
	Trakų g. 15
	2
	9
	706

	22
	1806
	2007
	Pylimo g. 42
	3
	12
	806

	23
	1979
	2007
	Didlaukio g. 42
	5
	30
	1728

	24
	1975
	2007
	Viršuliškių g. 77
	9
	72
	3773

	25
	1966
	2007
	Žirmūnų g.103
	5
	120
	5771

	26
	1983
	2007
	Architektų g. 77
	16
	64
	4548

	27
	1938
	2007
	Tilto g. 7
	5
	30
	2961

	28
	
	2007
	Rūdninkų g. 16
	3
	17
	1368

	29
	1969
	2007
	Žirmūnų g. 78
	5
	120
	6053

	30
	1952
	2007
	Tumo-Vaižganto g. 9
	4,5,7
	75
	8431

	31
	1988
	2007
	Šviesos g.10, Grigiškės
	5
	40
	2154

	32
	1974
	2007
	Šilo g. 27
	4
	24
	2105

	33
	1982
	2007
	Žirgo g. 1
	
	
	

	34
	1967
	2007
	Žirmūnų g.30
	
	
	

	35
	1984
	2007
	Skroblų g. 11
	
	
	

	36
	1958
	2007
	Rinktinės g. 40
	
	
	

	37
	1890
	2008
	Užupio g. 17
	3
	18
	843

	38
	1963
	2008
	Antakalnio g. 69/1
	5
	40
	1746

	39
	1966
	2008
	Minties g.6
	5
	60
	2693

	40
	1978
	2008
	Didlaukio g. 78
	5
	30
	1728

	41
	1965
	2008
	Žirmūnų g. 17
	5
	100
	4423

	42
	1979
	2008
	Skroblų g. 3
	12
	60
	4209

	43
	1985
	2008
	Architektų g. 91
	
	
	

	
	viso
	iki 2009
	
	
	
	

	44
	1977
	2009
	Šeimyniškių g. 30
	2
	52
	5081

	45
	1976
	2009
	Šeimyniškių g. 34
	5
	20
	1591

	46
	1976
	2009
	Šeimyniškių g. 36
	5
	20
	1632

	47
	1977
	2009
	Šeimyniškių g. 38
	5
	40
	3759

	48
	
	2009
	Didlaukio g. 16
	5
	16
	847

	49
	
	2009
	Didlaukio g. 37
	5
	30
	1725

	50
	
	2009
	Baltupio g. 51
	5
	30
	1727

	51
	
	2009
	Didlaukio g. 14
	5
	19
	940

	52
	
	2009
	Baltupio g. 59
	9
	72
	3777

	53
	
	2009
	Baltupio g. 55
	9
	72
	3775

	54
	
	2009
	Didlaukio g. 43
	9
	72
	3778

	55
	
	2009
	Baltupio g. 57
	5
	30
	1727

	56
	
	2009
	Didlaukio g. 24
	5
	11
	782

	57
	
	2009
	Baltupio g. 53
	5
	30
	1725

	58
	
	2009
	Baltupio g. 49
	9
	108
	5672

	59
	
	2009
	Didlaukio g. 33
	5
	30
	1727

	60
	
	2009
	Architektų g. 25
	5
	90
	5154

	61
	1982
	2009
	Blindžių g. 31
	4
	16
	1831

	62
	1967
	2009
	Antakalnio g. 64
	5
	32
	1958

	
	viso
	2009
	
	
	790
	49208

	63
	1969
	2010
	Žirmūnų g. 82
	5
	90
	1558

	64
	1969
	2010
	Žirmūnų g. 80
	5
	90
	4496

	65
	
	2010
	Žirmūnų g. 19
	5
	100
	4425

	66
	1971
	2010
	Architektų g. 104
	1
	90
	5057

	67
	1970
	2010
	Architektų g. 106
	5
	60
	3429

	68
	1972
	2010
	Architektų g. 132
	9
	108
	5637

	69
	1978
	2010
	Žirmūnų g. 131
	12
	60
	4194

	70
	1982
	2010
	Didlaukio g. 17
	13
	48
	3395

	71
	1978
	2010
	Didlaukio g. 44
	9
	108
	5729

	
	viso
	2010
	
	
	754
	37920

	72
	
	2011
	Raseinių g. 8
	4
	16
	1512

	73
	
	2011
	Raseinių g. 10
	4
	24
	2322

	74
	
	2011
	B. Sruogos g. 36
	4
	24
	2531

	75
	
	2011
	Žirmūnų g. 101
	5
	120
	5788

	76
	
	2011
	Žirmūnų g. 79
	5
	100
	4408

	77
	
	2011
	Žirmūnų g. 126/128
	5
	90
	6111

	78
	
	2011
	Panevėžio g. 29
	5
	66
	2036

	79
	
	2011
	Žirmūnų g. 65
	5
	120
	5788

	80
	
	2011
	Žirmūnų g. 72
	5
	90
	4495

	81
	
	2011
	Žirmūnų g. 74
	5
	30
	1708

	82
	
	2011
	Žirmūnų g. 61
	5
	100
	4409

	83
	
	2011
	Žirmūnų g. 100
	5
	100
	4409

	84
	
	2011
	Juozapavičiaus g. 26
	3
	6
	432

	85
	
	2011
	Jogailos g. 12
	5
	38
	2619

	86
	
	2011
	Smėlio g. 27
	4
	48
	2110

	87
	
	2011
	Šilo g. 3
	4
	34
	1285

	88
	
	2011
	Smėlio g. 23
	4
	48
	2155

	89
	
	2011
	Vykinto g. 27
	6
	24
	2456

	90
	1985
	2011
	Ateities g. 5A
	7
	30
	1718

	91
	
	2011
	Didlaukio g. 54
	5
	100
	1036

	92
	
	2011
	Giedraičių g. 71
	5
	44
	2152

	93
	
	2011
	M. K. Oginskio g. 19
	5
	40
	2559

	94
	
	2011
	Rinktinės g. 19
	5
	30
	1573

	95
	
	2011
	Tuskulėnų g. 28
	5
	30
	1714

	96
	
	2011
	Žirmūnų g. 81
	5
	100
	4379

	97
	
	2011
	Žirmūnų g. 97
	5
	100
	4408

	
	viso
	2011
	
	
	1552
	76113

	98
	
	2012
	Keramikų g. 12
	3
	16
	737

	
	viso
	2012
	
	
	1568
	76850


Šaltinis: Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, 2013 m.
?





�











�





�





�





�





�





�





�




















PAGE  
- 112 -
SĮ „Vilniaus planas“, 2013 m.

_1448257104.xls
Chart1

		2000		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009



ES (27 šalys)

Lietuva

Latvija

Estija

Lenkija

423

334

234

338

258

437

325

248

298

275

444

340

264

294

288

446

363

278

320

294

448

382

296

349

314

450

425

322

366

323

455

468

358

412

351

463

469

397

390

353

470

496

411

412

423

473

506

400

407

433



Sheet1

		

												2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

										ES (27 šalys)		423		437		444		446		448		450		455		463		470		473

										Lietuva		334		325		340		363		382		425		468		469		496		506

										Latvija		234		248		264		278		296		322		358		397		411		400

										Estija		338		298		294		320		349		366		412		390		412		407

										Lenkija		258		275		288		294		314		323		351		353		423		433





Sheet1

		



ES (27 šalys)

Lietuva

Latvija

Estija

Lenkija



Sheet2

		





Sheet3

		






_1448260699.xls
Chart1

		<400

		401-800

		801-1400

		1401-2000

		2001-3000

		>3000



Vidurkis

79.6

63.2

112.4

169.1

204.9

294.7



Sheet1

		

										2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

								tūkst. gyventojų		559		542.3		553.4		553.8		541.2		553.3		541.8		542.8		544.2		546.7		548.8		524.9		523.1

										2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

								Lengv. aut. automobilizacijos lygis		310		320		377		423		450		487		532		560		595		589		581		611		613		617		621		625		629		633		637		641		645		649		653		657		661		670

								Privačių lengv. aut. automobilizacijos lygis		298		307		325		349		370		396		424		423		436		444		440		445		448		453		458		463		469		474		480		485		490		495		500		507		515		520

																																												17-Dec		18-24

																												2000		2001		2002		200

																												17--18		18-24		25-34		35-44		44-54		55-64		65-79		>80

																										Amžius		24.8		146.7		231.1		239.9		176.2		119.4		61.5		18.9

																														0		<20		21-50		51-100		101-200		201-500		>500		nenurodė

																												<400		6.3		10.4		29.2		25		27.1		2.1		0		0

																												401-800		4.8		30.3		27.7		17		14.4		4.3		0		1.6

																												501-1400		3.5		16.3		21.3		24.5		18.8		13.5		0.7		1.4

																												1401-2000		3.1		6.2		24		17.8		19.9		26.4		2.4		0.3

																												2001-3000		0.9		5.9		18.7		16		20.5		32.4		5		0.5

																												>3000		0		3.4		13.6		14.8		18.2		37.5		12.5		0

																												<400		401-800		801-1400		1401-2000		2001-3000		>3000

																										Vidurkis		79.6		63.2		112.4		169.1		204.9		294.7





Sheet1

		



tūkst. gyventojų

tūkst. gyventojų



Sheet2

		



Lengv. aut. automobilizacijos lygis

Privačių lengv. aut. automobilizacijos lygis



Sheet3

		



Lengv. aut. automobilizacijos lygis

Privačių lengv. aut. automobilizacijos lygis



		



Amžius



		



<400

401-800

501-1400

1401-2000

2001-3000

>3000



		



Vidurkis



		





		





670


640


600


579


569


576


583


545


532


487


450


423


377


320


310


520


496


465


448


440


444


436


423


424


396


370


349


325


307


298


250


300


350


400


450


500


550


600


650


700


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025


Automobilizacijos lygis Automobilizacijos lygis-privačių automobilių





_1450505339.xls
Chart1

		2005-2008		2005-2008		2005-2008

		2006-2009		2006-2009		2006-2009

		2007-2010		2007-2010		2007-2010

		2008-2011		2008-2011		2008-2011

		2009-2012		2009-2012		2009-2012



Taškinės JD

Linijinės JD

Viso

JD skaičius

139

186

325

132

137

269

104

152

256

78

79

157

65

67

135



Sheet1

		

								Taškinės JD		Linijinės JD		Viso

						2005-2008		139		186		325

						2006-2009		132		137		269

						2007-2010		104		152		256		256

						2008-2011		78		79		157

						2009-2012		65		67		135





Sheet1

		



Taškinės JD

Linijinės JD

Viso

JD skaičius



Sheet2

		





Sheet3

		






_1448260477.xls
Chart1

		0		0

		<20		<20

		21-50		21-50

		51-100		51-100

		101-200		101-200

		201-500		201-500

		>500		>500

		nenurodė		nenurodė



Naudojasi viešuoju transportu

Nesinaudoja

0

15.5

15.8

1.6

29.1

2

21.6

7.2

17.7

21.9

13.5

41.4

1.4

8

0.9

2.4



Sheet1

		

										2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

								tūkst. gyventojų		559		542.3		553.4		553.8		541.2		553.3		541.8		542.8		544.2		546.7		548.8		524.9		523.1

										2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

								Lengv. aut. automobilizacijos lygis		310		320		377		423		450		487		532		560		595		589		581		611		613		617		621		625		629		633		637		641		645		649		653		657		661		670

								Privačių lengv. aut. automobilizacijos lygis		298		307		325		349		370		396		424		423		436		444		440		445		448		453		458		463		469		474		480		485		490		495		500		507		515		520

																																												17-Dec		18-24

																												2000		2001		2002		200

																												17--18		18-24		25-34		35-44		44-54		55-64		65-79		>80

																										Amžius		24.8		146.7		231.1		239.9		176.2		119.4		61.5		18.9

																														0		<20		21-50		51-100		101-200		201-500		>500		nenurodė

																												Naudojasi viešuoju transportu		0		15.8		29.1		21.6		17.7		13.5		1.4		0.9

																												Nesinaudoja		15.5		1.6		2		7.2		21.9		41.4		8		2.4

																												501-1400		3.5		16.3		21.3		24.5		18.8		13.5		0.7		1.4

																												1401-2000		3.1		6.2		24		17.8		19.9		26.4		2.4		0.3

																												2001-3000		0.9		5.9		18.7		16		20.5		32.4		5		0.5

																												>3000		0		3.4		13.6		14.8		18.2		37.5		12.5		0

																												<400		401-800		801-1400		1401-2000		2001-3000		>3000

																										Vidurkis		79.6		63.2		112.4		169.1		204.9		294.7





Sheet1

		



tūkst. gyventojų

tūkst. gyventojų



Sheet2

		



Lengv. aut. automobilizacijos lygis

Privačių lengv. aut. automobilizacijos lygis



Sheet3

		



Lengv. aut. automobilizacijos lygis

Privačių lengv. aut. automobilizacijos lygis



		



Amžius



		



Naudojasi viešuoju transportu

Nesinaudoja

501-1400

1401-2000

2001-3000

>3000



		



Vidurkis



		



501-1400

1401-2000



		



Naudojasi viešuoju transportu

Nesinaudoja



		





		





670


640


600


579


569


576


583


545


532


487


450


423


377


320


310


520


496


465


448


440


444


436


423


424


396


370


349


325


307


298


250


300


350


400


450


500


550


600


650


700


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 2020 2025


Automobilizacijos lygis Automobilizacijos lygis-privačių automobilių





_1448254723.xls
Chart1

		2001		2001		2001

		2002		2002		2002

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004

		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012



Vilnius

Ryga

Talinas

0.58

0.62

0.57

0.64

0.63

0.61

0.72

0.71

0.72

1

1.06

1

1.28

1.87

1.4

1.45

2.49

1.54

1.72

2.96

1.5

2.04

3.69

1.8

1.31

4.07

1.3

1.37

4.66

1.37

1.71

5.101

1.91

2.21

4.77

2.21



Sheet1

		

								2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

						Vilnius		0.58		0.64		0.72		1		1.28		1.45		1.72		2.04		1.31		1.37		1.71		2.21

						Ryga		0.62		0.63		0.71		1.06		1.87		2.49		2.96		3.69		4.07		4.66		5.101		4.77

						Talinas		0.57		0.61		0.72		1		1.4		1.54		1.5		1.8		1.3		1.37		1.91		2.21





Sheet1

		



Vilnius

Ryga

Talinas



Sheet2

		





Sheet3

		






