|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. ____________________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070).

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,0773 ha, D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070).

3. Nagrinėjama teritorija: nagrinėjama teritorija, kaip kvartalas nustatoma apie 2,17 ha teritorija apribota Latvių gatvės, Kęstučio gatvės, D. Poškos gatvės ir Vytauto gatvės (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V ,,Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype D. Poškos g. 19 (kadastro Nr. 0101/0039:0070): nustatyti užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano tekstiniais reglamentais nustatytais šiai funkcinei zonai.

9. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:

| Vyriausiasis miesto architektas | Mindaugas Pakalnis |
| --- | --- |