PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės mero

2024 m.

potvarkiu Nr.

| (Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos forma) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS 2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Teritorijų priežiūra ir atnaujinimas (07 programa „Aplinka ir miesto plėtra“)

| Eil. Nr. | Veiklos plano priemonės pavadinimas | Veiklos plane numatyti rodikliai |  |  | Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suplanuotos lėšos (Eur) | Mato vnt. | Planuota reikšmė | Adresai, kuriais įvykdyti infrastruktūros atnaujinimo darbai | Skirtos lėšos (Eur) | Pasiektas rodiklis: gyventojų pasitenkinimas suteikta paslauga (proc.) |
| 1 | Šaligatvio remontas ir įrengimas, vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir naujų įrengimas, šulinių, šulinėlių remontas ir naujų įrengimas | 17251,89 Eur ( be PVM 14257,76 Eur) | m2 | 169(danga) ir 133(bordiūrai) | - Vivulskio g. 16 | 17251,89 Eur ( be PVM 14257,76 Eur) | 100 |
| 2 | Skelbimų lentų remontas ir vienos iš jų perkėlimas | 626,50 Eur (be PVM 517,77 Eur) | vnt. | 2 | M. K. Čiurlionio g., S. Konarskio g. | 626,50 Eur (be PVM 517,77 Eur) | 100 |
| 3 | „Dalyvauk! Vilnius“ projekto „Tėvams ir vaikams kartu“ Mažosios architektūros įrengimo ir demontavimo darbai (atvežtas ir pastatytas „parkletas“, išmontuoti du savadarbiai suoliukai, išmontuotos devynios, seno tipo, šiukšliadėžės, pastatytos trys naujos šiukšliadėžės, teritorija aptverta virve, įrengta korėta vaikų žaidimų aikštelės danga, pastatytas betoninis stalo teniso stalas bei du betoniniai gultai.) | 10981,60 Eur (be PVM 9075,71 Eur) | vnt. | 1 | Viešoji erdvė tarp Vytenio g. ir Birželio 23-iosios g. | 10981,60 Eur (be PVM 9075,71 Eur) | 100 |
| 4 | „Dalyvauk! Vilnius“ projekto „Tėvams ir vaikams kartu“ teritorijos apželdinimo darbai | 13487,11 Eur (be PVM 11146,37 Eur) | vnt. | 1 | Viešoji erdvė tarp Vytenio g. ir Birželio 23-iosios g. | 13487,11 Eur (be PVM 11146,37 Eur) | 100 |

Seniūnijos renginiai (04 programa „Kultūra“)

| Eil. Nr. | Veiklos plano priemonės pavadinimas | Veiklos plane numatyti rodikliai |  |  | Veiklos plano įgyvendinimo rezultatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suplanuotos lėšos (Eur) | Mato vnt. | Planuota reikšmė | Skirtos lėšos (Eur) | Pasiektas bendruomenių aktyvumo rodiklis (dalyvių skaičius) |
| 1 | Kalėdinis medžių apšvietimas V. Kudirkos ir M. K. Čiurlionio gatvių sankirtoje esančiame S. Kymantaitės – Čiurlionienės skvere #78712 | 3999,99 Eur | vnt. | 1 | 3999,99 Eur | ±100 Pasiekiamumas soc. tinkluose - ±1500 |

Kiti seniūnijos renginiai / iniciatyvos

| Eil. Nr. | Renginio pavadinimas | Data | Pasiektas bendruomenių aktyvumo rodiklis (dalyvių skaičius) | Pasiektas dalyvių pasitenkinimas (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekto „Dalyvauk! Vilnius“ pasiūlymo pateikimo, kūrybinių dirbtuvių, balsavimo ir laimėtojo nustatymo etapų įvykdymas. | 2025 m. | 700 | 100 |

Seniūnijoje vykdyta Užimtumo didinimo programa

| Skirtas finansavimas (Eur) | Panaudotas finansavimas (Eur) | Įdarbintų asmenų skaičius pagal pareigybes | Įdarbinimo vidutinė trukmė (mėn.) | UDP dalyvių atliktų darbų apimtis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7000,00 | 6 739,41 | 1 nekvalifikuotas darbuotojas | 6 | Genėjo medžių atžalas (ataugas) ir karpė krūmus bei gyvatvores vietose, kur augalai buvo kliūtis pėsčiųjų judėjimui arba eismo dalyvių matomumui Aguonų, Algirdo, J. Basanavičiaus, Birželio 23 iosios, M. K. Čiurlionio, K. Kalinausko, Kedrų, V. Kudirkos, Lukiškių, Lukiškių skg., V. Mykolaičio Putino, Mindaugo, Mortos, Naugarduko, Panerių, Raseinių, Smolensko, Statybininkų, Suvalkų, Šaltinių, T. Ševčenkos, Švitrigailos, M. Valančiaus, Vytenio, A. Vivulskio gatves – apie 20 25 km. Teikė pagalbą teritorijos priežiūros specialistui surandant teritorijoje esamas problemas. |

Neatlygintini viešieji darbai

| Neatlygintinus viešuosius darbus atlikusių asmenų skaičius | Neatlygintinų viešųjų darbų vidutinė trukmė (val.) | Neatlygintinus viešuosius darbus atlikusių asmenų atliktų darbų apimtis |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Administracinės paslaugos

| Eil. Nr. | Administracinė paslaugos pavadinimas | Kiekis | Vidutinė administracinių paslaugų suteikimo trukmė (d.) | Laiku suteiktų administracinių paslaugų dalis (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prašymai atlikti notarinį veiksmą | 3 | 0,5 | 100 |
| 2 | Prašymai išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos | Nuo 2020 spalio mėn. leidimų prekybai seniūnija neišduoda. |  |  |
| 3 | El. prašymai išduoti leidimus prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos | Nuo 2020 spalio mėn. leidimų prekybai seniūnija neišduoda. |  |  |
| 4 | Prašymai išduoti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą | Iš viso gauti 82 prašymai iš kurių 24 ne elektroniniu būdu. Iš 82 prašymų 28 priimtas sprendimas neišduoti charakteristikos. Charakteristikos išduotos 54 asmenim. | 0,5 | 100 |
| 5 | El. prašymai išduoti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą | 54 | 0,5 | 100 |
| 6 | Prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo | 174 |  |  |
| 7 | Sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo | 174 |  |  |
| 8 | Gyvenamosios vietos atvykimo, išvykimo iš LR deklaravimo veiksmų, išduotų pažymų bendras skaičius | 7781 |  |  |

Seniūnijos apklausos

| Eil. Nr. | Apklausos pavadinimas | Apklausos tikslas (pvz., įvertinti / nustatyti / nuspręsti <...> ir pan.) | Dalyvių skaičius | Apklausos rezultatas (pvz.: priimti sprendimai, atlikti darbai, gautas pritarimas, išsiaiškinta nuomonė ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apklausa dėl UAB „TOP SPORT“ planuojamos atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietos | Sužinoti aplinkinių gyventojų, bendruomenės atstovų, seniūnaičių, policijos nuomonę apie planuojamą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą | 15 | Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-07 įsakymu Nr. A30-2024/23 buvo atlikta bendruomenės ir gyventojų apklausa. |
| 2 | Apklausa dėl galimų eismo organizavimo pakeitimų Šaltinių g. ir gretimų teritorijų | Sužinoti šios teritorijos gyventojų nuomonę apie eismo organizavimo pakeitimus, respondentams siūlant balsuoti už galimus eismo organizavimo pakeitimus „A“, „B“ ir „C“ variantus bei juos atitinkančias schemas. | 127 | Iš kurių 27 pasisakė už variantą „A“, 42 už variantą „B“ ir 58 už variantą „C“. Informacija perduota Infrastruktūros grupės kolegoms. |

Kiti darbai, svarbūs gyventojams (sutvarkyta teritorija, atnaujinti objektai, atidarytos viešosios erdvės, susitikimai su gyventojais, seniūnaičių sueigos)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Trumpas rezultato aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seniūnaičių sueigos | Įvyko 5 seniūnaičių sueigos, kurių metu aptarti bendruomenei aktualūs klausimai. |
| 2 | Susitikimai su gyventojais | Vyko susitikimai su gyventojais aptariant korinių aikštelių įrengimo galimybes. Bendradarbiaujant su VšĮ „Atnaujinkime miestą“ dalyvauta infrastruktūros gerinimo parinkimo sprendimuose. Dalyvauta pasitarimuose, susitikimuose su gyventojais dėl skvero Kauno g. sutvarkymo. |
| 3 | Naujamiesčio teritorijoje esančių graffiti inventorizacija | Nustatyta 254 vienetų graffiti. |
| 4 | Naujamiesčio teritorijoje esančių apleistų statinių inventorizacija | Nustatyta 18 apleistų pastatų. Informacija perduota Būsto administravimo poskyriui dėl būklės nustatymo ir tolimesnių veiksmų priėmimo. |
| 5 | Lauko treniruoklių inventorizacija | Talkinta Sporto ir sveikatingumo skyriui inventorizuojant 17 lauko treniruoklių, esančių seniūnijos teritorijoje. |
| 6 | Teritorijos ir nekilnojamo turto apžiūros | - Atliktos teritorijos apžiūros ir surašyti 101 teritorijos patikrinimo aktai bei 47 konteinerių aikštelių patikrinimo aktai; - Atliktos vaikų žaidimų aikštelių apžiūros ir surašyta 12 patikrinimo aktų; - Surengtos 26 turto apžiūros; - Priimti 2 nekilnojamo turto objektai; - Talkinta Nekilnojamo turto ir Būsto administravimo skyriams iškabinant skelbimus. |
| 7 | Priimti naujai pastatyti/renovuoti nekilnojamo turto objektai | Priimta 12 statinių. |
| 8 | Gyventojams dalintos maisto atliekų surinkimo talpos ir maišeliai | Talkinta VAATC, gyventojams dalintos maisto atliekų surinkimo talpos ir maišeliai. |
| 9 | Sodinukų dalinimas | Tęsta tradicija skatinti gyventojus puoselėti savo aplinką, apsodinant ją sodinukais. Pagal gyventojų poreikį buvo užsakyti ir išdalinti sodinukai. |
| 10 | Viešinta akcija „Tapk vilniečiu“ | Nuo 2025-09-25 iki 2025-12-31 viešinta akcija ir raginta gyventojus, kurie gyvena sostinėje, tačiau čia dar nėra deklaravę savo gyvenamosios vietos, tą padaryti. |
| 11 | Gyventojams dalinti leidiniai apie galimą krizę arba karą, gyventojų evakavimo planai, | Dalinti informaciniai leidiniai visiems Vilniaus gyventojams apie galimas grėsmes ir atsitikus nelaimei, evakuacijos planai. |
| 12 | Pakeistos senos šiukšlių dėžės naujomis | Seniūnijos iniciatyva Mindaugo g. pakeistos senosios šiukšliadėžės naujomis. |
| 13 | LR Seimo nario gyventojų priėmimas seniūnijoje | Vyko keletas LR Seimo nario, išrinkto Naujamiesčio seniūnijoje, susitikimų su gyventojais. Susitikimų metu aptartos politikos aktualijos, gyventojų lūkesčiai ir kiti klausimai. |
| 14 | Pratybos „Vyčio skliautas“ | Dalyvauta pratybose „Vyčio skliautas“, kurių metu buvo simuliuojama galima grėsmė ir koordinuojami mobilizacijos veiksmai, gyventojų evakuacija, tarnybų darbas. |
| 15 | Kasmetinė akcija „Kaimynų diena“ | Dalyvauta kasmetinėje akcijoje „Kaimynų diena“, kurios metu vyko šiltas bendravimas su Naujamiesčio bendruomenės nariais, seniūnaičiais ir gyventojais. Toks renginys skatina bendruomenių įsitraukimą ir aktyvumą. |

_______________________________________________