|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. ____________________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Savanorių pr. 28, kadastro Nr. 0101/0055:0186).

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: sklypas Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro  Nr. 0101/0047:275) plotas 0.2921 ha.

3. Nagrinėjama teritorija: apie 1,54 ha teritorija prie Savanorių pr., Žemaitės ir Kedrų g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius

5. Planavimo iniciatorius: juridiniai asmenys.

6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

8. Planavimo tikslai ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-793 „Dėl sklypų Savanorių pr. 28 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00057974) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Savanorių pr. 28, kadastro Nr. 0101/0055:0186): koreguoti statybos zoną ir skirtingų aukščio reglamentų ribas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

9. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

10. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

11. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

12. SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.

13. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

16. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

17. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

18. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

19. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:

| Vyriausiasis miesto architektas | Mindaugas Pakalnis |
| --- | --- |