|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 202 m. ___________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Apie 2,6 (dviejų ir šešių dešimtųjų) ha teritorijos prie Piliakalnio ir Astikų gatvių detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: sklypai Piliakalnio g. 3A (kadastro Nr. 0101/0167:104), Piliakalnio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0167:102), Piliakalnio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0167:106), Piliakalnio g. 13 (kadastro Nr. 01010167:650), Piliakalnio g. 13A (kadastro Nr. 0101/0167:457), Piliakalnio g. 15 (kadastro Nr. 0101/0167:966), Piliakalnio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0167:712), Piliakalnio g. 21 (kadastro Nr. 0101/0167:233), sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:456) ir gretima laisva nesuformuota valstybinė žemė.

3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,6 ha.

4. Kvartalo ribos: kvartalas pietuose ribojamas gamtinio elemento – miško sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:248), vakaruose antropogeninio komponento – kultūros paveldo vertybių registre registruoto objekto - Pilaitės dvaro sodybos (unikalus objekto kodas 914) ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-30 įsakymu reg. Nr. 30-2771/22 „Dėl leidimo rengti apie 1,66 ha teritorijos prie sklypo Piliakalnio g. 1 detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ rengiamo Apie 1,66 ha teritorijos prie sklypo Piliakalnio g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:9) detaliojo plano (TPDRIS TPD Nr. K-VT-13-22-812) patvirtintos detaliojo plano planuojamos teritorijos ribos  (antropogeninis komponentas).

5. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

6. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

7. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

8. Planavimo pagrindas: 2024 m. lapkričio 15 d. iniciatoriaus prašymas.

9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: pagal poreikį performuoti žemės sklypų ribas ir plotus, sujungti ir (ar) padalyti, nustatyti sklypų paskirtį ir naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, suplanuoti laisvą nesuformuotą valstybinę žemę, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

10. Papildomi planavimo uždaviniai:

- numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

- suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

- nustatyti erdvių formavimo reikalavimus;

- suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

- numatyti pėsčiųjų, dviračių takų ryšių sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

- numatyti priemones gamtos išsaugojimui;

- numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, pagal poreikį suformuojant apsauginių ir rekreacinių miškų, bendrojo naudojimo teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, atskirųjų želdynų teritorijų ir kitų žemės sklypų naudojimo būdų žemės sklypus;

-vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

11. Papildomi reglamentai:

- teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai;

- viešųjų erdvių išdėstymas ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas;

- numatomų susisiekimo komunikacijų (aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų), skirstomųjų tinklų, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų išdėstymas;

- poilsio, sporto, kitų aikštelių išdėstymas.

12. Tyrimai ir galimybių studijos: parengti planuojamos teritorijos topografinį planą; atlikti medžių inventorizaciją; atlikti planuojamos ir aplinkinės teritorijos gamtinės ir urbanistinės aplinkos analizę; parengti urbanistinės struktūros schemą, atlikti kraštovaizdžio ir (ar) erdvinės struktūros savitumo vertinimą; užstatymo rodiklius nustatyti įvertinant (atliekant analizes) gretimybes - žemės sklypus ir kitas teritorijas, kurios ribojasi su planuojama teritorija.

13. SPAV reikalingumas: nereikalingas arba nustatomas pagal institucijų sąlygas.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: rengiama.

15. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

16. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

17. Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacijos 3D formatu ir maketo parengimas: 
Į 3d.vilnius.lt įkelti planuojamo urbanistinio užstatymo 3D modelį. Įvertinus esamą būklę ir parengus detaliojo plano sprendinius, sprendinių konkretizavimo stadijoje vyriausiajam architektui įvertinus poreikį, pateikti formuojamų urbanistinių struktūrų maketą, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti.

18. Informacinio (ių) stendo(ų) vieta(os) ir stendo matmenys: informacinių stendų vietos nurodytos tvirtinamoje miesto plano ištraukoje. Informacinio stendo matmenys nemažesni nei 
1,5 kv. m.

19. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

20. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

21. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

22. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“).

23. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.