|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. ___________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KEISTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo Nugalėtojų g. 3 detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Pasakų g. 3C inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: Pasakų g. 3C, (kadastro Nr. 0101/0013:273).

3. Planuojamos teritorijos plotas: 0,65 ha.

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.

5. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

8. Planuojamos teritorijos kvartalo riba: Sklypas Pasakų g. 3C iš šiaurės, rytų ir pietų ribojamas miško, iš vakarų ribojamas privažiavimo.

9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, esant galimybei padalinti sklypą.

10. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį.

11. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai. Parengti, želdynų brėžinį paaiškinantį planuojamus sprendinius.

12. Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą kraštovaizdžio aspektu. Parengti topografiją, medžių taksaciją.

13. SPAV reikalingumas: nustatomas pagal institucijų sąlygas.

14. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

16. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

17. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

18. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

19. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

20. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

21. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.