|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2022 m. ____________________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro 
Nr. 0101/0032:666) inicijavimo sutarties pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1,9727 ha, sklypas F A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666).

3. Nagrinėjama teritorija: apie 2,29 ha teritorija prie A. Juozapavičiaus g. ir Rinktinės g. atitinkanti kvartalo apibrėžimą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-772 ,,Dėl sklypų A. Juozapavičiaus g. 13 ir Žvejų g. 14 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079710) sprendinių koregavimą sklype A. Juozapavičiaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0032:666): detaliuoju planu sklypui nustatytą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą papildyti visuomeninės paskirties teritorijų žemės naudojimo būdu vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą schemą).

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

9. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

11. SPAV reikalingumas: nustatomas atlikus SPAV atranką arba pagal institucijų sąlygas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

16. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.