|  | PROEJKTAS |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 10,7 ha teritorijoje prie Preilos ir Martyno Mažvydo gatvių inicijavimo sutarties pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: žemės sklypai kadastro Nr. 0101/0167:4477, Nr. 0101/0167:1241, Nr. 0101/0167:1152, Nr. 0101/0167:1153, Nr. 0101/0167:1970, Pajautos g. 8A (kadastro Nr. 0101/0167:1157), Pilaitės pr. 59 (kadastro Nr. 0101/0167:1969) ir gretima laisva valstybinė žemė.

3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 10,7 ha

4.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. +370 5 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

5. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

8. Nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija: planuojama teritorija atitinka kvartalo sąvoką, tačiau planuojami pokyčiai turės įtakos ir kitoms teritorijoms, todėl programoje nurodoma dar didesnė, kvartalo sąvoką taip pat atitinkanti, nagrinėjama teritorija, kuri pagal TPĮ apibrėžiama, kaip numatomų sprendinių įtaką patirianti teritorija.

9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: suplanuoti žemės sklypus, nustatyti jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus, statybos zonas ir ribas bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti susisiekimo, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sprendinius bei suformuoti darnią urbanistinę struktūrą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

10. Papildomi planavimo uždaviniai:

- išsaugoti kraštovaizdžio savitumą;

- numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

- esant poreikiui ir galimybei, patikslinti savivaldybės bendrajame plane numatytų funkcinių zonų ribas;

- numatyti pėsčiųjų, dviračių takų ryšių sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

- numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendrojo naudojimo teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, atskirųjų želdynų teritorijų ir(ar) kitų žemės sklypų naudojimo būdų žemės sklypus;

- nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

- nurodyti urbanistinių struktūrų, urbanistinių erdvių formavimo reikalavimus;

- prireikus, nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

-detalizuoti savivaldybės bendrajame plane numatytų biologinės įvairovės ir ekosistemų teikiamoms paslaugoms palaikyti, aplinkos kokybei gerinti skirtų sprendimų reikalavimus ir jų įgyvendinimo priemones;

- numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams pagal Žemės įstatymo 45 straipsnyje nurodytus reikalavimus arba numatyti kitus žemės sklypų perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei būdus;

- pateikti papildomą informaciją, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti ir (ar) įgyvendinti;

- suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

- vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą;

- vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

11. Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai:

- aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos apsaugos reikalavimai;

- teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos, urbanistinių struktūrų ir urbanistinių erdvių formavimo reikalavimai;

- viešųjų erdvių išdėstymas;

- numatomų susisiekimo komunikacijų (aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų), skirstomųjų tinklų, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų išdėstymas;

- planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai;

- siūlomas pastatų išdėstymas;

- prireikus – konkrečios Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

- pastatų, formuojančių gatvių užstatymą, aukščio ir gatvių pločio santykio, pastatų formų ir tūrių formavimo reikalavimai;

- teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;

- susisiekimo komunikacijų išdėstymas;

12. Keičiami galiojančiame detaliajame plane nustatyti reglamentai (išskyrus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315.1 ir 315.2 papunkčiuose nurodytus atvejus): nepažeidžiant planavimo tikslų ir uždavinių, taikytinų norminių teisės aktų, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir kitų aukštesnės galios teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, gali būti koreguojami visi privalomieji ir papildomi galiojančiame detaliajame plane nustatyti reglamentai.

13. Tyrimai ir galimybių studijos:

- atlikti gamtinio ir urbanistinio konteksto analizę pagrindžiančią planuojamus sprendinius;

- parengti planuojamos teritorijos topografinį planą;

- atlikti medžių inventorizaciją;

- atlikti visas būtinas analizes pagal Bendrojo plano reikalavimus pelkinių lygumų ir šlaitų teritorijoms.

14. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

15. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: rengiama.

16. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

17. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

18. Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacijos 3D formatu ir maketo parengimas: į 3d.vilnius.lt įkelti planuojamo urbanistinio užstatymo 3D modelį. Įvertinus esamą būklę ir parengus detaliojo plano sprendinius, sprendinių konkretizavimo stadijoje vyriausiajam architektui įvertinus poreikį.

19. Esamos būklės įvertinimo stadija: atliekama.

20. Informacinio (ių) stendo(ų) vieta(os) ir stendo matmenys: informacinio stendo vieta nurodyta tvirtinamoje miesto plano ištraukoje. Numatomi du stendai. Informacinio stendo dydis nemažesnis kaip 1,5 kv. m ploto.

21. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

22. Viešumo užtikrinimas: Detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

23. Papildomas teritorijų planavimo dokumento viešinimas: reikalingas. Tuo atveju, jei planuojant daugiabučius ar komercinius objektus bus numatomi didžiausi galimi užstatymo rodikliai pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, prieš pateikiant koncepcijos (jei rengiama) ar sprendinių konkretizavimo sprendinius pritarti vyr. architektui, turės būti organizuojamas papildomas viešas aptarimas su visuomene.

24. Planavimo terminai: kol galioja teritorijų planavimo sąlygos.

25. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“).

26. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro informacinėje sistemoje.