|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius 202__ m. ___________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: 5,23 ha teritorijos prie Kalno g. 129 detalusis planas

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: Kalno g. 129,  Kalno g. 137, Kalno g.  135, Kalno g.   133, Kalno g. 131, Kalno g. 139, Kalno g. 139A, Kalno g. 139 B, Kalno g. 139C, Bradeliškių g. 12, Bradeliškių g. 14, Bradeliškių g. 16, Bradeliškių g. 18, Pupų g. 17, Pupų g. 19, Pupų g. 21, Pupų g. 21A, Pupų g. 21B, Pupų g. 21C, valstybiniai žemės sklypai ir žemės sklypai be suteikto adreso.

3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 5,23 ha

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222.

5. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

6. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

7. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas

8. Planuojamos teritorijos kvartalo riba: planuojama teritorija šiaurinėje pusėje ribojama Pupų g., vakarinėje – Kalno g., pietinėje – Lietaviškių g. Rytinėje planuojamos teritorijos dalyje (už žemės sklypo kad. Nr. 0101-0151-0339, plotas – 1,92 ha) suformuoti žemės sklypai, tačiau teritorija neužstatyta statiniais. Dalyje šiaurinės ir pietinės bei visoje rytinėje planuojamos teritorijos dalyje ją riboja galiojantis Teritorijos buvusiame Pupojų kaime (Pupojų architektūrinės, urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenyse pažymėtos indeksais T1, T2, T3, T4, T7, T10, T12, T13) detalusis planas Nr. T00059904.

9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: tikslinti esamų sklypų ribas, plotą, parengti susiekimo sprendinius, formuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdo sklypus, nustatyti esamų sklypų statybos ribas, zonas statybos reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

10. Papildomi planavimo uždaviniai:

- detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;

- suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą planuojamoje teritorijoje;

- vertinant kontekstą nagrinėjamoje teritorijoje pasiūlyti perspektyvinį galimą užstatymą, kuris pagrįstų siūlomus sprendinius planuojamoje teritorijoje; pateikti urbanistinės koncepcijos schemą nagrinėjamai teritorijai, į 3d.vilnius.lt įkelti planuojamo urbanistinio užstatymo 3D modelį;

- numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

- numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

- suplanuoti atskirųjų želdynų teritoriją užtikrinant žaliųjų plotų pasiekiamumą;

- nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

- nurodyti urbanistinių struktūrų, urbanistinių erdvių formavimo reikalavimus;

- prireikus, nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

- vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus;

- pateikti papildomą informaciją, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti ir (ar) įgyvendinti.

11. Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai:

- teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos, urbanistinių struktūrų ir urbanistinių erdvių formavimo reikalavimai;

- numatomų susisiekimo komunikacijų (aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų), skirstomųjų tinklų, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų išdėstymas; nuoseklaus vidinių gatvių tinklo sukūrimas;

- norminių želdynų išdėstymas;

- siūlomas pastatų išdėstymas; pastatų, formuojančių gatvių užstatymą, aukščio ir gatvių pločio santykio, pastatų formų ir tūrių formavimo reikalavimai;

- parengti suvestinį inžinerinių tinklų, susisiekimo, želdynų, sklypo ribų nužymėjimo ir servitutų bei kitus brėžinius paaiškinančius planuojamus sprendinius ir pan.

12. Tyrimai ir galimybių studijos:

- erdvinės struktūros savitumo vertinimą, atsižvelgiant planuojamą teritoriją ir jos gretimybes;

- planuojamos teritorijos analizė triukšmo ir oro taršos aspektais;

- parengti topografiją, medžių taksaciją (pagal poreikį arboristinį vertinimą);

- įvertinti ekogeologinių tyrimų poreikį.

13. SPAV reikalingumas: nustatomas pagal institucijų sąlygas.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: rengiama

15. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

16. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

17. Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacijos 3D formatu ir maketo parengimas: reikalingas

18. Informacinio (ių) stendo(ų) vieta(os) ir stendo matmenys: informacinio stendo vietos nurodytos tvirtinamoje miesto plano ištraukoje. Informacinių stendų matmenys nemažesni nei 2 kv. m., įrengiami 3 stendai.

19. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

20. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

21. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

22. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

23. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti www.tpdr.lt.