|  | PATVIRTINTA: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. ___________d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planavimo dokumento pavadinimas: Apie 4,9 ha teritorijos prie Knygnešių gatvės detalusis planas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) adresas: žemės sklypai  Kriaučiūnų g. 63 (kadastro Nr. 0101/0167:167), Knygnešių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0167:4503), Knygnešių g. 22 (kadastro Nr. 0101/0167:4504), Knygnešių g. 24 (kadastro Nr. 0101/0167:4505), Knygnešių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0167:4507), Knygnešių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0167:4506), žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0167:4508) bei laisva valstybinė žemė (pažymėta pridedamoje schemoje).

3. Planuojamos teritorijos plotas: apie 4,9 ha.

4. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. +370 5 211 2000, faks. +370 5 211 2222.

5. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo

6. Rengėjas: pasirenka planavimo organizatorius.

7. Planavimo pagrindas: 2025-06-23 planavimo iniciatoriaus prašymas Nr. E672-50/25.

8. Planuojamos teritorijos kvartalo riba: planuojama teritorija šiaurinėje pusėje ribojama Kriaučiūnų g., vakarinėje – Knygnešių g., pietinėje – Miškų taksaciniu sklypu (Taksacinio sklypo unikalus geokodas – 31060390005), rytinėje esamu užstatymu.

9. Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 0101/0167/0167) į du ar daugiau žemės sklypus, suplanuoti laisvą valstybinę žemę, planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

10. Papildomi planavimo uždaviniai:

- išanalizuoti planuojamos teritorijos bei jos gretimybių kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą, gamtinius elementus ir kt.;

- atliktų vertinimų, analizių ir pan. pagrindu detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;

- suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

- numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

- numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;

- nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;

- detaliojo plano sprendiniais išsaugoti kraštovaizdžio savitumą;

- detaliojo plano sprendiniais užtikrinti želdinių apsaugą;

- atlikti reikalingas analizes, tyrimus ir vertinimus bei pateikti papildomą informaciją, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti ir (ar) įgyvendinti;

- prireikus, nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

- įvertinti nagrinėjamoje ir gretimose teritorijose esančius šlaitus, sausaslėnius, pelkines lygumas ir jų įtaką detaliojo plano sprendiniams.

- vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

11.  Papildomi reglamentai:

  - numatomų susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų išdėstymas;

  - saugotinų želdinių ir (ar) jų grupių išdėstymas.

12. Tyrimai ir galimybių studijos:

- parengti planuojamos teritorijos topografinį planą;

- atlikti planuojamoje teritorijoje augančių medžių taksaciją (pagal poreikį ir arboristinį vertinimą). Taip pat atlikti ir už planuojamos teritorijos augančių medžių taksaciją, jei medžių šaknų apsaugos zonos patenka į planuojamą teritoriją;

- prireikus atlikti šlaitų, sausaslėnių ir pelkių analizę,

- atlikti planuojamos teritorijos analizė triukšmo ir oro taršos aspektais;

- atlikti kitus tyrimus bei studijas pagal institucijų sąlygas ir teisės aktus.

13. SPAV reikalingumas: neatliekamas.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: rengiama. Rengiant koncepciją pasiūlyti mišrią žemės naudojimo galimybę derinant gyvenamąją, komercinę, viešąją paskirtį vienoje teritorijoje.

15. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

16. Esamos būklės įvertinimo stadija: atliekama.

17. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

18. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

19. Suplanuotų urbanistinių struktūrų vizualizacijos 3D formatu ir maketo parengimas: Įvertinus esamą būklę ir parengus detaliojo plano sprendinius, sprendinių konkretizavimo stadijoje vyriausiajam architektui įvertinus poreikį, pateikti formuojamų urbanistinių struktūrų maketą ir (ar) 3D modelį, reikalingą detaliojo plano sprendiniams paaiškinti.

20. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir jo įgaliotas asmuo.

21. Informacinio (-ių) stendo (-ų) vieta (-os) ir stendo (-ų) matmenys: informacinių stendų vietos nurodytos tvirtinamoje miesto plano ištraukoje. Vieno informacinio stendo dydis nemažesnis kaip 1,5 kv. m ploto.

22. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

23. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“)

24. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Planavimo organizatorius patvirtintą dokumentą turi užregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.